РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02 ноября 2018 года № 296-р

О внесении изменений в распоряжение от 29.12.2017 года № 477-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения» на 2018 год

Внести изменения в распоряжение от 29 декабря 2017 года № 477-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения»:

1. Изложить  детальный план реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения» на 2018 год в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте поселения.

Глава администрации                                                                                   И.Е. Резинкин

Разослано: в дело-2, бухгалтерия, Комитет финансов, КСП, Будогощский вестник, официальный сайт

Приложение

Детальный план реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения»

| № п/п | Наименования подпрограмм, мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Реализация функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ведение лицевых счетов по объектам муниципального жилого фонда | Администрация Будогощского городского поселения | Оформление квитанций для уплаты ЖКУ | 2018 | 2021 | 90,00 | 18,00 |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт жилищного фонда на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет взносов собственника муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда | 2018 | 2021 | 2057,96 | 414,18 |
| Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация Будогощского городского поселения | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Ликвидация жилых домов, признанных аварийными и непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Проведение мероприятий, направленных на ликвидацию жилых домов, признанных аварийными и непригодными для проживания | Администрация Будогощского городского поселения | Ликвидация угрозы вреда жизни и здоровью граждан | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 «Жилье для молодежи муниципального образования Будогощское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в улучшении жилищных условий | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение содержания муниципального жилищного фонда | 2018 | 2021 | 164,97 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Улучшение жилищных условий граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение содержания муниципального жилищного фонда | 2018 | 2021 | 106,26 | 0,00 |