**Отчет по исполнению муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименования подпрограммы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** | **Год начала**  **реализации** | **Год окончания реализации** | **Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.** | |
|
| **Запланировано всего** | **Фактически израсходовано** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | Ремонт и содержание системы водоснабжения и канализации | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы и введение нового технологического оборудования на объектах водоснабжения  и водоотведения; | 2015 | 2015 | 1560,350 | 1560,350 |
| **2** | Проведение необходимых работ и мероприятий по лицензированию скважин и увеличение производительности водообеспечения населения | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы и введение нового технологического оборудования на объектах водоснабжения, получение лицензии на добычу подземных вод | 2015 | 2015 | 1279,296 | 1249,296 |
| **3** | Организация работы освещения в том числе уличного и обслуживание линий электропередач | Администрация Будогощского городского поселения | Экономия потребления электрической энергии | 2015 | 2015 | 4858,036 | 4858,036 |
| **4** | Ремонт коммунальной инфраструктуры | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы и введение нового технологического оборудования на объектах коммунальной инфраструктуры | 2015 | 2015 | 1607,704 | 1607,376 |
| **5** | Ремонт котельных поселения | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы и введение нового технологического оборудования на котельных | 2015 | 2015 | 4747,000 | 4747,000 |
| **6** | Топографическая съемка, инженерные изыскания для проекта котельной ПНИ | Администрация Будогощского городского поселения | Возможное прохождение государственной экспертизы проекта Реконструкции котельной ПНИ | 2015 | 2015 | 250,000 | 250,000 |
| **7** | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции котельной ПНИ | Администрация Будогощского городского поселения | Планирование проведения конкурсных процедур на реконструкцию котельной ПНИ | 2015 | 2015 | 844,500\* | 675,600 |
| **8** | Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном жилом фонде. | Администрация Будогощского городского поселения | Приведение в нормативное состояние приборов учета | 2015 | 2015 | 50,000 | 49,998 |
| **9** | Капитальный ремонт в котельной школы с заменой котла мощностью 1,0 МВт в комплексе с мазутной горелкой OlionRP-130М, г.п. Будогощь | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы и введение нового технологического оборудования на котельной школы | 2015 | 2015 | 2613,287 | 2613,287 |
| **10** | Приобретение оборудования и материалов для ремонта очистных сооружений в г.п.Будогощь | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы объекта | 2015 | 2015 | 299,468 | 299,468 |

\*- переходящий контракт на 2016 год