РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  6 марта 2013 г. № 28

Об   утверждении муниципальной  целевой программы

«Развитие автомобильных дорог и дворовых территорий

МО Будогощского городского поселения Киришского

муниципального района Ленинградской области ,

на 2013 - 2016 годы».

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ», Бюджетного кодекса Российской Федерации , Законом Ленинградской области от 16.12.2011 г.№ 111-оз «О дорожном фонде Ленинградской области», в целях  развития автомобильных дорог и дворовых территорией МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2013-2016 г.г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие автомобильных дорог и дворовых территорий МО Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области , на 2013 - 2016 годы» (приложение 1).

- Контроль   за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава администрации 							И.Резинкин

Разослано: в дело, администрация КМР, прокуратура

Приложение № 1

Утверждено:

Постановлением главы администрации

Будогощское городское поселение

от 06.03. 2013 г. № 28

Муниципальная целевая программа

«Развитие автомобильных дорог и дворовых территорий МО Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области ,

на 2013 - 2016 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной целевой программы «Развитие автомобильных дорог и дворовых территорий МО Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области , на 2013 - 2016 годы».

| Полное наименование Программы | «Развитие автомобильных дорог и дворовых территорий МО Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области , на 2013 - 2016 годы». |
| --- | --- |
| Цели программы | Развитие автомобильных дорог и дворовых территорий МО Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области. |
| Основные задачи, мероприятия Программы | Для достижения этих целей необходимо организовать работу по следующим основным задачам: . Проведение необходимых работ и мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог и дворовых территорий МО Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области. |
| Финансирование Программы | Сумма финансовых средств на реализацию программы составляет 3163,0 тыс. рублей местного бюджета и 63244,0 тыс.рублей областного бюджета. в том числе по годам в тыс.рублей: 2013 год – 3480,0 рублей местный бюджет; 2013 год – 8466,0 рублей областной бюджет; 2014 год –822,2 рублей местный бюджет; 2014 год – 16446,0 рублей областной бюджет; 2015 год – 708,0 рублей местный бюджет; 2015 год – 14152,0 рублей областной бюджет; 2016 год – 1208,0 рублей местный бюджет; 2016 год – 24180,0 рублей областной бюджет |
| Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели эффективности Программы | Социальная эффективность: - снятие напряженности у населения состоянием дорог и подъездом к наиболее значимым социальным и культурным объектам. Экономическая эффективность: улучшение инвестиционной привлекательности г.п.Будогощь. Должно быть отремонтировано 35148 кв.м. дорог |
| Основные индикаторы реализации | - выполнение ремонтных работ и улучшение физического состояния автомобильных дорог и дворовых территорий МО Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области. |
| Основание для разработки Программы | Бюджетный Кодекс РФ № 145-ФЗ от 31 июля 1998г.(в ред.09.04.2009 г.) Федеральный закон №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ». Закон Ленинградской области от 16.12.2011 г.№ 111-оз «О дорожном фонде Ленинградской области». |
| Разработчик Программы | Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области. |
| Система организации контроля выполнения программы | Общий контроль над выполнением программы осуществляет глава администрации Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. |
| Участники программы | Физические и юридические лица |

1. Состояние автомобильных дорог в МО Будогощское городское поселение.

Общая протяженность автомобильных дорог МО Будогощско городское поселение составляет 89 км.

Большая часть дорог поселения выполнена в гравийном исполнении. Асфальтовое покрытие, в преобладающем большинстве характеризуется как предаварийное и требующее незамедлительного капитального ремонта. Для приведения дорог в нормальное эксплуатационное состояние разработана настоящая муниципальная программа.

В целях реализации Программы предполагается осуществить следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность , п.м. | Срок выполнения | Сумма финансовых средств, тыс.руб. | Примечание (площадь) кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет |  |
|  | 1.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. г.п.Будогощь |
|  | Ул.Исполкомовская | 717,0 | 2013г | 172,080 | 3441,6 | 2151 |
|  | Ул.Делегатская | 698,0 | 2013г | 167,520 | 3350,4 | 2094 |
|  | Ул.Новая | 1200 | 2014 | 612,0 | 12240,0 | 7200 |
|  | Ул.Озерная | 671,0 | 2014г. | 171,105 | 3422,1 | 2013 |
|  | Ул.Первомайская | 1151,0 | 2015г. | 310,77 | 6215,4 | 3453 |
|  | Ул.М.Горького | 1029,0 | 2015г. | 277,83 | 5556,6 | 3087 |
|  | Ул.Кирова | 899,0 | 2016г. | 525,915 | 10518,3 | 5394 |
|  | Ул.Пионерская | 603,0 | 2016г. | 180,9 | 3618,0 | 1809 |
|  | Ул.Комсомольская | 1026,0 | 2016г. | 410,4 | 8208,0 | 4101 |
|  | Итого : |  |  | 2829,0 | 56570 | 31302 |
| 2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населённых пунктах |
|  | Проезд от ул.Советской к ПНИ | 180,0 | 2013 | 54,0 | 1080,0 | 720,0 |
|  | Ул.Советская д.81 | 99,0 | 2013 | 29,7 | 594,0 | 396,0 |
|  | Ул.Советская д.115 | 100,0 | 2014 | 32,0 | 640,0 | 400,0 |
|  | Стоянка автомобильного транспорта у ж.д.Советская 115 |  | 2014 | 7,2 | 144,0 | 90,0 |
|  | Ул.Боровая 4, 10, 11 | 350,0 | 2015 | 119,0 | 2380,0 | 1400 |
|  | Ул.Заводская 83,81,79 | 270,0 | 2016 | 91,8 | 1836,0 | 1080 |
|  | Итого: |  |  | 316,0 334,0 | 6314,0 6674 | 3846 4086 |
|  | Всего: |  |  | 3163,0 | 63244,0 | 35388 |