Приложение № 2

**Перечень мероприятий, подпрограмм муниципальной программы**

**«Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения на 2015-2018гг»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год | | Последствия не реализации | Показатели реализации |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1. | Благоустройство и содержание гражданских захоронений | Администрация Будогощского городского поселения | 2015 г. | 2018 г. | Ухудшение санитарного и экологического состояния захоронений, не соблюдение норм законодательства | Доля гражданских захоронений содержащихся в нормативном состоянии 90%. |
| 2. | Благоустройство и содержание воинских захоронений | Администрация Будогощского городского поселения | 2015 г. | 2018 г. | Ухудшение санитарного и экологического состояния захоронений, не соблюдение норм законодательства | Доля воинских захоронений содержащихся в нормативном состоянии 90%. |
| 3. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов (несанкционированных свалок, крупногабаритных отходов). | Администрация Будогощского городского поселения | 2015 г. | 2018 г. | Ухудшение санитарного и экологического состояния поселения | Количество бытовых отходов, вывозимых с несанкционированных свалок на 1 000 человек населения 1,59 м³ |
| 4. | Санитарное содержание поселения | Администрация Будогощского городского поселения | 2015 | 2018 | Ухудшение санитарного и экологического состояния поселения | Доля благоустроенных территорий содержащихся в нормативном состоянии 80%. |

<\*> Мероприятия выполняются в соответствии с областным законом Ленинградской области от 10.06.2014 № 38-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области и отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области», который вводится в действие ежегодно областным законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период при условии, если областным законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период предусмотрено предоставление субвенций на осуществление переданных полномочий.

Приложение № 3

**Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения на 2015-2018гг»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия (квартал, год) |
|  | Меры правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы не применяются | | | |

Приложение № 4

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения на 2015-2018гг»**

**и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | | Показатель (индикатор) (наименование) | | Единица  измерения | | Значения показателей (индикаторов) | | | | | |
| Базовый период  (2014 год) | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Благоустройство и содержание гражданских и воинских захоронений | | | | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство и содержание гражданских и воинских захоронений в соответствии с требованиями нормативных документов | | % | | 85 | | 87 | | 88 | 89 | 90 |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов (несанкционированных свалок, крупногабаритных отходов). | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество бытовых отходов, вывозимых с несанкционированных свалок на 1 000 человек населения | | Куб.м. | | 1,59 | | 1,59 | | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Санитарное содержание поселения | | | | | | | | | | | |
| 1 | Процент потребителей удовлетворенных качеством содержания поселения | | % | | 73 | | 75 | | 77 | 79 | 80 |

Приложение № 5

**Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения на 2015-2018гг»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мер** | **Объем выпадающих доходов (увеличение обязательств) бюджета Киришского городского поселения (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы)** | **Объем дополнительных доходов бюджета Киришского городского поселения за счет применения мер муниципального регулирования (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы)** | **Краткое обоснование необходимости применения мер для достижения целей муниципальной программы** |
| Не предусмотрено | | | | |

Приложение № 6

**Сведения о порядке сбора информации и методики расчета показателя (индикатора)**

**муниципальной программы**

**«Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения на 2015-2018гг»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Определение показателя1 | Временные характеристики2 | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения3 | Базовые показатели | Метод сбора и индекс формы отчетности 4 | Субъект (объект) наблюдения5 | Охват совокупности6 |
| 1 | Доля гражданских и воинских захоронений отвечающих установленным требованиям | % | Отношение гражданских и воинских захоронений отвечающих установленным требованиям к гражданским и воинским захоронениям не отвечающим установленным требованиям. | На 09.05. и 15.06. текущего года | А/В\*100=С | А- гражданские и воинские захоронения отвечающие установленным требованиям  Б- гражданские и воинские захоронения не отвечающие установленным требованиям  С-показатель эффективности | Административная информация | Гражданские и воинские захоронения в МО Будогощское городское поселение | Выборочное наблюдение |
| 2 | Количество бытовых отходов и КГО , вывозимых с несанкционированных свалок на 1 000 человек населения. | м³ | Показывает соотношение вывезенных с несанкционированных свалок бытовых отходов и КГО на 1 тысячу человек населения | ежегодно | ***V***инд .= ***V***год n / ***N***год n \* 1000 | ***V***год n  объем бытовых отходов вывезенных в оцениваемый год | периодическая отчетность | Территория МО Будогощское городское поселение | Выборочное наблюдение |
| 3 | Доля благоустроенных территорий содержащихся в нормативном состоянии | % | Показывает долю благоустроенных территорий, содержащихся в нормативном состоянии | На 01.05 текущего года | **S**  **S**  *сод*  сод.  **×**100%    *n*  *n*  *K*  *общ* | **S**  *сод*    *n*  площадь благоустроенных территорий соответствующих требованиям нормативов на конец рассматриваемого периода | периодическая отчетность | Территория МО Будогощское городское поселение | Сплошное наблюдение |

Приложение №7

**План реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения на 2015-2018гг»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок реализации | | Годы реализации | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) | | | | |
| всего | в том числе | | | |
| Начало реализации | Конец реализации | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинград-ской области | Бюджет МО Будогощское  Городское поселение Киришского муниципаль-ного района | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области «Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения» | Администрация Будогощского городского поселения, | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 7371,799 |  |  | 7371,799 |  |
| 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 3760,000 |  |  | 3760,000 |  |
| 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | 3760,000 |  |  | 3760,000 |  |
| 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2018 | 3760,000 |  |  | 3760,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство и содержание гражданских захоронений | Администрация Будогощского городского поселения, | 01.01.2015 | 31.12.2018 | 2018 | 800,000 |  |  | 800,000 |  |
| 01.01.2015 | 31.12.2018 | 2015 | 200,000 |  |  | 200,000 |  |
| 2016 | 200,000 |  |  | 200,000 |  |
| 2017 | 200,000 |  |  | 200,000 |  |
| 2018 | 200,000 |  |  | 200,000 |  |
| Благоустройство и содержание воинских захоронений | Администрация Будогощского городского поселения, | 01.01.2015 | 31.12.2018 | 2018 | 330,000 |  |  | 330,000 |  |
| 01.01.2015 | 31.12.2018 | 2015 | 150,000 |  |  | 150,000 |  |
| 2016 | 60,000 |  |  | 60,000 |  |
| 2017 | 60,000 |  |  | 60,000 |  |
| 2018 | 60,000 |  |  | 60,000 |  |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов (несанкционированных свалок, крупногабаритных отходов). | Администрация Будогощского городского поселения, | 01.01.2015 | 31.12.2018 | 2018 | 13516,899 |  |  | 13516,899 |  |
| 01.01.2015 | 31.12.2018 | 2015 | 5116,899 |  |  | 5116,899 |  |
| 2016 | 2800,000 |  |  | 2800,000 |  |
| 2017 | 2800,000 |  |  | 2800,000 |  |
| 2018 | 2800,000 |  |  | 2800,000 |  |
| Санитарное содержание поселения | Администрация Будогощского городского поселения, МП «ККП | 01.01.2015 | 31.12.2018 | 2018 | 4004,900 |  |  | 4004,900 |  |
| 01.01.2015 | 31.12.2018 | 2015 | 1904,900 |  |  | 1904,900 |  |
| 2016 | 700,000 |  |  | 700,000 |  |
| 2017 | 700,000 |  |  | 700,000 |  |
| 2018 | 700,000 |  |  | 700,000 |  |

Приложение № 8

**Детальный план-график**

**финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета**

**Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области**

**«Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения на 2015-2018гг»**

**на очередной финансовый год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | График финансирования, тыс. руб. | | | |
| Очередной год реализации | | | |
| Всего | В т.ч. на очередной финансовый год | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация и содержание мест захоронения | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание мест захоронений в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.1279-03. | 2015 г. | 2018 г. | 1130,000 | 350,000 | 100,000 | 150,000 | 50,000 | 50,000 |
| 1.1 | Мероприятия направленные на благоустройство и содер- жание гражданских захоронений | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание гражданских захоронений в соответствии с требованием законодательства. | 2015 г. | 2018 г. | 800,000 | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000- |
| 1.2 | Мероприятия направленные на благоустройство и содержание воинских захоронений | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание воинских и братских захоронений в соответствии с требованием законодательства. | 2015 г | 2018 г. | 330,000 | 150,000 | 50,000 | 100,00- | -- | -- |
| 2 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов (несанкционированных свалок, крупногабаритных отходов). | Администрация Будогощского городского поселения | Отсутствие несанкционированных свалок, КГО. | 2015 г. | 2018 г. | 13516,899 | 5116,899 | 632,000 | 632,000 | 3222,000 | 630,899 |
| 3 | Организация благоустройства территории поселения | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание поселения в соответствии с Правилами благоустройства населенных пунктов . | 2015 г. | 2018 г. | 4004,900 | 1904,900 | 476,225 | 476,225 | 476,225 | 476,225 |
| 3.1 | Мероприятия направленные на санитарное содержание поселения | Администрация Будогощского городского поселения | Соблюдение санитарных норм и комфортности населения , улучшение эстетического вида | 2015 г. | 2018 г. | 4004,900 | 1904,900 | 476,225 | 476,225 | 476,225 | 476,225 |

<\*> Мероприятия выполняются в соответствии с областным законом Ленинградской области от 10.06.2014 № 38-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области и отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области», который вводится в действие ежегодно областным законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период при условии, если областным законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период предусмотрено предоставление субвенций на осуществление переданных полномочий.