ОТЧЕТ (годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за  2018 год

| Наименование проекта | Утверждено средств (рублей) | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферт, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники* | обл. бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников** | обл. бюджета | мест. бюджета | внебюджетных источников** |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Чистка шахтных колодцев в г.п.Будогощь: Кирова д.31; Комсомольская д.50; Октябрьская д.13; Лесной переулок д.3; Заводская д.4 ключик); Заозерная д.2; Зеленая Набережная д.14; Калинина д.8; М.Горького д.9; Механизаторов д.6; Хвойная д.5; Школьная д.5; Гоголя д.12; Лесная д.4; Некрасова д.2; Пушкина д.8; Первомайская д.32; Кирова д.40; Комсомольская д.8; Октябрьская д.29; Школьная д.15; Гоголя д.7; Лесная д.10; Пушкина д.5; Первомайская д.13; Советская д.33; Кирова д.50; Октябрьская д.30а; Первомайская д.9; Школьная д.23; Лесная д.23; Пушкина д.2; Советская д.37а; Первомайская д.37; Школьная д.35; Советская д.36; Некрасова д.10а | 175026,77 | 19483,20 | 10139,79 | 175026,77 | 19483,20 | 10139,79 | 175026,77 | 19483,20 | 10139,79 | 0,00 | ООО «СК «Металлстройсервис» | - №62 от 20.07.18г | - выполнение работ по чистке шахтных колодцев в г.п.Будогощь | 194509,97 | 194509,97 | №ЛС1 от 30.07.18г | 37шт 100% |
| Ремонт шахтного колодца по ул.Советская, д.33, г.п. Будогощь | 6348,10 | 706,64 | 0,00 | 6348,10 | 706,64 | 0,00 | 6348,10 | 706,64 | 0,00 | 0,00 | ООО «СК «Металлстройсервис» | -№74 от 19.09.18г | - выполнение работ по ремонту шахтного колодца по ул.Советская, д.33, г.п. Будогощь | 7054,74 | 7054,74 | №ЛС1 от 24.09.18г | 1 шт. 100% |
| 2.Обустройство дорог в г.п.Будогощь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт части дороги ул.Кооперативная до ул.Боровая в г.п.Будогощь | 334629,36 | 39310,46 | 21012,02 | 334629,36 | 39310,46 | 21012,02 | 334629,36 | 39310,46 | 21012,02 | 0,00 | ООО «АВРОРА» | - №65 от 24.07.18г | - выполнение работ по ремонту части дороги ул.Кооперативная до ул.Боровая в г.п.Будогощь | 373939,82 | 373939,82 | №1 от 17.08.18г | 428 кв.м 100% |
| Частичный ремонт дороги ул.Октябрьская (в районе котельной ПНИ) | 169052,75 | 18818,20 | 0,00 | 169052,75 | 18818,20 | 0,00 | 169052,75 | 18818,20 | 0,00 | 0,00 | ООО «АВРОРА» | - №65 от 24.07.18г | - выполнение работ по ремонту дороги ул.Октябрьская (в районе котельной ПНИ) | 187870,95 | 187870,95 | №2 от 17.08.18г | 289,44 кв.м 100% |
| Установка искусственных неровностей по ул.Железнодорожная (у бывшей кондитерской фабрики) | 206831,23 | 23023,00 | 0,00 | 206831,23 | 23023,00 | 0,00 | 206831,23 | 23023,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «АВРОРА» | - №65 от 24.07.18г | - выполнение работ по установке искусственных неровностей по ул.Железнодорожная (у бывшей кондитерской фабрики) | 229854,23 | 229854,23 | №3 от 17.08.18г | 7 кв.м 100% |
| Установка искусственных неровностей по ул. Кооперативная | 172111,79 | 19657,84 | 0,00 | 172111,79 | 19657,84 | 0,00 | 172111,79 | 19657,84 | 0,00 | 0,00 | ООО «ПромТехСтрой» | - №77 от 15.10.18г | - выполнение работ по установке искусственных неровностей по ул. Кооперативная | 191769,63 | 191769,63 | №1617 от 18.10.18г | 7 кв.м 100% |
| Итого | 1064000,00 | 120999,34 | 31151,81 | 1064000,00 | 120999,34 | 31151,81 | 1064000,00 | 120999,34 | 31151,81 | 0,00 | - | - | - | 1184999,34 | 1184999,34 | - | 37 шт ;. 1 шт; 428 кв.м; 289,44 кв.м; 7 кв.м; 7 кв.м |

| * материально-технические ресурсы юр. и физ. лиц, средства граждан, трудовые ресурсы |
| --- |
| Глава администрации поселения __________ Резинкин И.Е. (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель финансового органа ___________ Давидюк Г.В. (подпись) (фамилия, инициалы) | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________ | ___________________ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |  |  |
| Исполнитель Богданова Е.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы) тел. 8(81368) 73-440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 января 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение к годовому отчету муниципального образования Будогощского городского поселения

за 2018 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 2 | 2 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистка шахтных колодцев в г.п.Будогощь: Кирова д.31; Комсомольская д.50; Октябрьская д.13; Лесной переулок д.3; Заводская д.4 (ключик); Заозерная д.2; Зеленая Набережная д.14; Калинина д.8; М.Горького д.9; Механизаторов д.6; Хвойная д.5; Школьная д.5; Гоголя д.12; Лесная д.4; Некрасова д.2; Пушкина д.8; Первомайская д.32; Кирова д.40; Комсомольская д.8; Октябрьская д.29; Школьная д.15; Гоголя д.7; Лесная д.10; Пушкина д.5; Первомайская д.13; Советская д.33; Кирова д.50; Октябрьская д.30а; Первомайская д.9; Школьная д.23; Лесная д.23; Пушкина д.2; Советская д.37а; Первомайская д.37; Школьная д.35; Советская д.36; Некрасова д.10а | Шт. | 37 | 37 |
|  | Ремонт шахтного колодца по ул.Советская, д.33, г.п. Будогощь | Шт. | 1 | 1 |
| 2 | Обустройство дорог в г.п.Будогощь: |  |  |  |
|  | Ремонт части дороги ул.Кооперативная до ул.Боровая в г.п.Будогощь | Кв.м. | 428 | 428 |
|  | Частичный ремонт дороги ул.Октябрьская (в районе котельной ПНИ) | Кв.м. | 289,44 | 289,44 |
|  | Установка искусственных неровностей по ул.Железнодорожная (у бывшей кондитерской фабрики) | Кв.м. | 7 | 7 |
|  | Установка искусственных неровностей по ул. Кооперативная | Кв.м. | 7 | 7 |