**Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 9 месяцев 2017 г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименования подпрограммы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** | **Год начала реализации** | **Год окончания реализации** | **Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.** |
|
| **Запланировано на 2017 г** | **Израсходовано за 9 месяцев 2017 г** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Ремонт дорог сельских населенных пунктов Будогощского городского поселения в рамках Областного закона от 14.12.2014 №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципального образования Ленинградской области иных форм местного самоуправления»** |
| **1** | ***Подпрограмма 1:*** **«Развитие населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог в деревнях | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение проведения ремонта дорог в деревнях | **2017** | **2017** | 1644,38 | **1544,17** |
| 1.2 | Обеспечение пожарной безопасности в деревнях | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Повышение пожарной безопасности в деревнях | **2017** | **2017** | 85,35 | **85,35** |
| 1.3 | Ремонт и устройство колодцев питьевой воды в деревнях | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения в деревнях | **2017** | **2017** | 123,35 | **123,35** |
| 1.4 | Благоустройство и санитарное содержание деревень | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Содержание деревень в соответствии с Правилами благоустройства населенных пунктов | **2017** | **2017** | 872,12 | **705,65** |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования на части территорий, являющейся административным центром Будогощского городского поселения в рамках Областного закона от 12.05.2015г. № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» |
| **2** | ***Подпрограмма 2:*****«Развитие административного центра муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** |
| 2.1 | Ремонт внутридомовых территорий административного центра | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение проведения ремонта дорогобщего пользования на части территорий, являющейся административным центром Будогощского городского поселения | **2017** | **2017** | 880,11 | **851,15** |
| 2.2 | Благоустройство и санитарное содержание территории административного центра | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Содержание поселения в соответствии с Правилами благоустройства населенных пунктов | **2017** | **2017** | 350,00 | **280,00** |