

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 14 апреля 2017 года № 115-р

|  |
| --- |
| О внесении изменений в распоряжение от 09.11.2016 года 449-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |

Внести изменения в распоряжение от 09 ноября 2016 года № 449-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»:

1. Изложить детальный план реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте поселения.

Глава администрации И.Е. Резинкин

Разослано: в дело-2, бухгалтерия, Комитет финансов, КСП, Будогощский вестник, официальный сайт

Приложение

**Детальный план реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименования подпрограммы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | |
|
| Всего | В т.ч. на очередной финансовый год | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| **Подпрограмма 1 «Содержание и развитие автомобильных дорог и дворовых территорий, дорожного хозяйства»** | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия, направленные на развитие автомобильных дорог, дорожного хозяйства, дворовых территорий и оформление технической документации на них муниципального образования Будогощское городское поселения Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2018гг | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения. | 2015 | 2015 | 834,62 | | **-** |
| 2 | Мероприятия, направленные на содержание автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на период 2015-2018гг | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности | 2015 | 2015 | 1684,96 | | **-** |
| 3. Содержание и развитие автомобильных дорог и дворовых территорий, дорожного хозяйства | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности | 2016 | 2018 | 4144,45 | | 1511,64 |
| 4. **Содержание мостового перехода через р.Пчевжа на территории Будогощского городского поселения и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино вне границ указанных населенных пунктов и в границах указанных населенных пунктов** | | | | | | | | |
| 4.1 | Содержание мостового перехода через р.Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино в границах указанных населенных пунктов | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание мостового перехода и автодороги на подходах к нему на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности. | 2016 | 2018 | 267,38 | | 164,14\*\* |
| 4.2 | Содержание мостового перехода через р.Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино вне границ указанных населенных пунктов | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание мостового перехода и автодороги на подходах к нему на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности | 2016 | 2018 | 189,78 | | 119,98\*\* |
| 5. **Оформление технических планов и кадастровых паспортов на дороги местного значения в границах поселения** | | | | | | | | |
| 5.1 | Оформление технических планов и кадастровых паспортов на дороги местного значения в границах поселения | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2016 | 2016 | 72,77 | | - |
| **Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием»** | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул. Заводская от дома №32 до дома №76 в г.п. Будогощь Киришского района Ленинградской области протяженность 360п.м/ 1368 кв.м | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения. | 2015 | 2015 | 911,56 | | - |
| 2 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул. Кооперативная от дома № 7 до ул Железнодорожная в г.п.Будогощь Киришского района Ленинградской  области протяженность 276 п.м/ 2499 кв.м | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения. | 2015 | 2015 | 1264,46 | | - |
| 3 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул.Озерная от ул.Песочная до ул.Комсомольская в г.п.Будогощь Киришского района Ленинградской области протяженность 281,4п.м./1125,6 кв.м | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения. | 2015 | 2015 | 595,98 | | - |
| **4**. **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | |
| 4.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения. | 2016 | 2018 | 3005,25 | | **682,91** |
| 4.2 | Ремонт участка дороги по ул.Советская от ул.Коммунальная до ул.Пионерская | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2016 | 2016 | 1134,13 | | **-** |
| 4.3 | Ремонт участка дороги по ул.Октябрьская от д.№47 до ул.Коммунальная | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2016 | 2016 | 871,06 | | **-** |
| 4.4 | Ремонт участка дороги по ул.М Горького от ул.Строителей до д.№4 | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2016 | 2016 | 582,15 | | **-** |
| 4.5 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Новая от д.115 по ул.Советская до д.44 по ул.Новая в гп.Будогощь Киришского района Ленинградской области | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2017 | 2018 | 2106,37 | | **1831,37** |
| 4.6 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Заводская от д.7 до д.32 в гп.Будогощь Киришского района Ленинградской области | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2017 | 2017 | 620,33 | | **620,33** |
| 4.7 | Ремонт дороги ул.Советская (участок от ул.Коммунальная до ул.Делегатская) в гп.Будогощь | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2017 | 2017 | 3336,16 | | **3336,16** |
| 4.8 | Ремонт дороги ул,Советская (участок от д.75Б до ул.Коммунальная) в гп.Будогощь | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2017 | 2017 | 3459,92 | | **3459,92** |

\*\*- в том числе неисполненные бюджетные обязательства в 2016 г в размере 111,07 тыс.руб.