РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От   14 апреля 2017 года № 115-р

О внесении изменений в распоряжение от 09.11.2016 года 449-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

Внести изменения в распоряжение от 09 ноября 2016 года № 449-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»:

1. Изложить  детальный план реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте поселения.

Глава администрации							И.Е. Резинкин

Разослано: в дело-2, бухгалтерия, Комитет финансов, КСП, Будогощский вестник, официальный сайт

Приложение

Детальный план реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

| № п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на очередной финансовый год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма 1 «Содержание и развитие автомобильных дорог и дворовых территорий, дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, направленные на развитие автомобильных дорог, дорожного хозяйства, дворовых территорий и оформление технической документации на них муниципального образования Будогощское городское поселения Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2018гг | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения. | 2015 | 2015 | 834,62 |  | - |
| 2 | Мероприятия, направленные на содержание автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на период 2015-2018гг | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности | 2015 | 2015 | 1684,96 |  | - |
| 3. Содержание и развитие автомобильных дорог и дворовых территорий, дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности | 2016 | 2018 | 4144,45 |  | 1511,64 |
| 4. Содержание мостового перехода через р.Пчевжа на территории Будогощского городского поселения и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино вне границ указанных населенных пунктов и в границах указанных населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Содержание мостового перехода через р.Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино в границах указанных населенных пунктов | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание мостового перехода и автодороги на подходах к нему на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности. | 2016 | 2018 | 267,38 |  | 164,14** |
| 4.2 | Содержание мостового перехода через р.Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино вне границ указанных населенных пунктов | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание мостового перехода и автодороги на подходах к нему на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности | 2016 | 2018 | 189,78 |  | 119,98** |
| 5. Оформление технических планов и кадастровых паспортов на дороги местного значения в границах поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Оформление технических планов и кадастровых паспортов на дороги местного значения в границах поселения | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2016 | 2016 | 72,77 |  | - |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул. Заводская от дома №32 до дома №76 в г.п. Будогощь Киришского района Ленинградской области протяженность 360п.м/ 1368 кв.м | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения. | 2015 | 2015 | 911,56 |  | - |
| 2 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул. Кооперативная от дома № 7 до ул Железнодорожная в г.п.Будогощь Киришского района Ленинградской области протяженность 276 п.м/ 2499 кв.м | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения. | 2015 | 2015 | 1264,46 |  | - |
| 3 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул.Озерная от ул.Песочная до ул.Комсомольская в г.п.Будогощь Киришского района Ленинградской области протяженность 281,4п.м./1125,6 кв.м | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения. | 2015 | 2015 | 595,98 |  | - |
| 4. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения. | 2016 | 2018 | 3005,25 |  | 682,91 |
| 4.2 | Ремонт участка дороги по ул.Советская от ул.Коммунальная до ул.Пионерская | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2016 | 2016 | 1134,13 |  | - |
| 4.3 | Ремонт участка дороги по ул.Октябрьская от д.№47 до ул.Коммунальная | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2016 | 2016 | 871,06 |  | - |
| 4.4 | Ремонт участка дороги по ул.М Горького от ул.Строителей до д.№4 | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2016 | 2016 | 582,15 |  | - |
| 4.5 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Новая от д.115 по ул.Советская до д.44 по ул.Новая в гп.Будогощь Киришского района Ленинградской области | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2017 | 2018 | 2106,37 |  | 1831,37 |
| 4.6 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Заводская от д.7 до д.32 в гп.Будогощь Киришского района Ленинградской области | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2017 | 2017 | 620,33 |  | 620,33 |
| 4.7 | Ремонт дороги ул.Советская (участок от ул.Коммунальная до ул.Делегатская) в гп.Будогощь | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2017 | 2017 | 3336,16 |  | 3336,16 |
| 4.8 | Ремонт дороги ул,Советская (участок от д.75Б до ул.Коммунальная) в гп.Будогощь | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2017 | 2017 | 3459,92 |  | 3459,92 |

**- в том числе неисполненные бюджетные обязательства в 2016 г в размере 111,07 тыс.руб.