**Отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области» за 9 месяцев 2017 г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименования подпрограмм, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | |
|
| Запланировано на 2017 г | Израсходовано за 9 месяцев 2017 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | **8** |
| 1. Ликвидация жилых домов, признанных аварийными и непригодными для проживания | | | | | | | |
| 1.1 | Ликвидация жилых домов, признанных аварийными и непригодными для проживания | Администрация Будогощского городского поселения | Ликвидация угрозы вреда жизни и здоровью граждан | 2017 | 2017 | 249,99 | 249,99 |
| 2. Обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет взносов собственника муниципального жилого фонда | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет взносов собственника муниципального жилого фонда | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда | 2016 | 2017 | 459,49 | 306,33 |
| 3. Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом | Администрация Будогощского городского поселения | Оформление квитанций для уплаты ЖКУ, подготовка документации для приватизации гражданами жилых помещений | 2016 | 2017 | 119,97 | 89,98 |