

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29 декабря 2018 года № 333-р

|  |
| --- |
| О внесении изменений в распоряжение от 29.12.2017 года № 480-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год |

Внести изменения в распоряжение от 29 декабря 2017 года № 480-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год:

1. Изложить детальный план реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте поселения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации И.Е. Резинкин

Разослано: в дело-2, бухгалтерия, Комитет финансов, КСП, Будогощский вестник, официальный сайт

Приложение

**Детальный план реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименования подпрограммы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** | **Год начала реализации** | **Год окончания реализации** | **Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.** | |
|
| **Всего** | **В т.ч. на очередной финансовый год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | ***Подпрограмма 1:*  «Развитие населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области »** | | | | | | |
| 1.1 | Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах | | | **2018** | **2021** | 1558,99 | **1152,19** |
| 1.1.1 | Разработка и проведение государственной экспертизы проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | **2018** | **2021** | 162,32 | **48,89** |
| 1.1.2 | Ремонт дорог в д. Кукуй по ул. Октябрьская, в д. Званка (засыпка ям), в д. Кровино Сельцо по ул. Восточная, по ул.Центральная, в д. Лашино по ул. Центральная, в д. Луг по ул. Ручейная, в д. Крапивно по ул. Центральная (при въезде в деревню) | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | **2018** | **2018** | 1103,30 | **1103,30** |
| 1.1.3 | Ремонт дорог в деревнях | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | **2019** | **2021** | 293,37 | **0,00** |
| 1.2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах | | | **2018** | **2021** | 151,62 | **69,99** |
| 1.2.1 | Чистка пожарного водоема в д.Званка | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли пожарных водоемов и подъездов к ним, отвечающим требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающим надежный уровень безопасности | **2018** | **2018** | 69,99 | **69,99** |
| 1.2.2 | Чистка пожарных водоемов в деревнях, установка знаков | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли пожарных водоемов и подъездов к ним, отвечающим требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающим надежный уровень безопасности | **2019** | **2021** | 81,63 | **0,00** |
| 1.3 | Организация водоснабжения в населенных пунктах | | | **2018** | **2018** | 703,04 | **703,04** |
| 1.3.1 | Ремонт колодцев в д. Гремячево, д. Могилево, д. Луг, д.Клинково, д.Крапивно и т.д. | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | **2018** | **2018** | 234,54 | **234,54** |
| 1.3.2 | Чистка колодцев в деревнях | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | **2018** | **2018** | 468,50 | **468,50** |
| 1.4 | Благоустройство территории населенных пунктов | | | **2018** | **2018** | 166,47 | **166,47** |
| 1.4.1 | Установка дополнительных элементов на детской площадки в д Могилево ул. Старинка | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли благоустроенных территорий, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей благоустройства | **2018** | **2018** | 166,47 | **166,47** |
| 1.5 | Участие в организации по сбору (в т.ч. раздельному сбору) и транспортировке твердых коммунальных отходов в населенных пунктах | | | **2018** | **2018** | 582,19 | **582,19** |
| 1.5.1 | Устройство контейнерных площадок в д. Среднее Село, д. Яшкино, д. Бестоголово, д.Званка, д. Градоша, д. Половинник, д.Лашино, д. Луг | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли площадок для сбора ТБО, обустроенных в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства в общем количестве площадок для сбора ТБО | **2018** | **2018** | 582,19 | **582,19** |
| **2** | ***Подпрограмма 2:***  **«Развитие административного центра муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | | |
| 2.1 | Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре | | | **2018** | **2021** | 1196,72 | **1000,47** |
| 2.1.1 | Разработка и проведение государственной экспертизы проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | **2018** | **2021** | 58,59 | **17,03** |
| 2.1.2 | Ремонт дороги ул.Кооперативная до ул.Боровая | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | **2018** | **2018** | 373,95 | **373,95** |
| 2.1.3 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия дороги улицы Октябрьская в г.п.Будогощь | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | **2018** | **2018** | 187,87 | **187,87** |
| 2.1.4 | Установка искусственных неровностей по ул.Железнодорожная в г.п.Будогощь | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | **2018** | **2018** | 229,85 | **229,85** |
| 2.1.5 | Установка искусственных неровностей по ул.Кооперативная в г.п.Будогощь | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | **2018** | **2018** | 191,77 | **191,77** |
| 2.1.6 | Ремонт дорог в административном центре | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | **2019** | **2021** | 154,68 | **0,00** |
| 2.2 | Благоустройство территории административного центра муниципального образования | | | **2019** | **2021** | 188,25 | **0,00** |
| 2.2.1 | Благоустройство территории | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли благоустроенных территорий, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей благоустройства | **2019** | **2021** | 188,25 | **0,00** |
| 2.3 | Организация водоснабжения в административном центре | | | **2018** | **2018** | 201,56 | **201,56** |
| 2.3.1 | Чистка колодцев | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | **2018** | **2018** | 194,51 | **194,51** |
| 2.3.2 | Ремонт колодца по ул.Советская д.33 | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | **2018** | **2018** | 7,05 | **7,05** |