

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 21 марта 2016 г. № 32

О противопаводковых мероприятиях на территории

МО Будогощского городского поселения Киришского

муниципального района Ленинградской области.

С целью обеспечения безопасности населения в период пропуска весеннего половодья 2016 года на территории Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области, администрация Будогощского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности населения в период пропуска весеннего половодья 2016 года на территории Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области (приложение 1).
2. Утвердить состав противопаводковой комиссии МО Будогощского городского поселения (приложение 2).
3. Утвердить состав сил и средств привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весеннего половодья 2016 г. (приложение 3.).
4. Утвердить график дежурства противопаводковой комиссии МО Будогощского городского поселения (приложение 4).
5. Определить место возможного отселения граждан пострадавших от паводка – ДБОЛ «Орленок».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский Вестник» и разметить на официальном сайте поселения.
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Будогощского городского поселения А.В.Брагина.

Глава администрации И.Е.Резинкин

Разослано: в дело, прокуратуру, А.В.Брагину., администрация КМР, МУ «УЗНТ».

Приложение 1

к постановлению от 21.03.2016г. № 32

**ПЛАН**

мероприятий по обеспечению безопасности населения в период пропуска весеннего половодья 2016 года на территории Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок выполнения** | **Ответственный за выполнение** | **Примечание** |
| 1. | Мониторинг ситуации на р.Пчевжа | С 18.03 до прохождения | Зяблицев В.М. |  |
| 2. | Уточнить план возможной эвакуации населения | До 25.03.2016 | Брагин А.В. |  |
| 3. | Проверка возможного образования свалок в местах разлива р.Пчевжа | До 28.03.2016г. | Брагин А.В. |  |
| 4. | Работа с населением в местах возможного подтопления с предложением эвакуации на период половодья. | До 28.03.2016. | Брагин А.В. |  |
| 5. | Провести обследование состояния дороги в д.Могилева по ул.Старинка. | До 28.03.2016г. | Брагин А.В. |  |
| 6. | Проведение разъяснительной работы и обеспечение своевременного информирование населения о возможности отселения из зон подтопления | На период паводка | Брагин А.В. |  |
| 7. | Предоставление сведений о складывающейся паводковой обстановке в МУ «УЗНТ» | На период паводка | Брагин А.В. |  |
| 9. | Круглосуточное дежурство ответственных лиц администрации | На период паводка | Брагин А.В. | Чередуясь с начала паводка - Брагин А.В., Резинкин И.Е., Зяблицев В.М |
| 10. | Проверка готовности транспортных средств привлекаемых для ликвидации ЧС в зонах возможных подтоплений. | До 14.03. | Брагин А.В. |  |

Приложение 2

к постановлению от21.03.2016г. № 32.

СОСТАВ

противопаводковой комиссии МО Будогощского городского поселения.

Председатель комиссии:

Глава администрации Будогощского городского поселения – И.Е.Резинкин

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель главы администрации – А.В. Брагин

Члены комиссии:

Водитель администрации Зяблицев В.М

Директор МП «ККП г.п.Будогощь»- С.С.Ефименко

Начальник Будогощского УВКХ – Н.В.Беляев.

Приложение 3

к постановлению от21.03.2016. № 32

СОСТАВ

сил и средств привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весеннего половодья 2016 г.

1. Администрация Будогощского городского поселения:

Автомашина – Нива Шевроле – 1 шт.

Автомашина Фольксваген Джетта – 1 шт.

Лодка гребная с веслами и двумя спасательными жилетами – 1 шт.

Дизель генераторы 5 Квт. – 3 шт.

Мотопомпы – 2 шт.

1. МП «ККП г.п.Будогощь»:

Автогрейдер 1 шт.

Экскаватор – 1 шт.

Трактор МТЗ – 82 – 2 шт.

Специализированная машина для сбора и вывоза мусора – 2 шт.

Приложение 4

к постановлению от 21.03.2016г. № 32

**ГРАФИК**

дежурства противопаводковой комиссии

МО Будогощского городского поселения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О./ дата | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| Резинкин И.Е. |  |  |  |  |  |  |  |
| Брагин А.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| Зяблицев В.М. |  |  |  |  |  |  |  |