18.06.2018г.№60

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ГОРОХОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 19.12.2017г. №530

«О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

В целях уточнения границ населенных пунктов, уточнения назначения территорий Гороховского муниципального образования,  исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом Гороховского муниципального образования, а так же в целях приведения в соответствие действующему законодательству состава и структуры Генерального плана и Правил землепользования и застройки, структуризации и унификации информации об объектах федерального, регионального и местного значения в соответствии с частью 13 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление Главы Гороховского муниципального образования от 19.12.2017г №530 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный План и правила землепользования и застройки Гороховского муниципального образования»:

1) Приложение №3 План мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Гороховского муниципального образования, считать в новой редакции.

2) В пункте 2. слова «что составляет 20550 рублей (двадцать тысяч пятьсот пятьдесят рублей)», заменить на «30600 рублей (тридцать тысяч шестьсот рублей)»

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Гороховского муниципального образования» и на официальном сайте администрации Гороховского муниципального образования (gorokhovskoe-mo.ru).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Гороховского

муниципального образования

К.С. Соловьёва

Приложение №3

Утверждено постановлением главы

Гороховского МО

от 18.06.2018г.№60

План мероприятий по внесению изменений

в генеральный план и правила землепользования и

застройки Гороховского муниципального образования

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие нормативного правового акта о подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Гороховского муниципального образования | Июль 2018г. |
| 2 | Публикация в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Гороховского муниципального образования, информационного сообщения о подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Гороховского муниципального образования | Июль 2018г. |
| 3 | Сбор, учет и рассмотрение комиссией предложений по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Гороховского муниципального образования, подготовка рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки поселения или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения | Июль 2018г.- Август 2018г. |
| 4 | Заключение контракта на разработку проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Гороховского муниципального образования | Июль2018г.- Август 2018г. |
| 5 | Подготовка проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Гороховского муниципального образования | Июль2018г.- Сентябрь 2018г. |
| 6 | Подготовка распоряжений о проведении публичных слушаний, о рассмотрении проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки, публикация распоряжений в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Гороховского муниципального образования, оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их проведения | Июнь 2018г. |
| 7 | Согласование проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Гороховского муниципального образования в соответствии со ст.9, 24, 25 Градостроительного кодекса | Июнь 2018г.- Декабрь 2018г. |
| 8 | Публикация заключений о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации поселения | Декабрь 2018г. |
| 9 | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки | Декабрь 2018г.- Январь 2019г. |
| 10 | Рассмотрение проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Думой Гороховского муниципального образования и его утверждение | Январь 2019г. |
| 11 | Публикация утвержденных изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Гороховского муниципального образования в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации поселения, размещение в ФГИС ТП | Январь 2019г. |

И.о. Главы Гороховского

муниципального образования

К.С. Соловьёва