# 21.02.2018 г. №12

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ГОРОХОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ, ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ И РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ГОРОХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2018 ГОДУ

В целях эффективной реализации в 2018 году мероприятий перечня проектов народных инициатив, сформированных на собрании схода жителей Гороховского муниципального образования 24 января 2018 года по обсуждению проектов народных инициатив ,в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании в 2018 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 января 2018 года № 45-пп «О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018год», руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Гороховского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив, реализация которых в 2018 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 5892,54 (пять тысяч восемьсот девяносто два)рубля 54копейки и субсидии из областного бюджета ,предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств Гороховского муниципального образования, в объеме 444300 (четыреста сорок четыре тысячи триста) рублей. :

- Текущий ремонт в здании дома культуры по адресу: с. Горохово, ул. Школьная, 15 (замена оконных блоков);

- Приобретение спортивного инвентаря (гимнастические маты - 14 шт.) для МУК «Централизованная клубная система».;

2. Установить ответственных должностных лиц администрации Гороховскогомуниципального образования и сроки исполнения мероприятия.

3. Утвердить порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств Гороховского муниципального образования на 2018 год (Приложение №1).

4. Финансовому отделу обеспечить внесение изменений в решение Думы о бюджете на 2018 год в части расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив с учетом Порядка организации работы по реализации мероприятий и расходования бюджетных средств и бюджетной классификацией.

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник» Гороховского муниципального образования и разместить на официальном сайте Гороховского сельского поселения gorokhovskoe-mo.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Гороховского

муниципального образования

М.Б.Пахалуев

Приложение1

к постановлению

Главы Гороховского

муниципального образования

от 21.02.2018г.№ 12

Порядок организации работ по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив Гороховского муниципального образования на 2018 год.

1.Ответственность за объявление и проведение аукционов, котировок, закупку товаров, работ и услуг возложить на специалиста администрации Гороховского муниципального образования Гранину А.С. директора МУК «ЦКС» Гороховского муниципального образования Татарову А.С.

2.В срок до 30.08.2018 года заключить муниципальный контракт:

а) Текущий ремонт в здании дома культуры по адресу: с. Горохово, ул. Школьная, 15 (замена оконных блоков);

б) Приобретение спортивного инвентаря (гимнастические маты - 14 шт.) для МУК «Централизованная клубная система».;

Ответственность за заключение муниципальных контрактов возложить на специалиста администрации Гороховского муниципального образования Гранину А.С, директора МУК «ЦКС» Гороховского муниципального образования Татарову А.С.

3.Проведение работ предусмотреть:

- в срок 60 дней после подписания муниципального контракта:

а) Текущий ремонт в здании дома культуры по адресу: с. Горохово, ул. Школьная, 15 (замена оконных блоков);

б) Приобретение спортивного инвентаря (гимнастические маты - 14 шт.) для МУК «Централизованная клубная система».;

Ответственность за ходом выполнения работ возлагается на директора МУК «ЦКС» Гороховского муниципального образования Татарову А.С. и на комиссию по приемке выполненных работ.

4. Оплату за поставленный товар, за выполненные работы, произвести в течении одного календарного месяца не позднее 30.12.2018г. при наличии денежных средств на счете на основании товарной накладной, акта приема-передачи выполненных работ по контракту (договору).

Ответственность возложить на начальника финансового отдела Школьникову Наталью Юрьевну.

5. Отчет об использовании субсидий в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив Гороховского муниципального образования за 2018 год сдать в срок до 01 февраля 2019года.

Ответственность возложить на начальника финансового отдела Школьникову Наталью Юрьевну.