ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

МБУ «Служба содержания городского хозяйства и благоустройства»

Нижнесергинского городского поселения

за 2014 год

- ЧАСТЬ 2

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной работы Ремонт дорог с грунтовым и асфальто-бетонным покрытием

2. Количественные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы | км | 4,8 | 4,8 |  | Акты выполненных работ |

3. Стоимость муниципальной работы

| Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 845 808 | 844 941,34 |  | Первичные учетные документы |

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной работы Устройство водоотводных канав.

2. Количественные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы | км | 1,3 | 1,3 |  | Акты выполненных работ |

3. Стоимость муниципальной работы

| Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 171 000 | 160 982,08 |  | Первичные учетные документы |

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной работы Ремонт ограждения мостов

2. Количественные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы | км | 0,01 | 0,02 |  | Акты выполненных работ |

3. Стоимость муниципальной работы

| Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 000 | 50 000 |  | Первичные учетные документы |

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной работы Ремонт автобусных остановок

2. Количественные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество объектов | шт | 8 | 8 |  | Акты выполненных работ |

3. Стоимость муниципальной работы

| Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 45 000 | 45 000 |  | Первичные учетные документы |

РАЗДЕЛ 5

1. Наименование муниципальной работы Установка дорожных знаков

2. Количественные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество объектов | шт | 20 | 20 |  | Акты выполненных работ |

3. Стоимость муниципальной работы

| Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 100 000 | 100 000 |  | Первичные учетные документы |

РАЗДЕЛ 6

1. Наименование муниципальной работы Ремонт дорожных знаков

2. Количественные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество работ | шт | 48 | 48 |  | Акты выполненных работ |

3. Стоимость муниципальной работы

| Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 48 000 | 48 000 |  | Первичные учетные документы |

РАЗДЕЛ 7

1. Наименование муниципальной работы Покраска пешеходных переходов

2. Количественные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество | объект | 13 | 15 |  | Акты выполненных работ |

3. Стоимость муниципальной работы

| Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 100 000 | 100 000 |  | Первичные учетные документы |

РАЗДЕЛ 8

1. Наименование муниципальной работы Содержание светофорных объектов

2. Количественные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество | объект | 7 | 7 |  | Акты выполненных работ |

3. Стоимость муниципальной работы

| Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 196 000 | 196 000 |  | Первичные учетные документы |

РАЗДЕЛ 9

1. Наименование муниципальной работы Установка звуковой сигнализации

2. Количественные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество | объект | 2 | 2 |  | Акты выполненных работ |

3. Стоимость муниципальной работы

| Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 52 000 | 52 000 |  | Первичные учетные документы |

РАЗДЕЛ 10

1. Наименование муниципальной работы Организация выполнения работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда

2. Количественные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отремонтированные дома | Количество домов | 1 | 1 |  | Акты выполненных работ |

3. Стоимость муниципальной работы

| Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 147 400 | 147 008,75 |  | Первичные учетные документы |

РАЗДЕЛ 11

1. Наименование муниципальной работы Ремонт детских площадок

2. Количественные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество объектов | шт | 5 | 5 |  | Акты выполненных работ |

3. Стоимость муниципальной работы

| Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 156 765 | 156 765 |  | Первичные учетные документы |

РАЗДЕЛ 12

1. Наименование муниципальной работы Ремонт пешеходных мостов

2. Количественные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество объектов | шт | 3 | 6 |  | Акты выполненных работ |

3. Стоимость муниципальной работы

| Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 95 000 | 95 000 |  | Первичные учетные документы |

РАЗДЕЛ 13

1. Наименование муниципальной работы Устройство ледовых городков (монтаж, демонтаж гирлянд, доставка, уборка елки)

2. Количественные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество объектов | шт | 2 | 2 |  | Акты выполненных работ |

3. Стоимость муниципальной работы

| Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 305 000 | 305 000 |  | Первичные учетные документы |

РАЗДЕЛ 14

1. Наименование муниципальной работы Установка камер видеонаблюдения

2. Количественные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Установка камер видеонаблюдения | штук | 2 | 2 |  | Акты выполненных работ |

3. Стоимость муниципальной работы

| Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 000 | 50 000 |  | Первичные учетные документы |

РАЗДЕЛ 15

1. Наименование муниципальной работы Ремонт контейнерных площадок

2. Количественные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество объектов | шт | 5 | 5 |  | Акты выполненных работ |

3. Стоимость муниципальной работы

| Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 115 000 | 115 000 |  | Первичные учетные документы |

РАЗДЕЛ 16

1. Наименование муниципальной работы Установка урн

2. Количественные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество работ | шт | 15 | 15 |  | Акты выполненных работ |

3. Стоимость муниципальной работы

| Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 000 | 60 000 |  | Первичные учетные документы |

РАЗДЕЛ 17

1. Наименование муниципальной работы Посадка деревьев

2. Количественные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество работ | штук | 0 | 0 |  |  |

3. Стоимость муниципальной работы

| Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | 0 |  |  |

РАЗДЕЛ 18

1. Наименование муниципальной работы Содержание улиц Нижнесергинского городского поселения

2. Количественные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадь | м2 | 215 000 | 215 000 |  | Единые правила благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с бытовыми отходами в Нижнесергинском городском поселении |

3. Стоимость муниципальной работы

| Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 520 000 | 517 823,40 |  | Первичные учетные документы |

РАЗДЕЛ 19

1. Наименование муниципальной работы Снос ветхих строений

2. Количественные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадь | кв.м | 0 | 0 |  |  |

3. Стоимость муниципальной работы

| Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | 0 |  |  |

РАЗДЕЛ 20

1. Наименование муниципальной работы Кронирование тополей

2. Количественные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество работ | штук | 80 | 83 |  | Акты выполненных работ |

3. Стоимость муниципальной работы

| Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 350 000 | 350 000 |  | Первичные учетные документы |

РАЗДЕЛ 21

1. Наименование муниципальной работы Вывозка тополей

2. Количественные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество работ | штук | 80 | 83 |  | Акты выполненных работ |

3. Стоимость муниципальной работы

| Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 150 000 | 150 000 |  | Первичные учетные документы |

РАЗДЕЛ 22

1. Наименование муниципальной работы Ремонт памятников

2. Количественные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Памятники | единиц | 1 | 2 |  | Акты выполненных работ |

3. Стоимость муниципальной работы

| Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 90 000 | 86 626 |  | Первичные учетные документы |

РАЗДЕЛ 23

1. Наименование муниципальной работы Уборка несанкционированных свалок

2. Количественные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Место сбора | м3 | 800 | 827 |  | Акты выполненных работ |

3. Стоимость муниципальной работы

| Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 550 000 | 550 000 |  | Первичные учетные документы |

РАЗДЕЛ 24

1. Наименование муниципальной работы Организация работ по техническому обслуживанию, ремонту и установке электрических сетей уличного освещения

2. Количественные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество работ, объектов | шт | 600 | 600 |  | Акты выполненных работ |

3. Стоимость муниципальной работы

| Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 748 000 | 747 688,54 |  | Первичные учетные документы |

РАЗДЕЛ 25

1. Наименование муниципальной работы Санитарное содержание кладбища

2. Количественные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадь | Га | 6,5 | 6,5 |  | Реестр муниципальной собственности НСГП |

3. Стоимость муниципальной работы

| Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 173 950 | 172 723,40 |  | Первичные учетные документы |

РАЗДЕЛ 26

1. Наименование муниципальной работы Охрана кладбища

2. Количественные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадь | Га | 4,2 | 4,2 |  | Реестр муниципальной собственности НСГП |

3. Стоимость муниципальной работы

| Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 63 750 | 63 750 |  | Первичные учетные документы |

РАЗДЕЛ 27

1. Наименование муниципальной работы Ремонт пожарных гидрантов

2. Количественные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество | единиц | 3 | 4 |  | Акты выполненных работ |

3. Стоимость муниципальной работы

| Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 180 000 | 180 000 |  | Первичные учетные документы |

РАЗДЕЛ 28

1. Наименование муниципальной работы Информирование населения (памятки, плакаты, стенды)

2. Количественные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество | единиц | 1000 | 1200 |  | Первичные учетные документы |

3. Стоимость муниципальной работы

| Значение, утвержденное муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24 000 | 24 000 |  | Первичные учетные документы |

- ЧАСТЬ 3

Объем финансового обеспечения выполнения

муниципального задания

| Вид затрат | Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период, тыс.руб. | Фактическое значение за отчетный период, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. Затраты на оказание муниципальных услуг |  |  |
| 2. Затраты на выполнение работ | 5386,6 | 5368,3 |
| 3. Затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества |  |  |
| ИТОГО | 5386,6 | 5368,3 |

Директор МБУ «Служба содержания городского

Хозяйства и благоустройства»                                                                 А.А. Яковлев