# ГЛАВА НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2018 г.               №  169

г. Нижние Серги

О внесении изменений в План мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижнесергинского городского поселения на 2017 - 2022 годы», утвержденной постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 28.06.2017 № 333( с изменениями от 06.09.2017 № 433, от 28.11.2017 № 549)

Руководствуясь  постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований- победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», Уставом  Нижнесергинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в План мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижнесергинского городского поселения на 2017 - 2022 годы», утвержденной постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 28.06.2017 № 333( с изменениями от 06.09.2017 № 333, от 28.11.2017. № 549), изложив его в новой редакции  (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление путем размещения на официальном сайте Нижнесергинского городского поселения в сети Интернет.

3. Контроль выполнения данного Постановления оставляю за собой.

Глава Нижнесергинского

городского поселения	А.М. Чекасин

Утвержден постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от  28.06.2017 № 333(с изменениями от 06.09.2017 № 433, от 28.11.2017 №549,

от  13.04.2018 № 169 )

Приложение № 12

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Нижнесергинского городского поселения на 2017 – 2022 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 – 2022 ГОДЫ»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 105386,5 | 0 | 34371,5 | 30107,5 | 15302,5 | 15302,5 | 15302,5 |
|  | Иные бюджетные средства (ФБ и ОБ и(или) средства НСМР)* | 95186,5 | 0 | 33221,5 | 28357,5 | 14452,5 | 14452,5 | 14452,5 |
|  | местный бюджет | 9750 | 0 | 1000 | 1600 | 800 | 800 | 5550 |
|  | внебюджетные средства* | 450 | 0 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 |
|  | Глава 1 Подготовительные работы |
| 1.1 | Разработка дизайн- проекта, проектно-сметной документации и проведение ценовой экспертизы сметной документации, изготовление полиграфической продукции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1150,0 | 0 | 150 | 100 | 300 | 300 | 300 |
| 1.2. | Актуализация Единых Правил благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с бытовыми отходами в Нижнесергинском городском поселении, местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. | Обследование территории Нижнесергинского городского поселения с последующим составлением паспортов( инвентаризационных) дворовых территорий МКД, общественных территорий и других, местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4. | Заключение соглашений администрации Нижнесергинского городского поселения с собственниками объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по Главе 1, местный бюджет | 1150 | 0 | 150 | 100 | 300 | 300 | 300 |
|  | Глава 2 Комплексное благоустройство дворовых территорий |  |  |
| 2.1 | Дворовая территория г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, 1,2,3,4,4 а, в том числе | 15007,5 | 0 | 0 | 15007,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные бюджетные средства | 14107,5 | 0 | 0 | 14107,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные средства | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Дворовая территория г. Нижние Серги, ул. Жукова,71, в том числе | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные бюджетные средства | 14701,5 | 0 | 14701,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 148,5 | 0 | 148,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные средства | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Иные дворовые территории, с формированные и внесённые в Программу по мере поступления предложений заинтересованных лиц в соответствии с установленными требованиями, в том числе | 15007,5 | 0 | 0 | 0 | 5002,5 | 5002,5 | 5002,5 |
|  | Иные бюджетные средства | 14107,5 | 0 | 0 | 0 | 4702,5 | 4702,5 | 4702,5 |
|  | местный бюджет | 750 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 |
|  | внебюджетные средства | 150 |  | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| ИТОГО по Главе 2 | 45015,0 | 0 | 15000 | 15007,5 | 5002,5 | 5002,5 | 5002,5 |
| Иные бюджетные средства | 42916,5 | 0 | 14701,5 | 14107,5 | 4702,5 | 4702,5 | 4702,5 |
| местный бюджет | 1648,5 | 0 | 148,5 | 750 | 250 | 250 | 250 |
| внебюджетные средства | 450 | 0 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 |
|  | Глава 3 Благоустройство территорий общего пользования |
| 3.1. | Сад «Металлургов», ул. Ленина,2 в том числе | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные бюджетные средства | 14250 | 0 | 0 | 14250 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Центральная площадь, ул. Ленина,40, в том числе | 18621,5 |  | 18621,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные бюджетные средства | 17920 | 0 | 17920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 701,5 | 0 | 701,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Набережная (плотина), в том числе | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 |
|  | Иные бюджетные средства | 4750 | 0 | 0 | 0 | 4750 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| 3.4. | Сад в микрорайоне «Южный», ул, Кузнечная,1/2, в том числе | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 |
|  | Иные бюджетные средства | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750 | 0 |
|  | местный бюджет | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| ИТОГО по Главе 3 | 43621,5 | 0 | 18621,5 | 15000 | 5000 | 5000 | 0 |
| Иные бюджетные средства | 41670 | 0 | 17920 | 14250 | 4750 | 4750 | 0 |
| местный бюджет | 1951,5 | 0 | 701,5 | 750 | 250 | 250 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Глава 4 Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| 4.1. | Ремонт фасада здания по ул. Ленина,30 и благоустройство прилегающей территории, местный бюджет | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 4.2. | Приведение в соответствие с Едиными Правилами благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с бытовыми отходами в Нижнесергинском городском поселении здания по ул. Ленина,18, Иные бюджетные средства | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Приведение в соответствие с Едиными Правилами благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с бытовыми отходами в Нижнесергинском городском поселении здания по ул. Ленина,24, Иные бюджетные средства | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Приведение в соответствие с Едиными Правилами благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с бытовыми отходами в Нижнесергинском городском поселении здания по ул. Ленина,28, Иные бюджетные средства | 10000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| ИТОГО по Главе 4 | 15600 | 0 | 600 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Иные бюджетные средства | 10600 | 0 | 600 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| местный бюджет | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Средства указаны расчетным путем и подлежат корректировке |