

**ГЛАВА НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22.12.2017 г. № 595

г. Нижние Серги

***О внесении изменений в Постановление главы Нижнесергинского городского поселения от 18.04.2017 № 196 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Нижнесергинского городского поселения на 2018-2020 годы»***

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Областного закона от 19.12.2013 № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», на основании пункта 2 постановления Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 477-ПП «Об установлении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП», руководствуясь Уставом Нижнесергинского городского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Нижнесергинского городского поселения на 2018-2020 год, изложить в следующей редакции (прилагается).

2 Опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте Нижнесергинского городского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Нижнесергинского

городского поселения А. М. Чекасин

СОГЛАСОВАНИЕ

проекта **постановления** (распоряжения) главы Нижнесергинского городского поселения

Наименование постановления (распоряжения):

***О внесении изменений в Постановление главы Нижнесергинского городского поселения от 18.04.2017г № 196 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Нижнесергинского городского поселения на 2018-2020 годы»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность | Фамилия и  инициалы | Сроки и результаты согласования | | |
| Дата поступления  на  согласование | Дата согласования | Замечания на подпись |
| Глава  Нижнесергинского городского  поселения | Чекасин А. М. |  |  |  |
| Заместитель главы администрации по социально-экономическим  вопросам | Титова Н. А. |  |  |  |
| И.о. заместителя главы администрации по городскому хозяйству | Шварц Л. Ф. |  |  |  |
| Ведущий  специалист (юрист) | Рыбаков Д. В. |  |  |  |
| Зав.  организационно-кадрового отдела | Кондакова Л.Ю. |  |  |  |
| З1ав. отделом земельно-имущественных отношений | Скачкова А. С. |  |  |  |

Докладчик: Блинкова Наталья Геннадьевна

Постановление разослать:

Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области

Исполнитель, телефон: Блинкова Н. Г., 28-0-12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП | | | | | | | | |
| **ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на  2018-2020 годы на территории Свердловской области** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | | | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Всего: | В том числе | | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |
| Нежилых помещений | Жилых помещений |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2018 г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 48 | 1952 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 748,50 | 672,40 | 44,00 | 628,40 | 628,00 | 25 | 2 403 096,76 | 3 573,91 | 10 600,68 | 2018 |
| 28 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 44 | 1954 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 707,40 | 645,90 | 118,30 | 527,60 | 527,00 | 17 | 1 546 904,69 | 2 394,96 | 10 600,68 | 2018 |
| 29 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 46 | 1955 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 757,30 | 691,60 | 311,70 | 379,90 | 379,00 | 11 | 1 059 520,11 | 1 531,98 | 10 600,68 | 2018 |
| 30 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 84 | 1974 |  | Каркасно-сборный ж/б | 5 | 3 | 3 798,20 | 3 582,00 | 0,00 | 3 582,00 | 2 130,00 | 140 | 1 443 976,00 | 403,12 | 7 722,95 | 2018 |
| 31 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 90 | 1975 |  | Каркасно-сборный ж/б | 5 | 3 | 3 625,10 | 2 959,40 | 161,30 | 2 798,10 | 1 823,00 | 139 | 7 020 627,69 | 2 372,31 | 7 722,95 | 2018 |
| 32 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 83 | 1976 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2 640,90 | 2 428,90 | 0,00 | 2 428,90 |  | 135 | 3 318 488,89 | 1 366,25 | 7 722,95 | 2018 |
| Итого за 2018 | | - | - | - | - | - | 12 277,40 | 10 980,20 | 635,30 | 10 344,90 | 5 487,00 | 467 | 16 792 614,14 | 11 642,54 | - | - |
| 2019 г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 50 | 1952 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 1 | 430,00 | 391,60 | 84,50 | 307,10 | 307,00 | 9 | 3 627 032,57 | 9 262,09 | 10 600,68 | 2019 |
| 34 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 1 | 1954 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 1 | 429,70 | 277,20 | 41,40 | 235,80 | 235,00 | 14 | 3 263 448,26 | 11 772,90 | 10 600,68 | 2019 |
| 35 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 66 | 1958 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 1 | 488,95 | 444,50 | 0,00 | 444,50 | 444,00 | 21 | 4 270 299,84 | 9 606,97 | 10 600,68 | 2019 |
| 36 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 75 | 1959 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 817,30 | 743,00 | 231,20 | 511,80 | 511,00 | 13 | 5 944 916,91 | 8 001,23 | 10 600,68 | 2019 |
| 37 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 14 | 1962 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 509,60 | 509,60 | 0,00 | 297,10 | 297,00 | 16 | 3 303 953,57 | 6 483,43 | 10 600,68 | 2019 |
| 38 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 77 | 1963 |  | Крупноблочные пеноблоки | 3 | 2 | 996,80 | 914,00 | 82,80 | 831,20 | 831,00 | 30 | 4 106 319,94 | 4 492,69 | 10 600,68 | 2019 |
| 39 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 11 | 1965 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 453,90 | 453,90 | 0,00 | 304,60 | 304,00 | 23 | 2 942 826,80 | 6 483,43 | 10 600,68 | 2019 |
| 40 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 13 | 1965 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 485,70 | 485,70 | 0,00 | 485,70 | 485,00 | 16 | 3 148 999,71 | 6 483,43 | 10 600,68 | 2019 |
| 41 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 78 | 1965 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 458,00 | 458,00 | 37,30 | 420,70 | 356,00 | 17 | 2 969 408,83 | 6 483,43 | 10 600,68 | 2019 |
| 42 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 18 | 1985 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 782,70 | 500,30 | 0,00 | 500,30 | 500,00 | 31 | 846 436,82 | 1 691,86 | 10 600,68 | 2019 |
| 43 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Солнечный, д. 4 | 1996 |  | Кирпичные со сборным ж/б каркасом | 5 | 3 | 2 107,40 | 2 107,40 | 0,00 | 1 337,20 | 1 337,00 | 68 | 1 340 811,95 | 636,24 | 7 722,95 | 2019 |
| Итого за 2019 | | - | - | - | - | - | 7 960,05 | 7 285,20 | 477,20 | 5 676,00 | 5 607,00 | 258 | 35 764 455,20 | 71 397,69 | - | - |
| 2020 г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 6 | 1959 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 734,60 | 734,60 | 0,00 | 515,30 | 485,00 | 21 | 4 762 724,28 | 6 483,43 | 10 600,68 | 2020 |
| 45 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 7 | 1960 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 457,10 | 457,10 | 0,00 | 457,00 | 457,00 | 16 | 2 963 573,75 | 6 483,43 | 10 600,68 | 2020 |
| 46 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 8 | 1960 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 452,00 | 452,00 | 0,00 | 295,30 | 295,00 | 12 | 2 930 508,28 | 6 483,43 | 10 600,68 | 2020 |
| 47 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 80 | 1961 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 457,50 | 457,50 | 38,00 | 457,50 | 419,00 | 21 | 2 966 167,14 | 6 483,43 | 10 600,68 | 2020 |
| 48 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 10 | 1962 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 481,40 | 481,40 | 0,00 | 481,40 | 481,00 | 17 | 3 121 121,00 | 6 483,43 | 10 600,68 | 2020 |
| 49 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 4 | 1962 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 455,70 | 455,70 | 0,00 | 291,80 | 250,00 | 17 | 2 954 496,95 | 6 483,43 | 10 600,68 | 2020 |
| 50 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 12 | 1965 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 453,20 | 453,20 | 0,00 | 290,80 | 290,00 | 14 | 2 938 288,39 | 6 483,43 | 10 600,68 | 2020 |
| 51 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 74 | 1966 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 460,30 | 460,30 | 30,20 | 289,20 | 289,00 | 14 | 2 984 320,72 | 6 483,43 | 10 600,68 | 2020 |
| 52 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 9 | 1967 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 479,30 | 479,30 | 0,00 | 479,30 | 479,00 | 17 | 3 107 505,81 | 6 483,43 | 10 600,68 | 2020 |
| 53 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 72 | 1967 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 536,20 | 536,20 | 0,00 | 302,90 | 267,00 | 13 | 3 476 412,70 | 6 483,43 | 10 600,68 | 2020 |
| 54 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 68 | 1968 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 471,30 | 471,30 | 80,00 | 293,70 | 293,00 | 18 | 3 055 638,40 | 6 483,43 | 10 600,68 | 2020 |
| 55 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 76 | 1968 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 427,90 | 427,90 | 35,00 | 267,70 | 267,00 | 19 | 2 774 257,73 | 6 483,43 | 10 600,68 | 2020 |
| Итого за 2020 | | - | - | - | - | - | 5 866,50 | 5 866,50 | 183,20 | 4 421,90 | 4 272,00 | 199 | 38 035 015,15 | 77 801,10 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПЕРЕЧЕНЬ  видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на  2018-2020 годы на территории Свердловской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | | | | | | | | | | | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона | | | | | | | | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования | | Ремонт крыши | | Ремонт подвальных помещений | | Ремонт фасада | | Ремонт фундамента | | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем пожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в случае перевода лица, указанного в подпункте 2 или 3 части первой пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, на систему горячего водоснабжения, при которой горячее водоснабжение осуществляется путем нагрева воды с использованием индивидуального теплового пункта без отбора горячей воды из тепловой сети | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль |
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Итого по муниципальному образованию Нижнесергинское городское поселение | | | 90 592 084,49 | 27 335 645,54 | 0 | 0,00 | 3 033,75 | 23 027 893,96 | 178,10 | 5 125 306,53 | 5 420,55 | 31 478 447,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521 339,12 | 0,00 | 2 103 451,63 |
| Итого за 2018 год | | | 16 792 614,14 | 8 614 789,55 | 0 | 0,00 | 1 287,45 | 2 987 417,80 | 109,00 | 852 443,80 | 3 512,35 | 3 184 484,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 939,16 | 0,00 | 683 538,95 |
| 27 | | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 48 | 2 403 096,76 | 345 199,56 | 0 | 0,00 | 538,00 | 1 292 786,76 | 109,00 | 145 649,76 | 498,60 | 543 538,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 922,00 |
| 28 | | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 44 | 1 546 904,69 | 322 825,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 901,94 | 494,58 | 562 792,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 384,43 |
| 29 | | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 46 | 1 059 520,11 | 318 354,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 892,10 | 482,40 | 519 364,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 909,43 |
| 30 | | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 84 | 1 443 976,00 | 963 775,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 238,38 | 0,00 | 232 962,00 |
| 31 | | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 90 | 7 020 627,69 | 6 664 634,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 700,78 | 0,00 | 133 292,68 |
| 32 | | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 83 | 3 318 488,89 | 0,00 | 0 | 0,00 | 749,45 | 1 694 631,04 | 0,00 | 0,00 | 2 036,77 | 1 558 789,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 068,41 |
| Итого за 2019 год | | | 35 764 455,20 | 8 537 609,25 | 0 | 0,00 | 1 746,30 | 11 025 308,28 | 69,10 | 2 021 886,68 | 1 908,20 | 12 911 882,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 485,21 | 0,00 | 683 283,28 |
| 33 | | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 50 | 3 627 032,57 | 771 671,30 | 0 | 0,00 | 342,70 | 1 019 888,91 | 0,00 | 211 667,63 | 399,10 | 1 526 633,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 198,40 | 0,00 | 64 973,00 |
| 34 | | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 1 | 3 263 448,26 | 1 320 078,98 | 0 | 0,00 | 342,00 | 1 112 541,76 | 0,00 | 344 941,14 | 293,60 | 421 897,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 989,18 |
| 35 | | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 66 | 4 270 299,84 | 875 913,93 | 0 | 0,00 | 407,60 | 1 213 033,90 | 69,10 | 91 323,25 | 517,50 | 1 979 535,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 612,58 | 0,00 | 73 880,35 |
| 36 | | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 75 | 5 944 916,91 | 1 464 126,08 | 0 | 0,00 | 654,00 | 1 946 330,16 | 0,00 | 401 606,36 | 698,00 | 1 948 160,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 199,42 | 0,00 | 123 494,03 |
| 37 | | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 14 | 3 303 953,57 | 884 578,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 783 112,51 | 0,00 | 195 533,52 | 0,00 | 1 336 181,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 559,06 | 0,00 | 63 988,13 |
| 38 | | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 77 | 4 106 319,94 | 795 243,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 883 746,60 | 0,00 | 240 555,66 | 0,00 | 2 034 938,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 745,26 | 0,00 | 79 089,70 |
| 39 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 11 | 2 942 826,80 | 787 893,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 697 517,21 | 0,00 | 174 161,43 | 0,00 | 1 190 134,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 125,90 | 0,00 | 56 994,14 |
| 40 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 13 | 3 148 999,71 | 843 092,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 746 384,90 | 0,00 | 186 363,09 | 0,00 | 1 273 515,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 656,86 | 0,00 | 60 987,11 |
| 41 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 78 | 2 969 408,83 | 795 010,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 703 817,76 | 0,00 | 175 734,60 | 0,00 | 1 200 885,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 452,22 | 0,00 | 57 508,95 |
| 42 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 18 | 846 436,82 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 768 821,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 239,38 | 0,00 | 15 376,42 |
| 43 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Солнечный, д. 4 | 1 340 811,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 150 113,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 696,13 | 0,00 | 23 002,27 |
| Итого за 2020 год | | 38 035 015,15 | 10 183 246,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9 015 167,88 | 0,00 | 2 250 976,05 | 0,00 | 15 382 080,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 914,75 | 0,00 | 736 629,40 |
| 44 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 6 | 4 762 724,28 | 1 275 140,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 128 874,51 | 0,00 | 281 866,02 | 0,00 | 1 926 135,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 466,81 | 0,00 | 92 240,34 |
| 45 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 7 | 2 963 573,75 | 793 447,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 702 434,71 | 0,00 | 175 389,27 | 0,00 | 1 198 525,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 380,59 | 0,00 | 57 395,94 |
| 46 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 8 | 2 930 508,28 | 784 595,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 694 597,44 | 0,00 | 173 432,40 | 0,00 | 1 185 153,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 974,68 | 0,00 | 56 755,56 |
| 47 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 80 | 2 966 167,14 | 794 142,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 703 049,40 | 0,00 | 175 542,75 | 0,00 | 1 199 574,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 412,43 | 0,00 | 57 446,17 |
| 48 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 10 | 3 121 121,00 | 835 628,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 739 777,01 | 0,00 | 184 713,18 | 0,00 | 1 262 240,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 314,63 | 0,00 | 60 447,18 |
| 49 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 4 | 2 954 496,95 | 791 017,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 700 283,30 | 0,00 | 174 852,09 | 0,00 | 1 194 854,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 269,16 | 0,00 | 57 220,15 |
| 50 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 12 | 2 938 288,39 | 786 678,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 696 441,50 | 0,00 | 173 892,84 | 0,00 | 1 188 299,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 070,19 | 0,00 | 56 906,24 |
| 51 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 74 | 2 984 320,72 | 799 002,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 707 352,22 | 0,00 | 176 617,11 | 0,00 | 1 206 915,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 635,28 | 0,00 | 57 797,75 |
| 52 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 9 | 3 107 505,81 | 831 983,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 736 549,90 | 0,00 | 183 907,41 | 0,00 | 1 256 734,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 147,49 | 0,00 | 60 183,50 |
| 53 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 72 | 3 476 412,70 | 930 752,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 823 989,26 | 0,00 | 205 739,94 | 0,00 | 1 405 927,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 676,16 | 0,00 | 67 328,17 |
| 54 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 68 | 3 055 638,40 | 818 096,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 724 256,14 | 0,00 | 180 837,81 | 0,00 | 1 235 758,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 510,77 | 0,00 | 59 178,97 |
| 55 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 76 | 2 774 257,73 | 742 761,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 657 562,49 | 0,00 | 164 185,23 | 0,00 | 1 121 962,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 056,56 | 0,00 | 53 729,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |