

**ГЛАВА НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31.07.2019 г. № 329

г. Нижние Серги

***О внесении изменений в Постановление главы Нижнесергинского городского поселения от 28.11.2018 № 532 «О внесении изменений по утверждению краткосрочного плана реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Нижнесергинского городского поселения на 2018-2020 годы»***

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Областного закона от 19.12.2013 № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», на основании пункта 2 постановления Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 477-ПП «Об установлении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП», руководствуясь Уставом Нижнесергинского городского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Нижнесергинского городского поселения на 2018-2020 год 22.12.2018 № 595, изложив его в новой редакции (Приложения 1, 2).

2 Опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте Нижнесергинского городского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Нижнесергинского

городского поселения А. М. Чекасин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП |
| **ПЕРЕЧЕНЬмногоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализациирегиональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на территории МО Нижнесергинское городское поселение** |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Всего: | В том числе | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |
| Нежилых помещений | Жилых помещений |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Нижнесергинское городское поселение |
| 2018 г. |
| 1 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 48 | 1952 |   | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 748,50 | 672,40 | 44,00 | 628,40 | 628,00 | 25 | 1 267 015,18 | 1 884,32 | 10 600,68 | 2018 |
| 2 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 44 | 1954 |   | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 707,40 | 645,90 | 118,30 | 527,60 | 527,00 | 17 | 2 304 689,94 | 3 568,18 | 10 600,68 | 2018 |
| 3 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 46 | 1955 |   | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 757,30 | 691,60 | 311,70 | 379,90 | 379,00 | 11 | 2 291 780,32 | 3 313,74 | 10 600,68 | 2018 |
| 4 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 84 | 1974 |   | Каркасно-сборный ж/б | 5 | 3 | 3 798,20 | 3 582,00 | 0,00 | 3 582,00 | 2 130,00 | 140 | 247 238,38 | 69,02 | 7 722,95 | 2018 |
| 5 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 90 | 1975 |   | Каркасно-сборный ж/б | 5 | 3 | 3 625,10 | 2 959,40 | 161,30 | 2 798,10 | 1 823,00 | 139 | 6 174 752,42 | 2 086,49 | 7 722,95 | 2018 |
| 6 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 83 | 1976 |   | Кирпичные | 5 | 3 | 2 640,90 | 2 428,90 | 0,00 | 2 428,90 |   | 135 | 6 620 177,95 | 2 725,59 | 7 722,95 | 2018 |
| Итого за 2018 | - | - | - | - | - | 12 277,40 | 10 980,20 | 635,30 | 10 344,90 | 5 487,00 | 467 | 18 905 654,19 | 13 647,34 | - | - |
| 2019 г. |
| 7 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 48 | 1952 |   | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 748,50 | 672,40 | 44,00 | 628,40 | 628,00 | 25 | 2 560 799,47 | 3 808,45 |   | 2019 |
| 8 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 50 | 1952 |   | Крупноблочные газоблоки | 2 | 1 | 424,60 | 391,60 | 0,00 | 391,60 | 307,00 | 9 | 3 609 230,40 | 9 216,63 |   | 2019 |
| 9 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 66 | 1958 |   | Шлакоблочные | 2 | 1 | 488,10 | 444,50 | 0,00 | 444,50 | 444,50 | 20 | 36 580,63 | 82,30 |   | 2019 |
| 10 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 75 | 1959 |   | Крупноблочные газоблоки | 2 | 2 | 713,60 | 713,60 | 0,00 | 713,60 | 511,00 | 13 | 5 594 637,22 | 7 840,02 |   | 2019 |
| 11 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 14 | 1962 |   | Шлакоблочные | 2 | 2 | 509,60 | 448,10 | 0,00 | 448,10 | 448,10 | 19 | 1 493 589,12 | 3 333,16 |   | 2019 |
| 12 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 77 | 1963 |   | Кирпичные | 3 | 2 | 1 030,80 | 957,80 | 83,30 | 874,50 | 912,70 | 36 | 74 575,22 | 77,86 |   | 2019 |
| 13 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 11 | 1965 |   | Шлакоблочные | 2 | 2 | 516,40 | 454,90 | 0,00 | 454,90 | 454,90 | 20 | 33 958,40 | 74,65 |   | 2019 |
| 14 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 13 | 1965 |   | Кирпичные | 2 | 3 | 552,50 | 485,70 | 0,00 | 485,70 | 485,70 | 18 | 1 604 180,61 | 3 302,82 |   | 2019 |
| 15 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 78 | 1965 |   | Крупноблочные газоблоки | 2 | 2 | 458,00 | 458,00 | 0,00 | 458,00 | 356,00 | 17 | 1 522 353,27 | 3 323,92 |   | 2019 |
| 16 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 84 | 1974 |   | Каркасно-сборный ж/б | 5 | 3 | 3 798,20 | 3 582,00 | 0,00 | 3 582,00 | 2 130,00 | 140 | 1 486 731,60 | 415,06 |   | 2019 |
| 17 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 18 | 1985 |   | Кирпичные с металлическим каркасом | 2 | 2 | 846,70 | 782,70 | 0,00 | 782,70 | 500,00 | 31 | 2 268 790,16 | 2 898,67 |   | 2019 |
| 18 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Солнечный, д. 4 | 1996 |   | Кирпичные с металлическим каркасом | 5 | 3 | 2 107,40 | 2 107,40 | 0,00 | 2 107,40 | 1 337,00 | 68 | 1 143 348,14 | 542,54 |   | 2019 |
| Итого за 2019 | - | - | - | - | - | 12 194,40 | 11 498,70 | 127,30 | 11 371,40 | 8 514,90 | 416 | 21 428 774,24 | 34 916,06 | - | - |
| 2020 г. |
| 19 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 74 | 1966 |   | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 460,30 | 460,30 | 30,20 | 289,20 | 289,00 | 14 | 36 635,28 | 79,59 |   | 2020 |
| 20 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 79 | 1971 |   | Кирпичные | 3 | 2 | 1 074,00 | 994,50 | 367,60 | 626,90 | 626,90 | 24 | 116 604,18 | 117,25 |   | 2020 |
| 21 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Кузнечная, д. 1А | 1980 |   | Кирпичные | 2 | 3 | 917,70 | 917,70 | 0,00 | 917,70 | 873,40 | 34 | 57 788,12 | 62,97 |   | 2020 |
| 22 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 16 | 1985 |   | Кирпичные | 2 | 2 | 765,30 | 701,30 | 0,00 | 701,30 | 701,30 | 43 | 3 023 626,92 | 4 311,46 |   | 2020 |
| 23 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 100 | 1991 |   | Панельные | 5 | 6 | 3 640,00 | 3 640,00 | 0,00 | 3 640,00 | 3 640,00 | 126 | 2 995 753,20 | 823,01 |   | 2020 |
| Итого за 2020 | - | - | - | - | - | 6 857,30 | 6 713,80 | 397,80 | 6 175,10 | 6 130,60 | 241 | 6 230 407,70 | 5 394,28 | - | - |
| Итого по муниципальному образованию Нижнесергинское городское поселение | - | - | - | - | - | 26 782,40 | 24 938,30 | 1 116,40 | 23 681,00 | 17 374,50 | 959 | 46 564 836,13 | 1 867,20 | - | - |
| **ПЕРЕЧЕНЬ видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализацииРегиональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на территории МО Нижнесергинское городское поселение** |
|  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем пожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в случае перевода лица,  | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль |
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Итого по муниципальному образованию Нижнесергинское городское поселение | 46 564 836,13 | 11 589 174,68 | 0 | 0,00 | 6 658,38 | 23 674 935,59 | 109,00 | 792 054,73 | 4 485,79 | 6 243 970,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 244 656,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388 368,60 | 0,00 | 631 675,50 |
| Итого за 2018 год | 18 905 654,19 | 6 744 185,84 | 0 | 0,00 | 749,45 | 3 927 639,44 | 109,00 | 435 218,22 | 3 512,35 | 4 797 485,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 244 656,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 939,16 | 0,00 | 286 529,47 |
| 1 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 48 | 1 267 015,18 | 340 894,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 164 379,90 | 498,60 | 685 818,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 922,00 |
| 2 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 44 | 2 304 689,94 | 296 668,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 441,88 | 494,58 | 694 276,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 069,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 233,86 |
| 3 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 46 | 2 291 780,32 | 221 611,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 396,44 | 482,40 | 776 685,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 587,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 500,04 |
| 4 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 84 | 247 238,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 238,38 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 90 | 6 174 752,42 | 5 885 011,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 700,78 | 0,00 | 67 040,54 |
| 6 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 83 | 6 620 177,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 749,45 | 3 927 639,44 | 0,00 | 0,00 | 2 036,77 | 2 640 705,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 833,03 |
| Итого за 2019 год | 21 428 774,24 | 4 844 988,84 | 0 | 0,00 | 4 258,38 | 14 080 395,75 | 0,00 | 356 836,51 | 973,44 | 1 446 484,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 260,15 | 0,00 | 231 808,02 |
| 7 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 48 | 2 560 799,47 | 0,00 | 0 | 0,00 | 538,00 | 2 536 977,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 821,87 |
| 8 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 50 | 3 609 230,40 | 1 568 844,21 | 0 | 0,00 | 345,73 | 1 306 561,47 | 0,00 | 119 339,09 | 317,82 | 560 194,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 170,30 | 0,00 | 22 121,28 |
| 9 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 66 | 36 580,63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 580,63 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 75 | 5 594 637,22 | 1 818 564,63 | 0 | 0,00 | 633,45 | 2 544 968,79 | 0,00 | 237 497,42 | 655,62 | 886 290,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 048,91 | 0,00 | 42 266,55 |
| 11 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 14 | 1 493 589,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 433,00 | 1 440 722,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 125,49 | 0,00 | 14 740,99 |
| 12 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 77 | 74 575,22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 575,22 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 11 | 33 958,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 958,40 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 13 | 1 604 180,61 | 0,00 | 0 | 0,00 | 470,50 | 1 551 328,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 337,45 | 0,00 | 16 514,45 |
| 15 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 78 | 1 522 353,27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 464,40 | 1 470 893,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 452,22 | 0,00 | 15 007,19 |
| 16 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 84 | 1 486 731,60 | 1 457 580,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 151,60 |
| 17 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 18 | 2 268 790,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 657,30 | 2 199 177,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 147,54 | 0,00 | 38 465,39 |
| 18 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Солнечный, д. 4 | 1 143 348,14 | 0,00 | 0 | 0,00 | 716,00 | 1 029 765,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 863,99 | 0,00 | 29 718,70 |
| Итого за 2020 год | 6 230 407,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 650,55 | 5 666 900,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 169,29 | 0,00 | 113 338,01 |
| 19 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 74 | 36 635,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 635,28 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 79 | 116 604,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 604,18 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Кузнечная, д. 1А | 57 788,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 788,12 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 16 | 3 023 626,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 708,50 | 2 923 610,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 544,31 | 0,00 | 58 472,21 |
| 23 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 100 | 2 995 753,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 942,05 | 2 743 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 597,40 | 0,00 | 54 865,80 |