Утверждена  постановлением Главы Нижнесергинского городского поселения                        от 18.07.2017 № 360 (с изменениями от 05.04.2018 №150, от 26.06.2018 № 289, от 17.12.2018 № 568А, от 01.02.2019 №30, от 09.04.2019 № 130, от 06.05.2019 № 184, от 12.07.2019 № 299, от 09.09.2019 №376, от 18.11.2019 № 463)

# Муниципальная программа

«Газификация Нижнесергинского городского поселения»

на 2017-2020 годы

# ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ГАЗИФИКАЦИЯ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" НА 2017-2020 ГОДЫ

| -заказчик-координатор -разработчик -исполнители муниципальной программы | Администрация Нижнесергинского городского поселения. Общий контроль исполнения Программы осуществляет заместитель главы администрации Нижнесергинского городского поселения Отдел по ЖКХ, благоустройству и ГОиЧС Структурные подразделения администрации Нижнесергинского городского поселения, потребительские газовые кооперативы, организации, признанные победителями по результатам торгов. |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2020 годы |
| Цели муниципальной программы | Целью Программы является повышение уровня энергетического комфорта проживания населения Нижнесергинского городского поселения за счет повышения инженерного обустройства и обеспечения возможности использования сетевого природного газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества. |
| Задачи муниципальной программы | Задачами Программы, направленными на достижение указанной цели являются: 1) создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения путем реализации мероприятий по развитию газификации внутри населенных пунктов. 2) перевод индивидуальных домовладений на теплоснабжение от локальных индивидуальных источников тепла вместо неэффективного и дорогостоящего теплоснабжения от централизованной системы теплоснабжения |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) |  |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | Целевой показатель 1 Прирост мощности (длина вновь построенных газовых сетей) Целевой показатель 2 Количество домовладений, получившие возможность газификации Целевой показатель 3 Количество домовладений, переведенных с теплоснабжения от центральной системы на теплоснабжение от индивидуальных локальных источников тепла |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 97115,22 тыс. руб. в том числе: (по годам реализации) 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 36928,20 33089,84 3863,66 23233,52 из них: местный бюджет: 7415,50 тыс. руб. в том числе: (по годам реализации) 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2600,00 1493,5 1822,00 1500,00 областной бюджет: 89699,72 тыс. руб. в том числе: (по годам реализации) 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 34328,20 31596,34 2041,66 21733,52 |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | adminsergi.ru |

# 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития Нижнесергинского городского поселения

В 2005 году в Нижнесергинское городское поселение был подан природный газ путем строительства  газопровода-отвода Арти – Михайловск - Нижние Серги. После этого основные тепловые агрегаты сортопрокатного производства ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», центральная котельная были переведены на отапливание природным газом. В 2009г в микрорайоне «Южный» две угольных котельных были заменены на блочные газовые котельные. В 2010 году 19 многоквартирных домов  переведены на снабжение природным газом взамен сжиженного.

Не газифицированным оставался  частный сектор жилого фонда Нижнесергинского городского поселения, порядка 3300 домов. Отопление в этих домах печное, горячее водоснабжение отсутствует, что существенно снижает качество жизни. Кроме того, значительная часть жителей частного сектора – пенсионеры, для которых заготовка дров на зиму представляет серьезные трудности.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градостроительной политики, осуществляемой в пределах жилых территорий органами государственной власти Российской Федерации, органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 										Комфортность проживания в жилых домах определяется уровнем инженерного обустройства населенных пунктов и предоставления возможности использования природного газа для обеспечения предоставления коммунальных услуг надлежащего качества. Анализ обеспеченности жилых домов Нижнесергинского городского поселения элементами инженерного обустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей.	Газификация личных домовладений, составляющих большую часть жилого сектора г. Нижние Серги, позволяет существенно повысить уровень комфортности.

Требования жителей к созданию более высокого уровня инженерного обустройства жилых домов, а также острота проблем, накопившихся в этой сфере, предполагает выведение этих вопросов в разряд первостепенных.

В целях решения вышеперечисленных вопросов была разработана муниципальная программа «Газификация Нижнесергинского городского поселения»

Газификация личных домовладений и малоэтажного муниципального фонда позволяет решить еще одну проблему Нижнесергинского городского поселения, связанную с неэффективностью существующей системы теплоснабжения

Сложившаяся в настоящее время система теплоснабжения жилищно-коммунального сектора  от централизованной муниципальной котельной мощностью 118 МВт, крайне неэффективна и затратна.  В условиях г. Нижние Серги эта система имеет очевидные недостатки - большую протяженность тепловых сетей (8,2 км  - магистральные сети 17,5 км - внутриквартальные сети в двухтрубном исчислении) при незначительной величине присоединенной тепловой нагрузки потребителей (20 Гкал/ч). Износ сетей - 70-100%. С этим связаны большие тепловые потери через изоляцию и утечки. Это приводит к неоправданно высоким эксплуатационным затратам, требует значительных капиталовложений для поддержания в работоспособном состоянии протяженных тепловых сетей, снижает экономическую эффективность работы системы теплоснабжения в целом. Кроме того, неоправданно протяженные тепловые сети значительно снижают степень надежности и безаварийности работы системы теплоснабжения.

К центральному отоплению подключен достаточно большой частный жилой фонд, особенно на периферии, присоединенная тепловая нагрузка которого сравнима с тепловыми потерями при транспортировке теплоносителя до домовладений.

В результате ежегодно образуются  большие нераспределенные объемы теплоэнергии и ГВС, которые ложатся на убытки МУП «Энергоресурс г. Нижние Серги), оказывающего  услуги по теплоснабжению, транспортировке тепловой энергии и ГВС от котельной  до конечных потребителей. Ежегодные убытки составляют порядка 40 млн. руб. Накопленная задолженность за отпущенные теплоэнргоресурсы  перед ООО «Теплоснабжающая организация»  за период 2009-2016 г.г.  составляла 180 млн. руб.

В целях повышения эффективности системы теплоснабжения  предусматриваются следующие мероприятия

1.  Строительство блочных газовых котельных  с прилегающими сетями непосредственно в жилых массивах (первая очередь – котельная мощностью 2,6 МВт  в районе ул. Отдыха, котельная мощностью 25 МВт в районе ул. Уральская), котельная мощностью 12 МВТ по ул. Восстания.

2. Перевод  домовладений частного жилого фонда, присоединенного к центральной системе,    на теплоснабжение от локальных индивидуальных  источников тепла (индивидуальных газовых котлов)

Для дальнейшего решения проблем по газификации  разработана муниципальная  программа «Газификация Нижнесергинского городского поселения»

2. Механизм  реализации программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ в  Нижнесергинском  городском поселении, утвержденным постановлением главы Нижнесергинского городского поселения  от 20.03.2014 №66 (с изм. 24.09.2014 № 347), и планом мероприятий по выполнению  Программы (приложение 2)

Ответственными  исполнителями  муниципальной программы являются заместитель главы администрации, отдел земельно-имущественных отношений, отдел по ЖКХ, благоустройству и ГОиЧС администрации Нижнесергинского городского поселения

Ответственные  исполнители муниципальной программы:

1) осуществляют текущее управление реализацией муниципальной программы;

2) обеспечивают достижение целей и задач, целевых показателей, утвержденных муниципальной программой;

3) осуществляют мониторинг реализации муниципальной программы;

4) формируют и направляют Главе Нижнесергинского городского поселения отчет о реализации муниципальной программы;

5) обеспечивает эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации  программы осуществляется  отделом учета и отчетности  администрации  Нижнесергинского городского поселения.

Ответственные исполнители ежеквартально в течение 15 дней после окончания отчетного периода направляют главе Нижнесергинского городского поселения отчет о реализации муниципальной программы по установленным формам.

3. Цели, задачи и  целевые показатели реализации муниципальной программы

Целью Программы является улучшение комфортности проживания населения Нижнесергинского городского поселения за счет повышения инженерного обустройства  и обеспечения возможности использования сетевого природного газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества.

Задачами Программы, направленными на достижение указанной цели являются:

1) создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения путем реализации мероприятий по развитию газификации внутри населенных пунктов.

2) перевод индивидуальных домовладений на теплоснабжение от локальных  индивидуальных источников тепла вместо неэффективного и дорогостоящего теплоснабжения от централизованной системы теплоснабжения

Период реализации Программы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года.

Количественные значения целевых показателей и  сбор исходной информации    представлены в приложении N 1  к настоящей программе.

4. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Газификация Нижнесергинского городского поселения» на 2017-2020 годы

В целях реализации муниципальной программы  созданы потребительские газовые кооперативы (ПГК).

Основные этапы  реализации мероприятий программы в разрезе  каждого ПГК

4.1 Корректировка газовых сетей низкого давления;

4.2 Проведение изыскательских работ (при необходимости);

4.3 Разработка проектно-сметной документации;

4.4 Получение положительных заключений государственной экспертизы;

4.5 Привлечение средств областного бюджета для софинансирования строительства газопроводов;

4.6 Прокладка газовых сетей;

4.7 Обустройство индивидуальных локальных источников тепла для домовладений (средства владельцев домов)

Перечень объектов капитального строительства с указанием мероприятий по каждому объекту по источникам финансирования и годам реализации программы приведен в приложении № 2.

# Приложение N 1

к муниципальной программе

«Газификация Нижнесергинского городского поселения»

на 2017-2019 годы

# ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ГАЗИФИКАЦИЯ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" НА 2017-2019 ГОДЫ

| N строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | Порядок расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый показатель на начало реализации программы | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | Задача - создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения путем реализации мероприятий по развитию газификации внутри населенных пунктов. |
| 2 | Целевой показатель 1 Прирост мощности (длина вновь построенных газовых сетей) | км | 50 | 16 | 12 | 6 | 7 | сумма длин газопроводов |
| 3 | Целевой показатель 2 Количество домовладений, получившие возможность газификации | единиц | 1400 | 510 | 390 | 220 | 298 | сумма домовладений |
| 4 | Задача - перевод индивидуальных домовладений на теплоснабжение от локальных индивидуальных источников тепла вместо неэффективного и дорогостоящего теплоснабжения от централизованной системы теплоснабжения |
| 5 | Целевой показатель 3 Количество домовладений, переведенных с теплоснабжения от центральной системы на теплоснабжение от индивидуальных локальных источников тепла | единиц | 20 | 10 | 20 | 25 | 15 | перечень домовладений |