# ГЛАВА  НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.01.2019 г. № 6-Р

г. Нижние Серги

О мерах по подготовке к пропуску весенних паводковых вод на территории Нижнесергинского городского поселения в 2019 году

В целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования предприятий, безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков на территории Нижнесергинского городского поселения в 2019 году:

- Утвердить противопаводковую комиссию Нижнесергинского городского поселения   в составе:

Председатель комиссии - глава Нижнесергинского городского поселения А.М. Чекасин;

Заместитель председателя комиссии - заместитель главы администрации Нижнесергинского городского поселения - Е.Б. Нечаева;

Секретарь комиссии - ведущий специалист администрации Нижнесергинского городского поселения Р.В. Кошкин.

Члены комиссии:

Ведущий специалист (юрист) администрации Нижнесергинского городского поселения Ю.А. Шипулина ;

Заместитель директора МУП «Энергоресурс г. Нижние Серги» Е.А. Захаров (по согласованию);

Директор МБУ «Служба содержания городского хозяйства и благоустройства» А.А. Яковлев;

Депутат Думы Нижнесергинского городского поселения (по согласованию) С.Б. Блинов;

Начальник энергоцеха ОСП г. Нижние Серги АО «НЛМК-Урал» (по согласованию) А.Б. Шарин;

Начальник отдела участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Нижнесергинский» А.В. Лаврентьев (по согласованию);

Директор ОП ООО «Триумф» «Санаторий «Нижние Серги» Е.В. Косолапова (по согласованию);

2. Утвердить план мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на 2019 год. Обратить особое внимание на выполнение мероприятий по сохранности и надежности гидротехнических сооружений (прилагается).

3. Владельцу главного гидротехнического сооружения:

3.1.  в срок до 01.04.2019 г.  организовать предпаводковое обследование гидротехнического сооружения и до 12.04.2019 г. направить в противопаводковую комиссию Нижнесергинского городского поселения акты обследования ГТС;

3.2. сработку уровня объема воды в пруду производить по мере наполнения водоема паводковыми водами с предварительным информированием ответственных лиц ниже находящихся населенных пунктов о предстоящей работе;

3.3. обеспечить охрану гидросооружения.

4. Членам комиссии, депутатам Думы Нижнесергинского городского поселения, жителям города, в период весеннего паводка, усилить контроль за возможными скоплениями воды в реках, оврагах, низинах и своевременно сообщать в противопаводковую комиссию по тел. 28-0-11, 28-0-12; 28-0-13.

5. Директору МУП «Энергоресурс г. Нижние Серги» С.В. Косолапову создать месячный запас реагентов для обеззараживания питьевой воды в срок до 07.04.2019 г.

6. Всем руководителям предприятий, организаций в срок до 15.03.2019 г. предоставить в администрацию Нижнесергинского городского поселения приказы, планы мероприятий со сроками выполнения и ответственных лиц.

7. Секретарю комиссии ведущему специалисту администрации Нижнесергинского городского поселения Р.В. Кошкину:

7.1. до 05.02.2019 г. представить в Главное управление МЧС РФ по Свердловской области план мероприятий противопаводковой комиссии Нижнесергинского городского поселения по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на 2019 год.

7.2. до 14.04.2019 г. предоставить акты обследования ГТС в Главное управление МЧС РФ по Свердловской области, в Департамент общественной безопасности Свердловской области, а также в администрацию Западного управленческого округа и администрацию Нижнесергинского муниципального района предоставить отчет о выполнении мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Нижнесергинского городского поселения в 2019 году.

8. Директору МБУ «Служба содержания городского хозяйства и благоустройства» А.А. Яковлеву – организовать проведение санитарной очистки на подтопляемой территории.

9. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение путем размещения на официальном сайте Нижнесергинского городского поселения.

10.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Нижнесергинского

городского поселения                                                                                 А.М. Чекасин

Утвержден

распоряжением

главы Нижнесергинского городского поселения от 28.01.2019 года № 6-Р

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

противопаводковой комиссии  на территории

Нижнесергинского городского поселения

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести расширенное заседание противопаводковой комиссии ГО и ЧС при главе Нижнесергинского городского поселения | 21.03.2019 19.04.2019 | Чекасин А.М. Нечаева Е.Б. Кошкин Р.В. |
| 2. | Обеспечить контроль за ходом выполнения распоряжения, решений комиссий по подготовке и пропуску паводковых вод | Постоянно (в период паводка) | Нечаева Е.Б. |
| 3. | Очистить от мусора, снега и льда кюветы, водопроводные стоки, водопропускные трубы по улицам поселения | на период паводка | Яковлев А.А. |
| 4. | Очистить кюветы с вывозкой снега ул. Ленина | март | Яковлев А.А. |
| 5. | Обеспечить круглосуточное дежурство на водоемах, гидроузлах | на период паводка | ОСП ОАО «НСММЗ» |
| 6. | Подготовить аварийный запас древесины (брус, доски) для изготовления временных переходных мостов в кол-ве 10 м³. | на период паводка | ФГУ «Н-Сергинский лесхоз» |
| 7. | Подготовить помещения по приему и размещению населения с подтапливаемых территорий | на период паводка | Косолапова Е.В. |
| 8. | Обеспечить ежесуточный сбор информации о состоянии водоемов, рек, возможных затоплениях строений, сборах воды в оврагах и низинах. | ежедневно с апреля 2019 г. | члены паводковой комиссии |
| 9. | Создать аварийные бригады оснастив их необходимой техникой, материалами | на период паводка | руководители предприятий |

СОГЛАСОВАНИЕ

проекта постановления (распоряжения) главы Нижнесергинского городского поселения

Наименование постановления (распоряжения):

О мерах по подготовке к пропуску весенних паводковых вод на территории Нижнесергинского городского поселения в 2019 году

| Должность | Фамилия и инициалы | Сроки и результаты согласования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дата поступления на согласование | Дата согласования | Замечания на подпись |
| Глава Нижнесергинского городского поселения | Чекасин А.М. |  |  |  |
| Заместитель главы Администрации (главный бухгалтер) | Нечаева Е.Б. |  |  |  |
| Зав. организационно-кадрового отдела | Кондакова Л.Ю. |  |  |  |
| Зав. отделом земельно-имущественных отношений | Скачкова А.С. |  |  |  |
| Ведущий специалист (юрист) | Шипулина Ю.А. |  |  |  |
| Зав отделом ЖКХ, благоустройства, ГО и ЧС | Блинкова Н.Г. |  |  |  |
| Зав. отделом по социально-экономическим вопросам | Ананьина Н.В. |  |  |  |

Докладчик:   __________________________________________________________________

Постановление разослать:______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Исполнитель, телефон  Кошкин Р.В.  28-012