# НИЖНЕСЕРГИНСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# ДУМА

ЧЕТВЕРТЫЙ  СОЗЫВ

ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.06.2018г.№  49

Нижние   Серги

Об итогах  отопительного сезона 2017 – 2018 годов и мероприятиях

по подготовке объектов  жилищно – коммунального хозяйства Нижнесергинского городского поселения к отопительному

сезону 2018-2019 годов

Заслушав информацию об итогах работы в период отопительного сезона 2017 - 2018 годов и о запланированных мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2018-2019  годов, Дума  Нижнесергинского городского поселения

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию об итогах работы в период отопительного сезона 2017 - 2018 годов и о мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  к отопительному сезону 2018-2019 годов.

2. Администрации  Нижнесергинского городского поселения обеспечить:

2.1. Выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, утверждённых постановлением  главы администрации  Нижнесергинского городского поселения  от 25.05.2018г.

№ 231-А  «Об утверждении плана мероприятий по подготовке  к отопительному сезону 2018 – 2019 годов на территории Нижнесергинского городского поселения (план  мероприятий прилагается);

2.2. Предоставить в Думу  Нижнесергинского городского поселения информацию о ходе выполнения Мероприятий в октябре 2018 года.

3. Опубликовать настоящее решение  в муниципальном вестнике Нижнесергинского городского поселения.

Председатель Думы

Нижнесергинского

городского поселения                                                        А.А. Яковлев

# Информация об итогах отопительного сезона 2017/2018 года

# по Нижнесергинскому городскому поселению

Проведение подготовительных работ к отопительному сезону 2017/2018 года осуществлялось в соответствии с Постановлением Главы Нижнесергинского городского поселения от 25.05.2015 г № 175 «Об итогах отопительного сезона 2016/2017 года и подготовке объектов социального назначения к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года на территории Нижнесергинского городского поселения".

За время проведения подготовительных работ    на территории Нижнесергинского городского поселения отмечена 100% готовность инженерной инфраструктуры, тепло источников, жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения к началу отопительного периода.

Необходимый запас материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры на начало отопительного сезона сформирован на 100%.

Отопительный период на территории Нижнесергинского городского поселения был начат 19 сентября 2017 года.

При прохождении осенне-зимнего периода 2017/2018 года, каких-либо значительных аварийных ситуаций не отмечено. Снижений тепловых нагрузок из-за отсутствия топлива или ограничений теплоснабжающей организации не отмечалось.

В целом отопительный период 2017/2018 года на территории Нижнесергинского городского поселения прошел удовлетворительно.

Постановлением главы Нижнесергинского городского поселения № 169 от 05.04.2017г «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2017/2018гг на территории Нижнесергинского городского поселения», утверждён план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального и электроэнергетического комплексов Нижнесергинского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года;

- в соответствии с постановлением главы Нижнесергинского городского поселения № 315 от 14.06.2017г, проверка готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии проводится комиссией в период с 14.08.2017г по 15.09.2017г, теплоснабжающих организаций в период с 01.09.2017г по 29.09.2017г.

В целях безаварийного прохождения отопительного периода выполнены следующие мероприятия:

- выполнены работы по модернизации магистрального участка тепловой сети по ул. Уральская;

- выполнены работы по модернизации внутриквартального трубопровода холодного водоснабжения по ул. Титова;

- выполнены работы по модернизации квартальных трубопроводов тепловых сетей по ул. Розы Люксембург д. 81, 83, 85, 87 гор. Гагарина д. 9, 11;

- выполнены работы по модернизации участка внутриквартальных тепловых сетей по ул. Уральская;

- выполнены работы модернизации внутриквартального трубопровода холодного водоснабжения по ул. Розы Люксембург;

- выполнены работы по модернизации тепловых сетей и ПНС, в том числе модернизация тепловой камеры по ул. Уральская и участка тепловой сети от модернизированной ТК до ПНС №3, модернизация тепловой сети от ПНС №4 по ул. Фрунзе в направлении ул. Уральской, модернизация участка тепловой сети по ул. Уральская-Титова, модернизация ПНС №1, ПНС №2, ПНС №5, ПНС №6, ПНС №7, ПНС №8;

- выполнены к выполнению работы по модернизации внутриквартальных трубопроводов тепловых сетей по ул. Титова, в направлении д.№№ 72, 74, 76, 78, 80.