АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОВИДЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 08 октября 2018 г. | № 261 | пгт. Провидения |
| --- | --- | --- |

О принятии решения об изменении сроков проведения капитального ремонта в многоквартирном доме Провиденского городского округа

В соответствии с частями 4,6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 108-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа», Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 25.11.2014 г. № 555 «Об утверждении региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы», Постановлением Администрации Провиденского муниципального района от 29.01.2015 г. № 23 «О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Провиденского муниципального района на счете некоммерческой организация «Региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Чукотского автономного округа», письмом Некоммерческой организации «Региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Чукотского автономного округа от 26.09.2018 г. №02-21/236»», руководствуясь Уставом Провиденского городского округа, Администрация Провиденского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Продлить срок проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме №10 по ул. Полярная, формирующего фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, капитальный ремонт которого запланирован в 2018 году в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2043 годы и предложениями регионального оператора, собственники помещений которых в поставленный срок не принимали решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме до IV квартала 2019 года.

- Утвердить максимальную стоимость выполнения работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома ул. Полярная д. 10 в п. Провидения в размере 3 114 942 рубля.

- Определить управление промышленной политики, сельского хозяйства, продовольствия и торговли Администрации Провиденского городского округа уполномоченным действовать от лица собственников при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

- Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Провиденского городского округа www.provadm.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

| Заместитель главы Администрации |  | В. В. Парамонов |
| --- | --- | --- |

| Подготовлено: |  | А. Н. Филянов |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: |  | Е.А. Красикова |

Разослано: дело, УППСХПиТ