

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРОВИДЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 28 июля 2020 г. | № | 208 | п. Провидения |

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Провиденского городского округа в 2020-2022 годах» |

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Провиденского городского округа, Администрация Провиденского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Провиденского городского округа в 2020-2022 годах».
2. Включить муниципальную программу в Перечень муниципальных программ Провиденского городского округа на 2020 год, утвержденный распоряжением главы администрации Провиденского городского округа от 12 ноября 2019 года № 309 «Об утверждении перечня муниципальных программ Провиденского городского округа на 2020 год».
3. Постановление Администрации Провиденского городского округа от 02 июля 2020 года № 185 Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Провиденского городского округа в 2020-2022 годах» считать утратившим силу.
4. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Провиденского городского округа (<http://www.provadm.ru>).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель  главы администрации |  | В.В. Парамонов |

Подготовлено: Парамонов В.В.

Согласовано: Веденьева Т.Г.

Рекун Д.В.

Разослано: дело, Управление финансов,экономики и имущественных отношений, Управление промышленной политики, сельского хозяйства, продовольствия и торговли

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  Постановлением Администрации Провиденского городского округа  от 28 июля 2020 года № 208 |

**Муниципальная программа**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Провиденского городского округа в 2020-2022 годах»**

**Провидения**

**2020**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Провиденского городского округа в 2020-2022 годах»**

**(далее – муниципальная программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **программы** | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Провиденского городского округа в 2020-2022 годах» |
| **Ответственный исполнитель** | Администрация Провиденского городского округа |
| **Координатор и уполномоченный орган по исполнению муниципальной программы** | Управление промышленной политики, сельского хозяйства, продовольствия и торговли администрации Провиденского ГО |
| **Участники Муниципальной Программы** | Отсутствуют |
| **Программно-целевые инструменты Муниципальной Программы** | Основное мероприятие муниципальной программы –  приобретение (выкуп) жилых помещений в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| **Цели муниципальной программы** | Обеспечение населения благоустроенным стандартным жильём, отвечающим требованиям безопасности и экологичности |
| **Задачи**  **муниципальной программы** | Достижение цели программы осуществляется путем решения задач:  Приобретение (выкуп) жилых помещений у застройщика;  Обеспечение граждан, проживающих в жилом фонде, признанном аварийным, благоустроенным жильем. |
| **Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы** | Количество расселенных аварийных жилых помещений.  2020 г. – 0 шт.;  2021 г. – 14 шт.;  2022 г. – 0 шт.. |
| **Сроки и этапы реализации**  **программы** | 2020-2022 годы (без разделения на этапы) |
| **Объемы и источники**  **финансирования** | Общий объём бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет **87 918,7 тыс.** рублей, из них:  за счет средств окружного бюджета – **87 829,7** тыс.рублей  за счёт средств местного бюджета – **89,0** тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – **26 375,9** тыс. рублей;  2021 год – **61 542,8** тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей. |
| **Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы** | Переселение из аварийного жилищного фонда 14 семей |

**1. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы**

Приоритетом реализации муниципальной программы является реализация стратегии социально-экономического развития Администрации Провиденского городского округа по ликвидации аварийного жилищного фонда Провиденского городского округа. Задача решается в рамках решения вопросов местного значения городского округа по содержанию муниципального жилищного фонда в пределах полномочий, установленных законодательством РФ.

Целью муниципальной программы являются:

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Провиденского городского округа.

Цель достигается путем решения задач муниципальной программы:

Приобретение (выкуп) жилых помещений у застройщика;

Обеспечение граждан, проживающих в жилом фонде, признанном аварийным, благоустроенным жильем.

**2. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы**

Количество расселенных аварийных жилых помещений (приложение 1).

2020 г. – 0 шт.;

2021 г. – 14 шт.;

2022 г. – 0 шт..

Источник получения сведений о достижении целевых индикаторов - отчетность Управления промышленной политики, сельского хозяйства, продовольствия и торговли администрации Провиденского ГО о результатах исполнения муниципальных контрактов по приобретению (выкупу) жилых помещений у застройщика, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

**3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение муниципальной программы согласно приложению 2.

**4. Механизм реализации муниципальной программы**

Реализация Программы осуществляется Администрацией ПГО посредством:

приобретения (выкупа) жилых помещений у застройщика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и оформление их в муниципальную собственность;

предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилье на территории Провиденского городского округа, в соответствии с жилищным законодательством.

Финансирование исполнения основного мероприятия муниципальной программы за счет средств окружного и местного бюджета в пределах доведенных лимитов в соответствии со сводной бюджетной росписью.

Механизм реализации Программы не предусматривает разработку нормативных актов Администрации ПГО.

**5. Организация управления и контроль за ходом реализации муниципальной программы**

Текущее управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель.

В соответствии с [порядком](garantf1://31208123.1000/), установленным Постановлением администрации Провиденского городского округа от 09.07.2018г № 212 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Провиденского городского округа» ответственный исполнитель представляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Провиденского городского округа Чукотского автономного округа:

1. Аналитическую информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы, сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля; по итогам 9 месяцев в срок до 10 октября по установленной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа Чукотского автономного округа форме;
2. Ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчётным, информацию о ходе реализации муниципальной программы в разрезе каждой подпрограммы и мероприятий по установленной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа Чукотского автономного округа форме с пояснительной запиской.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |
|  |  |  |  |  | к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Провиденского городского округа в 2020-2022 годах» | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Провиденского городского округа в 2020-2022 годах»** | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Единица измерения | Значения показателей | | | Ответственный исполнитель |  |
| 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |  |
| 1 | Количество расселенных аварийных жилых помещений | | единиц | 0 | 14 | 0 | Управление промышленной политики, сельского хозяйства, продовольствия и торговли администрации Провиденского городского округа |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 2 | | |  |
|  |  |  |  |  | к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Провиденского городского округа в 2020-2022 годах» | | |  |
| **Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Провиденского городского округа в 2020-2022 годах»** | | | | | | | |  |
|  |
| N п/п | Наименование направления, раздела, мероприятия | Период реализации мероприятий (в том числе по годам) | Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. | | | | Ответственный исполнитель |  |
| Всего | в том числе средства: | | |  |
| федерального бюджета | окружного бюджета | местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | **Всего по Программе** | **Итого** | **87 918,7** | **0,00** | **87 829,7** | **89,0** |  |  |
| **2020** | **26 375,9** | **0,00** | **26 348,9** | **27,0** |  |
| **2021** | **61 542,8** | **0,00** | **61 480,8** | **62,0** |  |
| **2022** | **0,0** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1 | Приобретение (выкуп) жилых помещений у застройщика | 2020 | 26 375,9 | 0,00 | 26 348,9 | 27,0 | Управление промышленной политики, сельского хозяйства, продовольствия и торговли администрации Провиденского городского округа |  |
| 2021 | 61 542,8 | 0,00 | 61 480,8 | 62,0 |  |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |