АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОВИДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 31 мая 2012 г. | № 115 | п. Провидения |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой Программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Провиденского муниципального района на 2012-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования и развития сети автомобильных дорог Провиденского муниципального района, улучшения транспортного обслуживания граждан, повышения доступности и качества транспортных услуг, повышения комплексной безопасности, снижения дорожно-транспортных происшествий, руководствуясь Уставом Провиденского муниципального район

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую Программу «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Провиденского муниципального района на 2012-2015 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте администрации Провиденского муниципального района www.provadm.ru.

3. Контроль за ходом реализации Программных мероприятий возложить на Управление промышленной политики, продовольствия и торговли администрации Провиденского муниципального района (Иванцов Р.Г.)

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

И. о. главы администрации                                                           С.А. Шестопалов

| Подготовлено: |  | А. Н. Филянов |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: |  | Р.Г. Иванцов |
|  |  | Т.Г. Веденьева |
|  |  | Е. А. Красикова |

Разослано: дело, УПППиТ; УФЭиИО.

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением главы администрации

Провиденского муниципального района

от 31.05. 2012 № 115

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Провиденского муниципального района на 2012-2015 годы»

г.п.Провидения

2013 год

I. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Провиденского муниципального района на 2012-2015 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Провиденского муниципального района на 2012-2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства Чукотского АО от 12.04.2012 г. №162 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из дорожного фонда Чукотского автономного округа местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»; Постановление Правительства Чукотского АО от 12.04.2012 г. №163 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из дорожного фонда Чукотского автономного округа местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов». |
| Заказчик Программы | Администрация Провиденского муниципального района Чукотского АО |
| Разработчик и Исполнитель Программы | Администрация Провиденского муниципального района Чукотского АО |
| Цель Программы | - выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Провиденского муниципального района Чукотского АО. |
| Задачи Программы | - развитие сети автомобильных дорог местного значения; - повышение уровня безопасности движения; - восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог района; - строительство, реконструкция и капитальный ремонт искусственных сооружений; - проведение капитального ремонта и восстановление дорожных покрытий улиц и внутридомовых проездов населенных пунктов Провиденского района. |
| Сроки реализации Программы | 2012 - 2015 годы |
| Участники (исполнители) основных мероприятий Программы | Структурные подразделения Администрация Провиденского муниципального района Чукотского АО |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета и дорожного фонда Чукотского АО. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 390 240,00 тыс.руб., в том числе по годам: 2012 год - 0,00 тыс.руб.; 2013 год - 89 230,00 тыс.руб. (11 020,00 тыс.руб.местный бюджет); 2014 год – 149 155,00 тыс.руб. (17 034,55 тыс.руб.местный бюджет); 2015 год – 151 855,00 тыс.руб. (17 061,55 тыс.руб.местный бюджет). |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности от реализации Программы | - капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования с цементобетонным покрытием - 1,5 км.; - капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования с щебеночным, гравийным покрытием – 57,4 км.; - реконструкция твердого покрытия внутридомовых территорий и подъездов МКД, благоустройство внутридомовых территорий – 22,18 тыс. кв.м., - устройство асфальтобетонных пешеходных тротуаров с установкой бортовых камней - 1,6 км.; - диагностика, паспортизация дорог, проектирование организации дорожного движения – 80,3 км. |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация Провиденского муниципального района Чукотского АО |

## II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких, как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях не всегда представляется возможным.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

– снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

– стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

– экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

– снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

– повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение  и развитие дорожной сети способствует:

– сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

– снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

– развитию туризма;

– повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

– повышению транспортной доступности;

– снижению последствий стихийных бедствий;

– сокращению числа дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них;

– улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, улучшение  и развитие дорожной сети оказывает влияние на все важные показатели экономического развития Провиденского муниципального района и Чукотского АО в целом.

Протяженность окружных автомобильных дорог общего пользования по территории Провиденского муниципального района составляет по состоянию на 01.12.2012 –  11,5   км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Провиденского муниципального района, составляет по состоянию на 01.12.2012 –  98,6  км., в том числе улично-дорожная сеть поселений в границах населенных пунктов – 77,9 км., в том числе по поселениям:

| Наименование поселения | Ед. измерения | Протяженность автомобильных дорог местного значения | Из них с твердым покрытием |
| --- | --- | --- | --- |
| Городские поселения |
| Провидения | км. | 9,7 | 9,7 |
| Сельские поселения |
| Новое Чаплино | км. | 5,0 | 5,0 |
| 2. Сиреники | км. | 17,4 | 17,4 |
| Нунлигран | км. | 10,8 | 10,8 |
| Энмелен | км. | 15,7 | 15,7 |
| Янракыннот | км. | 19,3 | 19,3 |
| Всего по району | км. | 77,9 | 77,9 |

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в  районе, не отвечающих нормативным требованиям, по состоянию на 01.12.2012 составляла- 92 %. На сегодняшний день 80% автомобильных дорог  не имеют технической документации и являются бесхозными.

Таким образом, местные дороги с твердым покрытием, проезжая часть улично-дорожной сети населенных пунктов, дворовых территорий имеют неудовлетворительное состояние и не отвечают установленным нормативным требованиям.

Для обеспечения существующих и прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуются реконструкция автомобильных дорог, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения в Провиденском муниципальном районе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

– риск ухудшения социально-экономической ситуации в районе, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

– риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

– риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей повышение уровня безопасности дорожного движения.

Улично-дорожная сеть построена в 50-60-х годах под существующие в то время нагрузки и с момента ввода в эксплуатацию не подвергалась капитальному ремонту и реконструкции. Первоочередная задача администрации Провиденского муниципального района – произвести реконструкцию или капитальный ремонт существующей улично-дорожной сети и привести автомобильные дороги местного значения в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

– поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дорог, путем содержания дорог и сооружений на них;

– сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, улучшением условий движения автотранспорта;

– использование по целевому назначению субсидий из окружного бюджета за счет средств Дорожного фонда на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и тротуаров;

- диагностика и паспортизация дорог, проектирование организации дорожного движения.

Объемные показатели программы:

| Наименование мероприятия | Всего | в том числе по годам, |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования с цементобетонным покрытием | 1,5 км | 0,0 км | 0,0 км | 0,75 км | 0,75 км |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования с щебеночным, гравийным покрытием | 57,4 км | 0,0 км | 18,3 км | 19,1 км | 20,0 км |
| Реконструкция твердого покрытия внутридомовых территорий и подъездов МКД, благоустройство внутридомовых территорий | 22,18 тыс. м2 | 0,00 тыс. м2 | 0,00 тыс. м2 | 11,09 тыс. м2 | 11,09 тыс. м2 |
| Устройство цементобетонных пешеходных тротуаров с установкой бортовых камней | 1,6 км | 0,0 км | 0,6 км | 0,5 км | 0,5 км |
| Диагностика и паспортизация дорог | 80,3 км | 0,0 км | 12,1 км | 34,1 км | 34,1 км |
| Проектирование организации дорожного движения | 80,3 км | 0,0 км | 12,1 км | 34,1 км | 34,1 км |

IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1)диагностика и паспортизация дорог местного значения;

2)разработка проектно-сметной документации;

3)строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения;

4)строительство, реконструкция и капитальный ремонт улично-дорожной сети;

5)реконструкция и ремонт инженерных сооружений (трубы);

6)развитие улично-дорожной сети населенных пунктов и дорог местного значения;

7)проектирование организации дорожного движения.

Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных муниципальными и окружными целевыми программами.

Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту будут определяться на основе результатов обследования автомобильных дорог  и улично-дорожной сети при наличии проектно-сметной документации.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 1.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация Провиденского муниципального района и несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Администрацией Провиденского муниципального района выполняются следующие основные задачи:

– экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

– подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

– ежегодная корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного и окружного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

– мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных  контрактов.

Администрация Провиденского муниципального района участвует в распределении объемов финансирования, указанных в приложении № 1 к настоящей Программе, по этапам и объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог  местного значения и улично-дорожной сети.

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией Провиденского муниципального района, Главами городских и сельских поселений муниципального района.

VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

«Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения дорожных условий, для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования. «Внетранспортный эффект» связан с влиянием совершенствования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на социально-экономическое развитие района и экологическую обстановку. К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного  значения относятся:

1)повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

2)активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

3)снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

4)создание новых рабочих мест;

5)снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Общественная эффективность Программы связана с совокупностью «транспортного эффекта» и «внетранспортного эффекта» с учетом последствий реализации Программы, как для участников дорожного движения, так и для населения Провиденского муниципального района в целом.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики района.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

–  улучшение участков автомобильных дорог общего пользования  местного значения за счет капитального ремонта с целью доведения их до нормативных требований;

–  наличие схем организации дорожного движения;

–  улучшение состояния тротуаров за счет капитального ремонта.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

– поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;

– сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети за счет реконструкции и капитального ремонта;

– повышение уровня безопасности дорожного движения;

# Приложение № 1

# к муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Провиденского муниципального района на 2012-2015 годы»

| Наименование мероприятия | Объем работ | Срок реализации | Объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе за счет средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Окружного бюджета | Местного бюджета | Внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования с цементобетонным покрытием | 0,0 км | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,0 км | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,75 км | 2014 | 26 250,00 | 25 987,50 | 262,50 | 0,00 |
|  | 0,75 км | 2015 | 26 250,00 | 25 987,50 | 262,50 | 0,00 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования с щебеночным, гравийным покрытием | 0,0 км | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 18,3 км | 2013 | 79 000,00 | 78 210,00 | 790,00 | 0,00 |
|  | 19,1 км | 2014 | 57 300,00 | 56 727,00 | 573,00 | 0,00 |
|  | 20,0 км | 2015 | 60 000,00 | 59 400,00 | 600,00 | 0,00 |
| Реконструкция твердого покрытия внутридомовых территорий и подъездов МКД, благоустройство внутридомовых территорий | 0,00 тыс.м2 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,00 тыс.м2 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 11,09 тыс.м2 | 2014 | 49 905,00 | 49 405,95 | 499,05 | 0,00 |
|  | 11,09 тыс.м2 | 2015 | 49 905,00 | 49 405,95 | 499,05 | 0,00 |
| Устройство цементобетонных пешеходных тротуаров с установкой бортовых камней | 0,0 км | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,6 км | 2013 | 6 630,00 | 0,00 | 6 630,00 | 0,00 |
|  | 0,5 км | 2014 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 |
|  | 0,5 км | 2015 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| Диагностика и паспортизация дорог общего пользования местного значения | 0,0 км | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 12,1 км | 2013 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 |
|  | 34,1 км | 2014 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 |
|  | 34,1 км | 2015 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| Проектирование организации дорожного движения | 0,0 км | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 12,1 км | 2013 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |
|  | 34,1 км | 2014 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 |
|  | 34,1 км | 2015 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 |
| ИТОГО: |  |  | 390 240,00 | 345 129,90 | 45 116,10 | 0,00 |