СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ЧЕРНЫШЕВСКОЕ»

Р Е Ш Е Н И Е

03 июня  2016 года                        п. Чернышевск                                          №  17

Об утверждении отчета о выполнении плана  социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» за 2015 год

Рассмотрев и обсудив отчет заместителя Главы городского поселения «Чернышевское» по финансово-экономическим вопросам Леонтьевой А.Р. о  выполнении плана  социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» за 2015 год,

Совет городского поселения «Чернышевское»,

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчет о выполнении плана  социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское»  за 2015 год (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на стенде «Муниципальный вестник» в администрации городского поселения «Чернышевское», в телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского поселения «Чернышевское» www.чернышевск-администрация.рф.

Глава городского

поселения «Чернышевское»                                                                  Е.И. Шилова

Приложение

к Решению Совета

городского поселения

«Чернышевское»

от   03 июня 2016 года  № 17

Отчет

об исполнении плана социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское»  за 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия, источник финансирования | ПЛАН | ФАКТ | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Развитие экономического потенциала |
|  | Всего | 42 786,0 | 68 223,6 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 13 893,3 |  |
|  | бюджета района | 0 | 0 |  |
|  | бюджет поселения | 3 142,0 | 706,1 |  |
|  | внебюджетные источники | 39 644,0 | 53 624,2 |  |
| 1.1. Развитие промышленного потенциала |
|  | Всего | 2 265,3 | 160,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 2 265,3 | 160,0 |  |
| 1 | Развитие переработки овощей, мяса, развитие заготовительной деятельности Чернышевское райпо п. Чернышевск | 1 665,3 | 160,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 1 665,3 | 160,0 |  |
| 2 | Расширение цеха по сбору корпусной мебели ИП Колобов Ю.К. | 600,0 | - |  |
|  | внебюджетные источники | 600,0 | - |  |
| 1.2. Поддержка и развитие малого предпринимательства, торговли и сферы услуг |
|  | Всего | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 |  |
|  | бюджет района | 0 | 0 |  |
|  | бюджет поселения | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятия по поддержке и развитию малого предпринимательства | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. Развитие потребительского рынка |
|  | Всего | 33 221,7 | 49 863,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 33 221,7 | 49 863,0 |  |
| 3 | Оптовая база п. Чернышевск ООО» Эллис» | 10 928,0 | 0 | Не введен в эксплуатацию |
|  | внебюджетные источники | 10 928,0 | 0 |  |
| 4 | магазин п. Чернышевск, ул. Первомайская 71 Шемякина Т.А. | 4 402,7 | 0 | Не введен в эксплуатацию |
|  | внебюджетные источники | 4 402,7 | 0 |  |
| 5 | Магазин п. Чернышевск, ул. Центральная ИП Соловьев И.В. | 650,0 |  | Не введен в эксплуатацию |
|  | внебюджетные источники | 650,0 |  |  |
| 6 | Магазин с подвалом п. Чернышевск, ул. Центральная ИП Расулов С.Х. | 4 162,6 | 11 972,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 4 162,6 | 11 972,0 |  |
| 7 | Гаражный кооператив ИП Бериев Т.Т. | 7 654,1 | 23 380,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 7 654,1 | 23 380,0 |  |
| 8 | Магазин п. Чернышевск, ул. Центральная,11а ИП Федорова Т.С. | 5 058,0 | 9 835,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 5 058,0 | 9 835,0 |  |
| 9 | Пристройка к магазинам по ул. К.Маркса,49а, ул. Партизанская ИП Казарян Н.Т. | 366,3 | 4 676,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 366,3 | 4 676,0 |  |
| 1.4. Развитие инженерно – транспортной инфраструктуры и связи |
|  | Всего | 7 299,0 | 18 200,6 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 13 893,3 |  |
|  | бюджет района | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения | 3 142,0 | 706,1 | Секвестирование бюджета |
|  | внебюджетные источники | 4 157,0 | 3 601,2 | Недопоступление акцизов |
| 11 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 7 299,0 | 18 200,6 |  |
|  | Средства дорожного фонда Забайкальского края | 0 | 13 893,3 |  |
|  | Средства муниципального дорожного фонда | 4 157,0 | 3 601,2 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3 142,0 | 706,1 |  |
| 12 | Капитальный ремонт и ремонт придомовых территорий МКД и проездов к ним |  |  |  |
|  | Средства муниципального дорожного фонда | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0 | 0 |  |
|  | II Социальное развитие |
|  | Всего | 104 951,0 | 186 125,2 |  |
|  | федеральный бюджет | 25 750,0 | 1 406,3 |  |
|  | краевой бюджет | 10 250,0 | 5 256,9 |  |
|  | бюджет района | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения | 15 852,0 | 8 210,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 53 099,0 | 171 252,0 |  |
|  | 2.1.Жилищная политика |
|  | Всего | 950,0 | 1 663,2 |  |
|  | федеральный бюджет | 750,0 | 1 406,3 |  |
|  | краевой бюджет | 100,0 | 56,9 |  |
|  | бюджет района | 0 | 0 |  |
|  | бюджет поселения | 100,0 | 200,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| 13 | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей пгт. Чернышевск (предоставление социальных выплат на приобретение или строительство инд. жилья) | 100,0 | 200,0 |  |
|  | Бюджет поселения | 100,0 | 200,0 |  |
|  | 2.2. Архитектура и жилищное строительство |
|  | Всего | 53 199,0 | 171 252,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  | бюджет района | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения | 100,0 | - |  |
|  | внебюджетные источники | 53 099,0 | 171 252,0 |  |
| 14 | Строительство индивидуального жилья 3318,0 м2 | 53 099,0 | 171 252,0 |  |
| 15 | Мероприятия по территориальному планированию и обеспечению градостроительной деятельности на территории г.п. «Чернышевское» | 100,0 | - | Секвестирование бюджета |
|  | Внебюджетные источники | 53 099,0 | 171 252,0 |  |
|  | Бюджет поселения | 100,0 | - |  |
|  | 2.3. Развитие жилищно – коммунального хозяйства |
|  | Всего | 23 603,5 | 11 028,5 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 10 150,0 | 5 200,0 |  |
|  | бюджет района | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения | 13 453,5 | 5 828,5 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 |  |  |
| Благоустройство территории городского поселения «Чернышевское» | 3 231,1 | 956,6 |  |
| 16 | Капитальный ремонт уличного освещения | 500,0 | - | Секвестирование бюджета |
| 17 | Приобретение контейнеров ТБО | 70,0 | - | Секвестирование бюджета |
| 18 | Ограждение мест захоронения | 230,0 | - | Секвестирование бюджета |
| 19 | Комплект детской площадки,2 шт | 500,0 | 11,8 |  |
| 20 | Спиливание тополей | 250,0 | 249,0 |  |
| 21 | Ликвидация несанкционированных свалок | 450,0 | 370,0 | Секвестирование бюджета |
| 22 | Асфальтирование беговой дорожки на стадионе «Нива» | 946,1 | - | Секвестирование бюджета |
| 23 | Приобретение скамеек, др. конструкций для отдыха населения в местах массового отдыха населения | 150,0 | 142,6 |  |
| 24 | Устройство цветочных клумб на центральных улицах поселка, в местах массового отдыха населения | 135,0 | 183,2 |  |
|  | Бюджет поселения | 3 231,1 | 956,6 |  |
| Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Чернышевское» | 18 661,1 | 9 363,8 |  |
|  | Краевой бюджет | 10 150,0 | 5 200,0 |  |
|  | Бюджет поселения | 8 511,1 | 4 163,8 |  |
| 21 | Капитальный ремонт очистных сооружений (насосные станции, электрооборудование, канализационных сетей) | 2 000,0 |  |  |
|  | Бюджет поселения | 300,0 |  |  |
|  | Краевой бюджет | 1 700,0 |  |  |
| 22 | Капитальный ремонт участка теплотрассы ГРП, ул. Линия 1б, протяженностью 500 метров | 3 000,0 | 2 104,0 |  |
|  | Бюджет поселения | 400,0 | 100,2 |  |
|  | Краевой бюджет | 2 600,0 | 2 003,8 |  |
| 23 | Капитальный ремонт теплотрассы Школа № 63- Карла-Маркса,18; Школа № 63-Прокуратура, протяженностью 650 метров | 4 000,0 | 838,7 |  |
|  | Бюджет поселения | 400,0 | 39,9 |  |
|  | Краевой бюджет | 3 600,0 | 798,8 |  |
| 24 | Второй этап модернизации котельной «Школа № 2 с сокращением котельной «РИК» (совместно с краевым бюджетом) | 2 500,0 | - |  |
|  | Бюджет поселения | 250,0 | - |  |
|  | Краевой бюджет | 2 250,0 | - |  |
| 25 | Устройство теплотрассы от ул. Партизанская, 24 до кот. Северная по Уведомлению о сроках и причинах вывода тепловой энергии из эксплуатации от 01.10.2014г | 1 500,0 | - |  |
|  | бюджет поселения | 1 500,0 | - |  |
| 26 | Капитальный ремонт котлов на котельной «Школа № 2», котельной «Школа № 63» | 700,0 | - |  |
|  | Бюджет поселения | 700,0 | - |  |
| 27 | Кредиторская задолженность за ремонт котла КВТС-10-150 ООО «Центральная котельная» |  | 2 397,4 |  |
|  | Краевой бюджет |  | 2 397,4 |  |
| 27 | Капитальный ремонт участка теплотрассы от котельной «ГРП», протяженностью 270 метров, от жилого дома № 4а по ул. Линия, 2б до жилого дома № 11 по ул. Линия, 2б | 1 468,3 | 1 468,3 |  |
|  | Бюджет поселения | 1 468,3 | 1 468,3 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,0 | - |  |
| 28 | Капитальный ремонт электрооборудования котельных «Школа № 2», ГРП | 742,0 | 271,8 |  |
|  | Бюджет поселения | 742,0 | 271,8 |  |
| 29 | Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-7 на шасси КАМАЗ или аналог в лизинг с лизинговыми платежами | 1 500,0 | 918,0 |  |
|  | Бюджет поселения | 1 500,0 | 918,0 |  |
| 30 | Приобретение в собственность поселения бытового корпуса котельной КЕ. Согласно решения Совета городского поселения «Чернышевское» от 16.04.2014г № 15 стоимость объекта составляет 3 541 555,96 рублей со сроком платежа 36 месяцев | 1 250,8 | 1 365,6 |  |
|  | Бюджет поселения | 1 250,8 | 1 365,6 |  |
| Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 1 711,3 | 708,1 |  |
|  | Бюджет поселения | 1 711,3 | 708,1 |  |
| 31 | Капитальный ремонт жилого дома по адресу ул. Стадионная, 2 (комплексный, неблагоустр, деревян, 2хэтаж), по решению Чернышевского района суда | 500,0 | 136,1 | Секвестирование бюджета |
| 32 | Капитальный ремонт муниципальных общежитий | 1 011,3 | 117,0 | Секвестирование бюджета |
| 33 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда по принятым заявлениям от нанимателей | 200,0 | 455,0 |  |
|  | 2.4. Социальная поддержка населения |
|  | Всего | 600,0 | 912,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  | бюджет района | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения | 600,0 | 912,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 |  |  |
| 31 | Мероприятия по организация досуга и социальной поддержки населения городского поселения «Чернышевское»(вознаграждение почетному гражданину поселка , оказание материальной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проведение праздничных мероприятий) | 600,0 | 912,0 |  |
|  | Бюджет поселения | 600,0 | 912,0 |  |
|  | 2.5 Физическая культура и спорт |
|  | Всего | 500,0 | 502,3 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  | бюджет района | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения | 500,0 | 502,3 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 |  |  |
| 32 | Развитие детско-юношеского и молодежного спорта, патриотического воспитания ( проведение спортивных мероприятий) | 500,0 | 502,3 |  |
|  | 2.6 Культура |
|  | Всего | 468,5 | 314,9 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  | бюджет района | 0,0 |  |  |
|  | бюджет поселения | 468,5 | 314,9 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 |  |  |
| 33 | Укрепление материально-техничекой базы учреждения МУК ДКДЦ «Радуга» (приобретение оборудования, мебели, одежды сцены, костюмов | 368,5 | 214,9 |  |
|  | бюджет поселения | 368,5 | 214,9 |  |
| 34 | Кадровое и информационно-методическое обеспечение (пополнение библиотечного фонда) | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет поселения | 100,0 | 100,0 |  |
|  | 2.7. Повышение безопасности среды проживания |
|  | Всего | 25 080,0 | 6,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 25 000,0 | - |  |
|  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  | бюджет района | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения | 80,0 | 6,0 | Секвестирование бюджета |
|  | внебюджетные источники | 0 |  |  |
| 35 | Расчистка русла р. Алеур (ООО «Забайкалгидрострой») | 25 000,0 | - |  |
| 36 | Реализация мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма на территории городского поселения «Чернышевское» (закуп плакатов, литературы, проведение профилактических мероприятий) | 40,0 | 6,0 |  |
| 37 | Реализация мероприятий по профилактике наркомании и другим социально-негативным явлениям в городском поселении «Чернышевское» (закуп плакатов, литературы, проведение профилактических мероприятий) | 40,0 | - |  |
|  | 2.8. Управление муниципальной собственносью |
|  | Всего | 550,0 | 446,3 |  |
|  | бюджет поселения | 0 |  |  |
|  | Реализация мероприятий по управлению земельно-имущественным комплексом ГП « Чернышевское» | 550,0 | 446,3 |  |
|  | бюджет поселения | 550,0 | 446,3 |  |
| 38 | Межевание земельных участков | 150,0 | 379,1 |  |
| 39 | Оценка недвижимости муниципальной собственности (имущества, находящегося в аренде у ООО «Очистные сооружения», ООО «Центральная котельная» и др. объекты) | 150,0 | 67,2 |  |
| 40 | Изготовление техплана на объекты ЖКХ муниципальной собственности) | 150 |  |  |
| 41 | Изготовление технических и кадастровых паспортов на бесхозяйное имущество | 100,0 |  |  |
|  | Муниципальное управление |
|  | всего | 0 |  |  |
|  | Краевой бюджет | 0 |  |  |
|  | бюджет района | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения | 0 |  |  |
| 42 | Участие в обеспечении подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | 0 |  |  |
|  | Бюджет поселения | 0 |  |  |
| 43 | Организация обучения должностных лиц, специалистов по профилактике коррупционных правонарушений в сферах муниципального управления | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения | 0 |  |  |
| Итого | 147 737,0 | 254 315,1 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 25 750,0 | 1 406,3 |  |
|  | бюджет Забайкальского края | 10 250,0 | 19 150,2 |  |
|  | Бюджет района | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения | 18 994,0 | 8 916,1 |  |
|  | внебюджетные источники | 92 743,0 | 224 842,5 |  |

Показатели, характеризующие социально-экономическое развитие

городского поселения «Чернышевское»

муниципального района «Чернышевский район»

Забайкальского края за 2015 год.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | план | факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования |  |  |  |
| 1 | Производство промышленной продукции |  |  |  |
| 1.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | тыс. руб. | 478,9 | 528,5 |
| 2 | 3.Инвестиционная и строительная деятельность |  |  |  |
| 2.1 | Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» | тыс. руб. | 138 561,6 | 118 961,3 |
| 3 | Потребительский рынок |  |  |  |
| 3.1 | Оборот розничной торговли | тыс. руб. | 826,1 | 991,3 |
| 3.2 | В % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 131,9 | 158,2 |
| 3.3 | Оборот общественного питания | тыс. руб. | 34,1 | 43,3 |
| 3.4 | В % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  | 78,7 | 100,0 |
| 3.5 | Объем платных услуг населению, в том числе бытовых услуг | тыс. руб. | 222 898,0 | 208 038,1 |
| 4. | Рынок труда и заработной платы |  |  |  |
| 4.1 | Численность постоянного населения | чел. | 13 263 | 13 241 |
| 4.2 | Среднесписочная численность работников (без субъектов малого предпринимательства) | чел. | 6 450 | 6 050 |
| 4.3 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | тыс.руб. | 37,180 | 36,578 |
| 4.4 | Годовой фонд оплаты труда, включая совмещение | тыс. руб. | 2 877,923 | 2 655,584 |
| 4.5 | темп роста к предыдущему периоду | % | 118,3 | 109,1 |
| 5. | 7.Развитие малого предпринимательства |  |  |  |
| 5.1 | Общее количество малых предприятий | Ед. | 465 | 412 |
| 5.2 | Число занятых в малом бизнесе | Чел. | 3 105 | 3 005 |
| 5.3 | Инвестиции в основной капитал | тыс. руб. | 24 215,0 | 24 215,0 |
| 6 | 8. Социальная сфера |  |  |  |
| 6.1 | Обеспеченность детей в возрасте 1 -6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях | мест | 713 | 713 |
| 6.2 | Число больничных коек | Ед. | 130 | 200 |
| 6.3 | Число мест в зрительных залах | мест | 145 | 145 |
| 6.4 | Число книг и журналов в библиотеках | Ед. | 59 200 | 59 200 |
| 6.5 | Число музеев | Ед. | 3 | 3 |
| 6.6 | Дома культуры, клубы находящиеся на территории городского поселения | Ед. | 2 | 2 |
| 6.7 | Количество памятников истории культуры | Ед. | 6 | 8 |
| 6.8 | Число спортивных сооружений и спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ) | Ед. | 10 | 10 |
| 7. | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |
| 7.1 | Количество организаций коммунального комплекса (ОКК) | Единиц | 8 | 8 |
|  | в том числе: | Единиц |  |  |
|  | Коммерческие ОКК | Единиц | 7 | 7 |
| 7.2 | Общая площадь жилого фонда | кв.м. | 169 995,6 | 165 982,9 |
| 7.3 | Количество управляющих организаций | Единиц | 2 | 1 |
| 7.4 | Количество ТСЖ | Единиц | 0 | 0 |
| 7.5 | Общее количество МКД | Единиц | 308 | 205 |
| 7.6 | Начисления по населению за оказанные ЖКУ | тыс.руб. | 121 458,2 | 121 458,2 |
| 7.7 | Фактические поступления по населению за оказанные ЖКУ | тыс.руб. | 112 956,1 | 116 599,9 |
| 7.8 | Процент сбора населения за оказанные ЖКУ | % | 93 | 96 |
| 7.9 | Количество капитально отремонтированных МКД | кв.м. | 0 | 0 |
| 7.9 | Протяженность сетей теплоснабжения | км | 25,0 | 53,7 |
| 7.10 | Капитально отремонтированных сетей теплоснабжения | км | 1,2 | 0,949 |
| 7.11 | Протяженность сетей водоснабжения/ водоотведения | км | 24,3/45,3 | 9,0/39,8 |
| 7.12 | Капитально отремонтированных сетей водоснабжения/водоотведения | км | 0 | 0,15/0,10 |
| 7.10 | Количество котельных, мощностью от 0,1 до 4,0 Гкал | единиц | 38 | 37 |
| 7.11 | Количество котельных, мощностью 23,64 Гкал | единиц | 1 | 1 |
| 7.12 | Капитальный ремонт муниципальных котельных | единиц | 3 | 2 |
| 8 | Дорожное хозяйство и транспорт |  |  |  |
| 8.1 | Общая протяженность дорог (ведомственного и общего пользования) | км | 70,7 | 53,025 |
| 8.2 | из них с асфальтобетонным покрытием | км | 17,7 | 17,675 |
| 8.3 | Капитально отремонтировано дорог с асфальтобетонным покрытием | км/кв.м | 0,4км/2 744,2 кв.м. | 2,419/16,934 кв.м |
| 8.4 | Обустройство придомовых территорий МКД и проездов к ним | кв.м | 0 | 0 |
| 9 | Муниципальное имущество |  |  |  |
| 9.1 | наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности: по балансовой стоимости | тыс. руб. | 258,3 | 293,1 |
| 9.2 | доходы, получаемые от продажи муниципального имущества | тыс. руб. | 0 | 400,0 |
| 9.3 | доходы, получаемые от сдачи муниципального имущества в аренду | тыс. руб. | 2 981,9 | 2 623,3 |
| 9.4 | доля доходов от использования муниципального имущества в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования | % | 5,4 | 5,5 |
| 9.5 | доля земельного налога в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования | % | 13,5 | 13,8 |
| 10 | Органы местного самоуправления |  |  |  |
| 10.1 | Численность работающих в органах местного самоуправления | чел | 16 | 16,5 |
| 10.2 | Расходы бюджета на органы местного самоуправления | тыс. руб. | 9 389,5 | 9 822,0 |
| 10.3 | Норматив формирования расходов на содержание ОМС городского поселения "Чернышевское" | тыс. руб. | 7 874,2 | 7 874,2 |
| 10.4 | Отклонение норматива (+экономия,- перерасход) | тыс. руб. | -1 515,3 | -1 947,8 |
| Б | Б.Основные показатели реализации отдельных полномочий по решению вопросов местного значения: |  |  |  |
| 1. | Бюджет муниципального образования |  |  |  |
| 1.1 | Доходы местного бюджета – всего, в том числе | тыс.руб. | 57 161,2 | 70 326,5 |
| 1.2 | Налоговые и неналоговые доходы | тыс.руб. | 55 194,1 | 47 802,9 |
| 1.3 | Безвозмездные поступления | тыс.руб. | 1 967,1 | 22 523,6 |
| 1.4 | Расходы местного бюджета | тыс.руб. | 54 270,4 | 69 086,9 |
| 1.5 | Доля собственных доходов в общем объеме доходов | % | 96,5 | 68,0 |
| 1.6 | Зависимость бюджета от финансовой помощи | % | 3 | 32,0 |
| 1.7 | Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета | тыс.руб. | 2 890,8 | 1 239,6 |
| 1.8 | Внутренний муниципальный долг (на конец пер) | тыс.руб. | 5 335,9 | 6 581,6 |
| 2. | Финансирование муниципальных целевых программ (в разрезе каждой программы): | в принятом исчислении | 4/ 780,0 | 3/901,2 |
| 2.1 | 1. Программа «Межведомственное взаимодействие по профилактике наркомании и другим социально-негативным явлениям в городском поселении «Чернышевское»» | тыс.руб. | 40,0 | - |
| 2.2 | 2. Программа «Профилактика и противодействие терроризму и экстремизму в городском поселении «Чернышевское» | тыс.руб. | 40,0 | 6,0 |
| 2.3 | 3.Программа «Организация досуга и социальная поддержка населения в городском поселении «Чернышевское» | тыс.руб. | 600,0 | 795,2 |
| 2.4 | 4. Программа «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения «Чернышевское» на 2015-2017 годы» | тыс. руб | 100,0 | 100,0 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении плана  социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» за 2015 год

В целом, план социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края за 2015год выполнен на 172,1%, в том числе выполнение мероприятий за счет средств федерального бюджета составило 5,5%, за счет бюджета Забайкальского края – 186,8%, за счет бюджета городского поселения «Чернышевское» на 46,9%,  внебюджетных источников- 2,4 раза.

Причины невыполнения плана

1. За счет бюджета поселения -  текущее содержание дорог, капитальный ремонт уличного освещения, ограждение мест захоронения, асфальтирование беговой дорожки на стадионе «Нива» по причине секвестирования бюджета (работы выполнены, но не оплачены)

2. за счет внебюджетных источников в связи с задержкой строительства 2-х объектов потребительского рынка.

1. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1.1. Развитие экономического потенциала

Плановые показатели по  развитию промышленного потенциала  выполнены на 7%. Причиной невыполнения плана  обусловлено  плохим финансовым состоянием предприятий, отсутствием оборотных средств, отсутствием инвестиций в основной капитал.

1.2. Поддержка и развитие малого предпринимательства, торговли и сферы услуг

Бюджетом поселения не было запланировано мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства по причине низкой обеспеченности доходных источников – в размере 43,4% от потребности на выполнение расходных полномочий поселения в полном объеме.

1.3. Развитие потребительского рынка

Анализируя структуру субъектов малого предпринимательства, наибольший удельный вес занимают предприятия розничной и оптовой торговли, что объясняется относительно быстрой окупаемостью вложенных средств и стабильным потребительским спросом, и предприятия по производству продуктов питания.

Таким образом, малое предпринимательство на территории поселения развито, и в структуре предприятий малого бизнеса преобладают предприятия торговли и общественного питания. Плановые показатели всегда выполняются по обороту розничной торговли, обороту общественного питания, объему платных услуг населению.

Все запланированные объекты в 2015 году построены, осуществляют деятельность, за исключением 3-х объектов, строительство которых приостановлено или не введено в эксплуатацию.

1.4. Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры и связи

В 2015 году плановые показатели по капитальному ремонту  и ремонту автомобильных дорог выполнены в 2,5 раза, в т.ч. за счет  средств Дорожного фонда Забайкальского края 13 893,3 тыс. руб., за счет средств дорожного фонда поселения – 3 601,2 тыс. руб., за счет бюджета поселения 706,1 тыс. руб. Произведен капитальный ремонт 16 934 м2 автомобильных дорог.

2. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Развитие жилищного хозяйства

Плановые показатели по капитальному ремонту выполнены на 41,4 %.

Произведен ремонт по решения суда  жилого дома по адресу ул. Стадионная, 2 (комплексный, неблагоустроенный, деревянный, 2хэтажный), ул. Карла Маркса,15 и  по принятым заявлениям от нанимателей муниципального жилого фонда.

Строительство  многоквартирных домов в поселении не ведется.

Ведется строительство частных жилых домов, так, в 2015 году введено в эксплуатацию 2,0 тыс. кв.м.

Администрацией поселения разработана и утверждена Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей городского поселения «Чернышевское» на 2015-2017 годы". По данной программе было запланировано софинансирование 100,0 тыс. руб., которое исполнено в сумме 200,0 тыс. руб. в связи с поступлением субсидии гражданам на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета в размере 1 406,3 тыс. руб. и за счет средств бюджета Забайкальского края в сумме 56,9 тыс. руб.

В связи с наличием в поселении ветхого аварийного жилья, администрации необходимо усилить работу по переселению граждан путем участия в федеральных, региональных программах по данному направлению.

Развитие энергетики, коммунального хозяйства

Плановые показатели по мероприятиям по развитию систем коммунальной инфраструктуры поселения выполнены на 46,7%., в том числе  за счет бюджета поселения на 48,9%, за счет бюджета Забайкальского края на 51,2%.

Были выделены субсидии из бюджета Забайкальского края в сумме 5 200,0 тыс. руб. на мероприятия по подготовке систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, которые были направлены на ремонт тепловых сетей котельной ГРП, капитальный ремонт теплосети от котельной школы № 63, капитальный ремонт котла  КВТС -10-150 ООО «Центральная котельная».

Финансирование жилищно-коммунального хозяйства составило самую большую часть бюджетных расходов городского поселения «Чернышевское», доля от общей суммы расходов составила 48,4 процентов.

Благоустройство городского поселения «Чернышевское»

Плановые показатели  выполнены на 29,6%. В целом, финансовое обеспечение из бюджета поселения содержания и обслуживание объектов благоустройства составляет 11 763,3 тыс. руб. или 17,0 % от  общего объема расходов бюджета.

Городское поселение «Чернышевское» организует:

- Благоустройство и озеленение территории поселения;

- Строительство и содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них;

- Освещение улиц и установку указателей с названием улиц и номерами домов;

- Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;

- Оказание ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

# В городском поселении «Чернышевское» обслуживает объекты благоустройства  специализированная организация МУП «Благоустройство», численность работников на конец отчетного года - 48 человек, в том числе: АУП -7 человек, баня - 7 человек, свалка 1 человек, скважины-3 человека, благоустройство поселка, стадион - 30 человек.

# Предприятие осуществляет следующие функции:

# Обеспечивает санитарно – гигиеническую очистку п. Чернышевск. Общая площадь убираемых улиц -112 490м2.

- Захоронение твердо – бытовых отходов на свалке. За 2015 год принято и захоронено-          35 644м3 ТБО.

- Содержание бани. Число помывок в 2015году составило -13 428 человек, в среднем 80 человек в смену.

- Содержание стадиона.

- Содержание 2-х кладбищ. Ремонт ограждения- 50 м2.

- Захоронение безродных. Захоронено в 2015 году 12 человек. На каждую могилу безродного ставится номерная таблица, подсыпка песком в летний период.

- Текущий ремонт мостов. Отремонтировано 3 моста. Отремонтированы ступени, перила, бордюры.

- Установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки (Зебра). Установлено и отремонтировано  - 102 дорожных знака, нанесена горизонтальная разметка на всех пешеходных переходах.

- Уборка общественных туалетов. Заключены договора с  предприятиями - ЧТК, РАЙОНО,  Школа № 2, Пенсионный фонд, Администрация.

- Устройство освещения улиц. В 2015 году проведены электромонтажные работы по улицам Центральная, Журавлева, Чернышевская. Частичная замена ламп ДРЛ с дросселями, установлены автоматы, заменены светильники с привлечением автовышки.

- Засыпка и грейдеровка  дорог. За 2015год было подсыпано и грейдерованно –дорог объемом-1 856м3. Производился ямочный ремонт дорог, подсыпка песком перекрестков, автобусных остановок в зимний период.

- Содержание 3-х  скважин. За 2015 год отремонтированы печи на 2- х скважинах. Произведен текущий ремонт помещений. За год поднято 7 595 м3 воды.

- Содержание Гаурского водовода.

- Содержание русла реки Алеур.

15. Содержание зеленой зоны для отдыха населения в западной части  поселка  в количестве 3х штук. Уборка территории. Изготовление и установка лавочек, туалетов, столов, ящиков под мусор.

- Содержание сквера городского поселения «Чернышевское».

- Скашивание  травы, уборка сухих  листьев.

- Побелка деревьев.

- Спиливание деревьев.

- Содержание памятников в количестве 3 штук.

- Сбор мусора от частного сектора. Вывезено  за период с апреля по октябрь месяц- 417 м3  бытового мусора.

22. Уборка мусора санкционированных свалок. Уборку производили весной и осенью.    Вывезено  440 м3 мусора.

Спорт и культура городского поселения «Чернышевское»

Финансирование спортивных мероприятий из  бюджета составило 502,3 тыс. руб. или 100,5 % от плана. Финансируется, в основном, выезд спортсменов на мероприятия, проходящие за пределами Чернышевского района. Так, в 2015 году средства выделялись:

- 144,8 тыс. руб. проезд спортсменов до мест соревнований;

- 54,4 тыс. руб. проживание спортсменов на соревнованиях (услуги гостиницы);

- 85,0 тыс. руб. призовой фонд по спорту;

- 218,1 тыс. руб. приобретение спортинвентаря

Городское поселение имеет свое профильное муниципальное учреждение культуры детский культурно-досуговый центр «Радуга». Содержание  МУК ДКДЦ «Радуга» из бюджета поселения  составило 2 808,8 тыс. руб. Бюджетные ассигнования увеличены на 297,4 тыс. руб., в том числе за счет  выплаты стимулирующих выплат работникам МУК ДКДЦ «Радуга». В клубе работают различные детские кружки, проводятся праздничные мероприятия, конкурсы, дискотеки.

Выполнение муниципальных социальных  программ

В рамках муниципальной  программы  «Организация досуга и социальная поддержка населения» плановые показатели по поддержке социальной сферы выполнены на 152,0 % за счет увеличения проведения количества праздничных мероприятий (Мисс Чернышевская Весна, парад шляп, парад колясок и т.д.). Бюджетные средства в 2015 году направлялись:

- 116,7 тыс. руб. плата за услуги по проведению, подготовке к праздникам;

- 116,8 тыс. руб. почетный гражданин поселка 1000 руб./месяц, оказание матер помощи малоимущим;

- 311,8 тыс. руб. поведение праздничных мероприятий;

- 366,7 тыс. руб. материалы, прочий инвентарь для проведения праздничных мероприятий.

Плановые показатели по МП «Межведомственное взаимодействие по профилактике наркомании и другим социально-негативным явлениям в городском поселении "Чернышевское в 2015 году» не выполнены,  по МП «Профилактика и противодействие терроризму и экстремизму в городском поселении «Чернышевское» на 2015 год» выполнены всего на 15%, что является существенным недостатком в деятельности администрации поселения и требует немедленного устранения.

Бюджет городского поселения «Чернышевское»

Исполнение  бюджета городского поселения «Чернышевское»  по доходам  за 2015 год  обеспечено  в сумме 70 326,5 тыс. руб. или 123,0% к утвержденным годовым бюджетным назначениям (57 161,2  тыс. руб.)  и 99,8% к уточненным годовым бюджетным назначениям (70 469,4 тыс. руб.). В результате внесенных изменений основные характеристики бюджета на 2015 год изменились за счет увеличения объема  доходной части бюджета на 13 165,3 тыс. руб. в связи с поступлением безвозмездных поступлений в сумме 20 556,6 тыс. руб. и сокращения объема собственных доходов на сумму 7 391,3 тыс. руб. по причине секвестирования доходных источников.

Собственные доходы  исполнены в сумме 47 802,9 тыс. руб. или 86,6% к  утвержденным годовым бюджетным назначениям (55 194,1 тыс. руб.) и 99,7% к уточненным бюджетным назначениям (47945,7 тыс. руб.).

Исполнение по безвозмездным поступлениям  за 2015 год составило 22 523,6 тыс. руб., или 100% от  уточненного  плана (22 523,7 тыс. руб.), в том числе:

- дотации  бюджетам муниципальных образований на выравнивание бюджетной обеспеченности при плане 1 967,1 тыс. руб. исполнено   в сумме  1 967,1 тыс. руб. или   100,0 %  к утвержденным и уточнённым бюджетным назначениям;

-  субсидии бюджетам  на обеспечение жильём молодых семей исполнено  в сумме   56,9   тыс. руб. или 100 % к уточнённым бюджетным назначениям;

- субсидии  бюджетам на  реализацию целевых программ исполнено в сумме 1 406,3     тыс. руб. или    100 % к уточненным бюджетным назначениям;

-  прочие субсидии исполнены в сумме 19 093,3 тыс. руб. или 100% к уточнённым бюджетным назначениям.

В общем объёме  собственных   доходов (47 802,9 тыс. руб.) налоговые поступления составили    42 550,6 тыс.  руб., или 89,0 % от собственных доходов.

Исполнение по расходам  за 2015 год составило 69 086,9 тыс. руб. или 127,3%  к утвержденным  бюджетным назначениям (54 270,4 тыс. руб.)  и 100% к уточненным бюджетным назначениям (69 151,2 тыс. руб.).  Расходы бюджета увеличены на сумму 14 816,5 тыс. руб., в том числе за счет безвозмездных поступлений в сумме 20 556,6 тыс. руб.  и секвестирования расходов на сумму 5 740,1 тыс. руб.

В структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы  на жилищно-коммунальное хозяйство в сумме 33 413,5 тыс. руб. или  48,4% к общему объему расходов. Расходы на содержание органов местного самоуправления составили 9 822,0 тыс. руб., что составило  14,2%  к общему объему расходов. Расходы по дорожному хозяйству исполнены в сумме 17 494,6 тыс. руб. или 25,3% к общему объему расходов.  На выплату  субсидии для выполнения муниципального задания  направлено МУК ДКДЦ «Радуга» в объеме 2 808,8 тыс. руб. или 4,1%. На прочие расходы направлено  5 548,0 тыс. руб. или 8,0% к общему объему расходов., в том числе: обеспечение проведение выборов и референдумов в сумме 306,7 тыс. руб., на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в размере  1 002,6 тыс. руб., национальную безопасность и правоохранительную деятельность в сумме 469,5 тыс. руб., социальную политику в объеме 2 865,6 тыс. руб., физическую культуру и спорт в сумме 502,3 тыс. руб., обслуживание муниципального долга в размере 206,2 тыс. руб., межбюджетные трансферты районному бюджету на осуществление переданных полномочий в объеме 195,0 тыс. руб.

Муниципальный долг:

- план погашения основного долга составлял 2 668,0  тыс. руб.,

- погашено основного долга  1 422,3 тыс. руб.

В общем объеме 2014 года большая часть расходов - 67,4% осуществлялась за счет бюджета городского поселения «Чернышевское», за счет дополнительно выделенных бюджетных ассигнований в качестве дотаций, субсидий- 32,6%.

Заместитель Главы

городского поселения «Чернышевское»             _____________                             А.Р. Леонтьева