АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                         «ЧЕРНЫШЕВСКОЕ»

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«  16» мая  2017 года                                                                                   № 227                         пгт.Чернышевск

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования городского поселения «Чернышевское» муниципального  района «Чернышевский район» Забайкальского края на 2017 год»

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения «Чернышевское»,     руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь Уставом городского поселения  «Чернышевское», администрация городского поселения  «Чернышевское»,

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского поселения «Чернышевское» муниципального  района «Чернышевский район» Забайкальского края на 2017 год», согласно прилагаемым приложениям 1,2,3,4,5,6,7.

- Контроль  за исполнением  данного постановления возложить на начальника отдела инфраструктуры и городского хозяйства администрации городского поселения «Чернышевское» Иконникову И.С.

- Постановление  опубликовать  на стенде  «Муниципальный вестник» в администрации городского поселения «Чернышевское», разместить в телекоммуникационной сети «Интернет" на официальном сайте www.чернышевск-администрация.рф.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского поселения

«Чернышевское»                                                                                       Е.И.Шилова

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации городского поселения «Чернышевское»

от   16.05.2017     № 227

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского поселения «Чернышевское» муниципального  района «Чернышевский район» Забайкальского края на 2017 год»

пгт.Чернышевск  - 2017 год

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского поселения «Чернышевское» муниципального  района «Чернышевский район» Забайкальского края на 2017 год»

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского поселения «Чернышевское»,пгт.Чернышевск, Забайкальского края, в лице начальника отдела инфраструктуры и городского хозяйства городского поселения «Чернышевское» Иконниковой И.С. |
| --- | --- |
| Участники Программы | городское поселение «Чернышевское»,пгт.Чернышевск,Забайкальского края; Граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации, определенные на конкурсной основе. |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы |  |
| Цели Программы | - повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения «Чернышевское»,пгт.Чернышевск, Забайкальского края; - реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей; - повышение качеств современной городской среды; - совершенствования уровня и организация благоустройства дворовых территории многоквартирных домов (далее - МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки; - совершенствование системы комплексного благоустройства городского поселения «Чернышевское» ; - развитие территорий общего пользования, мест массового отдыха людей городского поселения «Чернышевское». |
| Задачи Программы | - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования; - проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий МКД; - организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях МКД; - устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД; - озеленение дворовых территорий МКД; - привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД; - проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха; - повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД; - количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние; - доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест; - доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе; - количество дворовых территорий МКД, на которых выполнены работы по озеленению; - доля территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, от общего количества территорий общего пользования муниципального образования; - повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования; - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Срок реализации Программы | 2017 год. Программа реализуется в 1 этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования составляет 7356,416 тыс. рублей, в том числе: Федеральный бюджет: 6707,320 тыс. рублей; Бюджет Забайкальского края: 504, 853 тыс. рублей; Бюджет городского поселения «Чернышевское»: 144,243 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД составит 7,4 %; - количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, составит 6 дворов; 6 комплектов проектно – сметной документации подготовлено на выполнение ремонта дворовых территорий МКД; - общая площадь дорожного покрытия дворовых территорий МКД, составляет 59472 кв. м, из них 3252,90 кв. м будет отремонтирована; - общая доля дворовых территорий МКД, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе, составит 7,4 %; - количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД, достигнет 531 человек; - 71 малых архитектурных форм (далее – МАФ) будет установлено на дворовых территориях МКД; - обеспечение комплексного благоустройства территорий общего пользования, мест массового отдыха людей городского поселения, составит 1 объекта знаковых и социально значимых мест; - улучшение эстетического состояния территорий городского поселения; - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды городского поселения, в ходе реализации Программы достигнет до 95 %; - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 5 % |
| Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству | ул.Первомайская,д.29-д.31 ул.Северная,д.2г-д.2д ул.Северная,д.2г-д.2д ул.Комсомольская,д.32 ул.Первомайская,д.33 ул.Северная,д.2а-д.2б ул.Транспортная,д.3 |
| Адресный перечень общественных территорий ,которые подлежат благоустройству | парковая зона « имени Л.И.Федорова» |

- Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в городском поселении «Чернышевское»

Черныше́вск — поселок городского типа , административным центром муниципального образования является «Городское поселение Чернышевское».

Одним из приоритетных направлений развития городского поселения «Чернышевское» является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей городского поселения «Чернышевское».

В городском поселении «Чернышевское» определены 81 благоустроенных  дворовых территорий .Площадь благоустроенных дворовых территорий составляет  59472  кв. м.

В настоящее время  население поселения «Чернышевское» составляет 13268 человек. Условная доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения поселения составляет 0,5 (6634 чел).

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1960 - 1970 годах прошлого столетия и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим, эксплуатационным требованиям. Благоустройство территории городского поселения «Чернышевское» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах поселка.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В существующем жилищном фонде на территории городского поселения «Чернышевское» объекты благоустройства  дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтовое покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ. Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке , в некоторых случаях даже на зеленой зоне. Во дворах разрушены  пешеходные дорожки и бордюрные камни.

В городском поселении «Чернышевское»  имеется 3 муниципальные территории общего пользования, площадью  75364 кв. м, которые на сегодняшний  момент потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. В центре поселка имеется Сквер площадью 7988 кв.м,  стадион «Нива» - для культуры и отдыха, площадью 20400  кв.м, в котором в праздничные дни размещаются детские аттракционы, проводятся соревнования и другие  мероприятия поселка.	   По улице Центральная расположена парковая зона площадью 46976 кв.м ,в парковой зоне  имеется   площадь участникам ВОВ. На  2017 год планируется благоустройство парковой зоны, где требуется вложить финансовые средства.  В бюджете городского поселения «Чернышевское»   на 2017 год заложено 1400,0  тыс рублей, из них 400 тыс.рублей на проект парковой зоны, 1000,0 тыс. рублей на ограждение парка. Из федерального бюджета  по программе 1/3 объема средств направлена  на мероприятия по  благоустройству муниципальной территории общего пользования в сумме 2404,058 тыс. рублей.   Доля муниципальных территорий общего пользования ,нуждающихся в благоустройстве, составляет 0,6 %  от общего количества таких территорий.

Городское поселение «Чернышевское» ежегодно проводит мероприятия по благоустройству поселка:  весной и осенью проводятся месячники по санитарной очистке и благоустройству поселка; летом проводится озеленение сквера; поселение ежегодно принимает участие в строительстве ледовых горок на стадионе «Нива» , в жилом благоустроенном фонде.

В целях поддержки инициатив жителей поселка, направленных на благоустройство поселка и привлечения населения, поселением ежегодно проводится конкурс на лучшее благоустройство и озеленение двора.

Работы по благоустройству поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные  на территории поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и  организаций различных форм собственности, граждан поселения.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей программой «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Чернышевское» на  2017 г. (далее – Программа).

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни горожан.

Комплексное благоустройство дворовых территорий  и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Мероприятия и способы предупреждения рисков по бесперебойности реализации мероприятий программы:

1.Формирование четкого графика реализации Программы с максимально конкретными мероприятиями,сроками их исполнения и ответственными лицами.

2.Проведение качества городской среды.

3.Принятие новых правил благоустройства.

4.Обсуждение проектов.

5.Активная работа по вовлечению граждан,бизнеса и организацийпо инициированию проектов по благоустройству с проведением информационно- разъяснительной работы в средствам массовой информации.

2.	Приоритеты политики в сфере благоустройства, цели и задачи Программы

Основными приоритетами политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство территорий.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из  бюджета Забайкальского края:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:

- выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;

- выполнение ремонта мест массового пребывания населения;

- приоритетное направление социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское», поселка Чернышевск, Забайкальского края.

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;

- доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;

- доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;

- количество дворовых территорий МКД, на которых выполнены работы по озеленению;

- доля территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, от общего количества территорий общего пользования муниципального образования;

- повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

- Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей поселка, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения;

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей;

- обеспечение комфортности проживания жителей поселка;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

- Объем средств, необходимых на реализацию Программы

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 7356,416 тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета 6707,320 тыс. рублей, бюджета Забайкальского края – 504,853 тыс.рублей, бюджета городского поселения «Чернышевское» - 144,243 тыс. рублей на условиях софинансирования и определяется соглашением от  05.04.2017года между администрацией муниципального района «Чернышевский район» и администрацией городского поселения «Чернышевское». Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 5 к настоящей Программе.

- Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В 2017 году, в соответствии с решением общественной комиссии по оценке предложений, поступивших в ходе обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского поселения «Чернышевское» на 2017 год»   в рамках приоритетного проекта                                «Формирование современной городской среды» и контроля за реализацией муниципальной программы» предусмотрены мероприятия по благоустройству дворовых территорий МКД, расположенных по адресам:

- ул.Первомайская,д.29-д.31

- ул.Северная,д.2г-д.2д

- ул.Комсомольская, д.32

- ул.Первомайская, д.33

- ул.Северная, д.2а-д.2б

- ул.Транспортная, д.3

В 2017 году, в соответствии с решением общественной комиссии по оценке предложений, поступивших в ходе обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского поселения «Чернышевское» на 2017 год» в рамках приоритетного проекта   «Формирование современной городской среды» и контроля за реализацией муниципальной программы» предусмотрены мероприятия по благоустройству общественной территории:

1. парковая зона « имени Л.И.Федорова».

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 2  к настоящей Программе.

- Срок реализации настоящей  Программы  2017 год

Реализация Программы предусмотрена на 2017 год без выделения этапов.

- Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещением дворовых территорий при наличии технической возможности;

- установка скамеек, урн для мусора.

(к минимальному перечню работ прилагаются визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на дворовой территории);

дополнительного перечня работ:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- устройство автомобильных парковок;

- озеленение территории;

- установка малых архитектурных форм.

- устройство пандуса;

- устройство контейнерной площадки;

- снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме;

- ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

В 2017 году предусмотрен объем работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ :

1.ул.Первомайская,д.29-д.31- минимальный,дополнительный перечень работ;

2.ул.Северная,д.2г-д.2д - минимальный,дополнительный перечень работ;

3.ул.Комсомольская, д.32- минимальный перечень работ;

4.ул.Первомайская, д.33 - минимальный, дополнительный перечень работ;

5.ул.Северная, д.2а-д.2б - минимальный,дополнительный перечень работ;

6.ул.Транспортная, д.3 - минимальный перечень работ.

- Условия о форме участия (финансовом и (или) трудовом) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации Программы и порядок аккумулирования и расходования средств направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ

Настоящий Порядок устанавливает условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, в том числе о форме и доле такого участия, в разрезе муниципальных образований - получателей субсидий из бюджета Забайкальского края.

Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Программой, путем выбора формы и доли такого участия.

В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству предусмотрены следующие формы участия заинтересованных лиц, организаций: финансовое и (или) трудовое.

Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций осуществляется путем перечисления суммы денежных средств в рублевом эквиваленте на специальный счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием. Получателем финансовых средств муниципальным образованием назначено  Муниципальному учреждение культуры Детский культурно-досуговый центр «Радуга».

РЕКВИЗИТЫ    МУК ДКДЦ «Радуга»:Юридический адрес : 673462 Забайкальский край

Почтовый тот же:       пгт.Чернышевск,ул. Линия 1 б, д. 1

Банковские реквизиты:

р/сч :40701810600001000447

Банк:     Отделение Чита г.Чита

БИК: 047601001

Получатель: УФК по Забайкальскому краю (Муниципальное учреждение культуры Детский культурно-досуговый центр «Радуга» л/сч 20916 Ч 80130)

прочие данные : ИНН 7525005428

КПП 752501001, ОКАТО 76248551000,  ОКПО 96248785

ОКТМО 76648151,  ОКФС 14 , ОКОПФ 72, ОКОГУ4210007, ОГРН 1077513000212,  ОКВЭД 92.51

Размер средств определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории в виде  5 процентов от стоимости затрат на его реализацию.

Финансовые средства перечисляются в срок за 20 рабочих дней  до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте по статье «Софинансирование благоустройства дворовых территорий (с указанием адреса дворовой территории ) на расчетный счет МУК ДКДЦ «Радуга».

Ведение учета поступающих средств в разрезе многоквартирных домов дворовые территории, которых подлежат благоустройству осуществляется исполнителем Программы, путем ежемесячного опубликования указанных данных на сайте www.чернышевск-администрация.рф.   и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии.

Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения жителями следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

- другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев).

Решение о форме и доле финансового и (или) трудового участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды:

- собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников;

- собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в виде простого письменного обязательства, подписанного собственником или иным уполномоченным лицом.

В ходе рассмотрения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды предложения, в которых предусмотрено и финансовое и трудовое участие имеют преимущество над предложениями, где выбрана только одна форма участия.

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.

Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия платежного поручения о перечислении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

Документом, подтверждающим трудовое участие заинтересованных лиц, является отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан и совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету предоставляется фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан и размещаются указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, сети «Интернет».

Проведение мероприятий освещается в средствах массовой информации (печатных, электронных) в режиме он-лайн (размещать соответствующие сюжеты или информацию о проведении мероприятия в день его проведения или ближайшее время после этого) для чего исполнителем Программы, организуется мониторинг подготовки к проведению таких мероприятий.

- Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации городского поселения «Чернышевское» пгт. Чернышевск, Забайкальского края.

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация городского поселения «Чернышевское», пгт. Чернышевск, Забайкальского края, в лице Отдела  инфраструктуры и городского хозяйства администрации городского поселения «Чернышевское»,  пгт.Чернышевск,                                   Забайкальского края.

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий  МКД;

- представляет заявки комиссии по рассмотрению и оценки созданной постановлением Администрации городского поселения «Чернышевское»,  пгт.Чернышевск, Забайкальского края;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД.

Перечень дворовых территории многоквартирных домов утверждается постановлением Администрации  городского поселения «Чернышевское», пгт.Чернышевск, Забайкальского края после проведении отбора многоквартирных домов в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации городского поселения «Чернышевское», пгт.Чернышевск, Забайкальского края .

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». План реализации Программы представлен в приложении № 4 к Программе.

- Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу

Включение многоквартирных домов в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых территорий в Программу исходя из даты предоставления таких предложений при условии соответствия установленным требованиям в порядке, утвержденным постановлением №99 от 20 марта 2017 года администрации городского  поселения «Чернышевское», пгт.Чернышевск, Забайкальского края.

- Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории

Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в Программу с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации городского  поселения «Чернышевское», пгт.Чернышевск, Забайкальского края.

- Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения Программы

Ожидаемый социально-экономический эффект:

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства городского  поселения «Чернышевское», пгт.Чернышевск, Забайкальского края, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории городского  поселения «Чернышевское», пгт.Чернышевск, Забайкальского края..

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения городского  поселения «Чернышевское», пгт.Чернышевск, Забайкальского края к работам по благоустройству;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности городского  поселения «Чернышевское», пгт.Чернышевск, Забайкальского края;

- комплексное благоустройство  дворовых территорий в 6 МКД;

- повышение уровня комфортности проживания более 13268 тыс.  жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, комплексного благоустройства дворовых территорий;

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству цветников и клумб -  6 дворов;

В результате реализации  Программы ожидается:                                                   - благоустройство дворовых территорий, в том числе обустройство архитектурных объектов малых форм – скамеек, лавочек, декоративных ограждений, урн, клумб, цветников;

-  благоустройство парковой зоны  «имени Л.И.Федорова»;

- строительство и обустройство детских площадок;

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка Чернышевск;

- совершенствование эстетического состояния  территорий городского  поселения «Чернышевское», пгт.Чернышевск, Забайкальского края.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной                                                                              городской среды на территории                                                                муниципального образования                                                                              городского поселения «Чернышевское»                                                      муниципального  района                                                                              «Чернышевский район»                                                                             Забайкальского края на 2017 год»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  городского  поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края» на 2017 год»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 6 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 7,4 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 36,1 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 7,53 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 7,4 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 0,03 |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 |
| 10. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0,03 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной                                                                                                                                  городской среды на территории                                                                                                                                    муниципального образования                                                                                                                                                    городского поселения «Чернышевское»                                                                                                                                                       муниципального  района                                                                                                                                               «Чернышевский район»                                                                                                                                                       Забайкальского края на 2017 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  городского  поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края» на 2017 год»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1 |
| 1.1. Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение ремонта дворовых территории МКД | Отдел инфраструктуры и городского хозяйства администрации городского поселения «Чернышевское», пгт.Чернышевск, Забайкальского края | 2017 | 2017 | локально – сметных расчетов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муници-пальной программы | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) |
| 1.2 Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД | Отдел инфраструктуры и городского хозяйства администрации городского поселения «Чернышевское», пгт.Чернышевск, Забайкальского края |  |  | проведение ремонта асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий МКД, составит 3252,9 кв. м | Повышение уровня ежегодно-го достижения целевых показателей муниципальной программы | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) … |
| Задача 2. Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД |
| Мероприятия: Размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | Отдел инфраструктуры и городского хозяйства администрации городского поселения «Чернышевское», пгт.Чернышевск, Забайкальского края | 2017 | 2017 | 71 малых архитектурных формы | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 3. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД |
| 3.1 Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территории МКД | Отдел инфраструктуры и городского хозяйства администрации городского поселения «Чернышевское», пгт.Чернышевск, Забайкальского края | 2017 | 2017 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД , доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 4 проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха |
| 4.1 Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение ремонта территорий общего пользования | Отдел инфраструктуры и городского хозяйства администрации городского поселения «Чернышевское», пгт.Чернышевск, Забайкальского края | 2017 | 2017 | 1 локально – сметных расчета | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 5. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования |
| 5.1 Мероприятия: Благоустройство Парковой зоны | Отдел инфраструктуры и городского хозяйства администрации городского поселения «Чернышевское», пгт.Чернышевск, Забайкальского края |  |  | Площадь благоустроенной территории общего пользования 7,53 Га, доля площади благоустроенной территории общего пользования 5,46% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 6. Привлечение населения к участию в благоустройстве территории общего пользования |
| 6.1. Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству территории общего пользования | Отдел инфраструктуры и городского хозяйства администрации городского поселения «Чернышевское», пгт.Чернышевск, Забайкальского края | 2017 | 2017 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству территории общего пользования, | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 6.2 Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | Отдел инфраструктуры и городского хозяйства администрации городского поселения «Чернышевское», пгт.Чернышевск, Забайкальского края | 2017 | 2017 | доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 5% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной                                                                                                                                  городской среды на территории                                                                                                                                    муниципального образования                                                                                                                                                    городского поселения «Чернышевское»                                                                                                                                                       муниципального  района                                                                                                                                               «Чернышевский район»                                                                                                                                                       Забайкальского края на 2017 год»

|  | Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2017 год |
| --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края на 2017 год» | всего в том числе: |  |  |  |  |  | 7 356,416 |
|  | Министерство территориального развития Забайкальского края | Федеральный бюджет | 802 | 0505 | 1400055550 | 243 | 6707,320 |
|  | Министерство территориального развития Забайкальского края | Краевой бюджет | 802 | 0505 | 14000R5555 | 243 | 504,853 |
|  | Администрация городского поселения «Чернышевское» | Бюджет городского поселения «Чернышевское» | 802 | 0503 | 0000060005 | 244 | 144,243 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование   современной                                                                                                                                  городской среды на территории                                                                                                                                    муниципального образования                                                                                                                                                    городского поселения «Чернышевское»                                                                                                                                                       муниципального  района                                                                                                                                               «Чернышевский район»                                                                                                                                                       Забайкальского края на 2017 год»

# План реализации Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  городского  поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края» на 2017 год»

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 | Опубликование для общественного обсуждения проектов муниципальных программ«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края на 2017 год» | Администрация городского поселения «Чернышевское», в лице Отдела инфраструктуры и городского хозяйства администрации городского поселения «Чернышевское», пгт.Чернышевск, Забайкальского края | 28.03.2017 |  |  |  |
| Контрольное событие №2 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края на 2017 год», с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | Администрация городского поселения «Чернышевское» , в лице Отдела инфраструктуры и городского хозяйства администрации городского поселения «Чернышевское», пгт.Чернышевск, Забайкальского края |  | 25.05.2017 |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной                                                                                                                                  городской среды на территории                                                                                                                                    муниципального образования                                                                                                                                                    городского поселения «Чернышевское»                                                                                                                                                       муниципального  района                                                                                                                                               «Чернышевский район»                                                                                                                                                       Забайкальского края на 2017 год»

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  городского  поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края» на 2017 год»

| Источники и направления финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Всего, | 7356,416 |
| в том числе: |  |
| бюджет Российской Федерации | 6707,320 |
| Бюджет Забайкальского края | 504,853 |
| бюджет городского поселения «Чернышевское» | 144,243 |
| внебюджетные источники |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной                                                                                                                                  городской среды на территории                                                                                                                                    муниципального образования                                                                                                                                                    городского поселения «Чернышевское»                                                                                                                                                       муниципального  района                                                                                                                                               «Чернышевский район»                                                                                                                                                       Забайкальского края на 2017 год»

Ориентировочные (примерные) единичные расценки  на элементы благоустройства дворовых территорий

| № п/п | Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт внутриквартального дворового проезда с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием (без бордюра) | 1 кв.м. | 1157,89 |
| 2 | Поднятие горловины колодца (без стоимости люка) | 1 шт. | 2500.00 |
| 3 | Установка скамейки | 1 шт. | 654,00 |
| 4 | Стоимость скамейки | 1 шт. | 4504,0 |
| 5 | Установка урны для мусора | 1 шт. | 314,00 |
| 6 | Стоимость урны для мусора | 1 шт. | 3100,0 |
| 7 | Стоимость наружного освещения (по опорам) | 1 п. м. | 534.00 |
| 8 | Стоимость светильника | 1 шт. | 3000.00 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной                                                                                                                                  городской среды на территории                                                                                                                                    муниципального образования                                                                                                                                                    городского поселения «Чернышевское»                                                                                                                                                       муниципального  района                                                                                                                                               «Чернышевский район»                                                                                                                                                       Забайкальского края на 2017 год»

Порядок

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории городского поселения «Чернышевское», а также дизайн-проекта благоустройства муниципальной территории общего пользования городского поселения «Чернышевское»

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории городского поселения «Чернышевское», а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования городского поселения «Чернышевское», а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Чернышевское» на 2017 год» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или муниципальной территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. В отношении дворовой территории - это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

В отношении муниципальной территории общего пользования это может быть проектная, сметная документация с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского поселения «Чернышевское» и муниципальных территорий общего пользования городского поселения «Чернышевское»,  осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования городского поселения «Чернышевское», требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского поселения «Чернышевское» и муниципальных территорий общего пользования городского поселения «Чернышевское» осуществляется  администрацией городского поселения «Чернышевское» в течение пяти рабочих дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень муниципальной территории общего пользования городского поселения «Чернышевское».

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Забайкальского края и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, отдел инфраструктуры и городского хозяйства  администрации городского поселения «Чернышевское»,  уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 3-х рабочих дней со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, дизайн-проекта муниципальной территории общего пользования осуществляется администрацией городского поселения «Чернышевское» в срок до 01 июля 2017 года.

3.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный перечень дворовых территорий проекта программы по итогам утверждения протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования городского поселения «Чернышевское»  осуществляется с участием представителей администрации городского поселения «Чернышевское», а также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.6. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в отделе инфраструктуры и городского хозяйства  администрации городского поселения «Чернышевское».