АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 15 ноября 2018 года | № 368 - па | п. Эгвекинот |
| --- | --- | --- |

Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2019 год

В целях реализации части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 13 Закона Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 108-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа», Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы», утверждённой постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 25 ноября 2014 года № 555», Администрация  городского округа Эгвекинот

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2019 год.

- Настоящее постановление подлежит обнародованию в местах, определенных Уставом городского округа Эгвекинот, размещению на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации городского округа Эгвекинот (Абакаров А.М.).

Глава Администрации  							          Р.В. Коркишко

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Эгвекинот

от 15 ноября 2018 года № 368 – па

| Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского АО на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2019 год |
| --- |
| I. Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» на 2018 год |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет Фонда содействия реформирования ЖКХ | за счет средств окружного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по ГО Эгвекинот: | Х | Х | Х | Х | Х | 4 505,50 | 3 864,30 | 793,20 | 146 | 29 884 776,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 884 776,16 | Х | Х | Х |
|  | с. Рыркайпий |
| 1 | с. Рыркайпий, ул. Солнечная 3 | 1988 | 2009 | деревянные | 2 | 2 | 943,40 | 817,20 | 96,00 | 34 | 4 290 111,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 111,50 | 5 249,77 | 1 271,00 | IV квартал 2019 года |
| 2 | с. Рыркайпий, ул. Строительная 3 | 1978 | 2006 | деревянные | 2 | 3 | 1 238,90 | 1 007,50 | 207,30 | 29 | 15 029 912,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 029 912,66 | 14 918,03 | 9 568,00 | IV квартал 2019 года |
| 3 | с. Рыркайпий, ул. Строительная 15 | 1991 | 2009 | деревянные | 2 | 3 | 844,00 | 752,40 | 294,70 | 31 | 3 838 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 838 090,00 | 5 101,13 | 1 271,00 | IV квартал 2019 года |
| 4 | с. Рыркайпий, ул. Транспортная, 22 | 1985 | 2009 | деревянные | 2 | 2 | 936,10 | 786,40 | 144,00 | 28 | 4 256 914,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 256 914,75 | 5 413,17 | 1 271,00 | IV квартал 2019 года |
| 5 | с. Рыркайпий, ул. Транспортная, 24 | 1970 | 2012 | деревянные | 2 | 2 | 543,10 | 500,80 | 51,20 | 24 | 2 469 747,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 469 747,25 | 4 931,60 | 1 271,00 | IV квартал 2019 года |
| Итого по с. Рыркайпий | Х | Х | Х | Х | Х | 4 505,50 | 3 864,30 | 793,20 | 146 | 29 884 776,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 884 776,16 | Х | Х | Х |
| п. Эгвекинот |
| 1 | п. Эгвекинот, ул. Советская 8 | 1971 | 2011 | блочный | 2 | 1 | 546,20 | 510,70 | 389,70 | 19 | 4 045 703,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 045 703,40 | 7 921,88 | 7 921,88 | IV квартал 2019 года |
| Итого по п. Эгвекинот | Х | Х | Х | Х | Х | 546,20 | 510,70 | 389,70 | 19 | 4 045 703,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 045 703,40 | Х | Х | Х |
| в том числе финансирование по годам: |
| 2019 год |
| Итого по ГО Эгвекинот: | Х | Х | Х | Х | Х | 5 051,70 | 4 375,00 | 1 182,90 | 165,00 | 33 930 479,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 930 479,56 | Х | Х | Х |
| 1 | Итого по с. Рыркайпий | Х | Х | Х | Х | Х | 4 505,50 | 3 864,30 | 793,20 | 146 | 29 884 776,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 884 776,16 | Х | Х | Х |
| 2 | Итого по п. Эгвекинот | Х | Х | Х | Х | Х | 546,20 | 510,70 | 389,70 | 19,00 | 4 045 703,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 045 703,40 | Х | Х | Х |

Приложение 1

к краткосрочному плану реализации

Региональной программы «Капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Чукотского АО на 2014-2043 годы»

по городскому округу Эгвекинот на 2019 год

| I. Реестр многоквартирных домов по видам работ и (или) услуг, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2019 год |
| --- |
| Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | Дополнительные виды работ, установленные статьей 11 Закона Чукотского автономного округа от 21.10.2013 г. № 108-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа» |
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | Разработка проектной документации (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) | Энергетическое обследование многоквартирного дома | Техническая инвентаризация и паспортизация многоквартирного дома |
|  | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кол-во | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по ГО Эгвекинот: | 33 930 479,56 | 30 057 347,25 | 823,70 | 3 762 117,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 111 015,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Рыркайпий |
| с. Рыркайпий, Строительная | 3 | 15 029 912,66 | 11 267 795,50 | 823,70 | 3 762 117,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Рыркайпий, Строительная | 15 | 3 838 090,00 | 3 838 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Рыркайпий, Солнечная | 3 | 4 290 111,50 | 4 290 111,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Рыркайпий, Транспортная | 22 | 4 256 914,75 | 4 256 914,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Рыркайпий, Транспортная | 24 | 2 469 747,25 | 2 469 747,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО с. Рыркайпий |  | 29 884 776,16 | 26 122 659,00 | 823,70 | 3 762 117,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Эгвекинот |
| п. Эгвекинот, ул. Советская | 8 | 4 045 703,40 | 3 934 688,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 111 015,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по п. Эгвекинот: |  | 4 045 703,40 | 3 934 688,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 111 015,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к краткосрочному плану реализации

Региональной программы «Капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Чукотского АО на 2014-2043 годы»

по городскому округу Эгвекинот на 2019 год

| II. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2019 год |
| --- |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по ГО Эгвекинот: | 5 051,70 | 165 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 930 479,56 | 33 930 479,56 |
| 1 | Итого по с. Рыркайпий | 4 505,50 | 146 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 884 776,16 | 29 884 776,16 |
| 2 | Итого по п. Эгвекинот | 546,20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 045 703,40 | 4 045 703,40 |
| в том числе по годам: |
| 2019 год |
| Итого по ГО Эгвекинот: | 5 051,70 | 165 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 930 479,56 | 33 930 479,56 |
| 1 | Итого по с. Рыркайпий | 4 505,50 | 146 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 884 776,16 | 29 884 776,16 |
| 2 | Итого по п. Эгвекинот | 546,20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 045 703,40 | 4 045 703,40 |