

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 19 декабря 2019 г.  |  № 507 - па | п. Эгвекинот |

**Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2020-2022 годы**

В целях реализации части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 13 [Закона](http://80.253.4.49/document?id=18059246&sub=0) Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. № 108-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа», Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы», утверждённой Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 25 ноября 2014 г. № 555», Администрация городского округа Эгвекинот

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить прилагаемый Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2020-2022 годы.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в местах, определенных Уставом городского округа Эгвекинот, размещению на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации городского округа Эгвекинот (Абакаров А.М.).

**Глава Администрации Р.В. Коркишко**

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Эгвекинот

от 19 декабря 2019 г. № 507 – па

|  |
| --- |
| **Краткосрочный план реализации** |
| **Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2020-2022 годы** |
|  |
| **I. Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2020-2022 годы** |
|   |
| **№ п/п** | **Адрес МКД** | **Год** | **Материал стен** | **Количество этажей** | **Количество подъездов** | **Общая площадь МКД, всего** | **Площадь помещений МКД:** | **Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана** | **Стоимость капитального ремонта** | **Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД** | **Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД** | **Плановая дата завершения работ** |
| **ввода в эксплуатацию** | **завершение последнего капитального ремонта**  | **всего:** | **в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан** | **всего:** | **в том числе:** |
| **за счет Фонда содействия реформирования ЖКХ** | **за счет средств окружного бюджета** | **за счет средств местного бюджета** | **за счет средств собственников помещений в МКД** |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2020-2022 годы:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **25 193,60** | **21 083,00** | **6 455,40** | **888,00** | **104 091 198,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **104 091 198,40** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **2020 год** |
| **с. Рыркайпий** |
| 1 | Солнечная, 3 | 1988 | 2009 | деревянные | 2 | 2 | 943,40 | 817,20 | 96,00 | 35 | 9 801 126,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 801 126,54 | 11 993,55 | 32 632,00 | IV квартал 2020 года |
| 2 | Строительная, 3 | 1978 | 2006 | деревянные | 2 | 3 | 1 238,90 | 1 007,50 | 207,30 | 29 | 15 010 465,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 010 465,88 | 14 898,73 | 24 335,00 | IV квартал 2020 года |
| 3 | Строительная, 15 | 1991 | 2009 | деревянные | 2 | 3 | 844,00 | 752,40 | 294,70 | 26 | 14 323 679,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 323 679,43 | 19 037,32 | 32 632,00 | IV квартал 2020 года |
| 4 | Транспортная, 22 | 1985 | 2009 | деревянные | 2 | 2 | 936,10 | 786,40 | 144,00 | 30 | 12 003 947,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 003 947,68 | 15 264,43 | 32 632,00 | IV квартал 2020 года |
| 5 | Транспортная, 24 | 1970 | 2012 | деревянные | 2 | 2 | 543,10 | 500,80 | 51,20 | 31 | 4 456 001,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 456 001,72 | 8 897,77 | 17 532,00 | IV квартал 2020 года |
| 6 | Полярная, 1 | 1984 | 2009 | брусчатый | 2 | 3 | 849,30 | 687,10 | 0,00 | 42 | 322 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 734,00 | 469,70 |   | IV квартал 2020 года |
| 7 | Полярная, 3 | 1984 | 2009 | брусчатый | 2 | 3 | 827,20 | 734,30 | 39,30 | 29 | 314 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 336,00 | 428,08 |   | IV квартал 2020 года |
| 8 | Полярная, 5 | 1983 | 2016 | брусчатый | 2 | 3 | 815,40 | 481,80 | 0,00 | 20 | 619 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 704,00 | 1 286,23 |   | IV квартал 2020 года |
| 9 | Солнечная, 1 | 1988 | 2009 | брусчатый | 2 | 2 | 940,80 | 802,20 | 53,90 | 34 | 715 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 008,00 | 891,31 |   | IV квартал 2020 года |
| 10 | Строительная, 4 | 1985 | 2016 | брусчатый | 2 | 3 | 846,70 | 753,20 | 262,50 | 38 | 321 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 746,00 | 427,17 |   | IV квартал 2020 года |
| 11 | Строительная, 5 | 1985 | 2013 | брусчатый | 2 | 3 | 934,60 | 788,80 | 92,60 | 22 | 1 065 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 444,00 | 1 350,72 |   | IV квартал 2020 года |
| 12 | Транспортная, 5 | 1990 | 2008 | брусчатый | 2 | 1 | 1 176,30 | 911,20 | 38,30 | 51 | 1 340 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 982,00 | 1 471,67 |   | IV квартал 2020 года |
| 13 | Транспортная, 18 | 1984 | 2013 | брусчатый | 2 | 2 | 929,80 | 791,90 | 51,90 | 42 | 706 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 648,00 | 892,34 |   | IV квартал 2020 года |
| 14 | Строительная, 17 | 1992 | 2009 | брусчатый | 2 | 2 | 921,70 | 779,00 | 50,70 | 37 | 653 471,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 471,94 | 838,86 |   | III квартал 2020 года |
| **Итого по селу Рыркайпий** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **12 747,30** | **10 593,80** | **1 382,40** | **466** | **61 655 295,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61 655 295,19** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **с. Амгуэма** |
| 1 | Северная, 26 | 1988 | 2012 | крупнопанельные жилые дома | 3 | 2 | 1 317,40 | 1 186,00 | 182,30 | 42 | 1 037 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 157,00 | 874,50 |   | IV квартал 2020 года |
| **Итого по селу Амгуэма** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 317,40** | **1 186,00** | **182,30** | **42** | **1 037 157,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 037 157,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **с. Уэлькаль** |
| 1 | Центральная, 8 | 1984 | 2014 | деревянный брус | 1 | 2 | 242,70 | 207,70 | 0,00 | 8 | 174 231,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 231,22 | 838,86 |   | IV квартал 2020 года |
| 2 | Центральная, 10 | 1985 | 2014 | деревянный брус | 1 | 2 | 225,50 | 225,50 | 0,00 | 6 | 189 162,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 162,93 | 838,86 |   | IV квартал 2020 года |
| **Итого по селу Уэлькаль** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **468,20** | **433,20** | **0,00** | **14** | **363 394,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **363 394,15** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **п. Эгвекинот** |
| 1 | Советская, 8 | 1971 | 2011 | блочный | 2 | 1 | 546,20 | 510,70 | 389,70 | 19 | 2 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 000,00 | 190,00 | 1 355,00 | II квартал 2020 года |
| 2 | Гагарина, 6 | 1957 | 2007 | бутовый | 2 | 2 | 837,20 | 758,70 | 63,20 | 23 | 11 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 630 000,00 | 628,98 | 4 158,00 | II квартал 2020 года |
| 3 | Рынтыргина, 6 | 1965 | 2006 | блочный | 3 | 2 | 1 348,20 | 918,20 | 362,10 | 27 | 12 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 196 000,00 | 760,00 | 5 420,00 | II квартал 2020 года |
| 4 | Гагарина, 8 | 1967 | 2008 | бутовый | 2 | 2 | 821,60 | 746,20 | 0,00 | 32 | 156 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 104,00 | 209,20 |   | IV квартал 2020 года |
| 5 | Набережная, 1/1 | 1990 | 2012 | ж/б панели | 5 | 2 | 2 823,40 | 2 106,70 | 1 518,70 | 97 | 5 257 691,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 257 691,01 | 2 495,70 |   | IV квартал 2020 года |
| 6 | Попова, 3 | 1979 | 2005 | ж/б панели | 5 | 2 | 2 168,10 | 1 938,30 | 1 267,30 | 89 | 4 674 790,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 674 790,89 | 2 411,80 |   | IV квартал 2020 года |
| 7 | Ленина, 2 | 1982 | 2016 | ж/б панели | 5 | 2 | 2 116,00 | 1 891,20 | 1 289,70 | 79 | 4 610 766,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 610 766,16 | 2 438,01 |   | IV квартал 2020 года |
| **Итого по поселку городского типа Эгвекинот** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **10 660,70** | **8 870,00** | **4 890,70** | **366** | **41 035 352,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41 035 352,06** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2020 год** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **25 193,60** | **21 083,00** | **6 455,40** | **888** | **104 091 198,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **104 091 198,40** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **2021 год** |
| **с. Рыркайпий** |
| 1 | Полярная, 1 | 1984 | 2009 | брусчатый | 2 | 3 | 849,30 | 687,10 | 0,00 | 42 | 3 119 988,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 119 988,48 |   |   | IV квартал 2021 года |
| 2 | Полярная, 3 | 1984 | 2009 | брусчатый | 2 | 3 | 827,20 | 734,30 | 39,30 | 29 | 3 038 801,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 038 801,92 |   |   | IV квартал 2021 года |
| 3 | Полярная, 5 | 1983 | 2016 | брусчатый | 2 | 3 | 815,40 | 481,80 | 0,00 | 20 | 5 990 906,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 990 906,88 |   |   | IV квартал 2021 года |
| 4 | Солнечная, 1 | 1988 | 2009 | брусчатый | 2 | 2 | 940,80 | 802,20 | 53,90 | 34 | 19 117 620,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 117 620,48 |   |   | IV квартал 2021 года |
| 5 | Строительная, 3 | 1978 | 2006 | деревянные | 2 | 3 | 1 238,90 | 1 007,50 | 207,30 | 29 | 15 010 465,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 010 465,88 | 14 898,73 | 24 335,00 | IV квартал 2021 года |
| 6 | Строительная, 17 | 1992 | 2009 | брусчатый | 2 | 2 | 921,70 | 779,00 | 50,70 | 37 | 1 573 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 580,00 | 2 020,00 |   | IV квартал 2021 года |
| **Итого по селу Рыркайпий** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **5 593,30** | **4 491,90** | **351,20** | **191** | **47 851 363,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47 851 363,64** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **с. Амгуэма** |
| 1 | Северная, 26 | 1988 | 2012 | крупнопанельные жилые дома | 3 | 2 | 1 317,40 | 1 186,00 | 182,30 | 42 | 3 185 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 185 784,00 |   |   | IV квартал 2021 года |
| **Итого по селу Амгуэма** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 317,40** | **1 186,00** | **182,30** | **42** | **3 185 784,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 185 784,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **с. Уэлькаль** |
| 1 | Центральная, 8 | 1984 | 2014 | деревянный брус | 1 | 2 | 242,70 | 207,70 | 0,00 | 8 | 2 235 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 805,00 |   |   | IV квартал 2021 года |
| 2 | Центральная, 10 | 1985 | 2014 | деревянный брус | 1 | 2 | 225,50 | 225,50 | 0,00 | 6 | 2 235 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 805,00 |   |   | IV квартал 2021 года |
| **Итого по селу Уэлькаль** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **468,20** | **433,20** | **0,00** | **14** | **4 471 610,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 471 610,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **п. Эгвекинот** |
| 1 | Гагарина, 7 | 1957 | 2012 | бутовый | 2 | 2 | 985,60 | 728,30 | 58,80 | 25 | 11 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 630 000,00 |   |   | IV квартал 2021 года |
| **Итого по поселку городского типа Эгвекинот** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **985,60** | **728,30** | **58,80** | **25** | **11 630 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 630 000,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2021 год** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **8 364,50** | **6 839,40** | **592,30** | **272** | **67 138 757,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67 138 757,64** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **2022 год** |
| **с. Рыркайпий** |
| 1 | Строительная, 4 | 1985 | 2016 | брусчатый | 2 | 3 | 846,70 | 753,20 | 262,50 | 38 | 3 110 437,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110 437,12 |   |   | IV квартал 2022 года |
| 2 | Строительная, 5 | 1985 | 2013 | брусчатый | 2 | 3 | 934,60 | 788,80 | 92,60 | 22 | 16 546 158,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 546 158,40 |   |   | IV квартал 2022 года |
| 3 | Транспортная, 5 | 1990 | 2008 | брусчатый | 2 | 1 | 1 176,30 | 911,20 | 38,30 | 51 | 20 825 215,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 825 215,20 |   |   | IV квартал 2022 года |
| 4 | Транспортная, 18 | 1984 | 2013 | брусчатый | 2 | 2 | 929,80 | 791,90 | 51,90 | 42 | 12 918 641,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 918 641,20 |   |   | IV квартал 2022 года |
| **Итого по селу Рыркайпий** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **3 887,40** | **3 245,10** | **445,30** | **153** | **53 400 451,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53 400 451,92** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **п. Эгвекинот** |
| 1 | Гагарина, 9 | 1957 | 2012 | бутовый | 2 | 2 | 842,60 | 764,40 | 0,00 | 21 | 11 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 630 000,00 |   |   | IV квартал 2022 года |
| **Итого по поселку городского типа Эгвекинот** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **842,60** | **764,40** | **0,00** | **21** | **11 630 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 630 000,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2022 год** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **4 730,00** | **4 009,50** | **445,30** | **174** | **65 030 451,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65 030 451,92** | **Х** | **Х** | **Х** |

Приложение 1

к Краткосрочному плану реализации

Региональной программы «Капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2020-2022 годы

|  |
| --- |
| **I. Реестр многоквартирных домов по видам работ и (или) услуг, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2020-2022 годы** |
|   |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | Дополнительные виды работ, установленные статьей 11 Закона Чукотского автономного округа от 21.10.2013 г. № 108-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа» |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | разработка проектной документации (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) | энергетическое обследование многоквартирного дома | техническая инвентаризация и паспортизация многоквартирного дома |
| руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кол-во | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2020-2022 годы** | **229 152 344,88** | **63 477 877,73** | **3 780,76** | **59 643 978,80** | **0,00** | **0,00** | **2 349,74** | **48 940 327,00** | **2 799,94** | **43 929 297,60** | **16** | **13 160 863,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2020 год** |
| **с. Рыркайпий** |
| 1 | Солнечная, 3 | 9 801 126,54 | 821 943,54 | 622,41 | 3 808 295,00 | 0,00 | 0,00 | 554,50 | 4 443 673,00 | 541,23 | 727 215,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительная, 3 | 15 245 856,88 | 6 334 471,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,70 | 7 959 651,00 | 716,30 | 716 343,00 | 0 | 235 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Строительная, 15 | 14 323 679,43 | 756 201,43 | 559,85 | 6 139 301,00 | 0,00 | 0,00 | 551,34 | 6 727 545,00 | 486,83 | 700 632,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Транспортная, 22 | 12 003 947,68 | 839 828,68 | 604,40 | 4 343 201,00 | 0,00 | 0,00 | 571,20 | 6 159 458,00 | 525,58 | 661 460,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Транспортная, 24 | 4 456 001,72 | 3 939 170,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 831,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Полярная, 1 | 322 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 322 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Полярная, 3 | 314 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 314 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Полярная, 5 | 619 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 619 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Солнечная, 1 | 715 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 715 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Строительная, 4 | 321 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 321 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Строительная, 5 | 1 065 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 065 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Транспортная, 5 | 1 340 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 340 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Транспортная, 18 | 706 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 706 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Строительная, 17 | 653 471,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 653 471,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по селу Рыркайпий** | **61 890 686,19** | **12 691 616,25** | **1 786,66** | **14 290 797,00** | **0,00** | **0,00** | **2 349,74** | **25 290 327,00** | **2 269,94** | **3 322 481,00** | **9** | **6 295 464,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **с. Амгуэма** |
| 1 | Северная, 26 | 1 037 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 037 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по селу Амгуэма** | **1 037 157,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1** | **1 037 157,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **с. Уэлькаль** |
| 1 | Центральная, 8 | 174 231,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 174 231,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Центральная, 10 | 189 162,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 189 162,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по селу Уэлькаль** | **363 394,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2** | **363 394,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **пгт. Эгвекинот** |
| 1 | Советская, 8 | 2 510 000,00 | 2 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Гагарина, 6 | 11 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Рынтыргина, 6 | 12 196 000,00 | 3 526 000,00 | 0,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Гагарина, 8 | 156 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 156 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Набережная, 1/1 | 5 257 691,01 | 0,00 | 585,30 | 3 373 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 884 021,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Попова, 3 | 4 674 790,89 | 0,00 | 510,30 | 2 941 369,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 733 421,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ленина, 2 | 4 610 766,16 | 0,00 | 506,50 | 2 919 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 691 300,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по поселку городского типа Эгвекинот** | **41 035 352,06** | **6 036 000,00** | **1 602,10** | **16 654 504,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 850 000,00** | **0,00** | **1 030 000,00** | **4** | **5 464 847,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2020 год** | **104 326 589,40** | **18 727 616,25** | **3 388,76** | **30 945 301,40** | **0,00** | **0,00** | **2 349,74** | **37 140 327,00** | **2 269,94** | **4 352 481,00** | **16** | **13 160 863,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2021 год** |
| **с. Рыркайпий** |
| 1 | Полярная, 1 | 3 119 988,48 | 3 119 988,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Полярная, 3 | 3 038 801,92 | 3 038 801,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Полярная, 5 | 5 990 906,88 | 5 990 906,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Солнечная, 1 | 19 117 620,48 | 3 456 122,88 | 0,00 | 7 645 881,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 015 616,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Строительная, 3 | 7 667 011,80 | 0,00 | 0,00 | 7 667 011,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Строительная, 17 | 1 573 580,00 | 1 573 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по селу Рыркайпий** | **40 507 909,56** | **17 179 400,16** | **0,00** | **15 312 893,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 015 616,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **с. Амгуэма** |
| 1 | Северная, 26 | 3 185 784,00 | 0,00 | 392,00 | 3 185 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по селу Амгуэма** | **3 185 784,00** | **0,00** | **392,00** | **3 185 784,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **с. Уэлькаль** |
| 1 | Центральная, 8 | 2 235 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 2 235 805,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Центральная, 10 | 2 235 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 2 235 805,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по селу Уэлькаль** | **4 471 610,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **530,00** | **4 471 610,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **пгт. Эгвекинот** |
| 1 | Гагарина, 7 | 11 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по поселку городского типа Эгвекинот** | **11 630 000,00** | **0,00** | **0,00** | **5 100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 900 000,00** | **0,00** | **630 000,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2021 год** | **59 795 303,56** | **17 179 400,16** | **392,00** | **23 598 677,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 900 000,00** | **530,00** | **13 117 226,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2022 год** |
| **с. Рыркайпий** |
| 1 | Строительная, 4 | 3 110 437,12 | 3 110 437,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительная, 5 | 16 546 158,40 | 8 583 366,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 962 792,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Транспортная, 5 | 20 825 215,20 | 10 803 139,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 022 076,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Транспортная, 18 | 12 918 641,20 | 5 073 918,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 844 722,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по селу Рыркайпий** | **53 400 451,92** | **27 570 861,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25 829 590,60** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **пгт. Эгвекинот** |
| 1 | Гагарина, 9 | 11 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по поселку городского типа Эгвекинот** | **11 630 000,00** | **0,00** | **0,00** | **5 100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 900 000,00** | **0,00** | **630 000,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2022 год** | **65 030 451,92** | **27 570 861,32** | **0,00** | **5 100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 900 000,00** | **0,00** | **26 459 590,60** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Приложение 2

к Краткосрочному плану реализации

Региональной программы «Капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Чукотского автономного

 округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2020-2022 годы

|  |
| --- |
| **II. Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2020-2022 годы** |
|
| **№ п/п** | **Наименование МО** | **общая площадь МКД, всего** | **Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана** | **Количество МКД** | **Стоимость капитального ремонта** |
| **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** | **всего:** | **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** | **всего:** |
| кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2020-2022 годы** | **25 193,60** | **888** | **0** | **5** | **0** | **38** | **43** | **0,00** | **26 336 000,00** | **0,00** | **202 816 344,88** | **229 152 344,88** |
| 1 | Итого по селу Рыркайпий | 12 747,30 | 466 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 799 047,67 | 155 799 047,67 |
| 2 | Итого по поселку городского типа Эгвекинот | 10 660,70 | 366 | 0 | 5 | 0 | 15 | 20 | 0,00 | 26 336 000,00 | 0,00 | 37 959 352,06 | 64 295 352,06 |
| 3 | Итого по селу Амгуэма | 1 317,40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 222 941,00 | 4 222 941,00 |
| 4 | Итого по селу Уэлькаль | 468,20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 835 004,15 | 4 835 004,15 |
| **в том числе по годам:** |
| **2020 год** |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2020 год** | **25 193,60** | **888** | **0** | **5** | **0** | **32** | **37** | **0** | **26 336 000,00** | **0,00** | **77 990 589,40** | **104 326 589,40** |
| 1 | Итого по поселку городского типа Эгвекинот | 10 660,70 | 366 | 0 | 5 | 0 | 15 | 20 | 0,00 | 26 336 000,00 | 0,00 | 14 699 352,06 | 41 035 352,06 |
| 2 | Итого по селу Рыркайпий | 12 747,30 | 466 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 890 686,19 | 61 890 686,19 |
| 3 | Итого по селу Амгуэма | 1 317,40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 157,00 | 1 037 157,00 |
| 4 | Итого по селу Уэлькаль | 468,20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 394,15 | 363 394,15 |
| **2021 год** |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2021 год** | **18 039,60** | **272** | **0** | **0** | **0** | **10** | **10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59 795 303,56** | **59 795 303,56** |
| 1 | Итого по поселку городского типа Эгвекинот | 10 660,70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 630 000,00 | 11 630 000,00 |
| 2 | Итого по селу Рыркайпий | 5 593,30 | 191 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 507 909,56 | 40 507 909,56 |
| 3 | Итого по селу Амгуэма | 1 317,40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 185 784,00 | 3 185 784,00 |
| 4 | Итого по селу Уэлькаль | 468,20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 471 610,00 | 4 471 610,00 |
| **2022 год** |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2022 год** | **4 730,00** | **174** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65 030 451,92** | **65 030 451,92** |
| 1 | Итого по поселку городского типа Эгвекинот | 842,60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 630 000,00 | 11 630 000,00 |
| 2 | Итого по селу Рыркайпий | 3 887,40 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 400 451,92 | 53 400 451,92 |