

# **АДМИНИСТРАЦИЯ**

# **ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ**

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 22 мая 2020 г. | № 187 -па | п. Эгвекинот |

**О безаварийном пропуске весеннего половодья на территории**

**городского округа Эгвекинот в 2020 году**

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного характера, связанных с прохождением весеннего половодья в 2020 году, Администрация городского округа Эгвекинот

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить:

1.1. План организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории городского округа Эгвекинот в 2020 году.

1.2. Перечень должностных лиц Администрации городского округа Эгвекинот, ответственных за безаварийный пропуск весеннего половодья в населенных пунктах городского округа Эгвекинот в 2020 году.

2. Уполномоченным Главы Администрации городского округа Эгвекинот в населенных пунктах:

2.1. Уточнить состояние помещений, планируемых к использованию в качестве пунктов временного размещения населения и материальных ценностей в случае проведения мероприятий по эвакуации с подтапливаемых территорий, привести их в готовность при необходимости.

2.2. Проверить готовность к работе систем экстренного оповещения населения.

2.3. Организовать информирование населения о развитии весеннего половодья, складывающейся обстановке, принимаемых мерах по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий, своевременно оповещать жителей населенных пунктов при возникновении угрозы подтопления их территории.

2.4. Незамедлительно представлять в Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Эгвекинот (далее - ЕДДС ГО Эгвекинот) информацию об угрозе возникновения, возникновении на подведомственных территориях чрезвычайных ситуаций (происшествий), связанных с прохождением весеннего половодья.

2.5. Взять под личный контроль выполнение мероприятий по пропуску весеннего половодья на подведомственных территориях, осуществлять их координацию при необходимости.

3. Рекомендовать руководителям организаций городского округа Эгвекинот:

3.1. Назначить лиц, ответственных за безаварийный пропуск весеннего половодья.

3.2. Уточнить состав сил и средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья.

3.3. Обеспечить наличие резерва материально-технических средств для выполнения мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и ликвидации его последствий.

3.4. Своевременно и в полном объеме завершить работы, определенные планами организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья.

3.5. Организовать надежное взаимодействие с удаленными подразделениями и производственными участками с использованием имеющихся в наличии средств связи.

3.6. Провести для сотрудников дополнительные инструктажи, направленные на соблюдение мер безопасности в период весеннего половодья.

3.7. Ограничить на период прохождения весеннего половодья выезды техники за пределы населенных пунктов.

4. Рекомендовать ООО «Иультинское дорожное ремонтно-строительное предприятие» (Горелов Т.М.) принимать меры по ограничению или прекращению [движения](consultantplus://offline/ref=5AB648CC3F0C3F465DB42258410351BF525805735E71BB46756558F84253CF024FAC1043e7jBA) транспортных средств по автомобильной дороге Эгвекинот - Мыс Шмидта при возникновении неблагоприятных природно-климатических условий, а также в случаях снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги по причине воздействия на них неблагоприятных факторов весеннего половодья.

5. Рекомендовать Отд МВД России по городскому округу Эгвекинот (Жуков Р.В.):

5.1. Принять меры по усилению охраны общественного порядка в населенных пунктах и на производственных объектах в случае их подтопления, а также при проведении эвакуационных мероприятий.

5.2. Оказывать содействие ООО «Иультинское дорожное ремонтно-строительное предприятие» (Горелов Т.М.) в организации мер по ограничению или прекращению [движения](consultantplus://offline/ref=5AB648CC3F0C3F465DB42258410351BF525805735E71BB46756558F84253CF024FAC1043e7jBA) транспортных средств по автомобильной дороге Эгвекинот - Мыс Шмидта при возникновении неблагоприятных природно-климатических условий, а также в случаях снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги по причине воздействия на них неблагоприятных факторов весеннего половодья.

6. Рекомендовать Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в городском округе Эгвекинот» (Белобородов К.А.), территориальному отделу по городскому округу Эгвекинот Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу (Оторваев С.Х.) произвести оценку состояния водоохранных и санитарных зон источников питьевого водоснабжения населенных пунктов городского округа Эгвекинот, усилить санитарно-эпидемиологический контроль за ними в период прохождения весеннего половодья.

7. Объединенной гидрометеорологической станции «Эгвекинот» ФГБУ «Чукотское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Маликов В.Д.) ежедневно до окончания периода весеннего половодья информировать ЕДДС ГО Эгвекинот о снеголавинной обстановке, объемах выпадающих осадков, толщине морского льда в прибрежной полосе, примыкающей к населенным пунктам городского округа Эгвекинот.

8. Рекомендовать взять под личный контроль проведение мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на паводкоопасных участках:

8.1. Директору филиала АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС Тутаеву В.В. – в районе золошлакоотвала № 2 Эгвекинотской ГРЭС.

8.2. Генеральному директору ООО «Иультинское дорожное ремонтно-строительное предприятие» Горелову Т.М. – в районе 10 км автомобильной дороги Эгвекинот - Мыс Шмидта.

9. Рекомендовать ЛТЦ Иультинского района Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» (Рикунов С.Н.) принять необходимые меры для обеспечения устойчивой телефонной связи с населенными пунктами городского округа Эгвекинот.

10. Рекомендовать ГБУЗ «Чукотская окружная больница» филиал – Иультинская районная больница (Чмырь В.М.) принять меры для обеспечения в необходимых объемах лекарственными препаратами и другим медицинским имуществом подразделений, расположенные в населенных пунктах городского округа Эгвекинот, до начала паводкового периода.

11. Рекомендовать организациям розничной торговли городского округа Эгвекинот принять меры для обеспечения в необходимых объемах завоза продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости в торговые точки населенных пунктов городского округа Эгвекинот до начала паводкоопасного периода.

12. Настоящее постановление подлежит обнародованию в местах, определенных Уставом городского округа Эгвекинот, и размещению на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

14. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава Администрации** | **Р.В. Коркишко** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  городского округа Эгвекинот  от 22 мая 2020 года № 187 -па |

**План**

**организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску**

**весеннего половодья на территории городского округа Эгвекинот в 2020 году**

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки  исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Автодорога Эгвекинот – Мыс Шмидта:  - очистка дороги от снега (удаление снежного наката);  - очистка подмостовых пространтв от снега;  - очистка водопропускных труб от снега. | ООО «Иультинское дорожное ремонтно-строительное предприятие» | 10 мая |
| 2 | Водозабор 7 км:  - устройство водоотводов;  - уборка снега вокруг ТП. | МУП ЖКХ «Иультинское» | 12 мая |
| 3 | п. Эгвекинот:  - очистка от снега территории Верхней базы;  - очистка от снега территории, прилегающей к административному зданию (ул. Ленина, д. 12);  - очистка от снега территории, прилегающей к магазину № 1 (ул. Ленина, д. 15);  - очистка от снега территории, прилегающей к кафе «13 Стульев» (1-ый Рабочий переулок, д. 1А). | АО «Чукотская торговая компания» | 15 мая |
| 4 | База «5 км»:  - очистка от снега территории базы. | АО «Чукотская торговая компания» | 15 мая |
| 5 | Склад ВМ 17 км:  - очистка от снега территории склада;  - трассировка русла ручья;  - очистка от снега моста и подъездной дороги. | АО «Чукотская торговая компания» | 15 мая |
| 6 | п. Эгвекинот:  - очистка улиц от снега;  - устройство водоотвода на ул. Рынтыргина;  - очистка от мусора канализационных колодцев;  - промывка и прочистка канализационных труб;  - очистка от снега центральной площади;  - очистка территории автотранспортного участка. | МУП ЖКХ «Иультинское» | 18 мая |
| 7 | Склад ГСМ п. Эгвекинот:  - очистка территории от снега;  - подготовка материалов и оборудования, необходимых для проведения противопаводковых работ;  - организация аварийной бригады;  - круглосуточный контроль уровня воды в улавливающем колодце насосной ГСМ и обеспечение своевременной ее откачки;  - очистка от снега кабельных каналов, электрощитовых, приемного колодца топливопровода;  - нарезка водоотводных траншей и организация постоянного контроля их состояния;  - откачка талых вод из обваловок резервуаров (при необходимости);  - заполнение на время паводка резервуаров на расчетную высоту нефтепродуктами или водой для предотвращения всплытия;  - проведение инструктажа и тренировки с персоналом склада ГСМ по предупреждению и ликвидации последствий прохождения паводковых вод. | АО «Чукотская торговая компания» | 20 мая |
| 8 | с. Конергино:  - очистка прибрежной зоны и территории производственных объектов от мусора и загрязнений нефтепродуктами;  - очистка водосточных каналов и проток от снега и льда;  - обваловка территории угольного склада и склада ГСМ;  - проверка готовности к работе резервных ДГУ, исправности кабелей питания и ВЛ котельной и водозаборной станции;  - организация аварийно-восстановительной бригады (слесарь, сварщик, водитель автомобиля);  - обеспечение готовности автотракторной техники к ведению аварийно-восстановительных работ. | МУП ЖКХ «Иультинское» | 20 мая |
| 9 | п. Мыс Шмидта:  - очистка от снега проездов;  - устройство водоотводов от территории населенного пункта;  - очистка от мусора и загрязнений нефтепродуктами территории котельной, ДЭС, гаража;  - обваловка территории угольного склада и склада ГСМ;  - очистка охранной зоны водозабора от мусора;  - очистка и промывка канализационных колодцев и труб. | МУП ЖКХ «Иультинское» | 25 мая |
| 10 | с. Рыркайпий:  - очистка от снега проездов;  - устройство водоотводов от территории населенного пункта;  - очистка от мусора и загрязнений нефтепродуктами территории ДЭС, гаража;  - очистка охранной зоны водозабора от мусора;  - очистка и промывка канализационных колодцев и труб. | МУП ЖКХ «Иультинское» | 25 мая |
| 11 | с. Рыркайпий:  - очистка от мусора и загрязнений нефтепродуктами территории котельной;  - обваловка территории угольного склада. | ООО «Тепло-Рыркайпий» | 25 мая |
| 12 | с. Амгуэма:  - очистка улиц от снега;  - устройство водоотводов;  - уборка территории склада ГСМ и устройство обваловки вокруг ее территории;  - вывоз шлака и устройство обваловки вокруг склада угля котельной;  - уборка территории водозабора;  - уборка территории ДЭС, котельной;  - очистка, промывка канализационных колодцев, канализационных линий. | МУП ЖКХ «Иультинское» | 30 мая |
| 13 | Линии электропередач:  - организация контроля состояния опор № 8, 9, 10 ВЛ-35 кВ «ЭГРЭС – Эгвекинот»;  - установка мерных реек и реперов для замера уровня воды у опор ВЛ 35-110 кВ, подверженных затоплению и размыву, проверка состояния фундаментов указанных опор, проведение работ по их укреплению при необходимости;  - организация контроля состояния опор № 90 – 141 ВЛ 110 кВ «ЭГРЭС – Иультин», № 810 – 880 ВЛ 110 кВ «ЭГРЭС – Валунистый». | Филиал АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | 31 мая |
| 14 | Территория Эгвекинотской ГРЭС:  - обследование гидротехнических сооружений;  - очистка от снега территории угольного склада, устройство водоотводящих траншей;  - очистка от снега подъездных путей к береговой насосной и насосной осветленной воды;  - очистка от снега территории пилорамы и устройство водоотводящих траншей;  - устройство водоотводных траншей на подстанции «87 км»;  - расчистка от снега русла р. Нырвакыннот вдоль защитной дамбы золошлакоотвалов № 1, 2;  - подготовка бригад для проведения аварийно-восстановительных работ;  - создание аварийных запасов строительных материалов, деталей опор ЛЭП, инструмента, спецодежды, топлива;  - организация наблюдения за состоянием дамбы золошлакоотвалов № 1, 2, опор сбросных цирководоводов, зданий шандорной, БН, НОВ, осадкой оснований и металлоконструкций БА 1 и 2, галереи топливоподачи;  - организация наблюдения за состоянием решеток водозаборного устройства на шандорной береговой насосной, обеспечение их очистки при необходимости;  - организация контроля состояния перекрытий теплотрасс, тепловых камер, крышек колодцев, обеспечение откачки из них талых вод по мере необходимости;  - организация контроля состояния прямков автомобильных весов, коллекторной дизельного топлива, обеспечение откачки из них талых вод по мере необходимости. | Филиал АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | 31 мая |
| 15 | с. Ванкарем:  - очистка от мусора и загрязнений нефтепродуктами территории котельной, ДЭС, гаража;  - рекультивация склада хранения шлака;  - обваловка территории угольного склада и склада ГСМ;  - устройство водоотводов от котельной и ДЭС. | МУП ЖКХ «Иультинское» | 5 июня |
| 16 | с. Нутэпэльмен:  - очистка от мусора и загрязнений нефтепродуктами территории котельной, ДЭС, гаража;  - обваловка территории угольного склада;  - устройство водоотводов от котельной и ДЭС, территории населенного пункта. | МУП ЖКХ «Иультинское» | 5 июня |
| 17 | с. Уэлькаль:  - очистка прибрежной зоны оз. Безымянное от мусора;  - очистка территории склада ГСМ от снега, проверка целостности емкостей;  - обваловка территории угольного склада и склада ГСМ;  - ревизия выгребов, канализационных колодцев. | МУП ЖКХ «Иультинское» | 10 июня |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  городского округа Эгвекинот  от 22 мая 2020 года № 187 -па |

**Перечень**

**должностных лиц** **Администрации городского округа Эгвекинот,**

**ответственных за безаварийный пропуск весеннего половодья в населенных пунктах городского округа Эгвекинот в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Должность** | **Наименование**  **населенного пункта** | **Адрес,**  **контактный телефон** |
| 1. | Первый заместитель Главы Администрации - начальник Управления промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации городского округа Эгвекинот | п. Эгвекинот | п. Эгвекинот, ул. Ленина, д. 9,  тел. 8(42734) 2-30-62 |
| 2. | Уполномоченный Главы Администрации городского округа Эгвекинот в с. Рыркайпий | п. Мыс Шмидта,  с. Рыркайпий | с. Рыркайпий, ул. Транспортная, д. 20,  тел.8-(42739)91-3-66 |
| 3. | Уполномоченный Главы Администрации городского округа Эгвекинот в с. Амгуэма | с. Амгуэма | с. Амгуэма, ул. Северная, д. 22а,  тел. 8(42734)58-1-38 |
| 4. | Уполномоченный Главы Администрации городского округа Эгвекинот в с. Ванкарем | с. Ванкарем | с. Ванкарем, ул. Ленина, д. 6,  тел. 8(42734) 61-3-01 |
| 5. | Уполномоченный Главы Администрации городского округа Эгвекинот в с. Конергино | с. Конергино | с. Конергино, ул. Ленина, д. 12,  тел. 8(42734) 52-1-30 |
| 6. | Уполномоченный Главы Администрации городского округа Эгвекинот в с. Уэлькаль | с. Уэлькаль | с. Уэлькаль, ул. Центральная, д. 4,  тел. 8(42734) 53-3-41 |
| 7. | Уполномоченный Главы Администрации городского округа Эгвекинот в с. Нутэпэльмен | с. Нутэпэльмен | с. Нутэпэльмен, ул. Валянай, д.10,  тел. 8(42734) 51-1-23 |