АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 19 ноября 2019 г. | № 442 - па | п. Эгвекинот |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в Постановление Администрации городского округа Эгвекинот от 15 ноября 2018 г. № 368-па

В соответствии с Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от       7 ноября 2019 г. № 450-рп «О внесении изменения в распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 2 марта 2017 года № 93-рп», в целях уточнения отдельных положений муниципального правового акта городского округа Эгвекинот, Администрация городского округа Эгвекинот

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Внести в Постановление Администрации городского округа Эгвекинот от 15 ноября 2018 г. № 368-па «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2019 год» следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «на 2019 год» заменить словами «на 2017-2019 годы».

1.2. Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2017-2019 годы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит обнародованию в местах, определенных Уставом городского округа Эгвекинот, размещению на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации городского округа Эгвекинот (Абакаров А.М.).

Глава Администрации  				                                                 Р.В. Коркишко

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Эгвекинот

от 19 ноября 2019 г. № 442 – па

«Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Эгвекинот

от 15 ноября 2018 года № 368 – па

| Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2017-2019 годы |
| --- |
| I. Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» на 2017-2019 годы |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет Фонда содействия реформирования ЖКХ | за счет средств окружного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по ГО Эгвекинот: | Х | Х | Х | Х | Х | 14 809,70 | 12 416,40 | 2 667,50 | 441 | 60 035 317,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 035 317,99 | Х | Х | Х |
| 2017 год |
| с. Рыркайпий |
| 1 | Строительная 3 | 1978 | 2006 | брусчатый | 2 | 3 | 1 238,9 | 1007,5 | 207,3 | 29 | 46 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 790,00 | 46,44 | 9 568,00 | IV квартал 2017 года |
| Итого по селу Рыркайпий | Х | Х | Х | Х | Х | 1 238,9 | 1007,5 | 207,3 | 29 | 46 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 790,00 | Х | Х | Х |
| Итого по городскому округу Эгвекинот | Х | Х | Х | Х | Х | 1 238,9 | 1007,5 | 207,3 | 29 | 46 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 790,00 | Х | Х | Х |
| Итого 2017 год: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 238,9 | 1007,5 | 207,3 | 29 | 46 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 790,00 | Х | Х | Х |
| 2018 год |
| с. Рыркайпий |
| 1 | Солнечная 3 | 1988 | 2009 | Брусчатый | 2 | 2 | 943,40 | 817,20 | 96,00 | 34 | 461 192,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 192,81 | 564,36 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| 2 | Строительная 3 | 1978 | 2006 | Брусчатый | 2 | 3 | 1 238,90 | 1 007,50 | 207,30 | 29 | 564 593,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 593,92 | 560,39 | 9 568,00 | IV квартал 2018 года |
| 3 | Строительная 15 | 1991 | 2009 | Брусчатый | 2 | 2 | 844,00 | 752,40 | 294,70 | 31 | 451 277,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 277,61 | 599,78 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| 4 | Транспортная 22 | 1985 | 2009 | Брусчатый | 2 | 2 | 936,10 | 786,40 | 144,00 | 28 | 451 896,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 896,78 | 574,64 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| 5 | Транспортная 24 | 1970 | 2012 | Брусчатый | 2 | 2 | 543,10 | 500,80 | 51,20 | 24 | 404 669,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 669,62 | 808,05 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| Итого по селу Рыркайпий | Х | Х | Х | Х | Х | 4 505,50 | 3 864,30 | 793,20 | 146 | 2 333 630,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 630,74 | Х | Х | Х |
| Итого по городскому округу Эгвекинот | Х | Х | Х | Х | Х | 4 505,50 | 3 864,30 | 793,20 | 146 | 2 333 630,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 630,74 | Х | Х | Х |
| Итого 2018 год: | Х | Х | Х | Х | Х | 4 505,50 | 3 864,30 | 793,20 | 146 | 2 333 630,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 630,74 | Х | Х | Х |
| 2019 год |
| пгт. Эгвекинот |
| 1 | Советская 8 | 1971 | 2011 | блочный | 2 | 1 | 546,20 | 510,70 | 389,70 | 19 | 97 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 033,00 | 190,00 | 1 355,00 | II квартал 2020 года |
| 2 | Гагарина 6 | 1957 | 2007 | бутовый | 2 | 2 | 837,20 | 758,70 | 63,20 | 23 | 477 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 204,00 | 628,98 | 4 158,00 | II квартал 2020 года |
| 3 | Гагарина 7 | 1957 | 2012 | бутовый | 2 | 2 | 985,60 | 728,30 | 58,80 | 25 | 415 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 131,00 | 570,00 | 4 158,00 | II квартал 2020 года |
| 4 | Гагарина 9 | 1957 | 2012 | бутовый | 2 | 2 | 842,60 | 764,40 | 0,00 | 21 | 435 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 708,00 | 570,00 | 4 158,00 | II квартал 2020 года |
| 5 | Рынтыргина 6 | 1965 | 2006 | блочный | 3 | 2 | 1 348,20 | 918,20 | 362,10 | 27 | 634 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 600,00 | 760,00 | 5 420,00 | II квартал 2020 года |
| Итого по поселку городского типа Эгвекинот | Х | Х | Х | Х | Х | 4 559,80 | 3 680,30 | 873,80 | 115 | 2 059 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 059 676,00 | Х | Х | Х |
| село Рыркайпий |
| 1 | Солнечная 3 | 1988 | 2009 | деревянные | 2 | 2 | 943,40 | 817,20 | 96,00 | 35 | 9 801 126,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 801 126,54 | 11 993,55 | 32 632,00 | IV квартал 2020 года |
| 2 | Строительная 3 | 1978 | 2006 | деревянные | 2 | 3 | 1 238,90 | 1 007,50 | 207,30 | 29 | 15 010 465,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 010 465,88 | 14 898,73 | 24 335,00 | IV квартал 2020 года |
| 3 | Строительная 15 | 1991 | 2009 | деревянные | 2 | 3 | 844,00 | 752,40 | 294,70 | 26 | 14 323 679,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 323 679,43 | 19 037,32 | 32 632,00 | IV квартал 2020 года |
| 4 | Транспортная 22 | 1985 | 2009 | деревянные | 2 | 2 | 936,10 | 786,40 | 144,00 | 30 | 12 003 947,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 003 947,68 | 15 264,43 | 32 632,00 | IV квартал 2020 года |
| 5 | Транспортная 24 | 1970 | 2012 | деревянные | 2 | 2 | 543,10 | 500,80 | 51,20 | 31 | 4 456 001,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 456 001,72 | 8 897,77 | 17 532,00 | IV квартал 2020 года |
| Итого по селу Рыркайпий | Х | Х | Х | Х | Х | 4 505,50 | 3 864,30 | 793,20 | 151 | 55 595 221,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 595 221,25 | Х | Х | Х |
| Итого по городскому округу Эгвекинот | Х | Х | Х | Х | Х | 9 065,30 | 7 544,60 | 1 667,00 | 266 | 57 654 897,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 654 897,25 | Х | Х | Х |
| Итого 2019 год: | Х | Х | Х | Х | Х | 9 065,30 | 7 544,60 | 1 667,00 | 266 | 57 654 897,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 654 897,25 | Х | Х | Х |

Приложение 1

к Краткосрочному плану реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Чукотского автономного округа,

на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот

на 2017-2019 годы

| I. Реестр многоквартирных домов по видам работ и (или) услуг, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2017-2019 годы |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | Дополнительные виды работ, установленные статьей 11 Закона Чукотского автономного округа от 21.10.2013 г. № 108-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа» |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | Разработка проектной документации (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) |
|  |  | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кол-во | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Итого по ГО Эгвекинот: | 46 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 46 790,00 |
| 2017 год |
| с. Рыркайпий |
| 1 | Строительная | 3 | 46 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 46 790,00 |
| Итого по селу Рыркайпий | 46 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 46 790,00 |
| Итого по городскому округу Эгвекинот | 46 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 46 790,00 |
| Итого за 2017 год: | 46 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 46 790,00 |
| 2018 год |
| с. Рыркайпий |
| 1 | Солнечная | 3 | 461192,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 461 192,81 |
| 2 | Строительная | 3 | 564593,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 564 593,92 |
| 3 | Строительная | 15 | 451277,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 451 277,61 |
| 4 | Транспортная | 22 | 451896,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 451 896,78 |
| 5 | Транспортная | 24 | 404669,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 404 669,62 |
| Итого по селу Рыркайпий | 2 333 630,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 2 333 630,74 |
| Итого по городскому округу Эгвекинот | 2 333 630,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 2 333 630,74 |
| 2019 год |
| пгт. Эгвекинот |
| 1 | Советская | 8 | 97 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 97 033,00 |
| 2 | Гагарина | 6 | 477 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 477 204,00 |
| 3 | Гагарина | 7 | 415 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 415 131,00 |
| 4 | Гагарина | 9 | 435 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 435 708,00 |
| 5 | Рынтыргина | 6 | 634 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 634 600,00 |
| Итого по поселку городского типа Эгвекинот | 2 059 676,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 059 676,00 |
| с. Рыркайпий |
| 1 | Солнечная | 3 | 9 801 126,54 | 821 943,54 | 622,41 | 3 808 295,00 | 0,00 | 0,00 | 554,50 | 4 443 673,00 | 541,23 | 727 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительная | 3 | 15 010 465,88 | 6 334 471,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,70 | 7 959 651,00 | 716,30 | 716 343,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Строительная | 15 | 14 323 679,43 | 756 201,43 | 559,85 | 6 139 301,00 | 0,00 | 0,00 | 551,34 | 6 727 545,00 | 486,83 | 700 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Транспортная | 22 | 12 003 947,68 | 839 828,68 | 604,40 | 4 343 201,00 | 0,00 | 0,00 | 571,20 | 6 159 458,00 | 525,58 | 661 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Транспортная | 24 | 4 456 001,72 | 3 939 170,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 831,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по селу Рыркайпий | 55 595 221,25 | 12 691 616,25 | 1 786,66 | 14 290 797,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349,74 | 25 290 327,00 | 2 269,94 | 3 322 481,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городскому округу Эгвекинот | 57 654 897,25 | 12 691 616,25 | 1 786,66 | 14 290 797,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349,74 | 25 290 327,00 | 2 269,94 | 3 322 481,00 | 14,00 | 2 059 676,00 |

Приложение 2

к Краткосрочному плану реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Чукотского автономного округа,

на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот

на 2017-2019 годы

| II. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2017-2019 годы |
| --- |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по ГО Эгвекинот: | 23 875,00 | 707 | 0 | 5 | 0 | 11 | 16 | 0,00 | 2 059 676,00 | 0,00 | 57 975 641,99 | 60 035 317,99 |
| 1 | Итого по с. Рыркайпий | 14 755,40 | 477,00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 975 641,99 | 57 975 641,99 |
| 2 | Итого по п. Эгвекинот | 9 119,60 | 230,00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 2 059 676,00 | 0,00 | 0,00 | 2 059 676,00 |
| в том числе по годам: |
| 2017 год |
| Итого по ГО Эгвекинот: | 1 238,90 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 790,00 | 46 790,00 |
| 1 | Итого по с. Рыркайпий | 1 238,90 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 790,00 | 46 790,00 |
| 2018 год |
| Итого по ГО Эгвекинот: | 4 505,50 | 146 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 630,74 | 2 333 630,74 |
| 1 | Итого по с. Рыркайпий | 4 505,50 | 146 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 630,74 | 2 333 630,74 |
| 2019 год |
| Итого по ГО Эгвекинот: | 9 065,30 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по п. Эгвекинот | 4 559,80 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по с. Рыркайпий | 4 505,50 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год |
| Итого по ГО Эгвекинот: | 9 065,30 | 266 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0,00 | 2 059 676,00 | 0,00 | 55 595 221,25 | 57 654 897,25 |
| 1 | Итого по п. Эгвекинот | 4 559,80 | 115 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 2 059 676,00 | 0,00 | 0,00 | 2 059 676,00 |
| 2 | Итого по с. Рыркайпий | 4 505,50 | 151 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 595 221,25 | 55 595 221,25 |

»