

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 11 декабря 2020 г.  |  № 523 - па | п. Эгвекинот |

**О внесении изменений в Постановление Администрации городского округа Эгвекинот от 19 декабря 2019 г. № 507-па**

В целях уточнения отдельных положений муниципального правового акта городского округа Эгвекинот, Администрация городского округа Эгвекинот

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести в Постановление Администрации городского округа Эгвекинот от 19 декабря 2019 г. № 507-па «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2020-2022 годы» следующие изменения:

1.1. Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2020-2022 годы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 1 «Реестр многоквартирных домов по видам работ и (или) услуг, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 «Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2020-2022 годы» изложитьв редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1. Настоящее постановление подлежит обнародованию в местах, определенных Уставом городского округа Эгвекинот, размещению на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его обнародования.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики Администрации городского округа Эгвекинот (Горностаев В.В.).

**Первый заместитель**

**Главы Администрации А.М. Абакаров**

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа Эгвекинот

от 11 декабря 2020 г. № 523-па

«Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Эгвекинот

от 19 декабря 2019 г. № 507-па

|  |
| --- |
| **Краткосрочный план реализации** |
| **Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,** **расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы»** **по городскому округу Эгвекинот на 2020-2022 годы** |
|  |
| **Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2020-2022 годы** |
|   |
| **№ п/п** | **Адрес МКД** | **Год** | **Материал стен** | **Количество этажей** | **Количество подъездов** | **Общая площадь МКД, всего** | **Площадь помещений МКД** | **Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана** | **Стоимость капитального ремонта** | **Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД** | **Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД** | **Плановая дата завершения работ** |
| **ввода в эксплуатацию** | **завершение последнего капитального ремонта**  | **всего:** | **в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан** | **всего:** | **в том числе:** |
| **за счет Фонда содействия реформирования ЖКХ** | **за счет средств окружного бюджета** | **за счет средств местного бюджета** | **за счет средств собственников помещений в МКД** |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2020-2022 годы:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **38 114,50** | **31 734,30** | **10 318,50** | **1 338,00** | **117 708 640,43** | **0,00** | **0,00** | **20 685 082,80** | **97 023 557,63** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **2020 год** |
| **с. Рыркайпий** |
| 1 | Солнечная, 3 | 1988 | 2009 | деревянные | 2 | 2 | 943,40 | 817,20 | 96,00 | 32 | 1 409 685,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409 685,77 | 11 993,55 | 32 632,00 | IV квартал 2020 года |
| 2 | Строительная, 3 | 1978 | 2006 | деревянные | 2 | 3 | 1 238,90 | 1 007,50 | 207,30 | 24 | 5 861 597,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 861 597,41 | 14 898,73 | 24 335,00 | IV квартал 2020 года |
| 3 | Строительная, 15 | 1991 | 2009 | деревянные | 2 | 3 | 844,00 | 752,40 | 294,70 | 35 | 1 686 821,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 686 821,64 | 19 037,32 | 32 632,00 | IV квартал 2020 года |
| 4 | Транспортная, 22 | 1985 | 2009 | деревянные | 2 | 2 | 936,10 | 786,40 | 144,00 | 34 | 1 106 983,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 983,15 | 15 264,43 | 32 632,00 | IV квартал 2020 года |
| 5 | Транспортная, 24 | 1970 | 2012 | деревянные | 2 | 2 | 543,10 | 500,80 | 51,20 | 22 | 3 348 324,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 348 324,87 | 8 897,77 | 17 532,00 | IV квартал 2020 года |
| 6 | Полярная, 1 | 1984 | 2009 | брусчатый | 2 | 3 | 849,30 | 687,10 | 0,00 | 41 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 363,85 |   | IV квартал 2020 года |
| 7 | Полярная, 3 | 1984 | 2009 | брусчатый | 2 | 3 | 827,20 | 734,30 | 39,30 | 31 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 340,46 |   | IV квартал 2020 года |
| 8 | Полярная, 5 | 1983 | 2016 | брусчатый | 2 | 3 | 815,40 | 481,80 | 0,00 | 27 | 619 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 704,00 | 1 286,23 |   | IV квартал 2020 года |
| 9 | Солнечная, 1 | 1988 | 2009 | брусчатый | 2 | 2 | 940,80 | 802,20 | 53,90 | 32 | 476 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 672,00 | 594,21 |   | IV квартал 2020 года |
| 10 | Строительная, 17 | 1992 | 2009 | брусчатый | 2 | 2 | 921,70 | 779,00 | 50,70 | 41 | 653 471,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 471,94 | 838,86 |   | IV квартал 2020 года |
| **Итого по селу Рыркайпий** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **8 859,90** | **7 348,70** | **937,10** | **319** | **15 663 260,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 663 260,78** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **с. Амгуэма** |
| 1 | Северная, 26 | 1988 | 2012 | крупнопанельные жилые дома | 3 | 2 | 1 317,40 | 1 186,00 | 182,30 | 43 | 2 592 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592 200,00 | 0,00 | 2 185,67 |   | IV квартал 2020 года |
| **Итого по селу Амгуэма** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 317,40** | **1 186,00** | **182,30** | **43** | **2 592 200,00** | **0,00** | **0,00** | **2 592 200,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **п. Эгвекинот** |
| 1 | Рынтыргина, 6 | 1965 | 2006 | блочный | 3 | 2 | 1 348,20 | 918,20 | 362,10 | 28 | 1 922 875,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 922 875,20 | 760,00 | 5 420,00 | III квартал 2020 года |
| **Итого по поселку Эгвекинот** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 348,20** | **918,20** | **362,10** | **28** | **1 922 875,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 922 875,20** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот** **2020 год** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **11 525,50** | **9 452,90** | **1 481,50** | **390,00** | **20 178 335,98** | **0,00** | **0,00** | **2 592 200,00** | **17 586 135,98** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **2021 год** |
| **с. Рыркайпий** |
| 1 | Полярная, 1 | 1984 | 2009 | брусчатый | 2 | 3 | 849,30 | 687,10 | 0,00 | 41 | 9 358 169,38 | 0,00 | 0,00 | 6 238 180,90 | 3 119 988,48 | 13 619,81 |   | IV квартал 2021 года |
| 2 | Полярная, 3 | 1984 | 2009 | брусчатый | 2 | 3 | 827,20 | 734,30 | 39,30 | 31 | 3 038 801,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 038 801,92 | 4 138,37 |   | IV квартал 2021 года |
| 3 | Полярная, 5 | 1983 | 2016 | брусчатый | 2 | 3 | 815,40 | 481,80 | 0,00 | 27 | 5 990 906,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 990 906,88 | 12 434,43 |   | IV квартал 2021 года |
| 4 | Строительная, 3 | 1978 | 2006 | деревянные | 2 | 3 | 1 238,90 | 1 007,50 | 207,30 | 24 | 8 392 892,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 392 892,40 | 14 898,73 | 24 335,00 | IV квартал 2021 года |
| 5 | Строительная, 15 | 1991 | 2009 | брусчатый | 2 | 3 | 844,00 | 752,40 | 294,70 | 20 | 8 067 805,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 067 805,20 | 10 722,76 |   | IV квартал 2021 года |
| 6 | Строительная, 17 | 1992 | 2009 | брусчатый | 2 | 2 | 921,70 | 779,00 | 50,70 | 41 | 1 573 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 580,00 | 2 020,00 |   | IV квартал 2021 года |
| 7 | Транспортная, 24 | 1970 | 2012 | деревянные | 2 | 2 | 543,10 | 500,80 | 51,20 | 22 | 4 546 763,20 | 0,00 | 0,00 | 4 546 763,20 | 0,00 | 8 897,77 | 17 532,00 | IV квартал 2021 года |
| **Итого по селу Рыркайпий** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **6 039,60** | **4 942,90** | **643,20** | **206,00** | **40 968 918,98** | **0,00** | **0,00** | **10 784 944,10** | **30 183 974,88** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **с. Уэлькаль** |
| 1 | Центральная, 8 | 1984 | 2014 | деревянный брус | 1 | 2 | 242,70 | 207,70 | 0,00 | 8 | 190 818,14 | 0,00 | 0,00 | 190 818,14 | 0,00 | 918,72 |   | IV квартал 2021 года |
| 2 | Центральная, 10 | 1985 | 2014 | деревянный брус | 1 | 2 | 225,50 | 225,50 | 0,00 | 5 | 207 171,36 | 0,00 | 0,00 | 207 171,36 | 0,00 | 918,72 |   | IV квартал 2021 года |
| **Итого по селу Уэлькаль** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **468,20** | **433,20** | **0,00** | **13** | **397 989,50** | **0,00** | **0,00** | **397 989,50** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **п. Эгвекинот** |
| 1 | Гагарина, 7 | 1957 | 2012 | бутовый | 2 | 2 | 985,60 | 728,30 | 58,80 | 31 | 11 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 630 000,00 | 15 968,69 |   | IV квартал 2021 года |
| 2 | Ленина, 2 | 1982 | 2016 | ж/б панели | 5 | 2 | 2 116,00 | 1 891,20 | 1 286,40 | 85 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 1 454,10 |   | IV квартал 2021 года |
| 3 | Набережная, 1/1 | 1990 | 2012 | ж/б панели | 5 | 2 | 2 823,40 | 2 106,70 | 1 518,70 | 97 | 3 691 487,10 | 0,00 | 0,00 | 3 691 487,10 | 0,00 | 1 752,26 |   | IV квартал 2021 года |
| 4 | Попова, 3 | 1979 | 2005 | ж/б панели | 5 | 2 | 2 168,10 | 1 938,30 | 1 267,30 | 84 | 3 218 462,10 | 0,00 | 0,00 | 3 218 462,10 | 0,00 | 1 660,46 |   | IV квартал 2021 года |
| 5 | Первопроходцев, 1 | 1986 | 2013 | ж/б панели | 5 | 2 | 2 396,70 | 2 113,50 | 1 752,30 | 91 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 | 1 537,73 |   | IV квартал 2021 года |
| 6 | Рынтыргина, 13 | 1980 | 2013 | ж/б панели | 5 | 2 | 2 129,80 | 1 930,20 | 1 050,00 | 93 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 1 398,82 |   | IV квартал 2021 года |
| 7 | Советская, 8 | 1971 | 2011 | блочный | 2 | 1 | 546,20 | 510,70 | 389,70 | 20 | 3 565 163,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 565 163,77 | 190,00 | 1 355,00 | IV квартал 2021 года |
| **Итого по поселку Эгвекинот** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **13 165,80** | **11 218,90** | **7 323,20** | **501** | **30 805 112,97** | **0,00** | **0,00** | **6 909 949,20** | **23 895 163,77** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот** **2021 год** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **19 673,60** | **16 595,00** | **7 966,40** | **720** | **72 172 021,45** | **0,00** | **0,00** | **18 092 882,80** | **54 079 138,65** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **2022 год** |
| **с. Рыркайпий** |
| 1 | Строительная, 4 | 1985 | 2016 | брусчатый | 2 | 3 | 846,70 | 753,20 | 262,50 | 37 | 321 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 746,00 | 427,17 |   | IV квартал 2022 года |
| 2 | Строительная, 5 | 1985 | 2013 | брусчатый | 2 | 3 | 934,60 | 788,80 | 92,60 | 28 | 532 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 722,00 | 675,36 |   | IV квартал 2022 года |
| 3 | Транспортная, 5 | 1990 | 2008 | брусчатый | 2 | 1 | 1 176,30 | 911,20 | 38,30 | 49 | 670 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 491,00 | 735,83 |   | IV квартал 2022 года |
| 4 | Транспортная, 18 | 1984 | 2013 | брусчатый | 2 | 2 | 929,80 | 791,90 | 51,90 | 43 | 353 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 324,00 | 446,17 |   | IV квартал 2022 года |
| **Итого по селу Рыркайпий** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **3 887,40** | **3 245,10** | **445,30** | **157** | **1 878 283,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 878 283,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **п. Эгвекинот** |
| 1 | Гагарина, 9 | 1957 | 2012 | бутовый | 2 | 2 | 842,60 | 764,40 | 0,00 | 21 | 11 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 630 000,00 | 15 214,55 |   | IV квартал 2022 года |
| 2 | Гагарина, 6 | 1957 | 2007 | бутовый | 2 | 2 | 837,20 | 758,70 | 63,20 | 23 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 7 776,46 |   | IV квартал 2022 года |
| 3 | Рынтыргина, 6 | 1965 | 2006 | блочный | 3 | 2 | 1 348,20 | 918,20 | 362,10 | 27 | 5 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950 000,00 | 6 480,07 |   | IV квартал 2022 года |
| **Итого по поселку Эгвекинот** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **3 028,00** | **2 441,30** | **425,30** | **71** | **23 480 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23 480 000,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот** **2022 год** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **6 915,40** | **5 686,40** | **870,60** | **228** | **25 358 283,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25 358 283,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **»** |

Приложение 2

к постановлению Администрации

городского округа Эгвекинот

от 11 декабря 2020 г. № 523-па

«Приложение 1

к Краткосрочному плану реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Чукотского автономного округа,

на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот

на 2020-2022 годы

|  |
| --- |
|  **Реестр многоквартирных домов по видам работ и (или) услуг, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,** **расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2020-2022 годы** |
|  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | Дополнительные виды работ, установленные статьей 11 Закона Чукотского автономного округа от 21.10.2013 г. № 108-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа» |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | Разработка проектной документации (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) |  Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) |  Осуществление строительного контроля | Установка автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг. |
| руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кол-во | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2020-2022 годы** | **117 708 640,43** | **30 466 462,89** | **3 652,55** | **57 570 666,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23 650 000,00** | **0,00** | **1 260 000,00** | **5** | **4 761 511,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2020 год** |
| **с. Рыркайпий** |
| 1 | Солнечная, 3 | 1 409 685,77 | 1 409 685,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительная, 3 | 5 861 597,41 | 5 626 206,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 235 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Строительная, 15 | 1 686 821,64 | 1 686 821,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Транспортная, 22 | 1 106 983,15 | 1 106 983,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Транспортная, 24 | 3 348 324,87 | 3 348 324,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Полярная, 1 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Полярная, 3 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Полярная, 5 | 619 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 619 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Солнечная, 1 | 476 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 476 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Строительная, 17 | 653 471,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 653 471,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по селу Рыркайпий** | **15 663 260,78** | **13 178 021,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5** | **2 485 238,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **с. Амгуэма** |
| 1 | Северная, 26 | 2 592 200,00 | 0,00 | 392,00 | 2 592 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по селу Амгуэма** | **2 592 200,00** | **0,00** | **392,00** | **2 592 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **пгт. Эгвекинот**  |
| 1 | Рынтыргина, 6 | 1 922 875,20 | 0,00 | 0,00 | 1 922 875,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по поселку Эгвекинот** | **1 922 875,20** | **0,00** | **0,00** | **1 922 875,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2020 год** | **20 178 335,98** | **13 178 021,84** | **392,00** | **4 515 075,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5** | **2 485 238,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2021 год** |
| **с. Рыркайпий** |
| 1 | Полярная, 1 | 9 358 169,38 | 3 119 988,48 | 0,00 | 6 238 180,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Полярная, 3 | 3 038 801,92 | 3 038 801,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Полярная, 5 | 5 990 906,88 | 5 990 906,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительная, 3 | 8 392 892,40 | 0,00 | 0,00 | 8 392 892,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Строительная, 15 | 8 067 805,20 | 0,00 | 559,85 | 8 067 805,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Строительная, 17 | 1 573 580,00 | 1 573 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Транспортная, 24 | 4 546 763,20 | 0,00 | 0,00 | 4 546 763,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по селу Рыркайпий** | **40 968 918,98** | **13 723 277,28** | **559,85** | **27 245 641,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **с. Уэлькаль** |
| 1 | Центральная, 8 | 190 818,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 190 818,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Центральная, 10 | 207 171,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 207 171,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по селу Уэлькаль** | **397 989,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **397 989,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **пгт. Эгвекинот** |
| 1 | Гагарина, 7 | 11 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ленина, 2 | 2 750 000,00 | 0,00 | 506,50 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Набережная, 1/1 | 3 691 487,10 | 0,00 | 585,30 | 3 691 487,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Попова, 3 | 3 218 462,10 | 0,00 | 510,30 | 3 218 462,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Первопроходцев, 1 | 3 250 000,00 | 0,00 | 592,40 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Рынтыргина, 13 | 2 700 000,00 | 0,00 | 506,20 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Советская, 8 | 3 565 163,77 | 3 565 163,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по поселку Эгвекинот** | **30 805 112,97** | **3 565 163,77** | **2 700,70** | **20 709 949,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 900 000,00** | **0,00** | **630 000,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2021 год** | **72 172 021,45** | **17 288 441,05** | **3 260,55** | **47 955 590,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 900 000,00** | **0,00** | **630 000,00** | **0** | **397 989,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2022 год** |
| **с. Рыркайпий** |
| 1 | Строительная, 4 | 321 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 321 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительная, 5 | 532 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 532 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Транспортная, 5 | 670 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 670 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Транспортная, 18 | 353 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 353 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по селу Рыркайпий** | **1 878 283,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **1 878 283,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **пгт. Эгвекинот**   |
| 1 | Гагарина, 9 | 11 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Гагарина, 6 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Рынтыргина, 6 | 5 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по поселку Эгвекинот** | **23 480 000,00** | **0,00** | **0,00** | **5 100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17 750 000,00** | **0,00** | **630 000,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2022 год** | **25 358 283,00** | **0,00** | **0,00** | **5 100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17 750 000,00** | **0,00** | **630 000,00** | **0** | **1 878 283,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

 »

Приложение 3

к постановлению Администрации

городского округа Эгвекинот

от 11 декабря 2020 г. № 523-па

«Приложение 2

к Краткосрочному плану реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Чукотского автономного округа,

на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот

на 2017-2019 годы

|  |
| --- |
|  **Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2020-2022 годы** |
|
| **№ п/п** | **Наименование МО** | **общая площадь МКД, всего** | **Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана** | **Количество МКД** | **Стоимость капитального ремонта** |
| **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** | **всего:** | **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** | **всего:** |
| кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2020-2022 годы** | **11 993,70** | **403** | **0** | **0** | **1** | **42** | **43** | **0,00** | **0,00** | **1 922 875,20** | **115 785 765,23** | **117 708 640,43** |
| 1 | Итого по селу Рыркайпий | 8 859,90 | 319 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 510 462,76 | 58 510 462,76 |
| 2 | Итого по поселку городского типа Эгвекинот | 1 348,20 | 28 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 0,00 | 0,00 | 1 922 875,20 | 54 285 112,97 | 56 207 988,17 |
| 3 | Итого по селу Амгуэма | 1 317,40 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592 200,00 | 2 592 200,00 |
| 4 | Итого по селу Уэлькаль | 468,20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 989,50 | 397 989,50 |
| **в том числе по годам:** |
| **2020 год** |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2020 год** | **11 525,50** | **390** | **0** | **0** | **1** | **15** | **16** | **0** | **0,00** | **1 922 875,20** | **18 255 460,78** | **20 178 335,98** |
| 1 | Итого по поселку городского типа Эгвекинот | 1 348,20 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 922 875,20 | 0,00 | 1 922 875,20 |
| 2 | Итого по селу Рыркайпий | 8 859,90 | 319 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 663 260,78 | 15 663 260,78 |
| 3 | Итого по селу Амгуэма | 1 317,40 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592 200,00 | 2 592 200,00 |
| **2021 год** |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2021 год** | **19 673,60** | **720** | **0** | **0** | **0** | **12** | **12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72 172 021,45** | **72 172 021,45** |
| 1 | Итого по поселку городского типа Эгвекинот | 13 165,80 | 501 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 805 112,97 | 30 805 112,97 |
| 2 | Итого по селу Рыркайпий | 6 039,60 | 206 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 968 918,98 | 40 968 918,98 |
| 3 | Итого по селу Уэлькаль | 468,20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 989,50 | 397 989,50 |
| **2022 год** |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2022 год** | **6 915,40** | **228** | **0** | **0** | **0** | **5** | **5** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25 358 283,00** | **25 358 283,00** |
| 1 | Итого по поселку городского типа Эгвекинот | 3 028,00 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 480 000,00 | 23 480 000,00 |
| 2 | Итого по селу Рыркайпий | 3 887,40 | 157 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 283,00 | 1 878 283,00 |
| » |