

# АДМИНИСТРАЦИЯ

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 8 июня 2021 г. | № 238 - па | п. Эгвекинот |

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке и благоустройству городского округа Эгвекинот к мероприятиям председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2020 г. № 164 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года», Указом Президента Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», Концепцией председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах, утвержденной Председателем Правительства Российской Федерации М. Мишустиным 30 апреля 2021 г. № 4164п-П2, Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа 28 мая 2021 г. № 145-рг «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке Чукотского автономного округа к мероприятиям председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах», Уставом городского округа Эгвекинот, Администрация городского округа Эгвекинот

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по подготовке и благоустройству городского округа Эгвекинот к мероприятиям председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики Администрации городского округа Эгвекинот (Кондрашин А.Н).

**Глава Администрации Р.В. Коркишко**

 Приложение к

Постановлению Администрации

 городского округа Эгвекинот

 от 8 июня 2021 г. № 238-па

**План мероприятий («дорожная карта») по подготовке и благоустройству городского округа Эгвекинот к мероприятиям председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Ожидаемые результаты** |
| 1. | Установка навигационных уличных знаков в поселке Эгвекинот | 2021-2023 г. | Администрация городского округа Эгвекинот | Ориентирование населения и обеспечение комфортного пребывания гостей поселка Эгвекинот |
| 2. | Ремонт фасадов зданий жилых домов | 2021-2023 г. | Администрация городского округа Эгвекинот | Улучшение эстетического вида поселка Эгвекинот |
| 3. | Мероприятия по обновлению уличной дорожной разметки | 2021-2023 г. | Администрация городского округа Эгвекинот | Безопасность дорожного движения  |
| 4. | Ремонт фасада жилого дома по улице Ленина, д. 4 поселка Эгвекинот | 2021 г. | Администрация городского округа Эгвекинот | Улучшение эстетического вида поселка Эгвекинот |
| 5. | Снос нежилого дома по улице Ленина, д. 6 поселка Эгвекинот | 2021 г. | Администрация городского округа Эгвекинот | Благоустройство территории поселка Эгвекинот |
| 6. | Благоустройство прихрамовой территории поселка Эгвекинот (установка светильников, лавочек, урн) | 2021 г. | Администрация городского округа Эгвекинот | Духовно-просветительское воспитание, улучшение морально-психологического климата среди населения |
| 7. | Закупка мусорных баков, лавочек и урн для благоустройства поселка Эгвекинот  | 2021 г. | Администрация городского округа Эгвекинот | Организация благоустроенной среды для жителей и гостей поселка Эгвекинот |
| 8. | Реконструкция сетей уличного освещения по улице Ленина поселка Эгвекинот | 2021 г. | Администрация городского округа Эгвекинот | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, качественная и бесперебойная работа уличного освещения, максимальное снижение потребления электрической энергии и обслуживания системы уличного освещения |
| 9. | Ремонт фасада здания «Краеведческого музея городского округа Эгвекинот» | 2021 г. | Администрация городского округа Эгвекинот | Улучшение эстетического вида поселка Эгвекинот |
| 10. | Строительство дома для людей старшего возраста в поселке Эгвекинот | 2022-2024 г. | Администрация городского округа Эгвекинот | Удовлетворение спроса на современные дома-интернаты для людей старшего возраста |
| 11. | Монтаж детских площадок в поселке Эгвекинот | 2021-2022 г. | Администрация городского округа Эгвекинот | Привитие и формирование навыков здорового образа жизни, а также организация досуга детей |