|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 03 июня 2021 г. № 437 |
| --- | --- |
| РЕЕСТР многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также Законом Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края» |
| Код МКД | Код конструктивного элемента | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Единица измерения (кв. м./п. м./ед.) | Размер предельной стоимости услуги и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего (руб.) | Стоимость СМР (руб.) | Стоимость строительного контроля (руб.) | Стоимость разработки проектной документации (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1402 | 13408 | 1 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 8 Марта, д. 1 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 1402 | 13409 | 1 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 8 Марта, д. 1 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 1402 | 13410 | 1 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 8 Марта, д. 1 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 1474 | 14295 | 2 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Проскурина, д. 52 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 690,00 | п. м | 1 630,00 | 1 148 768,58 | 1 124 700,00 | 24 068,58 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1569 | 15345 | 3 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 43 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 1915 | 18788 | 4 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, д. 1В | 1 | ремонт крыши | 902,00 | кв. м | 3 898,00 | 3 591 238,31 | 3 515 996,00 | 75 242,31 | 0,00 |
| 1915 | 18789 | 4 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, д. 1В | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 1915 | 18790 | 4 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, д. 1В | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 2332 | 23385 | 5 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 41 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 2332 | 23386 | 5 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 41 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 2357 | 23645 | 6 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5В | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 298,00 | п. м | 2 853,00 | 1 038 426,95 | 850 194,00 | 18 194,15 | 170 038,80 |
| 2357 | 23646 | 6 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5В | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 130,00 | п. м | 2 398,00 | 318 411,24 | 311 740,00 | 6 671,24 | 0,00 |
| 2357 | 23647 | 6 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5В | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 94,00 | п. м | 1 630,00 | 156 498,91 | 153 220,00 | 3 278,91 | 0,00 |
| 2357 | 23648 | 6 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5В | 1 | ремонт крыши | 426,00 | кв. м | 4 314,00 | 1 877 092,15 | 1 837 764,00 | 39 328,15 | 0,00 |
| 2357 | 23649 | 6 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5В | 1 | ремонт подвального помещения | 355,00 | кв. м | 2 814,00 | 1 020 347,96 | 998 970,00 | 21 377,96 | 0,00 |
| 2357 | 23650 | 6 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5В | 1 | ремонт фасада | 947,00 | кв. м | 3 492,00 | 3 377 692,17 | 3 306 924,00 | 70 768,17 | 0,00 |
| 2472 | 25024 | 7 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5А | 1 | ремонт крыши | 300,00 | кв. м | 4 314,00 | 1 321 895,88 | 1 294 200,00 | 27 695,88 | 0,00 |
| 2671 | 26606 | 8 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. К. Маркса, д. 54 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 888 538,00 | 3 528 060,31 | 2 888 538,00 | 61 814,71 | 577 707,60 |
| 2671 | 26607 | 8 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. К. Маркса, д. 54 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 3 340 139,00 | 4 079 645,77 | 3 340 139,00 | 71 478,97 | 668 027,80 |
| 2727 | 27249 | 9 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 26 | 1 | ремонт крыши | 930,00 | кв. м | 4 314,00 | 4 097 877,23 | 4 012 020,00 | 85 857,23 | 0,00 |
| 2786 | 27883 | 10 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Строителей, д. 29 | 1 | ремонт крыши | 1260,00 | кв. м | 3 898,00 | 5 016 585,67 | 4 911 480,00 | 105 105,67 | 0,00 |
| 2801 | 28059 | 11 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 19А | 1 | ремонт крыши | 685,00 | кв. м | 4 314,00 | 3 018 328,93 | 2 955 090,00 | 63 238,93 | 0,00 |
| 2804 | 28104 | 12 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 126 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 800,00 | п. м | 1 630,00 | 1 331 905,60 | 1 304 000,00 | 27 905,60 | 0,00 |
| 2995 | 29807 | 13 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Оранжерейная, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 130,00 | п. м | 2 398,00 | 318 411,24 | 311 740,00 | 6 671,24 | 0,00 |
| 2995 | 29808 | 13 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Оранжерейная, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 34,00 | п. м | 1 630,00 | 56 605,99 | 55 420,00 | 1 185,99 | 0,00 |
| 2995 | 29809 | 13 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Оранжерейная, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 426,00 | кв. м | 4 314,00 | 1 877 092,15 | 1 837 764,00 | 39 328,15 | 0,00 |
| 2995 | 29811 | 13 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Оранжерейная, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 947,00 | кв. м | 3 492,00 | 3 377 692,17 | 3 306 924,00 | 70 768,17 | 0,00 |
| Итого 2020 год |  |  |  |  |  |  |  | 64 751 188,52 | 58 129 015,00 | 1 243 960,92 | 5 378 212,60 |
| 2338 | 23457 | 14 | 2021 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 55Б | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 3 340 139,00 | 4 079 645,77 | 3 340 139,00 | 71 478,97 | 668 027,80 |
| 2338 | 23458 | 14 | 2021 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 55Б | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 888 538,00 | 3 528 060,31 | 2 888 538,00 | 61 814,71 | 577 707,60 |
| 1513 | 14704 | 15 | 2021 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 4 | 1 | ремонт крыши | 570,00 | кв. м | 4 314,00 | 2 511 602,17 | 2 458 980,00 | 52 622,17 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1513 | 14706 | 15 | 2021 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 4 | 1 | ремонт фасада | 1400,00 | кв. м | 3 492,00 | 4 993 420,32 | 4 888 800,00 | 104 620,32 | 0,00 |
| 1513 | 14707 | 15 | 2021 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 400,00 | п. м | 1 630,00 | 665 952,80 | 652 000,00 | 13 952,80 | 0,00 |
| 1733 | 17090 | 16 | 2021 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Московская, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 680,00 | п. м | 1 630,00 | 1 132 119,76 | 1 108 400,00 | 23 719,76 | 0,00 |
| 1733 | 17091 | 16 | 2021 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Московская, д. 2 | 1 | ремонт крыши | 420,00 | кв. м | 4 314,00 | 1 850 654,23 | 1 811 880,00 | 38 774,23 | 0,00 |
| 1733 | 17093 | 16 | 2021 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Московская, д. 2 | 1 | ремонт фасада | 1170,00 | кв. м | 3 492,00 | 4 173 072,70 | 4 085 640,00 | 87 432,70 | 0,00 |
| 2834 | 28454 | 17 | 2021 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 45 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 250,00 | п. м | 1 630,00 | 416 220,50 | 407 500,00 | 8 720,50 | 0,00 |
| 2834 | 28455 | 17 | 2021 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 45 | 1 | ремонт крыши | 580,00 | кв. м | 4 314,00 | 2 555 665,37 | 2 502 120,00 | 53 545,37 | 0,00 |
| 2834 | 28456 | 17 | 2021 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 45 | 1 | ремонт фасада | 600,00 | кв. м | 3 492,00 | 2 140 037,28 | 2 095 200,00 | 44 837,28 | 0,00 |
| Итого 2021 год |  |  |  |  |  |  |  | 28 046 451,22 | 26 239 197,00 | 561 518,82 | 1 245 735,40 |
| 1256 | 11673 | 18 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 63 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 448,00 | п. м | 1 630,00 | 745 867,14 | 730 240,00 | 15 627,14 | 0,00 |
| 1430 | 13769 | 19 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 124 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 800,00 | п. м | 1 630,00 | 1 331 905,60 | 1 304 000,00 | 27 905,60 | 0,00 |
| 1430 | 13770 | 19 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 124 | 4 | ремонт крыши | 1128,00 | кв. м | 4 314,00 | 4 970 328,51 | 4 866 192,00 | 104 136,51 | 0,00 |
| 1430 | 13771 | 19 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 124 | 4 | ремонт фасада | 2800,00 | кв. м | 3 492,00 | 9 986 840,64 | 9 777 600,00 | 209 240,64 | 0,00 |
| 2348 | 23544 | 20 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 2 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 75,00 | п. м | 1 630,00 | 124 866,15 | 122 250,00 | 2 616,15 | 0,00 |
| 2653 | 26396 | 21 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Проскурина, д. 45 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 153,00 | п. м | 1 630,00 | 254 726,95 | 249 390,00 | 5 336,95 | 0,00 |
| 2338 | 23459 | 22 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 55Б | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1984,00 | п. м | 2 853,00 | 6 913 553,93 | 5 660 352,00 | 121 131,53 | 1 132 070,40 |
| 2338 | 23464 | 22 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 55Б | 1 | ремонт фасада | 2340,00 | кв. м | 3 492,00 | 8 346 145,39 | 8 171 280,00 | 174 865,39 | 0,00 |
| 2338 | 23469 | 22 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 55Б | 1 | ремонт фундамента | 272,00 | кв. м | 4 454,00 | 1 237 413,84 | 1 211 488,00 | 25 925,84 | 0,00 |
| 2338 | 100183 | 22 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 55Б | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 364/1 | п. м | 2398/388754 | 1 288 624,80 | 1 261 626,00 | 26 998,80 | 0,00 |
| 1260 | 11725 | 23 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1460,00 | п. м | 1 630,00 | 2 430 727,72 | 2 379 800,00 | 50 927,72 | 0,00 |
| 1283 | 12029 | 24 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 123 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 1283 | 12030 | 24 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 123 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 1423 | 13693 | 25 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 53 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 90,00 | п. м | 2 548,00 | 280 091,45 | 229 320,00 | 4 907,45 | 45 864,00 |
| 1423 | 13694 | 25 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 53 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1120,00 | п. м | 1 630,00 | 1 864 667,84 | 1 825 600,00 | 39 067,84 | 0,00 |
| 1440 | 13900 | 26 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 130 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 560,00 | п. м | 2 548,00 | 1 742 791,23 | 1 426 880,00 | 30 535,23 | 285 376,00 |
| 1467 | 14218 | 27 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 58А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1970,00 | п. м | 1 630,00 | 3 279 817,54 | 3 211 100,00 | 68 717,54 | 0,00 |
| 1479 | 14357 | 28 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 23 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 151,00 | п. м | 2 548,00 | 469 931,21 | 384 748,00 | 8 233,61 | 76 949,60 |
| 1479 | 14358 | 28 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 23 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 260,00 | п. м | 1 630,00 | 432 869,32 | 423 800,00 | 9 069,32 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1479 | 14359 | 28 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 23 | 4 | ремонт фасада | 2500,00 | кв. м | 3 492,00 | 8 916 822,00 | 8 730 000,00 | 186 822,00 | 0,00 |
| 1513 | 14702 | 29 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 190,00 | п. м | 2 398,00 | 465 370,27 | 455 620,00 | 9 750,27 | 0,00 |
| 1513 | 14705 | 29 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 480,00 | п. м | 2 853,00 | 1 672 634,02 | 1 369 440,00 | 29 306,02 | 273 888,00 |
| 1513 | 14708 | 29 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 4 | 1 | ремонт подвального помещения | 324,00 | кв. м | 2 814,00 | 931 247,15 | 911 736,00 | 19 511,15 | 0,00 |
| 1518 | 14754 | 30 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 6 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 20,00 | п. м | 2 548,00 | 62 242,54 | 50 960,00 | 1 090,54 | 10 192,00 |
| 1520 | 14777 | 31 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Косякина, д. 28 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 480,00 | п. м | 2 853,00 | 1 672 634,02 | 1 369 440,00 | 29 306,02 | 273 888,00 |
| 1520 | 14778 | 31 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Косякина, д. 28 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 400,00 | п. м | 1 630,00 | 665 952,80 | 652 000,00 | 13 952,80 | 0,00 |
| 1733 | 17088 | 32 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Московская, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 580,00 | п. м | 2 853,00 | 2 021 099,44 | 1 654 740,00 | 35 411,44 | 330 948,00 |
| 1733 | 17089 | 32 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Московская, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 240,00 | п. м | 2 398,00 | 587 836,13 | 575 520,00 | 12 316,13 | 0,00 |
| 1733 | 17092 | 32 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Московская, д. 2 | 1 | ремонт подвального помещения | 380,00 | кв. м | 2 814,00 | 1 092 203,45 | 1 069 320,00 | 22 883,45 | 0,00 |
| 1755 | 17323 | 33 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 108,00 | п. м | 2 398,00 | 264 526,26 | 258 984,00 | 5 542,26 | 0,00 |
| 1755 | 17324 | 33 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 47,00 | п. м | 1 630,00 | 78 249,45 | 76 610,00 | 1 639,45 | 0,00 |
| 1757 | 17350 | 34 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1Б | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 116,00 | п. м | 2 909,00 | 344 665,30 | 337 444,00 | 7 221,30 | 0,00 |
| 1772 | 17510 | 35 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 3Б | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 64,00 | п. м | 1 630,00 | 106 552,45 | 104 320,00 | 2 232,45 | 0,00 |
| 1774 | 17536 | 36 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5Е | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 47,00 | п. м | 1 630,00 | 78 249,45 | 76 610,00 | 1 639,45 | 0,00 |
| 1899 | 18634 | 37 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 12 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 132,00 | п. м | 2 548,00 | 410 800,79 | 336 336,00 | 7 197,59 | 67 267,20 |
| 1899 | 18635 | 37 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 12 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 290,00 | п. м | 1 630,00 | 482 815,78 | 472 700,00 | 10 115,78 | 0,00 |
| 1899 | 18636 | 37 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 12 | 4 | ремонт фасада | 250,00 | кв. м | 3 492,00 | 891 682,20 | 873 000,00 | 18 682,20 | 0,00 |
| 1900 | 18647 | 38 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 16 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 132,00 | п. м | 2 548,00 | 410 800,79 | 336 336,00 | 7 197,59 | 67 267,20 |
| 1900 | 18648 | 38 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 16 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 290,00 | п. м | 1 630,00 | 482 815,78 | 472 700,00 | 10 115,78 | 0,00 |
| 1900 | 18649 | 38 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 16 | 4 | ремонт фасада | 250,00 | кв. м | 3 492,00 | 891 682,20 | 873 000,00 | 18 682,20 | 0,00 |
| 1902 | 18662 | 39 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 37,00 | п. м | 1 630,00 | 61 600,63 | 60 310,00 | 1 290,63 | 0,00 |
| 1902 | 18663 | 39 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 18 | 1 | ремонт фасада | 642,50 | кв. м | 3 492,00 | 2 291 623,25 | 2 243 610,00 | 48 013,25 | 0,00 |
| 1903 | 18676 | 40 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос.. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 20 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 41,00 | п. м | 1 630,00 | 68 260,16 | 66 830,00 | 1 430,16 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1903 | 18677 | 40 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 20 | 1 | ремонт фасада | 570,00 | кв. м | 3 492,00 | 2 033 035,42 | 1 990 440,00 | 42 595,42 | 0,00 |
| 1914 | 18777 | 41 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Маяковского, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 57,00 | п. м | 1 630,00 | 94 898,27 | 92 910,00 | 1 988,27 | 0,00 |
| 1919 | 18847 | 42 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, микрорайон Бештау, ул. Глинки, д. 1А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 350,00 | п. м | 1 630,00 | 582 708,70 | 570 500,00 | 12 208,70 | 0,00 |
| 2268 | 22705 | 43 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 55А | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 888 538,00 | 3 528 060,31 | 2 888 538,00 | 61 814,71 | 577 707,60 |
| 2268 | 22706 | 43 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 55А | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 3 340 139,00 | 4 079 645,77 | 3 340 139,00 | 71 478,97 | 668 027,80 |
| 2387 | 23981 | 44 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, микрорайон Бештау, ул. Глинки, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 80,00 | п. м | 2 909,00 | 237 700,21 | 232 720,00 | 4 980,21 | 0,00 |
| 2477 | 25081 | 45 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 41 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 2477 | 25082 | 45 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 41 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 2479 | 25095 | 46 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 45 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 2479 | 25096 | 46 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 45 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 2677 | 26675 | 47 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 110 | 4 | ремонт крыши | 576,00 | кв. м | 3 898,00 | 2 293 296,31 | 2 245 248,00 | 48 048,31 | 0,00 |
| 2677 | 26690 | 47 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 110 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 3 340 139,00 | 4 079 645,77 | 3 340 139,00 | 71 478,97 | 668 027,80 |
| 2709 | 27072 | 48 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. К. Маркса, д. 69 | 3 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 2709 | 27073 | 48 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. К. Маркса, д. 69 | 3 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 2709 | 27074 | 48 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. К. Маркса, д. 69 | 3 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 2709 | 27075 | 48 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. К. Маркса, д. 69 | 3 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 2711 | 27098 | 49 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 30 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 2711 | 27099 | 49 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 30 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 2774 | 27748 | 50 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, д. 1А | 3 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 2774 | 27749 | 50 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, д. 1А | 3 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 2778 | 27794 | 51 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, д. 1Б | 3 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 2778 | 27795 | 51 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, д. 1Б | 3 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 2782 | 27840 | 52 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Маяковского, д. 5 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 71,00 | п. м | 2 548,00 | 220 961,03 | 180 908,00 | 3 871,43 | 36 181,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2782 | 27841 | 52 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Маяковского, д. 5 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 57,00 | п. м | 1 630,00 | 94 898,27 | 92 910,00 | 1 988,27 | 0,00 |
| 2802 | 28072 | 53 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 104 | 3 | ремонт крыши | 295,00 | кв. м | 3 898,00 | 1 174 518,07 | 1 149 910,00 | 24 608,07 | 0,00 |
| 2802 | 28087 | 53 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 104 | 3 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 3 340 139,00 | 4 079 645,77 | 3 340 139,00 | 71 478,97 | 668 027,80 |
| 2803 | 28088 | 54 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 106 | 3 | ремонт крыши | 295,00 | кв. м | 3 898,00 | 1 174 518,07 | 1 149 910,00 | 24 608,07 | 0,00 |
| 2803 | 28102 | 54 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 106 | 3 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 3 340 139,00 | 4 079 645,77 | 3 340 139,00 | 71 478,97 | 668 027,80 |
| 2811 | 28197 | 55 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 3 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 662,00 | п. м | 2 548,00 | 2 060 228,21 | 1 686 776,00 | 36 097,01 | 337 355,20 |
| 2811 | 28198 | 55 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 3 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 350,00 | п. м | 1 630,00 | 582 708,70 | 570 500,00 | 12 208,70 | 0,00 |
| 2812 | 28210 | 56 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 51 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1117,00 | п. м | 1 630,00 | 1 859 673,19 | 1 820 710,00 | 38 963,19 | 0,00 |
| 2834 | 28451 | 57 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 45 | 1 | ремонт подвального помещения | 234,00 | кв. м | 2 814,00 | 672 567,39 | 658 476,00 | 14 091,39 | 0,00 |
| 2834 | 28452 | 57 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 45 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 260,00 | п. м | 2 853,00 | 906 010,09 | 741 780,00 | 15 874,09 | 148 356,00 |
| 2834 | 28453 | 57 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 45 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 90,00 | п. м | 2 398,00 | 220 438,55 | 215 820,00 | 4 618,55 | 0,00 |
| 3034 | 30275 | 58 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхозная, д. 76 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 266,00 | п. м | 1 630,00 | 442 858,61 | 433 580,00 | 9 278,61 | 0,00 |
| 3039 | 30344 | 59 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхозная, д. 84 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 264,00 | п. м | 1 630,00 | 439 528,85 | 430 320,00 | 9 208,85 | 0,00 |
| 6668 | 65992 | 60 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск , пос. Иноземцево, ул. Пушкина, д. 6, лит. А | 1 | ремонт фундамента | 300,00 | кв. м | 4 454,00 | 1 364 794,68 | 1 336 200,00 | 28 594,68 | 0,00 |
| 6673 | 66019 | 61 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пушкина, д. 6А, лит. А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 150,00 | п. м | 1 630,00 | 249 732,30 | 244 500,00 | 5 232,30 | 0,00 |
| 6674 | 66030 | 62 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пушкина, д. 6Б, лит. А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 214,00 | п. м | 1 630,00 | 356 284,75 | 348 820,00 | 7 464,75 | 0,00 |
| 6783 | 66994 | 63 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 120 | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 21,00 | п. м | 2 548,00 | 65 354,67 | 53 508,00 | 1 145,07 | 10 701,60 |
| 6783 | 66995 | 63 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 120 | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 251,00 | п. м | 1 630,00 | 417 885,38 | 409 130,00 | 8 755,38 | 0,00 |
| 6805 | 67057 | 64 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, жилой район Капельница, ул. Спортивная, д. 2А, лит. А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 341,00 | п. м | 1 630,00 | 567 724,76 | 555 830,00 | 11 894,76 | 0,00 |
| 6806 | 67068 | 65 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, жилой район Капельница, ул. Спортивная, д. 2Б, лит. А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 214,00 | п. м | 1 630,00 | 356 284,75 | 348 820,00 | 7 464,75 | 0,00 |
| 8053 | 79594 | 66 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 35 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 84,00 | п. м | 2 548,00 | 261 418,68 | 214 032,00 | 4 580,28 | 42 806,40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8053 | 79595 | 66 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 35 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 831,00 | п. м | 1 630,00 | 1 383 516,94 | 1 354 530,00 | 28 986,94 | 0,00 |
| 8053 | 79596 | 66 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 35 | 4 | ремонт фасада | 658,00 | кв. м | 3 492,00 | 2 346 907,55 | 2 297 736,00 | 49 171,55 | 0,00 |
| 8055 | 79610 | 67 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 46 | 1 | ремонт фундамента | 96,00 | кв. м | 4 454,00 | 436 734,30 | 427 584,00 | 9 150,30 | 0,00 |
| 2483 | 25118 | 68 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Оранжерейная, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 94,00 | п. м | 1 630,00 | 156 498,91 | 153 220,00 | 3 278,91 | 0,00 |
| 3005 | 29908 | 69 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Маяковского, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 47,00 | п. м | 1 630,00 | 78 249,45 | 76 610,00 | 1 639,45 | 0,00 |
| Итого за 2022 год |  |  |  |  |  |  | 162 029 336,67 | 144 620 648,00 | 3 094 881,87 | 14 313 806,80 |
| Итого по городу-курорту Железноводску |  |  |  |  |  |  | 254 826 976,40 | 228 988 860,00 | 4 900 361,60 | 20 937 754,80 |

Заместитель главы администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края -

начальник Управления

городского хозяйства администрации

города-курорта Железноводска

# Ставропольского края 	                                                                                                                                                            Г.И. Каспаров