# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города-КУРОРТА железноводска ставропольского края

| 13 июля 2015 г. | г. Железноводск | № | 555 |
| --- | --- | --- | --- |

О подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе  в осенне-зимний период 2015/2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2015г. №  143-рп «Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края в осенне-зимний период 2014/15 года и задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2015/16 года», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. План  мероприятий  по  подготовке  предприятий жилищно-комму-

нального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе  в осенне-зимний период 2015/2016 года.

1.2. Состав комиссии по контролю за ходом выполнения  мероприятий

по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе  в осенне-зимний период 2015/2016 года.

2. Рекомендовать управляющим компаниям, товариществам собственников жилья представить акты проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспорта готовности в Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в срок  до 15 сентября 2015 года.

3. Опубликовать   настоящее  постановление в общественно-политичес-

ком еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить  на

первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города-курорта

Железноводска

Ставропольского края                                                                   В.Б. Мельникова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 13 июля 2015 г. № 555

ПЛАН

мероприятий по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства  города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе в

осенне-зимний период 2015/2016 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | План (тыс. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; проверка приборов ВКТ-7, ПРЭМ-50; утепление продухов по улице Кирова, 2 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 3 3 | 6,0 3,0 5,0 1,0 8,4 1,5 | III квартал 2015 г. | Общество с ог-раниченной ответственностью «Управляющая компания «Альтернатива» (далее – ООО «УК «Альтернатива) (по согласованию) |
| 2. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; утепление продухов по улице Кирова, 4 | шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 1 | 6,5 3,2 5,5 1,2 1,0 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 3. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; | шт. шт. | 1 1 | 13 6,0 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; проверка приборов ВКТ-7, ПРЭМ-50; восстановление системы рециркуляции в 5,6,7 подъездах; утепление продухов по улице К. Маркса, 14 | шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 5 3 8 | 10,0 1,2 12,3 18,0 6,0 |  |  |
| 4. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; обследование задвижки по отоплению; замена счётчика ВСКМ 90-50; утепление продухов по улице Гагарина, 28 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 1 1 3 | 13,5 6,5 8,0 1,2 3,2 6,5 1,5 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 5. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; переключение полотенцесушителя в систему горячего водоснабжения; утепление дверей в бойлере по улице Пролетарской, 3 А | шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 3 1 | 10,5 5,5 9,0 1,5 12,0 2,3 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; замена счётчика ВСКМ 90-50; утепление продухов по улице Пролетарской, 3 В | шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 1 3 | 13,0 6,0 7,0 1,5 6,5 2,5 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 7. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства по улице 50 лет Октября, 4 | шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 | 4,0 3,2 4,2 1,2 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 8. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; утепление продухов по улице 50 лет Октября, 9 | шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 1 | 13,0 6,0 8,0 1,5 1,0 | II квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 9. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройст- | шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 1 | 3,5 6,5 8,0 1,5 8,0 | III квартал 2015 г. | ООО «УК Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ва; утепление продухов по улице Маяковского, 9 | шт | 1 | 1,0 |  |  |
| 10. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; замена задвижки Д-80; утепление продухов; изоляция бойлера по улице Октябрьской, 104 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 1 3 1 | 13,0 6,0 7,0 1,2 4,5 1,5 3,5 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 11. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; утепление проду-хов; замена части трубы отопления во 2 подъезде дома № 41 по улице Октябрьской | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 1 1 3 | 9,0 5,0 5,3 1,5 2,5 15,0 1,5 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 12. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; демонтаж радиаторов в двух подъездах по улице | шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 2 | 6,5 3,2 3,0 1,2 3,0 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Октябрьской, 43 |  |  |  |  |  |
| 13. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; замена счётчика ОСВУ-40 по улице Октябрьской, 47 | шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 1 | 4,0 3,0 2,5 1,0 5,0 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 14. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; утепление продухов по улице Октябрьской, 55 Б | шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 2 | 9,0 5,0 3,0 1,5 1,5 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 15. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; ремонт козырьков по улице Ленина, 1 Г | шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 3 | 3,0 2,5 2,5 1,2 9,0 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 16. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройст- | шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 | 4,0 3,0 2,5 1,5 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ва; замена ввода ХВС; утепление продухов по улице Ленина, 5 А | шт. шт. | 1 1 | 5,0 0,8 |  |  |
| 17. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; утепление продухов по улице Ленина, 5 Б | шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 2 | 4,0 3,0 2,5 1,5 1,2 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 18. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; утепление продухов по улице Ленина, 5 В | шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 1 | 6,0 4,0 2,5 1,3 1,0 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 19. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; проверка ПРЭМ 50, ПРЭМ 20, КТСПН, ВКТ-7 по улице Ленина, 5 Г | шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 5 | 6,0 4,0 2,5 1,3 12,6 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 20. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем | шт. шт. | 1 1 | 6,0 4,0 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; ремонт ступеней по улица Ленина, 5 Д | шт. шт. шт. | 1 1 10 | 2,5 1,3 5,0 |  |  |
| 21. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; ремонт ПРЭМ 80 по улице Ленина, 58 | шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 1 | 4,0 3,0 2,5 1,2 8,0 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 22. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; ремонт бойлеров по улице Ленина, 102 | шт. шт. шт. шт. шт. | 2 1 1 2 2 | 4,0 3,0 2,5 1,2 8,0 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 23. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; утепление проду-хов; замена счётчика ОСВУ-40 по улице К. Маркса, 33 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 3 1 | 9,0 4,5 4,0 1,2 1,5 5,0 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; утепление продухов по улице К. Маркса, 35 | шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 2 | 9,0 4,5 4,0 1,2 1,0 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласова- нию) |
| 25. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; ремонт водостоков по улице К. Маркса, 58 | шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 2 | 4,0 3,0 4,0 1,0 12,0 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 26. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; восстановление рециркуляции по 1-му подъезду; утепление продухов по улице Октябрьской, 90 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 1 3 | 13,0 6,0 7,0 1,5 7,0 1,5 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 27. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; | шт. шт. шт. | 1 1 1 | 10,0 5,5 4,0 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | обслуживание входного распредели- тельного устройства по улице Космонавтов, 26 А | шт. | 1 | 1,2 |  |  |
| 28. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства по улице Проскурина, 33 | шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 | 9,0 5,0 3,5 1,2 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 29. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; замена ВСКМ 90-50 по улице Проскурина, 43 | шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 1 | 12,5 5,5 3,0 1,2 6,0 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 30. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; ремонт бойлера по улице Проскурина, 45 | шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 1 | 9,5 4,5 3,0 1,5 3,5 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 31. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; | шт. шт. шт. | 1 1 1 | 7,0 2,5 2,0 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | обслуживание входного распределительного устройства; замена задвижки д-50 на отоплении; замена счётчика ОСВУ-40 по улице Проскурина, 60 | шт. шт. шт. | 1 1 1 | 1,2 3,5 5,0 |  |  |
| 32. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; прочистка водостоков по улице 50 лет Октября, 10 | шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 2 | 7,0 2,5 2,0 1,2 2,8 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 33. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; ремонт бойлера; замена счётчика ОСВУ-40 по улице Строителей, 27 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 1 1 | 8,0 3,0 2,5 1,5 5,0 5,0 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 34. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; ремонт отопления в 3 подъезде дома № 24 по ул. Чапаева; ремонт крыши над | шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 2 1 1 | 13,0 8,0 5,0 5,0 3,5 7,0 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 5 подъездом в доме № 24 по ул. Чапаева |  |  |  |  |  |
| 35. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; ремонт водосточных труб по улице Энгельса, 64 | шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 4 | 9,0 4,0 2,5 1,3 30,0 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 36. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устройства; ремонт козырьков, ремонт водостоков по улице Энгельса, 66 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 2 2 3 2 3 5 | 15,0 10,0 7,5 5,3 15,0 35,0 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 37. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; промывка систем отопления; подготовка теплового узла; обслуживание входного распределительного устрой-ства; ремонт кровли; утепление продухов по улице Проскурина, 41 | шт. шт. шт. шт. кв.м шт. | 1 1 2 2 150 5 | 12,5 6,0 5,0 2,5 50,0 4,0 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 38. | Гидравлические испытания системы отопления; промывка систем отопления; обслуживание входного распреде- | шт. шт. шт. | 1 1 1 | 5,0 3,0 1,2 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | лительного устройства по улице Ленина, 4 А |  |  |  |  |  |
| 39. | Обслуживание входного распределительного устройства; утепление проду-хов; ремонт ступеней по улице Глинки, 7 | шт. шт. шт. | 1 1 5 | 1,2 0,6 5,0 | III квартал 2015 г. . | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 40. | Обслуживание входного распределительного устройства; ремонт кровли дома № 23 по улице Ленина | шт. кв.м | 1 3 | 1,3 3,0 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 41. | Обслуживание входного распределительного устройства; ремонт кровли дома № 156 А по улице Ленина | шт. кв.м | 1 2 | 1,3 2,0 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 42. | Обслуживание входного распределительного устройства по улице Ленина, 187 А | шт. | 1 | 1,3 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 43. | Обслуживание входного распределительного устройства; ремонт и установка козырьков вытяжки над подъездом 3; установка пандуса на ступенях подъезда 1 дома № 17 по улице Московской | шт. шт. шт. | 1 2 1 | 1,5 5,0 7,0 | III квартал 2015 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 44. | Ревизия вентилей и задвижек в тепловом узле; ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации с частичной заменой труб; ремонт кровли дома № 27 по улице Маяковского | шт. м кв.м | 12 37 500 | 4,649 11,228 635 | II квартал 2015 г. | Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-строительная фирма «СУ-10» (далее - ООО «СУ-10») (по согласованию) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45. | Ревизия запорной арматуры систем холодного и горячего водоснабжения и отопления; ремонт системы канализации; ремонт кровли дома № 207 А по улице Гагарина | шт. п/м кв.м. | 6 3 40 | 2,324 0,91 50,8 | II квартал 2015 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 46. | Ремонт кровли отдельными местами; ревизия запорной арматуры холодного и горячего водоснабжения и отопления; ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации с частичной заменой труб; ремонт ступеней при входе в подъезд 1 по улице Промышленной, 4 | кв.м шт. п/м кв.м | 820 24 46 7 | 1041,4 9,297 13,96 1,49 | II квартал 2015 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 47. | Ремонт кровли отдельными местами; ревизия запорной арматуры системы холодного водоснабжения и отопления по улице 50 лет Октября, 18 | кв.м шт. | 12 4 | 15,24 1,55 | III квартал 2015 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 48. | Ремонт кровли отдельными местами; ревизия запорной арматуры системы холодного водоснабжения и отопления по улице 50 лет Октября, 20 | кв.м шт. | 10 4 | 12,7 1,55 | III квартал 2015 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 49. | Ремонт кровли отдельными местами; ревизия запорной арматуры системы холодного водоснабжения и отопления по улице Гагарина, 2 А | кв.м шт. | 20 4 | 25,4 1,55 | III квартал 2015 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50. | Ремонт кровли отдельными местами; ревизия запорной арматуры холодно го и горячего водоснабжения и отопления; ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации с частичной заменой труб по улице 50 лет Октября, 8 А | кв.м шт. п/м | 150 12 28 | 190,5 4,649 8,497 | III квартал 2015 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 51. | Ремонт отмостки; ревизия запорной арматуры системы холодного и горячего водоснабжения и отопления по улице Шоссейной, 242 | кв.м шт. | 12 24 | 2,554 9,298 | III квартал 2015 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 52. | Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения и отопления; ремонт кровли дома № 3 по улице Маяковского | шт. кв.м | 3 20 | 0,775 25,4 | II квартал 2015 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 53. | Ревизия запорной арматуры холодного и горячего водоснабжения и отопления; ремонт кровли; ремонт отмостки по улице Ленина, 1 А | шт. кв.м м | 8 30 120 | 3,099 38,1 25,536 | III квартал 2015 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 54. | Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения, и отопления по улице Ленина, 1 В | шт. | 10 | 3,035 | III квартал 2015 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 55. | Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения и отопления по улице Ленина, 1 Д | шт. | 10 | 3,035 | II квартал 2015 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 56. | Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения и отопления; ремонт кровли дома № 3 Б по улице Ленина | шт. кв.м | 6 30 | 2,324 38,1 | II квартал 2015 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 57. | Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения и отопления; ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации с частичной заменой труб; ремонт кровли дома № 11 по улице Маяковского | шт. п/м кв.м | 6 17 350 | 2,324 5,645 444,5 | III квартал 2015 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 58. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; опрессовка теплообменника; смена труб центрального отопления Д-80; заделка панельных стыков по улице Октябрьской, 106 | шт. шт. шт. п/м п/м | 2 2 1 10 50 | 40,0 20,0 5,0 10,0 20,0 | II- III квартал 2015 г. | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЖелезноводскЖилСервис» (далее – ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 59. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; опрессовка теплообменника; смена кранов Д-50; смена труб центрального отопления Д-80 по улице Октябрьской, 53 | шт. шт. шт. шт. п/м | 2 2 1 8 30 | 40,0 20,0 5,0 24,0 60,0 | II- III квартал 2015 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 60. | Опрессовка системы отопления; смена кранов на трубопроводах Д-20; смена сгонов на трубопроводах Д-20 по улице Ленина, 171 | шт. шт. шт. | 1 2 2 | 10,0 1,0 1,0 | II- III квартал 2015 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 61. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; опрессовка тепло- обменника по улице Ленина, 135 | шт. шт. шт. | 2 2 1 | 40,0 20,0 5,0 | II- III квартал 2015 г | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 62. | Опрессовка системы отопления; промывка системы отопления; смена кранов на трубопроводах Д-20; смена кранов на трубопроводах Д-32 по улице Ленина, 130 | шт. шт. шт. шт. | 2 2 10 10 | 20,0 40,0 10,0 10,0 | II- III квартал 2015 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 63. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; опрессовка теплообменника по улице Октябрьской, 38 | шт. шт. шт. | 1 1 1 | 20,0 10,0 5,0 | II- III кварталы 2015 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 64. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; опрессовка теплообменника; смена труб центрального отопления Д-80; смена кранов отоп- ления Д-20; смена сгонов на трубопроводах Д-20; заделка панельных стыков по улице Октябрьской, 94 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. м/п | 5 5 2 60 20 18 120 | 100,0 50,0 10,0 120,0 60,0 6,0 45,0 | II- III кварталы 2015 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 65. | Промывка системы отопления; Опрессовка системы отопления; опрессовка теплообменника; смена сгонов на трубопроводах Д-20; смена кранов отопления Д-20; смена труб цетрального отопления Д-80; смена задвижек Д-50; заделка панельных стыков по улице Октябрьской, 100 | шт. шт. шт. шт. шт. п/м шт. п/м | 3 3 1 12 10 6 4 60 | 60,0 30,0 5,0 20,0 12,0 8,0 20,0 20,0 | II- III кварталы 2015 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 66. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; опрессовка теплообменника; смена кранов Д-20 по улице Октябрьской, 92 | шт. шт. шт. шт. | 2 2 1 6 | 40,0 20,0 5,0 3,0 | II- III кварталы 2015 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 67. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; смена кранов на трубопроводах Д-20 по улице Ленина, 124 | шт. шт. шт. | 2 2 20 | 40,0 20,0 6,0 | II- III кварталы 2015 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 68. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; опрессовка теплообменника по улице Ленина, 100 | шт. шт. шт. | 2 2 1 | 40,0 20,0 5,0 | II- III кварталы 2015 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 70. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; опрессовка теплообменника по улице К. Маркса, 64 | шт. шт. шт. . | 1 1 1 | 20,0 10,0 5,0 | II- III кварталы 2015 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 71. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; опрессовка теплообменника по улице К. Маркса, 62 | шт. шт. шт. | 1 1 1 | 20,0 10,0 5,0 | II- III кварталы 2015 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 72. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; опрессовка теплообменника по улице К. Маркса, 60 | шт. шт. шт. . | 1 1 1 | 20,0 10,0 5,0 | II- III кварталы 2015 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 73. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; смена кранов на трубопроводах Д-20 по улице К. Маркса, 3 | шт. шт. шт. | 2 2 4 | 40,0 20,0 2,0 | II- III кварталы 2015 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 74. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; смена кранов на трубопроводах Д-20 по улице К. Маркса, 1 | шт. шт. шт. | 2 2 4 | 40,0 20,0 2,0 | II- III кварталы 2015 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 75. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; смена кранов на трубопроводах Д-40; смена сгонов на трубопроводах Д-40; смена труб Д-40 по улице Калинина, 20 | шт. шт. шт. шт. м/п | 2 2 1 1 10 | 40,0 20,0 2,0 2,0 12,0 | II- III кварталы 2015 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 76. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления по улице Мироненко, 4 | шт. шт. | 1 1 | 20,0 10,0 | II- III кварталы 2015 г.. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 77. | Смена участка канализации Ду-110 по улице Мироненко, 6 | м/п | 6 | 60,0 | II- III кварталы 2015 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 78. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления по улице Косякина, 28 | шт. шт. | 2 2 | 40,0 20,0 | II- III кварталы 2015 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 79. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; опрессовка теплообменника; ремонт теплообменника по улице Оранжерейной, 18 | шт. шт. шт. шт. | 2 2 1 1 | 40,0 20,0 5,0 5,0 | II- III кварталы 2015 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 80. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; опрессовка теплообменника; смена кранов на трубопроводах | шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 6 | 20,0 10,0 5,0 4,0 | II- III кварталы 2015г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Д-20; смена сгонов на трубопроводах Д-20; смена труб цетрального отопления Д-80 по улице Про-скурина, 31 | шт. п/м | 6 5 | 4,0 10,0 |  |  |
| 81. | Промывка системы отопления; Опрессовка системы отопления; опрессовка теплообменника; смена труб ценрального отопления Д-80 по улице Энгельса, 45 | шт. шт. шт. п/м | 2 2 1 20 | 40,0 20,0 5,0 20,0 | II- III кварталы 2015 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 82. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; опрессовка теплообменника; смена труб рециркуляции Д-25 по улице Энгельса, 41 | шт. шт. шт. п/м | 2 2 1 50 | 40,0 20,0 5,0 120,0 | II- III кварталы 2015 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 83. | Монтаж участка (кровля); монтаж желоба на подъездом 1 дома № 53 А по улице Суворова | п/м п/м | 20 6 | 20,0 4,0 | II- III кварталы 2015 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 84. | Промывка, опрессовка системы отопления по улице Интернациональной, 22 | п/м | 920 | 19,4 | II- III кварталы 2015г. | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания курорта» (далее - ООО «УК Курорта») (по согласованию) |
| 85. | Замена водосточных труб; промывка, опрессовка системы отопления по улице Ленина, 175 | п/м п/м | 2 270 | 6,30 12,41 | II- III кварталы 2015г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 86. | Ремонт кровли; замена окон ПВХ в местах общего пользования; промывка, опрес- | кв.м кв.м п/м | 14 6 134, | 18,71 14,81 24,06 | III квартал 2015г. | ООО «УК Курорта» (по со- гласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | совка системы отопления по улице Интернациональной, 22 А |  | 0 |  |  |  |
| 87. | Промывка, опрессовка системы отопления по улице Проскурина, 35 | п/м | 618 | 16,40 | III квартал 2015г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 88. | Ремонт кровли дома № 44 по улице Ленина | кв.м | 4 | 6,12 | II квартал 2015г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 89. | Замена магистрали холодного водоснабжения по улице Ленина, 46 | п/м | 16 | 18.41 | III квартал 2015г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 90. | Замена магистрали канализации; промывка, опрессовка системы отопления по улице Ленина, 58 А | п/м п/м | 30 118 | 37,60 18,60 | I- II кварталы 2015г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 91. | Ремонт кровли; промывка, опрессовка системы отопления по улице Ленина, 62 | кв.м п/м | 6 149,0 | 4,70 26,10 | II- III кварталы 2015г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 92. | Промывка, опрессовка системы отопления; замена подъездных дверей; ремонт отмостки по улице Космонавтов, 32 | п/м шт. кв.м | 920 2 100 | 20,0 34,0 180,0 | III квартал 2015г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 93. | Промывка, опрессовка системы отопления по улице Энгельса, 44 | п/м | 704 | 16,80 | III квартал 2015г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 94. | Промывка, опрессовка системы отопления; замена трубопровода холодного и горячего водоснабжения по улице Октябрьской, 57 А | п/м п/м | 607 16 | 14,11 19,40 | I- II кварталы 2015г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 95. | Промывка, опрессовка системы отопления; замена магистрального трубопровода | п/м п/м | 920 16 | 17,87 19,60 | III квартал 2015г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | системы канализации по улице Энгельса, 43 |  |  |  |  |  |
| 96. | Промывка, опрессовка системы отопления по улице Октябрьской, 98 | п/м | 108,0 | 17,60 | II квартал 2015г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 97. | Промывка, опрессовка системы отопления; замена магистрали канализации по ули-це Октябрьской, 25 | п/м п/м | 242,0 12 | 32,10 15,80 | III квартал 2015г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 98. | Промывка, опрессовка системы отопления; восстановление рециркуляции системы горячего водоснабжения по улице Октябрьской, 1 | п/м п/м | 240,0 48 | 31,97 54,30 | III квартал 2015г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 99. | Промывка, опрессовка системы отопления; ремонт кровли дома № 2 по улице Московской | п/м кв.м | 480 8 | 16,80 18,89 | II квартал 2015г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 100. | Ремонт отмостки; промывка, опрессовка системы отопления по улице Суворова, 53 | кв.м п/м | 42 641 | 74,20 16,90 | III квартал 2015г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 101. | Промывка, опрессовка системы отопления по улице Суворова, 55 | п/м | 600 | 15,90 | III квартал 2015г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 102. | Ремонт кровли; промывка, опрессовка системы отопления; ремонт отмостки; установка поливинилхлоридных окон ПВХ на межлестничных площадках по улице Суворова, 45 | кв.м п/м кв.м кв.м | 4 970 84 3 | 8,00 18,71 158,60 8,20 | II-III кварталы 2015г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 103. | Промывка, опрессовка системы отопления; замена магистрали канализации; замена поливинилхлоридных окон в местах общего пользования по улице Ленина, 108 | п/м п/м кв.м | 240,0 11 1,4 | 31,87 9,40 8,60 | II-III кварталы 2015г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 104. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры; утепление трубопроводов по улице Гагарина, 2 | шт. шт. шт. шт. п/м | 1 1 30 10 20 | 13,0 3,0 21,0 15,0 5,0 | II-III кварта- лы 2015 г. | Общество с ограниченной ответственностью «Уют» (далее - ООО «Уют») (по согласованию) |
| 105. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры; утепление трубопроводов; ремонт кровли дома № 2 Б по улице Гагарина | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м | 1 1 45 2 52 47 | 23,0 5.5 31,0 33,0 13,0 18,0 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 106. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры; утепление трубопроводов; установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета, входы в подвальные помещения; ремонт кровли дома № 2 В по улице Гагарина | шт. шт. шт. шт. п/м шт. кв.м | 1 1 38 2 35 2 5 | 18,0 4,0 26,0 18,0 8,0 7,0 2,5 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 107. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры; утепление трубопроводов; ремонт кровли дома № 6 А по улице Гагарина | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м | 1 1 22 1 40 25 | 9,0 2,0 15,0 21,0 21,0 12,0 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 108. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры; утепление трубопроводов по улице Гагарина, 43 Б | шт. шт. шт. шт. п/м | 1 1 42 1 6 | 18,0 4,0 20,0 24,0 13,0 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 109. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры; утепление трубопроводов; ремонт отмостки по улице Кирова, 5 | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м | 1 1 22 1 33 25 | 13,0 3,0 15,0 16,0 8,0 8,0 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 110. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры по улице К. Маркса, 5 | шт. шт. шт. шт. | 1 24 1 1 | 13,0 3,0 16,0 16,0 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 111. | Промывка системы отопления; опресовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры; утепление трубопроводов; ремонт отмостки; | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м | 1 1 45 1 1 82 | 27,0 7,0 31,0 16,0 24,0 10,0 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ремонт кровли дома № 8 по улице Ленина | кв.м | 36 | 8,0 |  |  |
| 112. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры; утепление трубопроводов; установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета, входы в подвальные помещения; ремонт отмостки по улице Ленина, 19А | шт. шт. шт. шт. п/м шт. кв.м | 1 1 8 2 44 1 30 | 9,0 2,0 1,5 3,0 11,0 9,0 7,0 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 113. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры; заделка слуховых окон; утепление трубопроводов по улице Ленина, 104 | шт. шт. шт. шт. шт. п/м | 1 1 14 7 11 20 | 9,0 2,0 10,0 10,0 2,0 5,0 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 114. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры; утепление трубопроводов по улице Ленина, 106 | шт. шт. шт. шт. п/м | 1 1 21 1 82 | 9,0 2,0 13,0 16,0 20,0 | II-III кварталы 2015 г. . | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 115. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры по улице Ленина, 119 | шт. шт. шт. шт. | 1 1 16 2 | 14,0 3,5 11,2 3,0 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 116. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры по улице Ленина, 136 | шт. шт. шт. шт. | 1 1 15 4 | 13,8 3,0 10,0 9,0 | II-III кварталы 2015 г. . | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 117. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры; утепление трубопроводов по улице Ленина, 138 | шт. шт. шт. шт. п/м | 1 1 18 10 65 | 13,8 3,0 10,0 30,0 16,2 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 118. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры; утепление трубопроводов по улице Ленина, 140 | шт. шт. шт. шт. п/м | 1 1 16 8 10 | 18,0 4,0 11,2 24,0 2,5 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 119. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры; утепление трубопроводов; ремонт отмостки по улице Маяковского, 1 | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м | 1 1 5 2 26 29 | 18,0 4,0 3,5 3,0 6,5 8,7 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 120. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры; утепление трубопроводов; ремонт отмостки по | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м | 1 1 8 2 27 17 | 4,0 5,0 3,0 6,0 5,0 7,0 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | улице Маяковского, 5 |  |  |  |  |  |
| 121. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры; утепление трубопроводов; ремонт отмостки; ремонт кровли по улице Маяковского, 25 | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м кв.м | 1 1 27 15 54 6 55 | 13,8 3,0 18,0 22,0 13,7 1,8 26,0 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 122. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры; утепление трубопроводов по улице Некрасова, 2 | шт. шт. шт. шт. п/м | 1 1 21 6 45 | 18,0 4,0 14,0 9,0 11,0 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 123. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры по улице Некрасова, 6 корп. 1 | шт. шт. шт. | 1 1 16 | 4,6 1,0 11,2 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 124. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры по улице Некрасова, 6 корп. 2 | шт. шт. шт. | 1 1 16 | 4,6 1,0 11,2 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 125. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры по улице Некрасова, 6 корп. 3 | шт. шт. шт. | 1 1 16 | 4,6 1,0 11,2 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 126. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры; утепление трубопроводов; ремонт отмостки; ремонт кровли дома № 51 по улице Октябрьской | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м шт. | 1 1 15 6 55 2 30 | 18,0 3,0 15,0 10,0 13,7 1,0 30,0 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 127. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры; утепление трубопроводов; ремонт отмостки по улице Проскурина, 8 | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м | 1 1 19 5 54 35 | 7,0 2,0 13,0 7,2 13,5 10,0 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 128. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры; утепление трубопроводов; ремонт отмостки; ремонт кровли дома № 37 по улице Проскурина | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м кв.м | 1 1 47 17 65 26 27 | 8,0 2,0 32,0 25,0 16,2 7,8 13,0 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 129. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры; утепление трубопроводов; ремонт кровли дома № 1 Б по улице Пролетарской | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м | 1 1 20 11 147 87 | 18,4 4,0 14,0 16,5 36,7 41,0 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 130. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры; утепление трубопроводов; ремонт отмостки; ремонт кровли дома № 2 А по улице Пролетарской | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м кв.м | 1 1 16 4 52 8 10 | 18,4 4,0 11,2 6,0 13,0 2,4 4,8 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 131. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры; утепление трубопроводов; ремонт отмостки; установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, по- мещения с общедомовыми приборами учета, входы в подвальные помещения; ремонт кровли дома № 2 Б по улице Пролетарской | шт. шт. шт. шт. кв.м шт. кв.м | 1 1 23 7 56 2 3 | 18,4 4,0 16,0 10,0 14,0 1,0 4,8 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 132. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры; утепление трубопроводов; ремонт отмостки; ремонт кровли дома № 3 Д по улице Пролетарской | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м кв.м | 1 1 49 26 150 25 20 | 32,2 7,0 34,0 39,0 37,0 7,5 10,0 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 133. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной | шт. шт. шт. шт. | 1 1 8 2 | 13,8 3,0 5,6 3,0 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | арматуры; утепление трубопроводов; ремонт отмостки; ремонт кровли дома № 12 Б корп. 2 по улице Свердлова | п/м кв.м кв.м | 32 3 25 | 8,0 1,0 12,0 |  |  |
| 134. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры по улице Труда, 6 А | шт. шт. шт | 1 1 14 | 4,8 1,2 9,8 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 135. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры по улице Чапаева, 25 | шт. шт. шт. шт. | 1 1 12 1 | 13,8 3,0 8,2 1,5 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 136. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры; утепление трубопроводов; ремонт отмостки; ремонт кровли дома № 27 по улице Чапаева | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м кв.м | 1 1 35 7 25 5 30 | 13,8 3,0 24,0 10,0 6,2 1,5 14,4 | II-III кварталы 2015 г. . | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 137. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры; утепление трубопроводов; ремонт отмостки; установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета, входы в подвальные помещения; | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м шт. | 1 1 42 17 59 12 2 | 36,8 8,0 29,4 26,0 14,7 3,6 14,0 | II-III кварталы 2015 г. . | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ремонт кровли дома № 50 по улице Энгельса | кв.м | 114 | 54,0 |  |  |
| 138. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры; утепление трубопроводов; ремонт отмостки; ремонт кровли дома № 52 по улице Энгельса | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м кв.м | 1 1 14 7 42 5 24 | 18,0 4,0 10,0 10,5 10,0 1,5 11,0 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 139. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры; утепление трубо- проводов; ремонт отмостки; ремонт кровли дома № 62 по улице Энгельса | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м кв.м | 1 1 26 8 35 2 25 | 27,0 6,0 18,0 12,0 8,7 0,6 12,0 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 140. | Промывка системы отопления; опрессовка системы отопления; ревизия и ремонт запорной арматуры; замена запорной арматуры; ктепление трубопроводов; ремонт отмостки; ремонт кровли дома № 3 А по улице 50 лет Октября | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м кв.м | 1 1 25 15 107 28 86 | 23,0 5,0 17,5 22,5 26,7 8,4 41,0 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 2. Дорожное хозяйство |
| 2.1. | Ремонт навесного снегоочистительного оборудования | комплект | 9 | 112,0 | III квартал 2015 г. | Муниципальное унитарное предприятие «Курортный парк» (далее - МУП «Курортный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | парк») |
| 2.2. | Заготовка полипропиленовых щеточных дисков для механических щеток снегоуборочной техники | шт. | 640 | 150,0 | III квартал 2015 г. | МУП «Курортный парк» |
| 2.3. | Заготовка технической резины для лопат | шт. | 50 | 30,0 | III квартал 2015 г. | МУП «Курортный парк» |
| 2.4. | Заготовка песка, отсева | т | 300 | 2200 | III квартал 2015 г. | МУП «Курортный парк» |
| 2.5. | Заготовка соли | т | 200 | 600,0 | III квартал 2015 г. | МУП «Курортный парк» |
| 2.6. | Заготовка ручного инвентаря для очистки снега | шт. | 50 | 19,0 | III квартал 2015 г. | МУП «Курортный парк» |
| 2.7. | Приобретение метел | шт. | 150 | 42,0 | III квартал 2015 г. | МУП «Курортный парк» |
| 2.8. | Создание резервного запаса горюче-смазочных материалов (на трое суток) | т | 1,5 | 45,0 | III квартал 2015 г. | МУП «Курортный парк» |

Первый заместитель главы

администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края                                     Н.Н. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 13 июля 2015 г. № 555

СОСТАВ

комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта

Железноводска Ставропольского края к работе

в осенне-зимний период 2015/2016 года

| Бондаренко Николай Николаевич | первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Чахчахов Александрос Александрович | старший инженер по жилищному хозяйству отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Бабенко Виктор Григорьевич | директор муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» |
| Батяшин Николай Алексеевич | директор общества с ограниченной ответственностью «Объединение котельных курорта» (по согласованию) |
| Гальченко Сергей Федорович | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| Гурудов Николай Константинович | директор филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| Дзиов Александр Геннадьевич | директор филиала «Железноводские электрические сети» общества с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания» (по согласованию) |
| Каспаров Георгий Иванович | начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| Мигачев Александр Леонидович | государственный инспектор управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Ставропольскому краю (по согласованию) |
| Оеков Исмел Гумератович | исполнительный директор открытого акционерного общества «Железноводскгоргаз» (по согласованию) |
| Россовская Наталья Викторовна | директор муниципального унитарного предприятия «Курортный парк» |

Первый заместитель главы

администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края                                      Н.Н. Бондаренко