#


# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**администрации города-КУРОРТА железноводска ставропольского края**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 июля 2018 г. |  г. Железноводск | № | 450 |

О подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 мая 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», распоряжением Правительства Ставропольского края от 21 мая 2018 г. № 192-рп «О мерах по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2018/19 года», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. План мероприятий по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года.

1.2. Состав комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года.

2. Рекомендовать управляющим компаниям, товариществам собственников жилья представить акты проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспорта готовности в Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края до 15 сентября 2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политичес-

ком еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города-курорта

Железноводска

Ставропольского края Е.И. Моисеев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

 города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 18 июля 2018 г. № 450

ПЛАН

 мероприятий по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе

|  |
| --- |
| в осенне-зимний период 2018/2019 года |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | План (тыс. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания«Альтернатива» (далее – ООО «УК «Альтернатива) |
| 1.1. | ул. К. Маркса, 33 |
| 1.1.1 | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.1.2 | Подготовка теплового узла (далее – ТУ) | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.1.3 | Обслуживание водно-распределитель-ного устройства (далее – ВРУ) | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.1.4 | Утепление продухов | шт. | 1 | 1 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.2 | ул. К. Маркса, 35 |
| 1.2.1 | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2.2 | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.2.3 | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» |
| 1.2.4 | Утепление продухов | шт. | 4 | 1,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.2.5 | Поверка приборов учёта тепла  | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.2.6 | Замена стояка холодного водоснабжения далее – ХВС) 1 подъезд | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.2.7 | Электромонтажные работы | шт. | 2 | 0,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.3 | ул. Кирова, 2 |
| 1.3.1 | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.3.2 | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 7,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.3.3 | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.4 | Утепление продухов | шт. | 1 | 0,8 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.3.6 | Поверка приборов учета тепла | шт. | 1 | 8 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.3.7 | Замена участка системы горячего водоснабжения (далее – ГВС) с запорной арматурой, сбросников на стояке | шт. | 1 | 10,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.3.8 | Замена лежака п/сушителя с выходом на тех этаж | шт. | 2 | 3,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.3.9 | Замена аварийных стояков ХВС и ГВС в подвале  | шт. | 2 | 3,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.4 | ул. Ленина, 1, корпус «Г» |
| 1.4.1 | Подготовка теплового узла | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.4.2 | Обслуживание входного распределительного устройства | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4.3 | Ремонт труб водосточной системы  | шт. | 4 | 2,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.4.4 | Установка урн | шт. | 3 | 1,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.4.5 | Чистка водосточных желобов | п.м | 100 | 2,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.5 | ул. Ленина, 102 |
| 1.5.1 | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.5.2 | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 15,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.5.3 | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.5.4 | Утепление продухов | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.5.5 | Ремонт водоподогревателя | шт. | 1 | 8,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5.6 | Ремонт отмостки | шт. | 18 | 10,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.5.7 | Электромонтажные работы | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.6 | ул. Строителей, 27 |
| 1.6.1 | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.6.2 | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.6.3 | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.6.4 | Утепление продухов | шт. | 1 | 0,8 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.6.5 | Поверка приборов учёта тепла | шт. | 4 | 17 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.7 | ул. Октябрьская, 90 |
| 1.7.1 | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7.2 | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 4,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.7.3 | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 3,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.7.4 | Утепление продухов | шт. | 4 | 0,8 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.7.5 | Изоляция теплообменника | м | 16 | 2,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.7.6 | Ремонт межпанельных швов | п.м | 90 | 10,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.7.7 | Ремонт отмостки | кв.м | 2 | 1,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.7.8 | Ремонт подъездов 1,2Ремонт кровли | кв.мкв.м | 91,5 | 2,03,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.7.9 | Поверка приборов учёта тепла | шт. | 3 | 8,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8 | ул. К. Маркса, 58 |
| 1.8.1 | Гидравлические испытания теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.8.2 | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 1,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.8.3 | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.8.4 | Ремонт труб водосточной системы | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.9 | ул. Ленина, 156, корпус «А» |
| 1.9.1 | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.9.2 | Поверка прибора учёта ХВС | шт. | 1 | 0,3 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.10 | ул. Энгельса, 64 |
| 1.10.1 | Гидравлические испытания теплообменника | шт. | 1 | 4,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.10.2 | Подготовка ТУИзоляция теплообменника | шт.м | 124 | 3,05,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.10.3 | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» |
| 1.10.4 | Утепление продухов | шт. | 4 | 1,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.10.5 | Ремонт кровли | кв.м. | 3 | 1,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» |
| 1.10.6 | Ремонт труб ХВС  | п.м | 3 | 5,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11 | ул. Гагарина, 28 |
| 1.11.1 | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11.2 | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11.3 | Обслуживание ВРУИзоляция теплообменника | шт.м | 120 | 2,53,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.11.4 | Утепление продухов | шт. | 2 | 1,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11.5 | Частичная замена запорной арматуры в системе отопления | шт. | 2 | 3,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11.6 | Ремонт межпанельных швов | п.м | 12 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11.7 | Ремонт ливневки | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11.8 | Замена лежака канализации | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11.9 | Ремонт фановой каннализации | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.12 | ул. Проскурина, 41 |
| 1.12.1 | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.12.2 | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 9,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.12.3 | Утепление продухов | шт. | 2 | 1,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.12.4 | Изоляция теплообменника | п.м | 20 | 3,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.12.5 | Ремонт кровли | кв.м | 600 | 150,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.12.6 | Ремонт отмостки | п.м | 5 | 5,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.13 | ул. Ленина, 5, корпус «Г» |
| 1.13.1 | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 5,0 | III квартал. 2017 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.13.2 | Утепление продухов  | шт. | 1 | 0,8 | III квартал. 2017 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.14 | Пролетарская, 3, корпус «А» |
| 1.14.1 | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.14.2 | Гидравлическое испытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.14.3 | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.14.4 | Утепление продухов | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.14.5 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 1 | 10,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.14.6 | Замена лежака п/сушителя с выходом на тех этаж | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.14.7 | Замена лежака п/сушителя и запорной арматуры на стояке; | шт. | 3 | 10,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.14.8 | Прокладка новой линии подачи ГВС с подвала на тех этаж | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.15 | ул. Московская, 17 |
| 1.15.1 | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.15.2 | Восстановление козырьков дымоходов | шт. | 2 | 1,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.15.3 | Элетромонтажные работы | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.15.4 | Ремонт напольной плитки в подъезде | кв.м | 6 | 0,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.16 | ул. Октябрьская, 43 |
| 1.16.1 | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.16.2 | Утепление продухов | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.16.3 | Поверка приборов учёта тепла | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.17 | ул. Ленина, 23 |
| 1.17.1 | Утепление продухов | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.18 | ул. Проскурина, 43 |
| 1.18.1 | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.18.2 | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.18.3 | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 3,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.18.4 | Установка почтовых ящиков  | шт. | 15 | 3,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.18.5 | Ремонт подъезда № 3 | шт. | 1 | 100 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.18.6 | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 50,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.18.7 | Поверка приборов учёта тепла | шт. | 4 | 15,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.19 | ул. Космонавтов, 26, корпус «А» |
| 1.19.1 | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.19.2 | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.20 | ул. Ленина, 5, корпус «Г» |
| 1.20.1 | Утепление продухов | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.20.2 | Ремонт водосточки | шт. | 1 | 1 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.20.3 | Ремонт стояка канализации | шт. | 1 | 1,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.21 | ул. Октябрьская, 47 |
| 1.21.1 | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.21.2 | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.21.3 | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.22 | ул. Глинки, 7 |
| 1.22.1 | Утепление продухов | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.22.2 | Электромонтажные работы | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.23 | ул. Проскурина, 33 |
| 1.23.1 | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.23.2 | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.23.3 | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.23.4 | Утепление продухов | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.23.5 | Электромонтажные работы | шт. | 1 | 1,0 | III квартал. 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.23.6 | Ремонт труб водосточной системы | п.м | 20 | 1,0 | III квартал. 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.23.7 | Ревизия задвижек на подаче и обратке лежаков в бойлерной | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.23.8 | Замена канализации | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.24 | ул. Ленина, 5, корпус «Д» |
| 1.24.1 | Утепление продухов | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.25 | ул. Энгельса, 66 |
| 1.25.1 | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 8,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.25.2 | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 4,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.25.3 | Замена трубы ХВС в подвале 5-го подъезда | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.25.4 | Обслуживание ВРУ  | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.25.5 | Утепление продухов  | шт. | 2 | 1,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.25.6 | Ремонт кровли | кв.м | 6 | 3,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.25.7 | Замена стояков канализации 1,9 подъезд | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.26 | ул. Ленина, 187 |
| 1.26.1 | Обслуживание ВРУ | кв.м | 1 | 0,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.26.2 | Ремонт кровли | кв.м | 2 | 1,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.27 | ул. Октябрьская, 41 |
| 1.27.1 | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.27.2 | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.27.3 | Обслуживание ВРУ  | шт. | 1 | 3,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.27.4 | Утепление продухов  | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.27.5 | Ремонт межпанельных швов | п.м | 12 | 2,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.27.6 | Замена стояка канализации | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.27.7 | Замена кранов на трубе ХВС в подвале | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.27.8 | Ремонт подачи отопления | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.27.9 | Установка заглушки на лежаках канализации | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.27.10 | Ремонт ливнёвой канализации | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.28 | ул. Октябрьская, 55, корпус «Б» |
| 1.28.1 | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 1,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.28.2 | Обслуживание ВРУ  | шт. | 1 | 1,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» |
| 1.28.3 | Утепление продухов  | шт. | 2 | 1,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.28.4 | Ремонт межпанельных швов | п.м | 24 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.28.5 | Ремонт отмостки | кв.м | 1 | 2,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.28.6 | Замена стояков канализации  | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.28.7 | Электромонтажные работы | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.28.8 | Ремонт кровли | кв.м | 10 | 2,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.29 | ул. Проскурина, 45 |
| 1.29.1 | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 2 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.29.2 | Подготовка ТУ  | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.29.3 | Гидравлическое испытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.30 | ул. Ленина, 4, корпус «А» |
| 1.30.1 | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.30.2 | Электромонтажные работы | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.31 | ул. Ленина, 58 |
| 1.31.1 | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.31.2 | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.31.3 | Замена датчиков движения по улице | шт. | 5 | 0,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.32 | ул. Ленина, 5, корпус «В» |
| 1.32.1 | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.32.2 | Ремонт кровли | кв.м | 2 | 1,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.32.3 | Электромонтажные работы | кв.м | 1 | 0,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.33 | ул. Октябрьская, 104 |
| 1.33.1 | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.33.2 | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.33.3 | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 3,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.33.4 | Утепление продухов | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.33.5 | Ремонт межпанельных швов | шт. | 70 | 30,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.33.6 | Замена стояка канализации | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» |
| 1.33.7 | Замена проходных кранов на стояках ГВС  | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.34 | ул. Ленина, 5, корпус «А» |
| 1.34.1 | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.34.2 | Ремонт труб водосточной системы | п.м | 1 | 3,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.34.3 | Электромонтажные работы | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.35 | ул. Оранжерейная, 5 |
| 1.35.1 | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.35.2 | Ремонт кровли | кв.м | 2 | 1,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.35.3 | Ремонт ливневой канализации | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.36 | ул. 50 лет Октября, 4 |
| 1.36.1 | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.36.2 | Подготовка ТУ  | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.36.3 | Восстановление козырьков дымоходов | шт. | 2 | 1,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.37 | ул. Проскурина, 60 |
| 1.37.1 | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.37.2 | Поверка приборов учета ХВС | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.37.3 | Гидравлическое испытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.37.4 | Теплоизоляция бойлера | кв.м | 16 | 3,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.37.5 | Ремонт отмостки | кв.м | 1 | 1,5 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.37.6 | Утепление окон | кв.м | 1 | 2,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.37.7 | Ремонт металлической двери в подвале  | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.38 | ул. Кирова, 4 |
| 1.38.1 | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.38.2 | Гидравлическое испытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.38.3 | Утепление продухов  | шт. | 1 | 0,8 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.38.4 | Ремонт труб водосточной системы | п.м | 9 | 7,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.39 | ул. Проскурина, 45 |
| 1.39.1 | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 2 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.39.2 | Подготовка ТУ  | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.39.3 | Гидравлическое испытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)  |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-строительная фирма «СУ-10» (далее - ООО «ПСФ СУ-10») (по согласованию) |
| 2.1 | ул. Гагарина, 2, корпус «А» |
| 2.1.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м (здания) | 2004 | 0,78 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.1.2 | Опрессовка системы центрального отоплениядо 50 мм | м | 208 | 6,9 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.1.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 154,6 | 5,2 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 362,6 | 1,13 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.2 | ул. Гагарина, 4, корпус «Б» |
| 2.2.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 4650 | 1,8 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.2.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 336 | 1,1 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.2.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 135 | 4,5 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.2.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 471 | 1,4 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.2.5 | Смена трубопровода ∅40 мм | м | 1,5 | 1,1 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.3 | ул. Гагарина, 207, корпус «А» |
| 2.3.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 4794 | 1,9 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 457,6 | 15,2 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.3.4 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 135,2 | 4,5 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.3.5 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 592,8 | 1,8 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.4 | ул. Гагарина, 207, корпус «Б» |
| 2.4.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 4983 | 1,9 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.4.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 448 | 14,9 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.4.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 135,2 | 4,5 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.4.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 583,2 | 1,8 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.5 | ул. Ленина, 1, корпус «А» |
| 2.5.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 8034 | 3,1 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.5.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 659,6 | 21,9 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.5.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 187,4 | 6,26 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.5.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 847 | 2,6 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.6 | ул. Ленина, 1, корпус «Б» |
| 2.6.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 4589 | 1,8 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.6.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 368,2 | 12,2 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.6.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 196 | 6,5 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.6.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 564 | 1,8 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.6.5 | Смена трубопровода системы теплоснабжения ∅32 мм | м | 3 | 3,0 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.7 | ул. Ленина, 1, корпус «В» |
| 2.7.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 9955 | 3,89 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.7.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 1086 | 36,1 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.7.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 268,8 | 8,98 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.7.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 1355,6 | 4,22 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.7.5 | Демонтаж задвижки на системе ХВС ∅80мм | шт. | 1 | 0,29 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.8 | ул. Ленина, 1, корпус «Д» |
| 2.8.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 7223 | 2,82 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.8.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 743,6 | 24,7 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.8.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 209,9 | 7,01 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.8.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 953,5 | 2,97 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.9 | ул. Ленина, 3, корпус «Б» |
| 2.9.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 6387 | 2,5 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.9.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 660,4 | 22 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 209,2 | 7 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.9.3 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 869,6 | 2,71 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.9.4 | Восстановление теплоизоляции на вводном трубопроводе системы отопления ∅100мм | м | 7 | 1,57 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.9.5 | Смена задвижки на системе теплоснабжения на шаровый кран ∅50мм | шт. | 1 | 1,48 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.10 | ул. Ленина, 5, корпус «Б» |
| 2.10.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 2913 | 1,14 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.10.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 411,4 | 13,7 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.10.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 125,6 | 4,2 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 537 | 1,67 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.11 | ул. Ленина, 5, корпус «Е» |
| 2.11.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 3291 | 1,28 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.11.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 603,2 | 20,1 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.11.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 164,9 | 5,51 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.11.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 768,16 | 2,4 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.12 | ул. Маяковского, 3 |
| 2.12.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 1366 | 0,53 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.12.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 129,6 | 4,31 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.12.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 137,6 | 4,6 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.12.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 267,2 | 0,83 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.12.5 | Ревизия задвижки на системе ХВС ∅10мм | шт. | 1 | 1,10 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.13 | ул. Маяковского, 7 |
| 2.13.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 2465 | 0,96 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.13.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 273,6 | 9,1 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.13.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 188,8 | 6,31 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.13.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 462,4 | 1,44 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.14 | ул. Маяковского, 11 |
| 2.14.1 | Промывка системы центрального отопления. | куб.м | 23201 | 9,07 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.14.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 1568 | 52,2 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.14.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 471,4 | 15,8 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.14.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 2039 | 6,36 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.14.5 | Смена трубопровода канализации ∅100 м | м | 1 | 0,63 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.15 | ул. Маяковского, 27 |
| 2.15.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 14170 | 5,54 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.15.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 1036 | 34,4 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.15.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 294,8 | 9,85 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.15.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 1330 | 4,15 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.15.5 | Смена трубопровода системы водоотведения ∅50мм | м | 1 | 0,45 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.15.6 | Смена трубопровода системы ХВС ∅76 мм | м | 4 | 4,70 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.15.7 | Смена трубопровода системы ХВС ∅50 мм | м | 2,5 | 2,21 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.15.8 | Смена запорной арматуры на системе центрального отопления ∅50мм | шт. | 8 | 10,4 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.15.9 | Смена запорной арматуры на системе центрального отопления ∅80мм | шт. | 2 | 3,70 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.16 | ул. Некрасова, 6, корпус 1 |
| 2.16.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 7844 | 3,07 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.16.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 716 | 23,8 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.16.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 387 | 12,9 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.16.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 1103 | 3,44 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.17 | ул. Некрасова, 6, корпус 2 |
| 2.17.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 7844 | 3,08 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.17.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 716 | 23,8 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.17.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 387,2  | 12,9 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.17.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 1103 | 3,44 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.18 | ул. Некрасова, 6, корпус 3 |
| 2.18.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 3665 | 1,43 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.18.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 318,6 | 10,6 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.18.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 183,4 | 6,13 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.18.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 502 | 1,57 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.18.5 | Смена трубопровода системы отопления ∅50 | м | 4 | 3,53 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.19 | ул. 50 лет Октября, 2 |
| 2.19.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 2434 | 0,95 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.19.2 | Опрессовка системы центрального отоплениядо 50 мм | м | 291,2 | 9,68 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.19.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 186,6 | 6,24 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.19.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 477,8 | 1,49 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.20 | ул. 50 лет Октября, 8 |
| 2.20.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 5093 | 1,99 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.20.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 457,6 | 15,3 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.20.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 139,6 | 4,66 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.20.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 597,2 | 1,86 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.20.5 | Изоляция трубопровода системы отопления в подвале ∅40 мм | м | 22 | 1,82 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.20.6 | Смена запорной арматуры (кранов в сборе) на системе теплоснабжения ∅15 мм | шт. | 2 | 2,18 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.20.7 | Смена запорной арматуры (кранов в сборе) на системе теплоснабжения ∅20 мм | шт. | 20 | 21,8 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.21 | ул. 50 лет Октября, 8, корпус «А»  |
| 2.21.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 14803 | 5,79 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.21.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 1069 | 35,6 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.21.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 314,2 | 10,5 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.21.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 1383 | 4,32 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.22 | ул. 50 лет Октября, 9 |
| 2.22.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 21081 | 8,24 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.22.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 1372 | 45,6 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.22.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 383 | 12,8 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.22.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 1755  | 5,48 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.23 | ул. 50 лет Октября, 10, корпус «А» |
| 2.23.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 17866 | 6,98 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.23.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 1120 | 37,2 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.23.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 399 | 13,3 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.23.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 1519 | 4,74 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.23.5 | Смена лежака на системе ХВС ∅50мм | м | 5 | 4,42 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.23.6 | Установка заглушки на системе отопления ∅50мм | шт. | 1 | 0,55 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.24 | ул. 50 лет Октября, 18 |
| 2.24.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 2818 | 1,10 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.24.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 312 | 10,4 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.24.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 186,6 | 6,24 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.24.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 498,6 | 1,56 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.25 | ул. 50 лет Октября, 20 |
| 2.25.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 2945 | 1,15 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.25.2 | Опрессовка системы центрального отоплениядо 50 мм | м | 355,6 | 11,8 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.25.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 186,6 | 6,24 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.25.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 542,36 | 1,69 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.26 | ул. Пролетарская, 1, корпус «В» |
| 2.26.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 38052 | 14,9 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.26.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 2729, | 90,8 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.26.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 674,0 | 22,6 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.26.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 3403 | 10,6 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.27 | ул. Пролетарская, 3, корпус «Б» |
| 2.27.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 18545 | 7,25 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.27.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 1442 | 47,9 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.27.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 160 | 5,37 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.27.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 1602  | 5,00 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.28 | ул. Пролетарская, 3, корпус «Г» |
| 2.28.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 29380 | 11,5 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.28.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 1987 | 66,9 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.28.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 612,8 | 20,5 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.28.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 2600 | 8,12 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.28.5 | Смена задвижки на шаровый кран ∅50мм | шт. | 4 | 4,39 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.28.6 | Установка насосного оборудования на системе ГВС | шт. | 1 | 7,28 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.29 | ул. Промышленная, 4 |
| 2.29.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м. | 24400 | 9,54 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.29.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 2185 | 72,6 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.29.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 499,4 | 16,7 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.29.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 2684 | 8,37 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.29.5 | Смена трубопровода системы отопления ∅100мм | м | 19 | 28,9 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.29.6 | Смена трубопровода системы ГВС ∅25мм | м | 81 | 47,0 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.29.7 | Ревизия кранов на системе ГВС ∅25мм | шт. | 23 | 25,0 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.29.8 | Смена трубопровода системы ХВС ∅50мм | м | 70 | 61,8 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.29.9 | Устройство теплоизоляции «калачей» ∅50мм на системе ГВС  | м | 18 | 1,86 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.29.10 | Смена трубопровода системы отопления ∅25мм | м | 5 | 2,41 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.29.11 | Смена кранов на системе отопления ∅20 мм | шт. | 35 | 38,1 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.30 | ул. Шоссейная, 242 |
| 2.30.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 14063 | 5,5 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.30.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 1026 | 34,1 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.30.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | м | 308,8 | 10,3 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.30.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 1335 | 4,16 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.30.5 | Смена трубопровода системы отопления ∅65 мм | м | 5 | 4,55 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.30.6 | Смена трубопровода системы ХВС ∅50 мм | м | 4 | 3,53 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.30.7 | Смена трубопровода системы ГВС ∅50 мм | м | 3,5 | 3,09 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.31 | ул. Маяковского, 13 |
| 2.31.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 8144 | 3,18 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.31.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 496 | 7,43 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.31.3 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 496 | 1,55 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.32 | ул. Пролетарская, 1, корпус «Г» |
| 2.32.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 2043 | 7,98 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.32.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 1519 | 22,8 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.32.3 | Консервация/расконсерва-ция системы центрального отопления | м | 151972 | 4,75 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.33 | ул. 50 лет Октября, 10 |
| 2.33.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 4441 | 1,74 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.33.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 344 | 5,16 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.33.3 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 344 | 1,77 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.34 | ул. Маяковского, 15 |
| 2.34.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 9032 | 3,53 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.34.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 496 | 7,43 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.34.3 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 496 | 1,55 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.34 | ул. Маяковского, 9 |
| 2.34.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 12258 | 4,77 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 2.34.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 1317 | 19,7 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.34.3 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 1317 | 4,122 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЖелезноводскЖилСервис»(далее - ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис») |
| 3.1 | ул. Октябрьская, 106 |
| 3.1.1 | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | II-III кварталы 2018 г.  | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.1.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.1.3 | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.1.4 | Смена сгонов на трубопроводах Ф20 | шт. | 10 | 3,50 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.1.5 | Смена кранов отопления Ф20 | шт. | 10 | 3,50 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.1.6 | Смена труб Ц.О.Ф80 | п.м | 10 | 20,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1.7 | Заделка панельных стыков | п.м | 100 | 20,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.1.8 | Смена эл. проводки ВВГ 3/2,5 | п.м | 10 | 1,50 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.2 | ул. Октябрьская, 102 |
| 3.2.1 | Промывка системы отопления | шт. | 4 | 80,0 | II-III кварталы2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.2.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 4 | 40,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.2.3 | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.2.4 | Смена труб Ц.О.Ф80 | п.м | 10 | 20,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.3 | ул. Октябрьская, 100 |
| 3.3.1 | Промывка системы отопления | шт. | 3 | 60,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.3.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 3 | 30,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.3.3 | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.3.4 | Смена сгонов на трубопроводах Ф20 | шт. | 40 | 14,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.3.5 | Смена кранов отопления Ф20 | шт. | 40 | 12,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.3.6 | Смена труб Ц.О.Ф80 | п.м | 30 | 60,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.3.7 | Заделка панельных стыков | п.м | 100 | 30,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.4 | ул. Октябрьская, 94 |
| 3.4.1 | Промывка системы отопления | шт. | 5 | 10,00 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 5 | 50,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.4.3 | Опрессовка теплообменника | шт. | 2 | 10,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.4.4 | Смена труб Ц.О.Ф80 | п.м | 10 | 20,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.4.5 | Смена кранов отопления Ф20 | шт. | 20 | 60,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.4.6 | Смена сгонов на трубопроводах Ф20 | шт. | 20 | 6,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.5 | ул. Октябрьская, 92 |
| 3.5.1 | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.5.2 | Опресосвка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.5.3 | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.6 | ул. Октябрьская, 53 |
| 3.6.1 | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.6.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.6.3 | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.6.4 | Смена задвижек Ф50 | шт. | 4 | 12,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.6.5 | Смена труб Ц.О.Ф80 | п.м | 30 | 60,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.7 | ул. Ленина, 135 |
| 3.7.1 | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.7.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.7.3 | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.8 | ул. Ленина, 130 |
| 3.8.1 | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.8.2 | Промывка системы отопления | шт. | 4 | 80,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.9 | ул. Октябрьская, 45 |
| 3.9.1 | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.9.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.10 | ул. Ленина, 100 |
| 3.10.1 | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.10.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.10.3 | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.11 | ул. К. Маркса, 64 |
| 3.11.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 20,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.11.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 10,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.11.3 | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.12 | ул. К. Маркса, 62 |
| 3.12.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 20,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.12.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 10,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.12.3 | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.13 | ул. К. Маркса, 60 |
| 3.13.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 20,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.13.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 10,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.13.3 | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.14 | ул. К. Маркса, 3 |
| 3.14.1 | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.14.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.14.3 | Смена кранов на трубопроводах Ф20 | шт. | 10 | 3,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.15 | ул. К. Маркса, 1 |
| 3.15.1 | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.15.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.16 | ул. Калинина, 2 |
| 3.16.1 | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.16.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.16.3 | Смена кранов на трубопроводах Ф20 | шт. | 40 | 15,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.16.4 | Смена сгонов на трубопроводах Ф20 | шт. | 40 | 15,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.17 | ул. Мироненко, 4 |
| 3.17.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 20,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.17.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 10,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.18 | ул. Косянина, 28 |
| 3.18.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 20,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.18.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 10,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.19 | ул. Оранжерейная, 18 |
| 3.19.1 | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.19.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.19.3 | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.19.4 | Смена задвижек Ф 80 Ц.О. | шт. | 4 | 12,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.20 | ул. Проскурина, 31 |
| 3.20.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 20,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.20.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 10,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.20.3 | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.20.4 | Смена сгонов на трубопроводах Ф20 | шт. | 10 | 3,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.20.5 | Смена кранов на трубопроводах Ф 20 | шт. | 10 | 3,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.20.6 | Смена труб Ц.О.Ф 80 | п.м | 5 | 10,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.21 | ул. Энгельса, 45 |
| 3.21.1 | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.21.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.21.3 | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.21.4 | Смена труб Ц.О.Ф 80 | п.м | 10 | 20,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.22 | ул. Энгельса, 41 |
| 3.22.1 | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 4,00 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.22.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.22.3 | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.22.4 | Смена труб Ц.О.Ф 80 | п.м | 10 | 20,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.23 | ул. Суворова, 53, корп. «А» |
| 3.23.1 | Монтаж профнастила (кровля) | кв.м | 10 | 5,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 3.24 | ул. Мироненко, 6 |
| 3.24.1 | Монтаж профнастила (кровля) | кв.м | 2 | 1,0 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью«Управляющая компания курорта» (далее - ООО «УК Курорта») |
| 4.1 | ул. Интернациональная, 22 |
| 4.1.1 | Ремонт системы ГВС в подвале | м | 3 | 7,2 | IIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.1.2 | Ремонт электрических щитов на лестничных клетках |  |  | 12,0 | IIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.1.3 | Промывка, опрессовка, системы отопления | п.м | 920 | 19,6 | IIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.2 | ул. Интернациональная, 22, лит «А» |
| 4.2.1 | Замена трубопроводов ГВС | п.м | 4 | 10,7 | IIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.2.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | п.м | 1340 | 24,0 | IIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.3 | ул. Космонавтов, 29 |
| 4.3.1 | Ремонт системы отопления | м | 7 | 10,6 | IIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.3.2 | Промывка опрессовка системы отопления | п.м | 2420 | 32,4 | IIIквартал2017 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.4 | ул. Косякина, 32 |
| 4.4.1 | Ремонт системы отопления | м | 4 | 20,7 | IIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.4.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | п.м | 1481 | 25,4 | IIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.5 | ул. Ленина, 108 |
| 4.5.1 | Ремонт трубопровода ГВС | м | 2 | 16,0 | IIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.5.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | п.м | 2400 | 31,8 | IIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.6 | ул. Ленина, 118 |
| 4.6.1 | Смена датчика движения | шт. | 1 | 3,30 | Iквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.6.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | п.м | 1456 | 25 | IIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.7 | ул. Ленина, 123 |
| 4.7.1 | Промывка, опрессовка системы отопления | п.м | 920 | 17,2 | IIIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.8. | ул. Ленина, 175 |
| 4.8.1 | Ремонт трубопровода ГВС | м | 4 | 13,3 | IIIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.8.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | п.м | 270 | 12,4 | IIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.9 | ул. Ленина, 44 |
| 4.9.1 | Промывка, опрессовка системы отопления | п.м | 320 | 6,4 | IIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.10 | ул. Ленина, 46 |
| 4.10.1 | Промывка, опрессовка системы отопления | п.м | 260 | 5,74 | IIIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.11 | ул. Ленина 58 корп. «А» |
| 4.11.1 | Ремонт трубопровода ХВС | м | 4 | 20,5 | IIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.11.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | п.м  | 1188 | 18,6 | II квартал 2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.12 | ул. Ленина, 62 |
| 4.12.1 | Ремонт трубопровода отопления | м | 2 | 9,30 | IIIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.12.2 | Ревизия задвижек | шт. | 1 | 26,6 | IIIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
|  4.12.3 | Промывка, опрессовка системы  | п.м | 1490 | 26,1 | IIIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.13 | ул. Мироненко, 2 |
| 4.13.1 | Промывка, опрессовка системы  | м | 2320 | 29,4 | IIIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.14 | ул. Михальских, 4 |
| 4.14.1 | Ремонт трубопровода ХВС, установка водоразборного крана | м | 1,5 | 2,80 | IIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.15 | ул. Московская, 2 |
| 4.15.1 | Ревизия задвижек | шт. | 2 | 2,60 | IIIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.15.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 480 | 16,8 | IIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.16 | ул. Октябрьская, 1 |
| 4.16.1 | Ремонт трубопроводов водоотведения | м | 14 | 28 | IIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.16.2 | Ревизия задвижек | шт. | 2 | 3,0 | IIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.16.3 | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 2400 | 31,9 | IIIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.17 | ул. Октябрьская, 25 |
| 4.17.1 | Ремонт трубопроводов водоотведения | м | 14 | 28,0 | IIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.17.2 | Ревизия задвижек | шт. | 2 | 3,00 | IIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.17.3 | Промывка, опрессовка системы отопления | п.м | 2420 | 32,1 | IIIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.18 | ул. Октябрьская, 57, корп. «А» |
| 4.18.1 | Ремонт трубопровода водоотведения | м | 4 | 12,0 | IIIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.18.2 | Ремонт трубопровода ГВС | шт. | 13 | 37,0 | IIIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.18.3 | Промыка, опрессовка системы отопления | м | 607 | 14,1 | IIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.19 | ул. Октябрьская, 98 |
| 4.19.1 | Ремонт трубопровода отопления | м | 25 | 60,0 | IIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.19.2 | Замена насоса отопления | шт. | 1 | 23,0 | IIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.19.3 | Промывка, опрессовка системы отопления | п.м | 1080 | 17,6 | IIIквартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.20 | ул. Октябрьская, 96, коп. «Б» |
| 4.20.1 | Ремонт вентиляции | шт. | 1 | 3,00 | III квартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.21 | ул. Проскурина, 35 |
| 4.21.1 | Ремонт трубопровода ГВС | м | 4,5 | 19 | III квартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.21.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 618 | 16,4 | II квартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.22 | ул. Проскурина, 52 |
| 4.22.1 | Ремонт дверей подъезда | шт. | 1 | 2,0 | II квартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.22.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 270 | 12,1 | II квартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.23 | ул. Суворова, 45 |
| 4.23.1 | Ремонт трубопроводов ГВС | м | 2 | 6,0 | III квартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.23.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 970 | 18,7 | III квартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.24 | ул. Суворова, 53 |
| 4.24.1 | Ремонт трубопроводов ГВС | м | 5 | 12,5 | II квартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.24.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 641 | 16,9 | II квартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.25 | ул. Суворова, 55 |
| 4.25.1 | Ремонт трубопроводов ГВС | м | 2 | 11,0 | II квартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.25.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | п.м | 600 | 15,9 | III квартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.26 | ул. Чапаева, 20 |
| 4.26.1 | Ремонт трубопровода водоотведения | м | 4 | 12,0 | III квартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.26.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | п.м | 2400 | 31,9 | III квартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.27 | ул. Чапаева, 22 |
| 4.27.1 | Герметизация межпанельных швов | м | 32 | 6,0 | III квартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.27.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 2387 | 29,1 | III квартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.28 | ул. Энгельса, 43 |
| 4.28.1 | Ремонт трубопровода ГВС | м | 12 | 17,6 | II квартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 4.28.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 920 | 17,9 | III квартал2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Уют»(далее - ООО «Уют»)  |
| 5.1 | ул. Гагарина, 2 |
| 5.1.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 18,6 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.1.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 3 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.1.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 1 | 15 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.1.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 10 | 15 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.1.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | п.м | 20 | 3 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.2 | ул. Гагарина, 2, корпус «Б» |
| 5.2.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 28 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.2.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 5,5 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.2.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 45 | 23 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 22 | 33 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.2.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | п.м | 52 | 13 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.2.6 | Ремонт кровли | кв.м | 47 | 18 | II квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.3 | ул. Гагарина, 2, корпус «В» |
| 5.3.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 25 | III квартал2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.3.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.3.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 38 | 26 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.3.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 12 | 18 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.3.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | п.м | 35 | 8 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.3.6 | Ремонт отмостки | кв.м | 186 | 140 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.4 | ул. Гарина, 6, корпус «А» |
| 5.4.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 11,2 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.4.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 2 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.4.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 22 | 15 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.4.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 14 | 21 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.4.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | п.м | 10 | 5,5 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.4.6 | Ремонт кровли | кв.м | 25 | 12 | II квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.5 | ул. Гагарина, 43, корпус «Б» |
| 5.5.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 21,9 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.5.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.5.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 42 | 20 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.5.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 16 | 24 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.5.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | п.м | 55 | 13 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.5.6 | Ремонт кровли | кв.м | 1320 | 660 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.6 | ул. Кирова, 5 |
| 5.6.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 12,4 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.6.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 3 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.6.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 22 | 15 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.6.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 11 | 16 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.6.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | п.м | 14 | 4,5 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.7 | ул. Пролетарская, 1, корпус «А» |
| 5.7.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 22,7 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.7.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 3 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.7.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 24 | 16 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.7.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 11 | 16 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.7.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | п.м | 34 | 12 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.7.6 | Ремонт кровли | кв.м | 645 | 645 | II-III кварталы2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.8 | ул. Ленина, 8 |
| 5.8.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 31,3 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.8.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 7 | III квартал2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.8.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 34 | 20 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.8.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 34 | 31,2 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.8.5 | Ремонт отмостки | кв.м | 18 | 21 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.9 | ул. Ленина, 19, корпус «А» |
| 5.9.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 10 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.9.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 2 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.9.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 8 | 1,5 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.9.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 22 | 28,5 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.9.5 | Ремонт цоколя | кв.м | 14 | 16 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.10 | ул. Ленина, 104 |
| 5.10.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 13,9 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.10.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 2 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.10.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 10 | 4 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.10.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 14 | 16 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.10.5 | Ремонт кровли | кв.м | 10 | 5 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.11 | ул. Ленина, 106 |
| 5.11.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 13,9 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.11.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 2 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.11.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 24 | 21 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.11.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 56 | 45 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.11.5 | Ремонт кровли | кв.м | 40 | 17 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.12 | ул. Ленина, 138 |
| 5.12.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 10,8 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.12.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 3 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.12.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 4 | 3,6 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.12.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 4 | 6 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.13 | ул. Ленина, 140 |
| 5.13.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 19,9 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.13.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.13.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 10 | 6,2 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.13.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 54 | 43,8 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.13.5 | Ремонт кровли | кв.м | 618 | 311 | II квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.14 | ул. Маяковского, 1 |
| 5.14.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 11,5 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.14.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.14.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 5 | 3,5 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.14.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 2 | 3 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.15 | ул. Маяковского, 5 |
| 5.15.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 4 | III квартал. 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.15.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 1 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.15.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 6 | 3,2 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.15.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 100 | 65 | I-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.16 | ул. Маяковского, 25 |
| 5.16.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 14,8 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.16.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 3 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.16.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 27 | 18 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.16.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 15 | 22 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.16.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | п.м | 54 | 13,7 | II квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.16.6 | Ремонт кровли | кв.м | 85 | 26 | I-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.17 | ул. Некрасова, 2 |
| 5.17.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 18 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.17.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.17.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 21 | 14 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.17.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 6 | 9 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.17.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | п.м | 45 | 11 | II квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.18 | ул. Октябрьская, 51 |
| 5.18.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 13 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.18.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 3 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.18.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 4 | 1,7 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.18.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 32 | 41,6 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.18.5 | Ремонт отмостки | кв.м | 7 | 9,1 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.18.6 | Ремонт кровли | кв.м | 730 | 563 | I-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.19 | ул. Проскурина, 8 |
| 5.19.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 13 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.19.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 11 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.19.3 | Смена насоса системы центрального отопления | шт. | 1 | 28 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.19.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 20 | 28 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.19.5 | Ремонт кровли | кв.м | 10 | 4,3 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.19.6 | Ремонт отмостки | кв.м | 92 | 110 | I-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.20 | ул. Проскурина, 37 |
| 5.20.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 12 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.20.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.20.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 100 систем ХВС с заменой | шт. | 1 | 6 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.20.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления  | шт. | 23 | 33 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.20.5 | Обустройство узла регулирования | шт. | 1 | 288 | II квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.20.6 | Ремонт кровли | кв.м | 20 | 8,5 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.20.7 | Ремонт отмостки | кв.м | 72 | 86 | I-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.21 | ул. Пролетарская, 1, корпус «Б» |
| 5.21.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 12 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.21.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.21.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 4 | 3,2 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.21.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 3 | 4,2 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.21.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | п.м | 18 | 6 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.21.6 | Ремонт кровли | кв.м | 635 | 635 | I-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.22 | ул. Пролетарская, 2, корпус «А» |
| 5.22.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 18,9 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.22.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.22.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 10 | 4,7 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.22.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 4 | 6 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.22.5 | Ремонт отмостки | кв.м | 70 | 70 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.23 | ул. Пролетарская, 2, корпус «Б» |
| 5.23.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 18,9 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.23.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.23.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 20 | 12 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.23.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 7 | 10 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.23.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | п.м | 5 | 1,4 | II квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.24 | ул. Пролетарская, 3, корпус «Д» |
| 5.24.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 32,3 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.24.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 7 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.24.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 49 | 34 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.24.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 26 | 39 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.24.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | п.м | 150 | 37 | II квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.24.6 | Ремонт отмостки | кв.м | 25 | 17,5 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.24.7 | Ремонт кровли | кв.м | 1219 | 609 | I-II кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.25 | ул. Свердлова, 12, «Б» корпус 2 |
| 5.25.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 13,8 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.25.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 3 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.25.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 8 | 5,6 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.25.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 32 | 7,6 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.25.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | п.м | 150 | 37 | II квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.26 | ул. Труда, 6, корпус «А» |
| 5.26.1 | Ремонт дымоходов | кв.м | 12 | 20 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.27 | ул. Чапаева, 25 |
| 5.27.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 9,8 | III квартал2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.27.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 6 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.27.3 | Монтаж узла регулирования | шт. | 1 | 288 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.28 | ул. Чапаева, 27 |
| 5.28.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 9,8 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.28.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 6 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.28.3 | Смена затворов на системе центрального отопления | шт. | 2 | 5 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.28.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 32 | 49 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.28.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | п.м | 20 | 16,5 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.28.6 | Ремонт отмостки | кв.м | 72 | 86 | II квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.28.7 | Ремонт кровли | кв.м | 728 | 67 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.29 | ул. Энгельса, 50 |
| 5.29.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 30,8 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.29.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 5 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.29.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 12 | 32 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.29.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 122 | 200 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.29.5 | Смена насосов системы центрального отопления | шт. | 1 | 50 | II квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.29.6 | Ремонт отмостки | кв.м | 175 | 209 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.29.7 | Замена трубчатого теплоносителя | шт. | 1 | 147 | II квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.29.8 | Ремонт кровли | кв.м | 75 | 90 | I-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.30 | ул. Энгельса, 52 |
| 5.30.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 15 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.30.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4,5 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.30.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 4 | 20 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.30.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 64 | 94 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.30.5 | Смена электродвигателя ГВС | шт. | 1 | 21 | II квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.30.6 | Ремонт отмостки | кв.м | 137 | 164 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.30.7 | Ремонт кровли | кв.м | 586 | 590 | I-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.31 | ул. Энгельса, 62 |
| 5.31.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 27 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.31.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 2,6 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.31.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 4/10 | 59 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.31.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 60 | 100 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.31.5 | Окраска газовой трубы | п.м | 118 | 15,5 | II квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.31.6 | Ремонт отмостки | кв.м | 175 | 209 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.31.7 | Ремонт кровли | кв.м | 648 | 672 | I-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.32 | ул. 50 лет Октября, 3, корпус «А» |
| 5.32.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 13,7 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.32.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 5 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.32.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 25 | 17,5 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.32.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 15 | 22,5 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.32.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | п.м | 17 | 4,7 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.32.6 | Ремонт кровли | кв.м | 40 | 32,6 | I-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.33 | ул. Пролетарская, 2, корпус «Г» |
| 5.33.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 6,7 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.33.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 2 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.33.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 5 | 3,5 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.33.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 10 | 12,5 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.34 | ул. Шоссейная, 209, корпус «В» |
| 5.34.1 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 2 | 1,7 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.35 | ул. Глинки, 1, «А» |
| 5.35.1 | Утепление продухов | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.36 | ул. К. Маркса, 69 |
| 5.36.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 33,7 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.36.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 6 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.36.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 2 | 10 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.36.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 48 | 58 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.36.5 | Ремонт стояков | п.м | 162 | 371 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.36.6 | Ремонт отмостки | кв.м | 30 | 35 | I-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.37 | ул. Ленина, 3, корпус «А» |
| 5.37.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 5,8 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.37.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 2 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.37.3 | Ремонт подъездов | шт. | 3 | 160 | I-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.37.4 | Ремонт цоколя | п.м | 162 | 371 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.38 | ул. Кирова, 2, корпус «А» |
| 5.38.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 11,5 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 5.38.2 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 2 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 6 | Муниципальное унитарное предприятие «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края(далее - МУП«Курортный парк») |
| 6.1 | Ремонт навесного снегоочистительного оборудования | комп-лект | 9 | 112 | III квартал 2018 г. | МУП «Курортный парк» |
| 6.2 | Заготовка полипропиленовых щеточных дисков для механических щеток снегоуборочной техники | шт. | 640 | 150 | III квартал 2018 г. | МУП «Курортный парк» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.3 | Заготовка технической резины для лопат |  шт. | 50 | 30,0 | III квартал 2018 г. | МУП «Курортный парк» |
| 6.4 | Заготовка песка | т | 2000 | 1000 | III квартал 2018 г. | МУП «Курортный парк» |
| 6.5 | Заготовка соли |  т | 300 | 1050 | III квартал 2018 г. | МУП «Курортный парк» |
| 6.6 | Заготовка ручного инвентаря для очистки снега |  шт. | 50 | 19,0 | III квартал 2018 г. | МУП «Курортный парк» |
| 6.7 | Приобретение метел |  шт. | 150 | 42,0 | III квартал 2018 г. | МУП «Курортный парк» |
| 6.8 | Создание резервного запаса горюче-смазочных материалов (на трое суток) |  т | 1,5 | 45,0 | III квартал 2018 г. | МУП «Курортный парк» |

Заместитель главы

администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края Н.Н. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 18 июля 2018 г. № 450

СОСТАВ

комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта

Железноводска Ставропольского края к работе

в осенне-зимний период 2018/2019 года

|  |  |
| --- | --- |
| БондаренкоНиколай Николаевич | заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель комиссии |
| ХундадзеГеоргий Генадьевич | старший инженер по жилищному хозяйству отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
|  |  |
| Гальченко Сергей Федорович | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  |
| Дзиов Александр Геннадьевич | генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания», директор филиала «Железноводские электрические сети» общества с ограниченной ответственность «КЭУК» (по согласованию)  |
| КаспаровГеоргий Иванович  | начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  |
| КононовАндрей Николаевич | директор муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» |
| Оеков Ильдар Исмелович  | исполняющий обязанности исполнительного директора открытого акционерного общества «Железноводскгоргаз» (по согласованию) |

Заместитель главы

администрации города-

курорта Железноводска

Ставропольского края Н.Н. Бондаренко