# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города-КУРОРТА железноводска ставропольского края

| 27 июня 2016 г. | г. Железноводск | № | 495 |
| --- | --- | --- | --- |

О подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе  в осенне-зимний период 2016/2017 года

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Ставропольского края от 26 апреля 2016 г. №  128-рп «О задачах по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2016/17 года», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. План  мероприятий  по  подготовке  предприятий жилищно-комму-

нального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе  в осенне-зимний период 2016/2017 года.

1.2. Состав комиссии по контролю за ходом выполнения  мероприятий

по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе  в осенне-зимний период 2016/2017 года.

2. Рекомендовать управляющим компаниям, товариществам собственников жилья представить акты проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспорта готовности в Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края до     15 сентября 2016 года.

3. Опубликовать   настоящее  постановление в общественно-политичес-

ком еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить  на

первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города-курорта

Железноводска

Ставропольского края                                                                   В.Б. Мельникова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 27 июня 2016 г. № 495

ПЛАН

мероприятий по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства  города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе

в осенне-зимний период 2016/2017 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | План (тыс. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; Восстановление изоляции теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Ремонт отмостки по улице К. Маркса, 33 | шт. м шт. шт. м2 | 1 24 1 1 20 | 4,0 4,5 2,5 3,0 8,0 | III квартал 2016 г | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альтернатива» (далее – ООО «УК «Альтернатива) (по согласованию) |
| 1.2. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; Ремонт дверей выхода на пожарную лестницу; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Проверка приборов учета тепла; Утепление продухов по улице Кирова, 2 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 2 1 1 1 1 | 4,0 2,0 1,5 2,5 2,0 0,8 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; Замена запорной арматуры; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Ремонт межпанельных швов; Замена трубы холодного водоснабжения; Ремонт кровли; Ремонт отмостки; Утепление продухов по улице Пролетарская, 3 в | шт. шт. шт. шт. п/м п/м м2 м2 шт. | 1 4 1 1 40 3 150 8 8 | 4,0 6,0 3,0 1,5 5,0 5,0 15,0 8,0 1,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.4. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; Ремонт балконных плит; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов по улице Строителей, 27 | шт. шт. шт. шт. шт. | 1 2 1 1 1 | 4,0 4,0 2,5 2,5 0,8 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.5. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; Проверка приборов учета тепла; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства по улице К. Маркса, 58 | шт. шт. шт. шт. | 1 4 1 1 | 13,0 8,0 1,5 1,0 | II квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; Утепление продухов; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Восстановление изоляции теплообменника; Ремонт межпанельных швов; Ремонт отмостки; Ремонт балконных козырьков; Ремонт кровли; Проверка приборов учета тепла по улице Октябрьская, 90 | шт. шт. шт. шт. м п/м м2 м2 м2 шт. | 1 4 1 1 16 90 2 9 1,5 3 | 4,0 0,8 4,2 1,2 2,5 10,0 1,0 2,0 3,0 8,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.7. | Обслуживание входного распределительного устройства; Проверка приборов учета холодного водоснабжения по улице Ленина, 156 а | шт. шт. | 1 1 | 2,5 2,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.8. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; Восстановление изоляции теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Ремонт кровли; Утепление продухов; Проверка приборов учета тепла; Замена трубы холодного водоснабжения по улице Энгельса, 64 | шт. м шт. шт. м2 шт. шт. п/м | 1 24 1 1 3 4 3 3 | 4,5 5,0 3,0 3,0 1,0 1,0 6,0 5,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.9. | Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов по улице Октябрьская, 43 | шт. шт. | 1 1 | 0,5 0,5 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.10. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Восстановление изоляции теплообменника; Утепление продухов; Замена запорной арматуры в системе отопления; Ремонт межпанельных швов; Проверка приборов учета холодного водоснабжения по улице Гагарина, 28 | шт. шт. шт. м шт. шт. п/м шт. | 1 1 1 20 2 2 12 1 | 4,0 5,3 2,5 3,0 1,0 3,0 4,0 2,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; Восстановление изоляции теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Ремонт кровли; Ремонт отмостки по улице Проскурина, 41 | шт. м шт. шт. шт. м2 п/м | 1 20 1 1 2 130 5 | 4,0 3,0 9,0 5,0 1,0 15,0 5,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.12. | Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов по улице Октябрьская, 43 | шт. шт. | 1 1 | 0,5 0,5 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.13. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; Восстановление изоляции трубопровода; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Ремонт кровли; Замена задвижек; Ремонт перил; Проверка приборов учета тепла; Проверка приборов учета холодного водоснабжения по улице Чапаева, 24 | шт. п/м шт. шт. шт. м2 шт. м2 шт. шт. | 1 20 1 1 1 6 4 3 3 1 | 4,0 30,0 3,0 1,5 4,5 1,0 6,0 1,0 6,0 2,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию ) |
| 1.14. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Установка козырьков над входом в подвальное помещение по улице Пролетарская, 3 а | шт. шт. шт. шт. м2 | 1 1 1 2 3 | 4,0 1,5 3,0 1,0 8 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.15. | Обслуживание входного распределительного устройства по улице Ленина, 23 | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.16. | Обслуживание входного распределительного устройства; Ремонт кровли; Проверка приборов учета холодного водоснабжения по улице Московская, 17 | шт. м2 шт. | 1 2 2 | 1,5 1,0 2,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.17. | Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов по улице Октябрьская, 43 | шт. шт. | 1 1 | 0,5 0,5 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.18. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления Подготовка теплового узла Обслуживание входного распределительного устройства; Ремонт водосточной системы; Ремонт подъезда по улице Проскурина, 43 | шт. шт. шт. шт. п/м | 1 1 1 15 1 | 4,0 3,0 3,5 3,0 50,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.19. | Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Проверка приборов учета холодного водоснабжения по улице Космонавтов, 26 а | шт. шт. шт. | 1 1 1 | 2,5 2,0 2,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.20. | Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Ремонт водосточной системы по улица Ленина, 1 г | шт. шт. шт. | 1 1 4 | 2,0 0,5 1,3 2,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.21. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; Подготовка теплового узла Обслуживание входного распределительного устройства по улице Октябрьская, 47 | шт. шт. шт. | 1 1 1 | 4,0 2,0 0,5 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.22. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Ремонт ввода холодного водоснабжения; Замена запорной арматуры в системе отопления по улице Маяковского, 9 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 2 2 1 2 | 4,0 1,5 3,0 1,2 1,0 5,0 14,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.23. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления Подготовка теплового узла Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Ремонт кровли; Ремонт водосточной системы; Ремонт отмостки по улице Проскурина, 33 | шт. шт. шт. шт. м2 п/м м2 | 1 1 1 1 3 4 2 | 4,0 2,0 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.24. | Утепление продухов; Ремонт фасада по улице Ленина, 5 д | шт. м2 | 1 15 | 0,5 8,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.25. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Замена трубы холодного водоснабжения; Утепление продухов; Ремонт кровли по улице Энгельса, 66 | шт. шт. шт. п/м шт. м2 | 1 1 1 5 2 6 | 8,0 4,5 3,0 4,5 1,0 3,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.26. | Обслуживание входного распределительного устройства; Ремонт кровли по улице Ленина, 187 | шт. м2 | 1 6 | 0,5 1,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.27. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Ремонт межпанельных швов; Монтаж и запуск системы рециркуляции; Проверка приборов учета тепла по улице Октябрьская, 41 | шт. шт. шт. шт. п/м шт. шт. | 1 1 1 1 12 1 2 | 4,0 4,0 3,5 1,0 2,0 50,0 5,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.28. | Обслуживание входного распределительного устройства; Ремонт подъезда по улице Ленина, 4 а | шт. шт. | 1 1 | 0,5 50,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.29. | Обслуживание входного распределительного устройства по улице Глинки, 7 | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.30. | Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Ремонт межпанельных швов; Ремонт отмостки; Проверка приборов учета тепла по улице Октябрьская, 55 б | шт. шт. шт. п/м м2 шт. шт. | 1 1 2 24 1 1 1 | 1,5 1,5 1,0 4,0 2,0 2,0 4,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.31. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Ремонт отмостки по улице 50 лет Октября, 10 | шт. шт. шт. м2 | 1 1 1 1 | 4,0 2,5 1,5 1,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.32. | Обслуживание входного распределительного устройства; Ремонт подъезда по улице Ленина, 4 б | шт. шт. | 1 1 | 0,5 50,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.33. | Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства по улице Ленина, 58 | шт. шт. | 1 1 | 5,0 2,5 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.34. | Обслуживание входного распределительного устройства; Ремонт кровли; Ремонт отмостки по улице Ленина, 5 в | шт. м2 м2 | 1 2 2 | 1,0 1,5 2,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.35. | Обслуживание входного распределительного устройства; Ремонт водосточной системы по улице Ленина, 5 а | шт. п/м | 1 1 | 0,5 3,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.36. | Гидравлические испытания теплообменника и системы отопления; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Ремонт межпанельных швов; Ремонт отопления, кв. 73 по улице Октябрьская, 104 | шт. шт. шт. шт. шт. п/м шт. | 1 1 1 1 1 70 1 | 4,0 3,0 3,5 1,5 1,0 30,0 1,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.37. | Обслуживание входного распределительного устройства по улице Глинки, 7 | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.38. | Обслуживание входного распределительного устройства; Ремонт кровли по улице Оранжерейная, 5 | шт. м2 | 1 2 | 0,5 1,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.39. | Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Ремонт козырьков дымоходов по улице 50 лет Октября, 4 | шт. шт. шт. | 1 1 2 | 5,0 0,5 1,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.40. | Гидравлические испытания системы отопления; Обслуживание входного распределительного устройства; Проверка приборов учета холодного водоснабжения; Восстановление изоляции бойлера; Ремонт отмостки; Утепление подъездных окон; Замена участка канализации по улице Проскурина, 60 | шт. шт. шт. п/м м2 шт. | 1 1 1 16 1 1 | 4,0 0,5 2,0 3,5 1,5 4,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.41. | Гидравлические испытания системы отопления; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов Ремонт водосточной системы по улице Кирова, 4 | шт. шт. шт. п/м | 1 1 1 9 | 4,0 5,0 0,8 7,0 | III квартал 2016 г. . | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.42. | Гидравлические испытания системы отопления; Обслуживание входного распределительного устройства; Подготовка теплового узла; Ремонт кровли; Ремонт отмостки; Ремонт подъезда по улице Проскурина, 45 | шт. шт. шт. м2 м2 шт. | 1 1 1 6 2 1 | 4,0 0,5 5,0 3,0 2,0 50,0 | III квартал 2016 г. . | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.43. | Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов по улице Ленина, 5г | шт. шт. | 1 1 | 5,0 0,8 | III квартал 2016 г. . | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.44. | Ревизия вентилей и задвижек в тепловом узле; Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления по улице Маяковского, 27 | шт. | 6 | 6,6 5,4 5,2 | II квартал 2016 г. | общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-строительная фирма «СУ-10» (далее - ООО «СУ-10») (по согласованию) |
|  |  | шт. шт. | 1 1 |  |  |  |
| 1.45. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления по улице Гагарина, 207 а | шт. шт. | 1 1 | 1,8 1,7 | II квартал 2016 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.46. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия запорной арматуры холодного, горячего водоснабжения и отопления; Изоляция трубопровода по улице Промышленной, 4 | шт. шт. шт. п/м | 1 1 10 1380 | 9,4 8,9 11,1 18,9 | II квартал 2016 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.47. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления по улице 50 лет Октября, 18 | шт. шт. | 1 1 | 1,1 1,3 | II квартал 2016 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.48. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления по улице 50 лет Октября, 20 | шт. шт. | 1 1 | 1,1 1,4 | III квартал 2016 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.49. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия запорной арматуры холодного, горячего водоснабжения и отопления по улице Гагарина, 2 а | шт. шт. шт. | 1 1 4 | 9,4 8,9 4,4 | III квартал 2016 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.50. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия запорной арматуры холодного, горячего водоснабжения и отопления по улице 50 лет Октября, 8 а | шт. шт. шт. | 1 1 6 | 5,6 5,1 6,6 | III квартал 2016 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.51. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия запорной арматуры холодного, горячего водоснабжения и отопления по улице Шоссейная, 242 | шт. шт. шт. | 1 1 12 | 4,5 5,1 13,3 | III квартал 2016 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.52. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления по улице Маяковского, 3 | шт. шт. | 1 1 | 1,1 1,3 | II квартал 2016 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.53. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления по улице Ленина, 1 а | шт. шт. | 1 1 | 0,3 2,3 | II квартал 2016 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.54. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления по улице Ленина, 1 в | шт. шт. | 1 1 | 0,3 4,0 | II квартал 2016 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.55. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления по улице Ленина, 1 д | шт. шт. | 1 1 | 0,7 6,0 | II квартал 2016 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.56. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления по улице Ленина, 3 б | шт. шт. | 1 1 | 0,2 2,7 | II квартал 2016 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.57. | Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения и отопления; Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления по улице Маяковского, 11 | шт. шт. шт. | 6 1 1 | 6,6 8,0 7,6 | III квартал 2016 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.58. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления по улице Маяковского, 7 | шт. шт. | 1 1 | 0,9 1,4 | II квартал 2016 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.59. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Изоляция трубопровода по улице Гагарина, 207 б | шт. шт. п/м | 1 1 250 | 1,9 2,1 33,2 | II квартал 2016 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.60. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия запорной арматуры холодного, горячего водоснабжения и отопления по улице Пролетарская, 1 в | шт. шт. шт. | 2 2 10 | 14,6 13,6 11,1 | III квартал 2016 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.61. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления по улице Ленина, 1 б | шт. шт. | 1 1 | 1,7 1,5 | II квартал 2016 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.62. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления по улице Ленина, 5 е | шт. шт. | 1 1 | 0,3 2,4 | II квартал 2016 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.63. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия запорной арматуры холодного, горячего водоснабжения и отопления по улице Гагарина, 4 б | шт. шт. шт. | 1 1 2 | 1,4 1,7 2,2 | III квартал 2016 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.64. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия запорной арматуры холодного, горячего водоснабжения и отопления по улице 50 лет Октября, 8 | шт. шт. шт. | 2 2 6 | 1,9 1,7 6,6 | III квартал 2016 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.65. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия запорной арматуры холодного, горячего водоснабжения и отопления по улице Пролетарская, 3 б | шт. шт. шт. | 2 2 10 | 14,6 13,6 11,1 | III квартал 2016 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.66. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления по улице 50 лет Октября, 2 | шт. шт. | 1 1 | 0,9 1,3 | II квартал 2016 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.67. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия запорной арматуры холодного, горячего водоснабжения и отопления по улице Пролетарская, 3 г | шт. шт. шт. | 2 2 10 | 4,4 4,7 4,4 | III квартал 2016 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.68. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления по улице Ленина, 5 б | шт. шт. | 1 1 | 1,1 2,3 | II квартал 2016 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.69. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления по улице Некрасова, 6 к. 1 | шт. шт. | 1 1 | 2,9 6,7 | II квартал 2016 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.70. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления по улице Некрасова, 6 к. 2 | шт. шт. | 1 1 | 2,9 6,8 | II квартал 2016 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.71. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления по улице Некрасова, 6 к. 3 | шт. шт. | 1 1 | 1,4 3,1 | II квартал 2016 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.72. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления по улице 50 лет Октября, 10 а | шт. шт. | 2 2 | 6,8 5,2 | II квартал 2016 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.73. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника; Смена задвижек Д-80 по улице Октябрской, 92 | шт. шт. шт. шт. | 2 2 1 4 | 40,0 20,0 5,0 12,0 | III квартал 2016 г. | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЖелезноводскЖилСервис» (далее - ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.74. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника; Смена задвижек Д-50 Смена труб цетрального отопления Д-80 по улице Октябрской, 53 | шт. шт. шт. шт. п/м | 2 2 1 2 10 | 40,0 20,0 5,0 6,0 20,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «ЖеленоводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.75. | Опресовка системы отопления; Смена кранов на трубопроводах Д-20; Смена сгонов на трубопроводах Д-20 по улице Ленина, 171 | шт. шт. шт. | 1 10 10 | 10,0 3,0 3,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.76. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника по улице Ленина, 135 | шт. шт. шт. | 2 2 1 | 40,0 20,0 5,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.77. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления по улице Ленина, 130 | шт. шт. | 4 2 | 80,0 40,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.78. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Смена кранов на трубопроводах Д-20 по улице Ленина, 124 | шт. шт. шт. | 2 2 10 | 40,0 20,0 3,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.79. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Смена кранов на трубопроводах Д-20 по улице Ленина, 126 | шт. шт. шт. | 2 2 10 | 40,0 20,0 3,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.80. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника по улице Ленина, 100 | шт. шт. шт. | 2 2 1 | 40,0 20,0 5,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.81. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления по ул. Октябрьской, 45 | шт. шт. | 1 1 | 20,0 10,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.82. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника по улице Карла Маркса, 64 | шт. шт. шт. . | 1 1 1 | 20,0 10,0 5,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.83. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника по улице Карла Маркса, 62 | шт. шт. шт. | 1 1 1 | 20,0 10,0 5,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.84. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника по улице Карла Маркса, 60 | шт. шт. шт. . | 1 1 1 | 20,0 10,0 5,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.85. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Смена кранов на трубопроводах Д-20 по улице Карла Маркса, 3 | шт. шт. шт. | 2 2 10 | 40,0 20,0 3,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.86. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Смена кранов на трубопроводах Д-20 по улице Карла Маркса, 1 | шт. шт. шт. | 2 2 10 | 40,0 20,0 3,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.87. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Смена кранов на трубопроводах Д-20; Смена сгонов на трубопроводах Д-20 по улице Калинина, 20 | шт. шт. шт. шт. | 2 2 10 10 | 40,0 20,0 3,0 3,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.88. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления по улице Мироненко, 4 | шт. шт. | 1 1 | 20,0 10,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.89. | Смена кранов на трубопроводах Д-20 по улице Мироненко, 6 | шт. | 10 | 3,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.90. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления по улице Косякина, 28 | шт. шт. | 1 1 | 20,0 10,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.91. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника; Смена задвижек Д-80 центрального отопления по улице Оранжерейная, 18 | шт. шт. шт. шт. | 2 2 1 4 | 40,0 20,0 5,0 12,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.92. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника; Смена задвижек Д-50; Смена труб центрального отопления Д-80 по улице Проскурина, 31 | шт. шт. шт. шт. п/м | 1 1 1 2 5 | 20,0 10,0 5,0 10,0 10,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.93. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника по улице Энгельса, 45 | шт. шт. шт. | 2 2 1 | 40,0 20,0 5,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.94. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника по улице Энгельса, 41 | шт. шт. шт. | 2 2 1 | 40,0 20,0 5,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.95. | Монтаж профнастила (кровля) по улице Суворова, 53 А | п/м | 100 | 50,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.96. 1.97. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника; Замена задвижек Д- 50 по улице Октябрской, 38 | шт. шт. шт. шт. | 2 2 1 2 | 20,0 10,0 5,0 6,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.98. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника; Замена задвижек Д- 50; Замена труб центрального отопления по улице Октябрской, 94 | шт. шт. шт. шт. п/м | 2 2 1 10 30 | 20,0 10,0 5,0 30,0 60,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.99. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника; Замена задвижек Д- 50 по улице Октябрской, 100 | шт. шт. шт. шт. | 2 2 1 10 | 20,0 10,0 5,0 30,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.100. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника; Замена задвижек Д- 50 по улице Октябрской, 102 | шт. шт. шт. шт. | 2 2 1 10 | 20,0 10,0 5,0 30,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.101. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника; Замена задвижек Д- 50 по улице Октябрской, 106 | шт. шт. шт. шт. | 2 2 1 4 | 20,0 10,0 5,0 12,0 | III квартал 2016 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.102. | Промывка, опресовка системы отопления; Замена трубопровода горячего водоснабжения по улице Интернациональной, 22 | п/м п/м | 920 4 | 19,64 5,20 | II-III кварталы 2016г. | общество с ограниченной ответственнстью «Управляющая компания курорта» (далее - ООО «УК Курорта») (по согласованию) |
| 1.103 | Промывка, опресовка системы отопления по улице Ленина, 175 | п/м | 270 | 12,42 | II квартал 2016 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.104. | Промывка, опресовка системы отопления по улице Проскурина, 52 | п/м | 270 | 12.14 | II квартал 2016 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.105. | Ремонт канализации; Промывка, опресовка системы отопления по улице Проскурина, 35 | м п/м | 21 618 | 19,90 16,40 | II квартал 2016г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.106. | Штукатурка фасада по улице Ленина, 44 | м2 | 1,5 | 4,20 | II квартал 2016 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.107. | Ремонт трубопровода холодного водоснабжения по улице Ленина, 46 | п/м | 12 | 13,80 | III квартал 2016 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.108. | Ремонт трубопровода холодного водоснабжения; Промывка, опресовка системы отопления по улице Ленина, 58 а | п/м п/м | 4 1188 | 5,10 18,60 | II квартал 2016 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.109. | Ремонт трубопровода холодного водоснабжения; Промывка, опресовка системы отопления по улице Ленина, 62 | п/м п/м | 7 1490 | 8,05 26,10 | II квартал 2016 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.110. | Промывка, опресовка системы отопления; Ремонт канализации по улице Космонавтов, 29 | п/м п/м | 2420 7 | 32,45 10,64 | III квартал 2016 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.111. | Промывка, опресовка системы отопления по улице Энгельса, 44 | п/м | 704 | 16,80 | III квартал 2016 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.112. | Ремонт трубопровода холодного водоснабжения; Промывка, опресовка системы отопления по улице Октябрьская, 57 | п/м п/м | 12 607 | 10,50 14,11 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.113. | Промывка, опресовка системы отопления; Установка радиатора по улице Энгельса, 43 | п/м шт. | 920 1 | 17,87 8,20 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.114. | Промывка, опресовка системы отопления; Ремонт трубопровода горячего водоснабжения; Ремонт отопления; Замена насоса отопления; Ремонт водостока; Ремонт канализации по улице Октябрьской, 98 | п/м п/м м шт. м м | 1080 26 17 1 3 2 | 17,60 32,00 18,30 48,30 11,90 1,90 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.115. | Промывка, опресовка системы отопления; Ремонт канализации по улице Октябрьской, 25 | п/м м | 2420 11 | 32,10 10,52 | III квартал 2016 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.116. | Промывка, опресовка системы отопления; Ремонт трубопровода горячего водоснабжения; по улице Октябрьской, 1 | п/м м | 2400 3,5 | 31,97 4,50 | III квартал 2016 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.117. | Промывка, опресовка системы отопления по улице Московская, 2 | п/м | 480 | 16,80 | II квартал 2016 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.118. | Ремонт электропроводки; Промывка, опресовка системы отопления; Замена трубопровода холодного и горячего водоснабжения по улице Суворова, 53 | м п/м п/м | 30 641 18 | 12,30 16,90 23,80 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.119. | Ремонт канализации; Промывка, опресовка системы отопления; Замена трубопровода горячего водоснабжения по улице Суворова, 55 | м п/м п/м | 3 600 16 | 3,20 15,90 22,40 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.120. | Ремонт теплового узла; Промывка, опресовка системы отопления по улице Суворова, 45 | шт. п/м | 1 970 | 32,0 18,70 | III квартал 2016 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.121. | Промывка, опресовка системы отопления; Ремонт радиатора по улице Ленина, 108 | п/м шт. | 2400 2 | 31,87 5,30 | II квартал 2016 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.122. | Промывка, опресовка системы отопления по улице Косякина, 32 | п/м | 1481 | 25,41 | II квартал 2016 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.123. | Промывка, опресовка системы отопления; Замена трубопровода горячего водоснабжения по улице Интернациональная, 22 а | п/м п/м | 1340 1 | 24,06 1,30 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.124. | Промывка, опресовка системы отопления по улице Ленина, 118 | п/м | 1456 | 24,98 | II квартал 2016 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.125. | Промывка, опресовка системы отопления по улице Ленина, 123 | п/м | 920 | 17,20 | III квартал 2016 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.126. | Ремонт теплового узла; Промывка, опресовка системы отопления по улице Мироненко, 2 | шт. п/м | 1 2320 | 21,60 29,40 | III квартал 2016 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.127. | Ремонт колодца холодного водоснабжения по улице Михальских, 4 | шт. | 1 | 8,32 | II квартал 2016 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.128. | Прокладка электропроводки по улице Октябрьская, 96 б | м | 30 | 24,00 | III квартал 2016 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.129. | Ремонт канализации; Промывка, опресовка системы отопления по улице Чапаева, 20 | м п/м | 8 2400 | 8,50 31,97 | III квартал 2016 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.130. | Ремонт канализации; Промывка, опресовка системы отопления; Ремонт горячего водоснабжения; Замена насоса отопления по улице Чапаева, 22 | м п/м п/м шт. | 2 2387 40 1 | 2,60 29,14 48,00 48,30 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.131. | Ремонт кровли; Восстановление циркуляции горячего водоснабжения; Промывка и опресовка системы отопления по улице Пролетарской, 3 Г | м2 шт. шт. | 500 1 1 | 120,0 32,0 15,0 | II-III квартал 2016 г. | общество с ограниченной ответственнстью «Техно Сервис» (далее - ООО «Техно Сервис») |
| 1.132. | Ремонт козырьков над подъездами; Промывка и опресовка системы отопления по улице Октябрьской, 57 | м2 шт. | 40 1 | 32,0 15,0 | II-III квартал 2016 г. | ООО «Техно Сервис» |
| 1.133. | Замена водоподогревателя; Ремонт оголовков; Промывка и опресовка системы отопления по улице Космонавтов, 26 | шт. шт. шт. | 1 6 1 | 122,0 48,0 15,0 | II квартал 2016 г. | ООО «Техно Сервис» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.134. | Ремонт сетей горячего водоснабжения; Ремонт кровли; Промывка и опресовка системы отопления по улице Строителей, 31 | п/м м2 шт. | 20 75 1 | 30,0 20,0 15,0 | II-III квартал 2016 г. | ООО «Техно Сервис» |
| 1.135. | Ремонт кровли; Подготовка теплового узла; Промывка и опресовка системы отопления по улице Кирова, 21А | м2 шт. шт. | 100 1 1 | 20,0 5,0 20,0 | II квартал 2016 г. | ООО «Техно Сервис» |
| 1.136. | Ремонт и восстановление циркуляции в системе горячего водоснабжения; Ремонт кровли по улице Космонавтов, 28 | п/м м2 | 40 75 | 30,0 20,0 | II-III квартал 2016 г. | ООО «Техно Сервис» |
| 1.137. | Ремонт межпанельных швов; Подготовка теплового узла; Промывка и опресовка системы отопления по улице Космонавтов, 30 | п/м шт. шт. | 120 1 1 | 24,0 5,0 15,0 | II-III квартал 2016 г. | ООО «Техно Сервис» |
| 1.138. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов по улице Гагарина, 2 | шт. шт. шт. шт. п/м | 1 1 30 10 20 | 13,0 3,0 21,0 15,0 5,0 | II-III кварталы 2016 г. | общество с ограниченной ответственностью «Уют» (далее - ООО «Уют») (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.139. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт кровли по улице Гагарина, 2 Б | шт. шт. шт. шт. п/м м2 | 1 1 45 22 52 47 | 23,0 5.5 31,0 33,0 13,0 18,0 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.140. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета; Ремонт кровли по улице Гагарина, 2 В | шт. шт. шт. шт. п/м шт. м2 | 1 1 38 12 35 2 5 | 18,0 4,0 26,0 18,0 8,0 7,0 2,5 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.141. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт кровли по улице Гагарина, 6 А | шт. шт. шт. шт. п/м м2 | 1 1 22 14 40 25 | 9,0 2,0 15,0 21,0 21,0 12,0 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.142. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов по улице Гагарина, 43 Б | шт. шт. шт. шт. п/м | 1 1 42 16 55 | 18,0 4,0 20,0 24,0 13,0 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.143. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки по улице Кирова, 5 | шт. шт. шт. шт. п/м м2 | 1 1 22 11 33 25 | 13,0 3,0 15,0 16,0 8,0 8,0 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.144. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Ремонт кровли по улице Ленина, 8 | шт. шт. шт. шт. п/м м2 м2 | 1 1 45 11 82 36 15 | 27,0 7,0 31,0 16,0 24,0 10,0 8,0 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.145. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета; Ремонт отмостки по улице Ленина,19 А | шт. шт. шт. шт. п/м шт. м2 | 1 1 8 2 44 1 30 | 9,0 2,0 1,5 3,0 11,0 9,0 7,0 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.146. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Заделка слуховых окон; Утепление трубопроводов по улице Ленина, 104 | шт. шт. шт. шт. шт. п/м | 1 1 14 7 11 20 | 9,0 2,0 10,0 10,0 5,0 2,0 5,0 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.147. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Заделка слуховых окон; Утепление трубопроводов; Ремонт кровли по улице Ленина, 106 | шт. шт. шт. шт. шт. п/м м2 | 1 1 21 11 5 82 12 | 9,0 2,0 13,0 16,0 1,0 20,0 5,7 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.148. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры по улице Ленина, 136 | шт. шт. шт. шт. | 1 1 15 4 | 13,8 3,0 10,0 9,0 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.149. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов по улице Ленина, 138 | шт. шт. шт. шт. п/м | 1 1 18 10 65 | 13,8 3,0 10,0 30,0 16,2 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.150. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов по улице Ленина, 140 | шт. шт. шт. шт. п/м | 1 1 16 8 10 | 18,0 4,0 11,2 24,0 2,5 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.151. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки по улице Маяковского, 1 | шт. шт. шт. шт. п/м м2 | 1 1 5 2 26 29 | 18,0 4,0 3,5 3,0 6,5 8,7 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.152. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Ремонт кровли по улице Маяковского, 5 | шт. шт. шт. шт. п/м м2 м2 | 1 1 8 2 27 17 15 | 4,0 1,0 5,0 3,0 6,0 5,0 7,0 6,0 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.153. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета; Ремонт кровли по улице Маяковского, 25 | шт. шт. шт. шт. п/м м2 шт. м2 | 1 1 27 15 54 6 2 55 | 13,8 3,0 18,0 22,0 13,7 1,8 14,0 26,0 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.154. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов по ул. Некрасова, 2 | шт. шт. шт. шт. п/м | 1 1 21 6 45 | 18,0 4,0 14,0 9,0 11,0 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.155. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета, входы в подвальные помещения; Ремонт кровли по улице Октябрьской, 51 | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м шт. м2 | 1 1 15 6 55 2 2 25 | 18,0 3,0 15,0 10,0 13,7 1,0 14,0 12,2 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.156. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета, входы в подвальные помещения; Ремонт кровли по улице Проску-рина, 8 | шт. шт. шт. шт. п/м м2 шт. м2 | 1 1 19 5 54 35 2 46 | 7,0 2,0 13,0 7,2 13,5 10,0 14,0 22,0 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.157. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета; Ремонт кровли по улице Проскурина, 37 | шт. шт. шт. шт. п/м м2 шт. м2 | 1 1 47 17 65 26 1 27 | 8,0 2,0 32,0 25,0 16,2 7,8 7,0 13,0 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.158. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы; Ремонт кровли по улице Пролетарской, 1 Б | шт. шт. шт. шт. п/м шт. м2 | 1 1 20 11 147 4 87 | 18,4 4,0 14,0 16,5 36,7 14,0 41,0 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.159. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы; Ремонт кровли по улице Пролетарской, 2 А | шт. шт. шт. шт. п/м м2 шт. м2 | 1 1 16 4 52 8 1 10 | 18,4 4,0 11,2 6,0 13,0 2,4 7,0 4,8 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.160. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета, входы в подвальные помещения; Ремонт кровли по улице Пролетарской, 2 Б | шт. шт. шт. п/м м2 шт. м2 | 1 1 23 56 2 1 3 | 18,4 4,0 16,0 14,0 1,0 7,0 4,8 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.161. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета, входы в подвальные помещения; Ремонт кровли по улице Пролетарской, 3 Д | шт. шт. шт. шт. п/м м2 шт. м2 | 1 1 49 26 150 25 2 400 | 32,2 7,0 34,0 39,0 37,0 7,5 14,0 192,0 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.162. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета, входы в подвальные помещения; Ремонт кровли по улице Свердлова, 12 кор. 2 | шт. шт. шт. шт. п/м м2 шт. м2 | 1 1 8 2 32 3 1 25 | 13,8 3,0 5,6 3,0 8,0 1,0 7,0 12,0 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.163. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления, Ревизия и ремонт запорной арматуры по улице Труда, 6 А | шт. шт. шт. | 1 1 14 | 4,8 1,2 9,8 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.164. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; по улице Чапаева, 25 | шт. шт. шт. шт. | 1 1 12 1 | 13,8 3,0 8,2 1,5 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.165. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Ремонт кровли по улице Чапаева, 27 | шт. шт. шт. шт. п/м м2 м2 | 1 1 35 7 25 5 30 | 13,8 3,0 24,0 10,0 6,2 1,5 14,4 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.166. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета, входы в подвальные помещения; Ремонт кровли по улице Энгельса, 50 | шт. шт. шт. шт. п/м м2 шт. м2 | 1 1 42 17 59 12 2 114 | 36,8 8,0 29,4 26,0 14,7 3,6 14,0 54,0 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.167. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета, входы в подвальные помещения; Ремонт кровли по улице Энгельса, 52 | шт. шт. шт. шт. п/м м2 шт. м2 | 1 1 14 7 42 5 2 24 | 18,0 4,0 10,0 10,5 10,0 1,5 14,0 11,0 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.168. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Ремонт кровли по улице Энгельса, 62 | шт. шт. шт. шт. п/м м2 м2 | 1 1 26 8 35 2 25 | 7,0 6,0 18,0 12,0 8,7 0,6 12,0 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.169. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета, входы в подвальные помещения; Ремонт кровли по улице 50 лет Октября, 3 А | шт. шт. шт. шт. п/м м2 шт. м2 | 1 1 25 15 107 28 2 86 | 23,0 5,0 17,5 22,5 26,7 8,4 14,0 41,0 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.170. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов по улице Карла Маркса, 69 | шт. шт. шт. шт. п/м | 1 1 38 32 42 | 37,0 9,0 40,0 42,0 28,0 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.171. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов по улице Ленина, 3 А | шт. шт. шт. шт. п/м | 1 1 12 10 12 | 10,5 3,5 14,0 13,0 3,0 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.172. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки по улице Пролетарская, 2 Г | шт. шт. шт. шт. п/м м2 | 1 1 12 12 36 28 | 11,0 2,5 16,0 16,0 9 14 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.173. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Ремонт отмостки по улице 50 лет Октября, 6 | шт. шт. шт. шт. м2 | 1 1 9 11 16 | 10,0 2,0 12,5 14,0 11,0 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.174. | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки по улице 50 лет Октября, 9 | шт. шт. шт. шт. п/м м2 | 1 1 6 5 9 120 | 27,5 6,0 7,0 6,0 7,0 60,0 | II-III кварталы 2016 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 2. Дорожное хозяйство |
| 2.1 | Ремонт навесного снегоочистительного оборудования | комплект | 9 | 112,0 | III квартал 2016 г. | муниципальное унитарное предприятие «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - МУП «Курортный парк») |
| 2.2 | Заготовка полипропиленовых щеточных дисков для механических щеток снегоуборочной техники | шт. | 640 | 150,0 | III квартал 2016 г. | МУП «Курортный парк» |
| 2.3 | Заготовка технической резины для лопат | шт. | 50 | 30,0 | III квартал 2016 г. | МУП «Курортный парк» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4 | Заготовка песка | т | 2000 | 1000 | III квартал 2016 г. | МУП «Курортный парк» |
| 2.5 | Заготовка соли | т | 300 | 1050 | III квартал 2016 г. | МУП «Курортный парк» |
| 2.6 | Заготовка ручного инвентаря для очистки снега | шт. | 50 | 19,0 | III квартал 2016 г. | МУП «Курортный парк» |
| 2.7 | Приобретение метел | шт. | 150 | 42,0 | III квартал 2016 г. | МУП «Курортный парк» |
| 2.8 | Создание резервного запаса ГСМ (на трое суток) | т | 1,5 | 45,0 | III квартал 2016 г. | МУП «Курортный парк» |

Первый заместитель главы

администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края                                     Н.Н. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края

СОСТАВ

комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта

Железноводска Ставропольского края к работе

в осенне-зимний период 2016/2017 года

| Бондаренко Николай Николаевич | первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Чахчахов Александрос Александрович | старший инженер по жилищному хозяйству отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Батяшин Николай Алексеевич | директор общества с ограниченной ответственностью «Объединение котельных курорта» (по согласованию) |
| Гальченко Сергей Федорович | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| Дёмин Виктор Валерьевич | технический директор производственно-технического подразделения «Железноводское» филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» (по согласованию) |
| Дзиов Александр Геннадьевич | генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания», директор филиала «Железноводские электрические сети» общества с ограниченной ответственность «КЭУК» (по согласованию) |
| Каспаров Георгий Иванович Кононов Андрей Николаевич | начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края директор муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» |
| Мигачев Александр Леонидович | государственный инспектор управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Ставропольскому краю (по согласованию) |
| Оёков Ильдар Исмелович | исполняющий обязанности исполнительного директора открытого акционерного общества «Железноводскгоргаз» (по согласованию) |

Первый заместитель главы

администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края                                     Н.Н. Бондаренко