**ИНФОРМАЦИЯ**

**о результатах контрольного мероприятия**

**«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, выделенных в 2012 году управлению имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска на реставрацию памятника истории и культуры регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, павших в 1941-1945 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками»**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** пункт 1.5 Плана работы Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2013 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 апреля 2013 года № 04.

**Цель контрольного мероприятия:** проверить использование и определить эффективность и целесообразность использования денежных средств, выделенных на реставрацию памятника истории и культуры регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, павших в 1941-1945 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками».

**Предмет контрольного мероприятия:** учредительные, бухгалтерские и иные документы, характеризующие операции со средствами бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, выделенными на реставрацию памятника истории и культуры регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, павших в 1941-1945 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками».

**Объект контрольного мероприятия:** управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска (далее – Управление).

**Проверяемый период деятельности:** 2012 год.

**Дата начала проведения контрольного мероприятия:** 06.05.2013г.

**Результаты контрольного мероприятия (выводы):**

допущено неправомерное использование средств бюджета в сумме 99900,00 рублей на момент заключения договора на корректировку проектно-сметной документации от 05 июля 2012 г. № 05/07-12, повлекшее за собой нарушения статей статье 161, 221 п.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

необоснованно завышена цена заключенного договора на выполнение корректировки проектно-сметной документации от 05 июля 2012г. № 05/07-12 на сумму 935,00 рублей.

Перечисленные выше нарушения свидетельствуют о необходимости начальнику Управления принять меры по усилению контроля за деятельностью отделов Управления.

**Предложения:**

предоставить подробное пояснение действий Управления при заключении договора на корректировку проектно-сметной документации, без доведенных лимитов бюджетных обязательств по целевой статье 4401910 «Мероприятия в сфере культуры», повлекшим за собой нарушения статей 161, 221 п.2 Бюджетного кодекса РФ;

к работникам, допустившим необоснованное завышение цены заключенного договора на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации, применить меры дисциплинарного характера, средства в сумме 935,00 рублей перечислить в доход бюджета города;

в адрес Управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска направить предписание для принятия безотлагательных мер по устранению выявленных нарушений;

отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия направить главе города-курорта Железноводска Ставропольского края, в Думу города-курорта Железноводска Ставропольского края.