1810

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города-КУРОРТА железноводска ставропольского края

| 18 октября 2013 г. | г. Железноводск | № | 1101 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в                 городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 октября 2013 г. № 206-р «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности», от 11 октября 2013 г. № 208-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - Программа).

2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования мероприятий подлежат корректировке с учетом исполнения  бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий полномочия

главы города-курорта Железноводска

Ставропольского края по руководству

деятельностью администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края,

первый заместитель главы администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края						              Ю.В.Брусенцов

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 октября 20123 г. № 1101

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПАСПОРТ

муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

| Наименование Программы | муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольско-го края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставро-польского края» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление городского хозяйства адми-нистрации города-курорта Железно-водска Ставропольского края |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Подпрограммы Программы | «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольско-го края»; «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железно-водска Ставропольского края»; «Обеспечение реализации муниципаль-ной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольско-го края» и общепрограммные мероприятия» |
| Цели Программы | создание условий для повышения качественных характеристик жилищ-ного фонда города-курорта Желез-новодска Ставропольского края; развитие системы обращения с отходами производства и потребления, способствующей улучшению эколо-гической и санитарно-эпидемиоло-гической обстановки на территории города-курорта Железноводска Ставро-польского края; повышение уровня комплексного бла-гоустройства территории города-курорта Железноводска Ставро-польского края; улучшение архитектурно-планировоч-ного облика города-курорта Желез-новодска Ставропольского края; формирование в городе-курорте Же-лезноводске Ставропольского края среды, благоприятной для проживания населения; улучшение качества оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов; повышение эффективности использо-вания топливно-энергетических ресур-сов на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| Задачи Программы | организационное и финансовое обеспечение ремонта многоквартирных домов, благоустройства территории города-курорта Железноводска Ставропольского края; развитие инициативы собственников жилья в сфере управления многоквартирными домами; соблюдение требований Федерального закона «О погребении и похоронном деле» в части возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, специализированным службам по вопросам похоронного дела, за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольско-го края (далее - возмещение стоимости услуг по погребению); обновление зеленых насаждений и обустройство газонов и цветников города-курорта Железноводска Ставро-польского края; снижение затратной части бюджета города-курорта Железноводска Ставро-польского края на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы города; повышение эффективности производст-ва электрической и тепловой энергии, снижение потерь при ее транспортировке; повышение эффективности энерого-потребеления путем внедрения современных энергосберегающих техно-логий и оборудования; развитие действующих правовых, финансово-экономических и ценовых механизмов, стимулирующих поставщи-ков и потребителей топливно-энергетических ресурсов к внедрению энергосберегающих технологий и оборудования; снижение доли энергетических затрат в себестоимости производимой продукции и оказываемых услуг |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | увеличение количества многоквартир-ных домов, в которых проведен ремонт; доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами; увеличение вывоза объемов твердых бытовых отходов (далее – ТБО) на утилизацию, вывозимых от населения и бюджетных организаций города-курорта Железноводска Ставро-польского края; доля оплаты заявок на возмещение расходов по погребению умерших; площадь территории города-курорта Железноводска Ставропольского края подлежащая санитарной уборке; ремонт сетей уличного освещения города-курорта Железноводска Ставро-польского края; посадка и текущее содержание цветников насаждений территории города-курорта Железноводска Ставропольского края; увеличение собираемости платы за негативное воздействие на окружающую среду; приобретение энергоэффективных светильников для реконструкции уличного освещения города; внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования в многоквартирных жилых домах |
| Сроки реализации Программы | 2014-2016 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | источниками финансирования Программы являются средства бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края. Общий объем финансирования мероп-риятий Программы составит всего 192141,98 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год –97 933,80тыс. руб.; 2015 год – 47 098,27 тыс. руб.; 2016 год – 47 109,91 тыс. руб.; в том числе средств предусмотренных на реализацию: подпрограммы «Благоустройство тер-ритории города-курорта Железно-водска Ставропольского края» составит всего 115818,32 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 43 892,72 тыс. руб., 2015 год – 35 962,80 тыс. руб., 2016 год – 35 962,80 тыс. руб.; подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-ности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2014 – 2015 годы» составит всего 43863,32 рублей, в том числе по годам: 2014 год –43 163,32,00 тыс. руб.; 2015 год – 350,00 тыс. руб.; 2016 год – 350,00 тыс. руб.; подпрограммы «Обеспечение реализа-ции муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железно-водске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» составит 32 460,34 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 10 877,76 тыс. руб.; 2015 год – 10 785,47 тыс. руб.; 2016 год – 10 797,11 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | проведение ремонта двух много-квартирных домов; повышение доли многоквартирных домов, в которых собственники жилья выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственни-ков жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива; ежегодное повышение объема утилизации отходов; возмещение стоимости услуг по погребению в сроки, установленные Федеральным законом «О погребении и похоронном деле»; увеличение площади зеленых насаждений и цветников города-курорта Железноводска Ставропольского края; увеличение убираемой площади территории города механизированной и ручной уборкой; улучшение эстетического облика фасадов многоквартирных домов и дворовых территорий; снижение уровня загрязнения окружающей среды; повышение эффективности использо-вания природных ресурсов; восстановление нарушенных природных комплексов города-курорта Железно-водска Ставропольского края; снижение уровня энергетической составляющей в себестоимости продукции, выпускаемой товаропро-изводителями города, за счет повышения её конкурентоспособности, что в конечном итоге обеспечит подъем уровня жизни населения города; снижению потребления электроэнергии; улучшение экологической обстановки в городе (экономия котельными города природного газа) |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы,  в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

В настоящее время состояние жилищного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края и жилищно-коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа, низкими коэффициентами полезного действия, большими потерями коммунальных ресурсов.

В городе-курорте Железноводске Ставропольского края 70% многоквартирных домов нуждается в проведении ремонта. Капитальные конструкции этих многоквартирных домов не исчерпали свой ресурс и имеют запас несущей способности, позволяющий выполнить капитальный ремонт с применением новых материалов и энергосберегающих технологий. Это позволит продлить срок эксплуатации многоквартирных домов, по оценкам специалистов, еще на 40-60 лет.

Многоквартирные дома, требующие ремонта, создают серьезные проблемы в их эксплуатации и содержании, которые становятся непомерно дорогими. Проблемы усугубляются тем, что значительное количество населения города, владеющего жилыми помещениями в многоквартирных домах на праве собственности, получило жилье в ходе бесплатной приватизации, и не готово нести ответственность за содержание общего имущества в многоквартирном доме.

Одним из приоритетных направлений государственной политики любого современного государства или региона давно стало решение проблемы сбора и утилизации отходов.

Проблема обезвреживания и утилизации отходов является одной из наиболее актуальных проблем в области охраны окружающей среды. Основным методом обезвреживания отходов является захоронение, которое производится на обустроенном полигоне общества с ограниченной ответственностью «Арго».

Зеленые насаждения - важнейший элемент внешнего благоустройства города-курорта Железноводска Ставропольского края. В теплое время года особое очарование городу-курорту Железноводску придают цветочные клумбы, в устройстве и содержании которых город имеет давние традиции. Это классические современные модульные и лоскутные цветники. В цветочном убранстве используется более 50 видов рассады.

Являясь важным элементом благоустройства, зеленые уголки выполняют важную функцию - оздоровление окружающей среды, вносят размеренность и гармонизируют пространство, сглаживают негативное воздействие современного города. Для поддержания объектов благоустройства в хорошем состоянии необходимо регулярное проведение ремонтных работ зон общего пользования, улучшение эстетичного вида зон отдыха горожан, их ежедневная очистка, а в зимнее время очистка от снега и обработка противогололедными материалами.

Среди основных проблем, связанных с отходами, в настоящее время первое место принадлежит проблеме обращения с твердыми бытовыми отходами, их размещения на специально организованных полигонах, и, к сожалению, на стихийно образующихся свалках. Загрязнение земель бытовыми отходами уменьшает эффективность использования земельных ресурсов, приводит к снижению поступления доходов за использование земельных ресурсов и росту расходов бюджетных средств на ликвидацию несанкционированных свалок.

Проблема удаления или обезвреживания твердых бытовых отходов, в первую очередь, является проблемой экологической. Весьма важно, чтобы процессы утилизации бытовых отходов не нарушали экологическую безопасность города-курорта Железноводска, нормальное функционирование городского хозяйства с точки зрения общественной санитарии и гигиены, а также условий жизни населения в целом.

Скоординированность действий городских организаций, максимальная концентрация средств, определяемых Программой, обеспечит реализацию конституционных прав граждан на проживание в благоприятной среде, экологический баланс, позволит систематизировать процесс работы с отходами.

Программа разработана для объединения и координации деятельности органов исполнительной власти по реализации всех мероприятий, связанных с обеспечением благоприятных условий проживания населения города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Приоритеты политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере реализации Программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Программы, описание ожидаемых конечных результатов в реализации Программы и сроки ее реализации

Приоритетами реализуемой в городе политики в сфере реализации Программы являются:

повышение качественных характеристик жилищного фонда;

улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города;

повышение доступности и качества предоставления государственных услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории  города.

В соответствии с приоритетами реализуемой в городе политики определены следующие цели Программы:

создание условий для повышения   качественных характеристик  жилищного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края;

развитие системы обращения с    отходами производства и потребления, способствующей улучшению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края;

повышение уровня комплексного благоустройства территории города-курорта Железноводска Ставропольского края;

улучшение архитектурно-планировочного облика города-курорта Железноводска Ставропольского края;

формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края среды, благоприятной для проживания населения;

улучшение качества оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов;

повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи Программы:

организационное и финансовое обеспечение ремонта  многоквартирных домов, благоустройства территории города-курорта Железноводска Ставропольского края;

развитие инициативы собственников  жилья в сфере управления многоквартирными домами;

соблюдение требований Федерального  закона «О погребении и похоронном деле» в части возмещения стоимости   услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по  погребению, специализированным    службам по вопросам похоронного  дела, за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - возмещение стоимости услуг по погребению);

обновление зеленых насаждений и  обустройство газонов и цветников города-курорта Железноводска Ставропольского края;

снижение затратной части бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы города;

повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при ее транспортировке;

повышение эффективности энерогопотребеления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования;

развитие действующих правовых, финансово-экономических и ценовых механизмов, стимулирующих поставщиков и потребителей топливно-энергетических ресурсов к внедрению энергосберегающих  технологий и оборудования;

снижение доли энергетических затрат в себестоимости производимой продукции и оказываемых услуг.

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

проведение ремонта  двух многоквартирных домов;

повышение доли многоквартирных домов, в которых собственники жилья выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива;

ежегодное повышение объема утилизации отходов;

возмещение стоимости услуг по погребению в сроки, установленные Федеральным законом «О погребении и похоронном деле»;

увеличение площади зеленых насаждений и цветников города-курорта Железноводска Ставропольского края;

увеличение убираемой площади территории города механизированной и ручной уборкой;

улучшение эстетического облика фасадов многоквартирных домов и дворовых территорий;

снижение уровня загрязнения окружающей среды;

повышение эффективности использования природных ресурсов;

восстановление нарушенных природных комплексов города-курорта Железноводска Ставропольского края;

снижение уровня энергетической составляющей    в    себестоимости    продукции, выпускаемой товаропроизводителями города, за счет повышения её конкурентоспособности, что в конечном итоге обеспечит подъем уровня жизни населения города;

снижению потребления электроэнергии;

улучшение экологической обстановки в городе (экономия котельными города природного газа).

Сроки реализации Программы  2014 - 2016 годы.

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем выполнения мероприятий следующих подпрограмм Программы взаимосвязанных по срокам и ресурсам:

подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железно-водска Ставропольского края»  (приложение 5 к Программе);

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» (приложение 6 к Программе);

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» (приложение 7 к Программе).

Основные мероприятия Программы представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач Программы, обеспечивающих поступательное развитие в сфере жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железно-водска Ставропольского края»  Программы направлена на реализацию следующих основных мероприятий:

организационное и финансовое    обеспечение ремонта  многоквартирных домов, благоустройства города-курорта Железноводска Ставропольском края;

предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду;

соблюдение требований Федерального  закона «О погребении и похоронном деле» в части возмещения стоимости   услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по  погребению, специализированным    службам по вопросам похоронного  дела, за счет средств местного бюджета (далее - возмещение стоимости услуг по погребению);

проведение комплекса работ по благоустройству улиц и дворовых территорий города-курорта Железноводска Ставропольского края;

обновление зеленых насаждений и  обустройство газонов и цветников города-курорта Железноводска Ставропольского края;

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы направлена на реализацию следующих основных мероприятий:

внедрение системы автоматического управления освещением мест общего пользования в многоквартирных домах;

модернизация и реконструкция систем уличного освещения  с установкой энергоэффективных газоразрядных и светодиодных источников света (светильников) и систем управления освещением;

реконструкция котельной № 15;

реконструкция ЦТП-5 под котельную на 20 Гкал/час.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы предусматривает:

осуществление основных мероприятий по обеспечению реализации Подпрограммы;

деятельность Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в целях реализации Программы.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края приведено в приложении 3 к Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей приведено в приложении 4 к Программе.

3. Характеристика мер государственного регулирования в сфере реализации Программы, в том числе описание основных мер правового регулирования в сфере реализации Программы

Меры налогового, тарифного, кредитного регулирования, принятие нормативных правовых актов, устанавливающих эти меры в сфере реализации Программы и муниципальные задания на оказание муниципальных услуг не планируются.  (Таблицы 3, 4, 5 приложения к методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности, утвержденным распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от              11 октября 2013 г. № 206-р «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности» не предполагаются).

- 4. Анализ рисков реализации Программы (вероятных

явлений, событий, процессов, не зависящих от участников

Программы и негативно влияющих на основные параметры

Программы) и описание мер управления рисками

реализации Программы

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие внешние риски реализации Программы:

законодательные риски, связанные с несовершенством законодательной базы сферы жилищно-коммунального хозяйства;

финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема бюджетных средств, направляемых на реализацию основных мероприятий Программы, оптимизацией расходов при формировании проекта бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период. Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточная финансовая поддержка реализации мероприятий Программы, снижение эффективности использования выделяемых бюджетных средств.

В рамках реализации Программы риск снижения (отсутствия) ее финансирования оценивается как высокий. Риски, связанные со снижением (отсутствием) финансирования мероприятий Программы, также могут помешать повышению качества и доступности государственных услуг, предоставляемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Внешними рисками реализации Программы являются действие обстоятельств непреодолимой силы, изменение федерального и краевого законодательства.

К внутренним рискам реализации Программы относятся следующие организационные и управленческие риски:

недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках реализации Программы;

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Программы;

недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы при возникновении внешних рисков реализации Программы.

В целях минимизации вышеуказанных рисков реализации Программы предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками реализации Программы:

оперативный мониторинг хода реализации Программы;

оптимизация расходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и привлечение дополнительных средств на выполнение основных мероприятий Программы (подпрограмм Программы, включенных в Программу);

оперативное реагирование на изменения федерального и краевого законодательства;

определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;

своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Первый заместитель главы

администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края                                           Ю.В.Брусенцов

- Приложение 5 к муниципальной программе города-курорта Железноводска Став-ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА

«Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске

Ставропольского края»

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта

Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске

Ставропольского края»

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Благоустройство терри-тории города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железно-водска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставро-польского края» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление городского хозяйства адми-нистрации города-курорта Железно-водска Ставропольского края |
| Соисполнители Подпрограммы | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | создание условий для повышения качественных характеристик жилищ-ного фонда города-курорта Желез-новодска Ставропольского края; развитие системы обращения с отходами производства и потребления, способствующей улучшению эколо-гической и санитарно-эпидемиоло-гической обстановки на территории города-курорта Железноводска Ставро-польского края; повышение уровня комплексного бла-гоустройства территории города-курорта Железноводска Ставро-польского края; улучшение архитектурно-планировоч-ного облика города-курорта Желез-новодска Ставропольского края; формирование в городе-курорте Же-лезноводске Ставропольского края среды, благоприятной для проживания населения; обеспечение санитарно-эпидемиоло-гического благополучия на территории города-курорта Железноводска Ставро-польского края; улучшение качества оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов |
| Задачи Подпрограммы | организационное и финансовое обеспечение ремонта многоквартирных домов, благоустройства территории города-курорта Железноводска Ставро-польского края; предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду; соблюдение требований Федерального закона «О погребении и похоронном деле» в части возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, специализированным службам по вопросам похоронного дела, за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставро-польского края (далее - возмещение стоимости услуг по погребению); проведение комплекса работ по благо-устройству улиц и дворовых территорий города-курорта Железноводска Ставро-польского края; обновление зеленых насаждений и посадка и текущее содержание цветников города города-курорта Железноводска Ставропольского края; |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | количество многоквартирных домов, в которых проведен ремонт; доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами; объем отходов, вывозимых от населения и бюджетных организаций города-курорта Железноводска Ставро-польского края (далее - отходы); доля оплаты заявок на возмещение расходов по погребению умерших; площадь территории города-курорта Железноводска Ставропольского края подлежащая санитарной уборке; ремонт сетей уличного освещения города-курорта Железноводска Ставро-польского края; посадка и текущее содержание цветников города города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | источником финансирования Подпро-граммы являются средства бюджета города-курорта Железноводска Ставро-польского края. Общий объем финансирования меро-приятий Подпрограммы составит всего 115818,32 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 43 892,72 тыс. руб., 2015 год – 35 962,80 тыс. руб., 2016 год – 35 962,80 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | проведение ремонта двух много-квартирных домов; повышение доли многоквартирных домов, в которых собственники жилья выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственни-ков жилья либо жилищных кооперативов или иного специали-зированного потребительского коопера-тива; увеличение вывоза объемов ТБО на утилизацию, вывозимых от населения и бюджетных организаций города-курорта Железноводска Ставро-польского края; возмещение стоимости услуг по погребению в сроки, установленные Федеральным законом «О погребении и похоронном деле»; увеличение площади цветников города-курорта Железноводска Ставропольско-го края; увеличение убираемой площади территории города механизированной и ручной уборкой |

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

В настоящее время состояние жилищного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края и жилищно-коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа, низкими коэффициентами полезного действия, большими потерями коммунальных ресурсов.

В городе-курорте Железноводске Ставропольского края 70% многоквартирных домов нуждается в проведении ремонта. Капитальные конструкции этих многоквартирных домов не исчерпали свой ресурс и имеют запас несущей способности, позволяющий выполнить капитальный ремонт с применением новых материалов и энергосберегающих технологий. Это позволит продлить срок эксплуатации многоквартирных домов, по оценкам специалистов, еще на 40 - 60 лет.

Многоквартирные дома, требующие ремонта, создают серьезные проблемы в их эксплуатации и содержании, которые становятся непомерно дорогими. Проблемы усугубляются тем, что значительное количество населения города, владеющего жилыми помещениями в многоквартирных домах на праве собственности, получило жилье в ходе бесплатной приватизации, и не готово нести ответственность за содержание общего имущества в многоквартирном доме.

Одним из приоритетных направлений государственной политики любого современного государства или региона давно стало решение проблемы сбора и утилизации отходов.

Проблема обезвреживания и утилизации отходов является одной из наиболее актуальных проблем в области охраны окружающей среды. Основным методом обезвреживания отходов является захоронение, которое производится на обустроенном полигоне общества с ограниченной ответственностью «Арго».

Зеленые насаждения - важнейший элемент внешнего благоустройства города-курорта Железноводска Ставропольского края. В теплое время года особое очарование городу-курорту Железноводску придают цветочные клумбы, в устройстве и содержании которых город имеет давние традиции. Это классические современные модульные и лоскутные цветники. В цветочном убранстве используется более 50 видов рассады.

Являясь важным элементом благоустройства, зеленые уголки выполняют важную функцию - оздоровление окружающей среды, вносят размеренность и гармонизируют пространство, сглаживают негативное воздействие современного города. Для поддержания объектов благоустройства в хорошем состоянии необходимо регулярное проведение ремонтных работ зон общего пользования, улучшение эстетичного вида зон отдыха горожан, их ежедневная очистка, а в зимнее время очистка от снега и обработка противогололедными материалами.

2. Приоритеты политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов в реализации Подпрограммы и сроки ее реализации

Приоритетами реализуемой в городе политики в сфере реализации Подпрограммы являются:

повышение качественных характеристик жилищного фонда;

улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города;

повышение доступности и качества предоставления государственных услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории  города.

В соответствии с основными приоритетами, реализуемыми в городе-курорте Железноводске Ставропольского края сформулированы цели Подпрограммы:

создание условий для повышения   качественных характеристик  жилищного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края;

развитие системы обращения с отходами производства и потребления, способствующей улучшению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края;

повышение уровня комплексного благоустройства территории города-курорта Железноводска Ставропольского края;

улучшение архитектурно-планировочного облика города-курорта Железноводска Ставропольского края;

формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края среды, благоприятной для проживания населения;

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края;

улучшение качества оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов.

Для достижения целей Подпрограммы предстоит решить следующие задачи Подпрограммы:

организационное и финансовое обеспечение ремонта  многоквартирных домов, благоустройства территории города-курорта Железноводска Ставропольского края;

предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду;

соблюдение требований Федерального  закона «О погребении и похоронном деле» в части возмещения стоимости   услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по  погребению, специализированным    службам по вопросам похоронного  дела, за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - возмещение стоимости услуг по погребению);

проведение комплекса работ по благоустройству улиц и дворовых территорий города-курорта Железноводска Ставропольского края;

обновление зеленых насаждений и  обустройство газонов и цветников города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Основные мероприятия Подпрограммы представлены в приложении 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края приведено в Приложении 3 к Программе.

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются:

проведение ремонта  двух многоквартирных домов;

доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами;

ежегодное повышение объема утилизации отходов;

возмещение стоимости услуг по погребению в сроки, установленные Федеральным законом «О погребении и похоронном деле»;

увеличение площади зеленых насаждений и цветников города-курорта Железноводска Ставропольского края;

увеличение убираемой площади территории города механизированной и ручной уборкой.

Сроки реализации Подпрограммы - 2014 - 2016 годы.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

организационное и финансовое обеспечение ремонта многоквартирных домов;

организационное и финансовое обеспечение утилизации отходов;

соблюдение требований Федерального закона «О погребении и похоронном деле» в части возмещения стоимости услуг по погребению;

санитарная уборка территории города-курорта Железноводска Ставропольского края;

ремонт и содержание сетей уличного освещения города-курорта Железноводска Ставропольского края;

текущее содержание зеленых насаждений территории города Железноводска Ставропольского края.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма направлена на реализацию следующих основных мероприятий:

организационное и финансовое    обеспечение ремонта  многоквартирных домов, благоустройства города-курорта Железноводска Ставропольском края;

предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду;

соблюдение требований Федерального  закона «О погребении и похоронном деле» в части возмещения стоимости   услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по  погребению, специализированным    службам по вопросам похоронного  дела, за счет средств местного бюджета (далее - возмещение стоимости услуг по погребению);

проведение комплекса работ по благоустройству улиц и дворовых территорий города-курорта Железноводска Ставропольского края;

обновление зеленых насаждений и  обустройство газонов и цветников города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Механизм  управления реализацией мероприятий Подпрограммы возлагается на ответственного исполнителя – Управление городского

хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Ответственный исполнитель  Подпрограммы:

осуществляет свои функции во взаимодействии с заинтересованными службами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

проводит мониторинг по благоустройству города-курорта Железноводска Ставропольского края;

представляет конкурсную документацию для размещения заказов на проведение работ по благоустройству города-курорта Железноводска Ставропольского края;

заключает контракты с исполнителями  работ, финансирует эти работы;

организует исполнение планов и мероприятий Подпрограммы.

Достижение целей подпрограммы Программы будет способствовать решению следующих задач:

проведение комплекса работ  по  благоустройству территории города  и дворовых территорий города-курорта Железноводска Ставропольского края;

обновление зеленых  насаждений  и  обустройство газонов  и цветников в городе-курорте Железноводска Ставропольского края;

повышение конкурентоспособности по выполнению работ и оказанию услуг по благоустройству города-курорта Железноводска Ставропольского края;

повышение комфортности проживания в городе-курорте Железно-водске Ставропольского края.

4. Информация об участии государственных внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-курорта Железноводска Ставропольского края, акционерных обществ с участием города-курорта Железноводска Ставропольского края, общественных, научных и иных организаций в реализации Подпрограммы

Участие государственные внебюджетные фонды, муниципальные унитарные предприятия города-курорта Железноводска Ставропольского края, акционерные общества с участием города-курорта Железноводска Ставропольского края, общественные, научные и иные организации в реализации мероприятий Подпрограммы не принимают.

- Приложение 6 - к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского «Развитие жилищно-коммунального хозяйст-ва в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

- ПОДПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте

Железноводске Ставропольского края»

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте

Железноводске Ставропольского края»

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективнос-ти на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железно-водска Ставропольского края |
| Соисполнители Подпрограммы | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | повышение эффективности использо-вания топливно-энергетических ресурсов на территории города-курорта Железно-водска Ставропольского края |
| Задачи Подрограммы | снижение доли энергетических затрат в себестоимости производимой продукции и оказываемых услуг; снижение затратной части бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы города; повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при ее транспортировке; повышение эффективности энерого-потребеления путем внедрения современных энергосберегающих техно-логий и оборудования; развитие действующих правовых, финансово-экономических и ценовых механизмов, стимулирующих поставщи-ков и потребителей топливно-энергетических ресурсов к внедрению энергосберегающих технологий и оборудования |
| Целевые индикаторы и показатели Подрограммы | приобретение энергоэффективных светильников для реконструкции уличного освещения города; внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования в многоквартирных жилых домах; снижение объемов потребления электрической энергии и уменьшение потерь при ее транспортировке |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | источниками финансирования меро-приятий Подпрограммы являются средства бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края. Общий объем финансирования мероп-риятий Подпрограммы составит всего 43863,32тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год –43163,32тыс. руб.; 2015 год – 350,00 тыс. руб.; 2016 год – 350,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | снижение уровня энергетической составляющей в себестоимости продукции, выпускаемой товаро-производителями города, за счет повышения её конкурентоспособности, что в конечном итоге обеспечит подъем уровня жизни населения города; снижению потребления электроэнергии; |

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

На территории города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - город) размещены более 21 объекта санаторно-курортного комплекса, где лечатся и отдыхают  ежегодно более 80 тыс. человек.

Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории города, является одной из приоритетных задач экономического развития хозяйственного комплекса города. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на газ, опережающих уровень инфляции, приводит к негативной обстановке в городе. Это обуславливает объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения в городе.

Особенно актуальна задача энергосбережения в социальной и жилищно-коммунальной сферах города. Именно в этих сферах расходуется большая часть бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - городской бюджет). Деятельность жилищно-коммунального хозяйства города сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве и потреблении.

Подпрограмма должна стать основным документом для организации и реализации  энергосберегающей политики при одновременном  решении проблемы рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории города и создания условий для решения социальных программ.

2. Приоритеты политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы и сроки ее реализации

Приоритетами реализуемой в городе политики в сфере реализации Подпрограммы являются:

обеспечение энергетической безопасности;

бесперебойное снабжение потребителей топливно-энергетическими ресурсами:

повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на основе использования возобновляемых источников энергии и внедрении новых энергосберегающих технологи.

Целью Подпрограммы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории города.

Для достижения цели Подпрограммы необходимо обеспечить решение следующих задач:

снижение доли энергетических затрат в себестоимости производимой продукции и оказываемых услуг;

снижение затратной части городского бюджета на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы города;

повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при ее транспортировке;

повышение эффективности энерогопотребеления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования;

развитие действующих правовых, финансово-экономических и ценовых механизмов, стимулирующих поставщиков и потребителей топливно-энергетических ресурсов к внедрению энергосберегающих  технологий и оборудования.

Срок реализации Подпрограммы 2014 - 2016 годы.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы представлены в приложении 1 к Программе.

Основные мероприятия Подпрограммы представлены в приложении 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края приведено в приложении 3 к Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей приведено в приложении 4 к Программе.

Реализация Подпрограммы позволит:

осуществить постепенный переход потребителей топливно-энергетических ресурсов на энергосберегающий путь функционирования и развития с привлечением инвестиций;

снизить уровень энергетической составляющей в себестоимости продукции, выпускаемой товаропроизводителями города, повысив её конкурентоспособность, что в конечном итоге обеспечит подъем уровня жизни населения города;

снизить затраты на энергопотребление населения  и организаций города, в том числе финансируемых за счет средств городского бюджета, в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

улучшить экологическую обстановку в городе (экономия котельными города природного газа).

Таким образом, реализация Подпрограммы окажет положительное влияние на развитие экономики города.

По результатам прогнозируемой оценки воздействия на окружающую среду при выполнении энергосберегающих мероприятий, ухудшение состояния окружающей среды не произойдет.

Экономическая эффективность отражает результаты внедрения энергосберегающих мероприятий  и определяется разностью между денежными доходами и расходами от  реализации мероприятий Подпрограммы, а также отражает изменение величины спроса на топливно-энергетические ресурсы в результате замещения более дорогих видов топлива менее дорогими.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма направлена на реализацию следующих основных мероприятий:

внедрение системы автоматического управления освещением мест общего пользования в многоквартирных домах;

модернизация и реконструкция систем уличного освещения  с установкой энергоэффективных газоразрядных и светодиодных источников света (светильников) и систем управления освещением;

реконструкция котельной № 15;

реконструкция ЦТП-5 под котельную на 20 Гкал/час.

Механизм  управления реализацией мероприятий Подпрограммы возлагается на ответственного исполнителя Подпрограммы – Управление городского хозяйства  администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края.

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Подпрограммы;

определяет приоритетность Подпрограммы;

разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о выполнении мероприятий Подпрограммы;

представляет в установленном порядке отчеты о выполнении мероприятий Подпрограммы.

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края осуществляет контроль за ходом выполнения мероприятий Подпрограммы.

Исполнитель несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Подпрограммы. К должностным лицам, не обеспечившим в установленные сроки исполнение предусмотренных Подпрограммой мероприятий, применяются меры дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством.

4. Информация об участии государственных внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-курорта Железноводска Ставропольского края, акционерных обществ с участием города-курорта Железноводска Ставропольского края, общественных, научных и иных организаций в реализации Подпрограммы

Участие государственные внебюджетные фонды, муниципальные унитарные предприятия города-курорта Железноводска Ставропольского края, акционерные общества с участием города-курорта Железноводска Ставропольского края, общественные, научные и иные организации в реализации мероприятий Подпрограммы не принимают.

- Приложение 7 - к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйст-ва в городе-курорте Железно-водске Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Основной сферой реализации Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) является управленческая и организационная деятельность Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Целью Подпрограммы является обеспечение реализации мероприятий Программы.

В рамках реализации Подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:

обеспечение реализации Подпрограммы;

соблюдение норм и требований законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и законодательства Ставропольского края о налогах и сборах в области уплаты налога на имущество организаций;

обеспечение деятельности Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;

участие в реформировании жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края;

проведение информационной работы с населением, товариществами собственников жилья, в части подготовки граждан, товариществ собственников жилья к управлению многоквартирными домами города-курорта Железноводска Ставропольского края, в осуществлении иных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

обеспечение выполнения мероприятий по энергоресурсосбережению;

подготовка предложений по совершенствованию работы жилищно-коммунального комплекса города-курорта Железноводска Ставропольского края;

организация и контроль проведения мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства к работе в осенне-зимний период;

осуществление финансирования работ по благоустройству и озеленению территории города;

осуществление организации деятельности в сфере капитального строительства, капитального и текущего ремонтов объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края;

осуществление мероприятия по организации транспортного обслуживания населения на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, в соответствии с Правилами организации транспортного обслуживания населения маршрутными пассажирскими перевозками в городе-курорте Железноводске Ставропольского края;

осуществление разработки и реализации мероприятий по строительству и обустройству объектов транспортной инфраструктуры города-курорта Железноводска Ставропольского края;

обеспечение контроля за соблюдением условий договора о выполнении пассажирских перевозок и требований по организации перевозок автомобильным транспортом в соответствии с нормативными правовыми актами Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Основные мероприятия Подпрограммы приведены в приложении 2 к Программе.

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджета Ставропольского края составит 32 460,34тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –10 877,76тыс. руб.;

2015 год – 10 785,47 тыс. руб.;

2016 год – 10 797,11 тыс. руб.

- Приложение 1 - к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммуналь-ного хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя программы Программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя по годам |  |  |  | Источник информации (методика расчета) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен ремонт | шт. | - | 2 | 3 | 5 | данные Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 2. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | % | 93,7 | 94,3 | 98 | 100 | данные статисти-ческого отчета № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о струк-турных преобразо-ваниях и органи-зационных мероприя-тиях в сфере жилищно-комму-нального хозяйства», |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | рассчитывается по формуле: Дмд=Кв/Кобщ.*100, где Дмд – доля многоквартирных домов в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления; Кв – количество домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления; Кобщ. – общее количество многоквартирных домов |
| 3. | Увеличение вывоза объемов твердых бытовых отходов (далее – ТБО) на утилизацию, вывозимых от населения и бюджетных организаций города-курорта Железноводска Ставропольского края | % | 2 | 3 | 3 | 3 | данные Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, рассчитывается по формуле: У=От/Оп*100%, где У - увеличение вывоза объема ТБО; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | От – объем утилизации текущего года; Оп – объем утилизации прошлого года |
| 4. | Доля оплаты заявок на возмещение расходов по погребению умерших | % | 100 | 100 | 100 | 100 | данные Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 5. | Площадь территории города-курорта Железноводска Ставропольского края подлежащая санитарной уборке | тыс.кв. метров | 609,00 | 619,00 | 629,00 | 639,00 | данные уборочной площади по титульному списку перечня объектов подлежащих санитар-ной уборке территории города |
| 6. | Обслуживание сетей уличного освещения с заменой ламп города-курорта Железноводска Ставропольского края | шт. | 487 | 507 | 517 | 530 | данные Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 7. | Посадка и текущее содержание цветников территорий города-курорта Железноводска Ставропольского края | тыс.кв. метров | 253,66 | 253,66 | 253,66 | 253,66 | данные площади цветников по титульному списку перечня объектов подлежащих посадке и |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | текущему содержа-нию цветников города |
| 8. | Снижение объемов потребления электрической энергии и уменьшение потерь при ее транспортировке | тыс.кВтч | 73,40 | 75,60 | 77,80 | 80,10 | данные годового статистического отчета № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |
| 9. | Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования в многоквартирных жилых домах | кол-во установлен-ных светильни-ков | 424 | 429 | 435 | 440 | данные Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 10. | Приобретение энергоэффективных светильников для реконструкции уличного освещения города | кол-во приобретен-ных светильни-ков | - | 961 | 980 | 1000 | данные Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11. | Соответствие объема расходных обязательств, утвержденным бюджетным ассигнованиям на содержание центрального аппарата и групп хозяйственного обслуживания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | данные Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, рассчитывается по формуле: Р = Рз/Рутв *100%, где Р – соответствие объема расходов управления; Рз – объем расходов управления; Рутв – объем бюджетных ассигнований, утвержденных реше-нием Думы города-курорта Железно-водска Ставропольско-го края о бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансо-вый год и плановый период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12. | Своевременность уплаты налога на имущество и транспортного налога | да/нет | да | да | да | да | данные Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. Планируемое значение не подлежит расчету |
| II. Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен ремонт | шт | - | 2 | 3 | 5 | данные Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 2. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | % | 93,7 | 94,3 | 98 | 100 | данные годового статистического отчета № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно- коммунального хозяйства», рассчитывается по формуле: Дмд=Кв/Кобщ.*100%, где Дмд – доля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления; Кв – количество домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления; Кобщ. – общее количество многоквартирных домов |
| 3. | Увеличение вывоза объемов ТБО на утилизацию, вывозимых от населения и бюджетных организаций города-курорта Железноводска Ставропольского края | % | 2 | 3 | 3 | 3 | данные Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, рассчитывается по формуле: У = От/Оп*100%, где У - увеличение вывоза объема ТБО; От – объем утилизации текущего года; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Оп – объем утилизации прошлого года |
| 4. | Доля оплаты заявок на возмещение расходов по погребению умерших | % | 100 | 100 | 100 | 100 | данные Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 5. | Площадь территории города-курорта Железноводска Ставропольского края подлежащая санитарной уборке | тыс.кв. метров | 609,00 | 619,00 | 629,00 | 639,00 | данные уборочной площади по титульному списку |
| 6. | Обслуживание сетей уличного освещения с заменой ламп города-курорта Железноводска Ставропольского края | шт. | 487 | 507 | 517 | 530 | данные Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 7. | Посадка и текущее содержание цветников территорий города-курорта Железноводска Ставропольского края | тыс.кв. метров | 253,66 | 253,66 | 253,66 | 253,66 | данные площади цветников по титульному списку |
| III. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение объемов потребления электрической энергии и уменьшение потерь при ее транспортировке | тыс.кВтч | 73,40 | 75,60 | 77,80 | 80,10 | данные годового статистического отчета № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |
| 2. | Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования в многоквартирных жилых домах | кол-во установлен-ных светильни-ков | 424 | 429 | 435 | 440 | данные Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 3. | Приобретение энергоэффективных светильников для реконструкции уличного освещения города | кол-во приобретен-ных светильни-ков | - | 961 | 980 | 1000 | данные Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| IV. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие объема расходных обязательств, утвержденным бюджетным ассигнованиям на содержание центрального аппарата и групп хозяйственного обслуживания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | данные Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, рассчитывается по формуле: Р = Рз/Рутв *100%, где Р – соответствие объема расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | управления; Рз – объем расходов управления; Рутв – объем бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края о бюджете города- курорта Железно-водска Ставропольско-го края на очередной финансовый год и плановый период |
| 2. | Своевременность уплаты налога на имущество и транспортного налога | да/нет | да | да | да | да | данные Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. Планируемое значение не подлежит расчету |

- Приложение 2 - к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммуналь-ного хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

| № п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы целевая | Ответственный исполнитель подпрограммы программы основного мероприятия подпрограммы программы | Срок реализации |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы программы (краткое описание) | Связь с целевыми индикаторами и показателями программы (подпрограммы программы) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации |  | окончание реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на ремонт муници-пального жилищного фонда | Управление городского хозяйства адми-нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |  | 2014 год |  | 2016 год | проведение ремонта многоквартирных домов | реализация меро-приятия ведет к увеличению отремонтированных многоквартирных домов (Приложение 1 пункт II. подпункт 1.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Расходы по содержанию дворовых территорий многоквартирных домов города и инженерных сооружений на них | (далее - УГХА) УГХА |  | 2014 год |  | 2016 год | улучшение эстетического облика дворовых террито-рий многоквартирных домов | реализация меро-приятия ведет к улучшению освеща-емости и ремонту детских и спортив-ных площадок |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан | УГХА |  | 2014 год |  | 2016 год | поддержка льготных категорий граждан | реализация меро-приятия ведет к увеличению оказания услуг льготным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Расходы по захоронению ТБО, вывозимых от населения и бюджетных организаций города | УГХА |  | 2014 год |  | 2016 год | ежегодное повышение вывоза объемов ТБО на утилизацию | реализация меро-приятия ведет к сокращению образо-вания стихийных свалок (Приложение 1 пункт II. подпункт 3.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Расходы на уличное освещение | УГХА |  | 2014 год |  | 2016 год | снижение потребления электроэнергии уличного освещения при замене светильников на энергоэффективные | реализация меро-приятия ведет к снижению потребле-ния электроэнергии уличного освещения (Приложение 1 пункт II. подпункт 6.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Расходы по содержанию и озеленению города | УГХА |  | 2014 год |  | 2016 год | увеличение площади зеленых насаждений и цветников города-курорта Железноводска Ставропольского края | реализация меро-приятия ведет к улучшение эстети-ческого облика территорий города и городских парков (Приложение 1 пункт II. подпункт 7.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Расходы по содержанию и озеленению курортной зоны | УГХА |  | 2014 год |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Расходы по содержанию и озеленению городского парка | УГХА |  | 2014 год |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Расходы на механизированную и ручную уборку города | УГХА |  | 2014 год |  | 2016 год | увеличение убираемой площади территории города механизированной и ручной уборкой | реализация меро-приятия ведет к улучшению сани-тарно-эпидемиоло-гического состояния |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | городских террито-рий (Приложение 1 пункт II. подпункт 5.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Расходы по содержанию мемориалов «Вечный огонь» | УГХА |  | 2014 год |  | 2016 год | содержание оборудования по газоснабжению в технически исправном состоянии | реализация меро-приятия ведет к поддержанию бесперебойного газоснабжения мемориалов «Вечный огонь» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Расходы на организацию и содержание мест захоронения | УГХА |  | 2014 год |  | 2016 год | содержание мест захоронения в должном санитарном состоянии | реализация меро-приятия ведет к улучшению сани-тарно-эпидемиоло-гического состояния городских кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Расходы на возмещение стоимости услуг по погребению специализированным службам по вопросу похоронного дела | УГХА |  | 2014 год |  | 2016 год | возмещение стоимости услуг по погребению в сроки, установленные Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» | реализация меро-приятия ведет к отсутсвию наруше-ний оплаты услуг по погребению специа-лизированным служ-бам по вопросу похоронного дела (Приложение 1 пункт II. подпункт 4.) |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на | УГХА |  | 2014 год |  | 2016 год | снижение потребления электроэнергии уличного освещения при замене | реализация меро-приятия ведет к снижению |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» | УГХА |  | 2014 год |  | 2016 год | светильников на энергоэф-фективные и мест общего пользования в много-квартирных домах | потребления электроэнергии (Приложение 1 пункт III. подпункт 1., 2., 3.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Субсидии на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | УГХА |  | 2014 год |  | - | снижение потребления электроэнергии уличного освещения при замене светильников на энергоэф-фективные и мест общего пользования в много-квартирных домах | реализация меро-приятия ведет к снижению потребления электроинергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Софинансирование расходов для обеспечение мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края | УГХА |  | 2014 год |  | - | снижение потребления электроэнергии уличного освещения при замене светильников на энергоэф-фективные и мест общего пользования в много-квартирных домах | реализация меро-приятия ведет к снижению потребления электроинергии |  |  |  |  |  |  |  |
| III Подпрограмма ««Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | светильников на энергоэф-фективные и мест общего пользования в много-квартирных домах | потребления электроэнергии (Приложение 1 пункт III. подпункт 1., 2., 3.) |
| 3.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | УГХА |  | 2014 год |  | 2016 год | 100 соответствие | соответствие объема расходных обязательств утвержденным бюджетным ассигнованием на содержание центрального аппарата и групп хозяйственного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | УГХА |  | 2014 год |  | 2016 год | 100 % соответствие | соответствие объема расходных обязательств утвержденным бюджетным ассигнованием на содержание центрального аппарата и групп хозяйственного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Обеспечение деятельности(оказание услуг) централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов | УГХА |  | 2014 год |  | 2016 год | 100% соответствие | соответствие объема расходных обязательств утвержденным бюджетным ассигнованием на содержание центрального аппарата и групп хозяйственного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Обеспечение государственных гарантий муниципальных служащих города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края | УГХА |  | 2014 год |  | - | 100% соответствие | соответствие объема расходных обязательств утвержденным бюджетным ассигнованием на содержание центрального аппарата и групп хозяйственного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 3 - к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железно-водске Ставропольского края»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Целевая статья расходов |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы |  | Расходы по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа |  | Подпрограмма |  |  | Направление расходов |  |  | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
| Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», всего: |  | 08 |  |  | - |  | - | Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Старопольско-го края (далее – УГХА) | 97 933,80 |  | 47 098,27 |  | 47 109,91 |  |
| I. Подпрограмма «Благоустройство территории горо-да-курорта Железноводска Ставропольского края», всего: |  | 08 |  |  | 1 |  | - | УГХА | 43 892,72 |  | 35 962,80 |  | 35 962,80 |  |
| 1.1. | Расходы на ремонт муниципального жилищного фонда | 08 |  | 1 |  |  | 2010 | УГХА |  | 250,12 |  | 800,00 | 800,00 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
| 1.2. | Расходы по содержанию дворовых территорий многоквартирных домов города и инженерных сооружений на них | 08 |  | 1 |  |  | 2011 | УГХА |  | 200,00 |  | 500,00 | 500,00 |  |
| 1.3. | Возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан | 08 |  | 1 |  |  | 2012 | УГХА |  | 700,00 |  | 700,00 | 700,00 |  |
| 1.4. | Расходы по захоронению ТБО, вывозимых от населения и бюджетных организаций города | 08 |  | 1 |  |  | 2013 | УГХА |  | 5 856074 |  | 5 871,10 | 5 871,10 |  |
| 1.5. | Расходы на уличное освещение | 08 |  | 1 |  |  | 2014 | УГХА |  | 8 228,00 |  | 7 928,00 | 7 928,00 |  |
| 1.6. | Расходы по содержанию и озеленению города | 08 |  | 1 |  |  | 2015 | УГХА |  | 2 682,76 |  | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 1.7. | Расходы по содержанию и озеленению курортной зоны | 08 |  | 1 |  |  | 2016 | УГХА |  | 8 648,00 |  | 7 200,00 | 7 200,00 |  |
| 1.8. | Расходы по содержанию и озеленению городского парка | 08 |  | 1 |  |  | 2017 | УГХА |  | 700,00 |  | 500,00 | 500,00 |  |
| 1.9. | Расходы на организацию и содержание мест захоронения | 08 |  | 1 |  |  | 2018 | УГХА |  | 400,00 |  | 400,00 | 400,00 |  |
| 1.10. | Расходы на механизированную и ручную уборку города | 08 |  | 1 |  |  | 2019 | УГХА |  | 15 100,00 |  | 8 800,00 | 8 800,00 |  |
| 1.11. | Расходы по содержанию мемориалов «Вечный огонь» | 08 |  | 1 |  |  | 2020 | УГХА |  | 427,10 |  | 263,70 | 263,70 |  |
| 1.12. | Расходы на возмещение стоимости услуг по погребению специализированным службам по вопросу похоронного дела | 08 |  | 1 |  |  | 8001 | УГХА |  | 700,00 |  | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| II. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города- курорта Железноводска Ставропольского края», всего: |  |  | 08 | 2 |  | - |  | УГХА |  | 43163,32 |  | 350,00 |  | 350,00 |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» | 08 |  | 2 |  |  | 2021 | УГХА |  | 1 789,57 |  | 350,00 | 350,00 |  |
| 2.1 | Субсидии на реализацию региональных программ в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности | 08 |  | 2 |  |  | 5013 | УГХА |  | 36 751,75 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | Софинасирование расходов для обеспечение мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» | 08 |  | 2 |  |  | 9002 | УГХА |  | 4622,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| III. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия», всего: |  | 08 |  |  | 3 |  | - | УГХА |  | 10 877,76 |  | 10 785,47 | 10 797,11 |  |
| 3.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 08 |  | 3 |  |  | 1002 | УГХА |  | 4 778,81 |  | 4 304,21 | 4 304,21 |  |
| 3.2. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 08 |  | 3 |  |  | 1001 | УГХА |  | 24,10 |  | 24,10 | 24,10 |  |
| 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов | 08 |  | 3 |  |  | 1101 | УГХА |  | 6 009,20 |  | 6 457,16 | 6 468,80 |  |
| 3.4 | Обеспечение государственных гарантий муниципальных служащих города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края | 08 |  | 3 |  |  | 2003 | УГХА |  | 65,65 |  | 0,00 | 0,00 |  |

- Приложение 4 - к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железно-водске Ставропольского края»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропо-льского края», всего: |  | 97 933,80 | 47 098,27 | 47 109,91 |
|  |  | средства краевого бюджета | 36 751,75 |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 61 182,04 | 47 098,27 | 47 109,91 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города-курорта Железнов-одска Ставропольского края», всего: |  | 43892,72 | 35 962,80 | 35 962,80 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 43 892,72 | 35 962,80 | 35 962,80 |
|  | в том числе основные мероприятия Подпрограммы 1: |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1. | Расходы на ремонт муниципального жилищного фонда, всего: |  | 250,12 | 800,00 | 800,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 250,12 | 800,00 | 800,00 |
| 2.2. | Расходы по содержанию дворовых территорий многоквартирных домов города и инженерных сооружений на них, всего: |  | 200,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 200,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.3. | Возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан, всего: |  | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2.4. | Расходы по захоронению ТБО, вывозимых от населения и бюджетных организаций города, всего: |  | 5 856,74 | 5 871,10 | 5 871,10 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 5 856,74 | 5 871,10 | 5 871,10 |
| 2.5. | Расходы на уличное освещение, всего: |  | 8 228,00 | 7 928,00 | 7 928,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 8 228,00 | 7 928,00 | 7 928,00 |
| 2.6. | Расходы по содержанию и озеленению города, всего: |  | 2 682,76 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 2 682,76 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2.7. | Расходы по содержанию и озеленению курортной зоны, всего: |  | 8 648,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | средства местного бюджета | 8 648,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 2.8. | Расходы по содержанию и озеленению городского парка, всего: |  | 700,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 700,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.9. | Расходы на механизированную и ручную уборку города, всего: |  | 15 100,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 15 100,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 2.10. | Расходы по содержанию мемориалов «Вечный огонь», всего: |  | 427,10 | 263,70 | 263,70 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 427,10 | 263,70 | 263,70 |
| 2.11. | Расходы на организацию и содержание мест захоронения, всего: |  | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2.12. | Расходы на возмещение стоимости услуг по погребению специализи-рованным службам по вопросу похоронного дела, всего: |  | 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-ности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края», |  | 43 163,32 | 350,00 | 350,00 |
|  | всего: |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 36 751,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 6411,57 | 350,00 | 350,00 |
| 3.1. | Реализация подпрограммы «Энерго- |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | сбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железно-водска Ставропольского края», всего: |  | 1 789,57 | 350,00 | 350,00 |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |
| 3.2 |  | средства местного бюджета | 1 789,57 | 350,00 | 350,00 |
|  | Субсидии на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | 36 751,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 36 751,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |  |
| 3.3 | Софинансирование расходов для обеспечение мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» |  | 4622,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 4622,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставро-польского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставро-польского края» и общепрограммные мероприятия», всего: |  | 10877,76 | 10 785,47 | 10 797,11 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 10877,76 | 10 785,47 | 10 797,11 |
| 4.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, всего: |  | 4 778,81 | 4 304,21 | 4 304,21 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 4 778,81 | 4 304,21 | 4 304,21 |
| 4.2. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, всего: |  | 24,10 | 24,10 | 24,10 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 24,10 | 24,10 | 24,10 |
| 4.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 009,2 | 6 457,16 | 6 468,80 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 6 009,2 | 6 457,16 | 6 468,80 |
| 4.4 | Обеспечение государственных гарантий муниципальных служащих города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края |  |  |  |  |
|  |  |  | 65,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 65,65 | 0,00 | 0,00 |