

|  |  |
| --- | --- |
| **Артемовский городской округ** Территориальный орган местного самоуправления поселка Буланаш **пл. Театральная, д.1, к. а, п. Буланаш,**  **Артемовский район,**  **Свердловская область, 623794**  **Тел/факс (34363) 5-57-33**  **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2018 №\_\_\_\_\_ |  |

Доклад на расширенное аппаратное совещание 02.07.2018 по вопросу организации благоустройства территории поселка Буланаш

Артемовского городского округа в 2018 году

Согласно Положения ТОМС пос. Буланаш осуществляет организацию подведомственной территории (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание МАФ), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных на подведомственной территории.

Для осуществления данных полномочий в части обеспечения уличного освещения в 2018 году ТОМС поселка Буланаш заключен контракт № 0162300062618000002-0309398-01 от 22.02.2018 года на выполнение работ по содержанию сетей и наружного освещения поселка Буланаш. ИП Упоров О.Г. приступил к выполнению договорных обязательств с момента заключения контракта. Проводится ревизия оборудования, отладка реле, установка опор, замена светильников.

В связи с ограниченным финансированием не предусмотрены планом работ на 2018 год, но необходимы к исполнению в связи с требованием сетевой организации следующие виды работ: замена щитового оборудования в ТП, в т.ч. замена и установка ПУ – на сумму 604,5 тыс.руб. Требуется замена алюминиевого кабеля на СИП на протяжении 27 км.

В соответствии со сметой расходов ТОМС поселка Буланаш на оплату потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения предусмотрено 1 396 тыс. руб. Вместе с тем, за период с января по май 2018 года оплачено за потребленную электроэнергию - 869 тыс. руб. Расчетная величина суммы денежных средств на оплату электроэнергии на год – 1 725 тыс. руб.

Выполнение работ по спилу и подрезке деревьев, сбору, вывозу и утилизации подрезанных частей деревьев на территории поселка Буланаш в 2018 году осуществлялось ИП Маглюк Е.А, в соответствии с заключенным контрактом от 01.06.2018 года №0162300062618000009-0309398-01. Кроме того производятся работы по вырубке кустарников и подрезке деревьев вблизи улично-дорожной сети.

В рамках мероприятий по озеленению территории выполнены следующие работы:

- посадка саженцев лиственных пород деревьев и кустарников;

- подготовлена почва, высажена рассада цветов, осуществляется прополка и полив на клумбах у здания ТОМС посёлка Буланаш, у памятников на территории поселка;

- запланировано механизированное выкашивание травы на территории вокруг памятников в течении летнего периода 4 раза;

- обрезка и прореживание одиночных кустарников с вывозкой.

Указатели с наименованиями улиц и номеров домов размещены. Производится замена пришедших в негодность по мере необходимости.

Проект протокольного поручения:

Принять информацию к сведению.

Предусмотреть в смете расходов ТОМС поселка Буланаш на 2019 год по статье наружное освещение на оплату потребленной электроэнергии сумму в размере 1725 тыс.руб., а также на обслуживание наружного освещения, замену оборудования – 1800 тыс.руб.

Председатель Территориального органа местного самоуправления пос. Буланаш Л.И. Вандышева