Территориальный орган местного

самоуправления поселка Буланаш

Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н И  Е

от  06.08.2018	        № 43

О создании комиссии по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства посёлка Буланаш к работе в осенне-зимний период и прохождению  отопительного  сезона 2018/2019 годов

В соответствии с Федеральными законами от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении,  во исполнение постановления Администрации Артёмовского городского округа  от  31.05.2018 № 567-ПА «Об итогах отопительного сезона 20117/2018 годов и подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов»

1. Создать комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства посёлка Буланаш к работе в осенне-зимний период и прохождению  отопительного  сезона 2018/2019 годов (далее – Комиссия) в составе:

Вандышева Л.И., председатель Территориального органа местного самоуправления посёлка Буланаш, председатель комиссии;

Губанов А.А., заместитель председателя Территориального органа местного самоуправления посёлка Буланаш, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Курылёв А.А., руководитель филиала АО «Регионгаз-инвест» в п.Буланаш;

Узунов О.К., директор ООО «Универсал-Плюс»;

Дудин Е.В., директор МУП Артемовского городского округа

«Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Буланаш»;

Полатовского А.П., директора ООО «БЖКХ» (по согласованию);

Шпехт Д.Ю., директор ООО «Жилищно-эксплуатационное управление» (по согласованию);

Пономарёва Л.А., директор ООО «Темп» (по согласованию);

Сабиров Р.Р., директор ООО «Универсал-Сервис» (по согласованию);

Азарова  А.С., директора ООО УК «Губерния» (по согласованию);

Чуракова С.С., директор ООО «Порядок» (по согласованию).

2. Привлечь к работе  комиссии руководителей бюджетных, коммерческих организаций, Совет собственников жилья ТОС поселка Буланаш, председателей советов МКД к приёмке объектов к отопительному сезону.

3. Утвердить график работы комиссии (Приложение).

4. Установить время работы комиссии с 06.08.2018 года до подведения итогов отопительного сезона 2018/2019 годов.

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель                                                                                            Л.И. Вандышева

Приложение

к распоряжению

ТОМС пос.Буланаш

от 06.08.2018 № 43

График

работы комиссии по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства посёлка Буланаш к работе в осенне-зимний период и прохождению  отопительного  сезона 2018/2019 годов

1. Объекты теплопотребления от теплопункта «Горьковский» - 27-28.08.2018.

2. Объекты теплопотребления от теплопункта «Механический» - 28-29.08.2018.

3. Объекты теплопотребления от теплопункта «12 квартала» - 29,30,31.08.2018.

4. Объекты теплопотребления от теплопункта «62 квартала» - 30-31.08.2018.

5. Теплопункт «Горьковский»-27.08.2018.

6. Теплопункт «Механический» - 28.08.2018.

7. Теплопункт «12 квартала» - 29.08.2018.

8. Теплопункт «62 квартала» - 30.08.2018.

9. Котельная № 1 АО «Регионгаз-инвест» - 31.08.2018.

Начало отопительного сезона 15.09.2018г.

Согласовано:

Руководитель филиала

АО «Регионгаз-инвест» в п.Буланаш                                            А.А. Курылёв

Директор ООО «Универсал-Плюс»                                              О.К. Узунов