# Доклад Территориального органа местного самоуправления

# посёлка Буланаш на информационный час 10.10.2019 года

# об актуальной информации поселка Буланаш

Здравствуйте уважаемые зрители. Представляю Вашему вниманию актуальную информацию по поселку Буланаш.

Одной из главных тем нашего поселка - поддержание безопасного уровня подземных вод на территории поселка Буланаш Артемовского городского округа после ликвидации угольной шахты «Егоршинская» Буланашского буроугольного месторождения. По состоянию на 09 октября 2019 года уровень воды в шахтном стволе – 13,2 метра. При этом замеры уровня на данном объекте наблюдения с 17 июля 2019 года производится от уровня земли, без учета высоты пьедестала, на котором установлено насосное оборудование. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года уровень воды в шахтном стволе был – 9,8 метров.  С учетом изменения точки наблюдения от пьедестала/от земли разница составила 4,4 м.

Замеры в наблюдательных скважинах осуществляются специалистами МКУ АГО Жилкомстрой в ежедневном режиме, данные направляются в ТОМС поселка Буланаш для размещения на сайте в разделе ЖКХ, инфраструктура и среда обитания, а также в Артемовскую городскую прокуратуру. Кроме этого, ТОМС поселка Буланаш совместно с экологическим Советом ТОС поселка Буланаш установлена измерительная рейка в образовавшемся на территории шахтного поля водоеме и еженедельно производится контроль уровня воды. По состоянию на 07 октября 2019 года относительная отметка уровня воды на водоеме 122,76 см., что на 84 см. ниже уровня воды в пик паводка 2019 года, т.е. по состоянию на 29 мая 2019 года. Таким образом, в результате планомерной, постоянной откачки воды на шахтном водоотливе удалось снизить уровень воды в водоеме на шахтном поле и добиться понижения уровня подземных вод на территории поселка, что подтверждается замерами в наблюдательных скважинах и колодцах. В настоящее время на шахтном водоотливе работает 5 насосов ЭЦВ. Комитетом по управлению муниципального имущества Артемовского городского округа приобретены еще 4 насоса. МКУ Жилкомстрой планируются работы по замене 2-х действующих насосов и установке дополнительного 6-го насоса. Таким образом, объем откачиваемой воды будет увеличен до 1500 м3/час.

По дорожной деятельности, для восстановления дорожного полотна в поселке Буланаш заключен контракт от 17.05.2019, в соответствии с условиями которого подрядной организацией выполнен комплекс работ по ремонту асфальтового покрытия  автомобильных дорог общего пользования  в поселке Буланаш Артемовского района Свердловской области.  Условиями контракта предусмотрена замена дорожного полотна картами на общей площади 750 м.кв. и ямочный ремонт по автобусному маршруту на общей площади 735 м.кв. Срок исполнения контракта – 15 июня 2019 года. Полностью работы подрядной организацией были выполнены и сданы только 1 октября. За неисполнение условий  контракта в части соблюдения сроков выполнения работ подрядчику были начислены пени и штрафы.

Не закончены работы по ремонту грунтового покрытия дорог и восстановлению кюветов по ул. Осипенко и Серова. Срок выполнения работ по условиям контракта - до 31 июля 2019 года. Подрядная организация также была уведомлена об ответственности за неисполнение условий  контракта в части соблюдения сроков выполнения работ. В настоящее время работы закончены на ул. Осипенко на 90%,  на улице Серова на 60%, со слов подрядчика планируемая сдача объекта 15-16 октября.

По ремонту асфальтового покрытия дороги по ул. Победы от перекрестка с ул. Вахрушева до ул. Радищева выполнена фрезеровка дорожного полотна, укладка нового асфальта, выравнены и отсыпаны обочины, а также восстановлен кювет по четной стороне улицы от перекрестка с улицей М.Горького до ул. Радищева. Объект находится в процессе приемки и устранения замечаний.

Кроме этих запланированных работ, на сумму экономии от конкурсных процедур был заключен договор по ремонту грунтового покрытия автомобильной дороги по ул. Февральской революции (от перекрестка с ул. Вахрушева до перекрестка с ул. Максима Горького). Работы выполнены в установленный срок.

По благоустроительным работам в поселке Буланаш, на денежные средства оставшиеся от конкурсных процедур в ноябре планируются работы по спилу и подрезке аварийных деревьев. Перечень объектов составлен на основании заявлений и обращений граждан, с учетом степени износа и аварийности деревьев. К сожалению имеющихся в бюджете ТОМС поселка Буланаш денежных средств недостаточно для проведения работ по удалению деревьев в районе ДК Угольщиков в бывшей парковой зоне. Данные работы перенесены на 2020 год.

Пользуясь случаем, от имени Территориального органа местного самоуправления и от себя лично хочу поздравить жителей поселка Буланаш и Артёмовского городского округа с прошедшим международным днем пожилых людей. Желаю , чтобы здоровье было крепким. Пусть всегда вас окружает поддержка и забота родных и близких. Наслаждайтесь спокойствием и отсутствием суеты, радуйтесь, улыбайтесь и живите долго-долго!