Приложение

к распоряжению №8

от  15 февраля 2018 г.

План

мероприятий по подготовке и пропуску паводковых

вод в весенний период 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проанализировать выполнение противопаводковых мероприятий за 2017 год и утверждение задач по пропуску весеннего половодья на 2018 год | До 28.02.2018 | Председатель противопаводковой комиссии Л.И. Вандышева Члены комиссии: А.А. Губанов А.А. Курылёв В.В. Кульпин О.К. Узунов Е.В. Дудин А.П. Полатовский А.В. Пономарёв Н.И. Маглюк А.Ф. Малыгин |
| 2 | Руководителям предприятий разработать мероприятия по пропуску паводковых вод и принять меры по их реализации. Мероприятия предоставить в ТОМС пос. Буланаш | До 15.03.2018 | МУП АГО «ЖКХ поселка Буланаш» ПАО «БМЗ» АО «Регионгаз-инвест» ООО «БК» ООО «БЖКХ» ООО «ЖЭУ» ООО «Темп» ООО «Универсал-сервис» ООО «Губерния» ООО «Порядок» Участок шахтного водоотлива МБУ «ЖКС» |
| 3 | Разработать план-график безаварийного пропуска талых вод через гидротехнические сооружения, мосты, коллекторы, очистные сооружения, промышленные отстойники | До 15.03.2018 | ООО «БЖКХ» ПАО «БМЗ» АО «Регионгаз-инвест» Участок шахтного водоотлива МБУ «ЖКС» |
| 4 | Обеспечить постоянный контроль за ледовой обстановкой и состоянием водного режима на реках Ближний Буланаш и Бобровка, на канале шахтного водоотлива | Постоянно до окончания паводкового периода | ООО «БЖКХ» ПАО «БМЗ» АО «Регионгаз-инвест» МУП АГО «ЖКХ поселка Буланаш» ТОМС п. Буланаш Участок шахтного водоотлива МБУ «ЖКС» |
| 5 | Провести предпаводковое обследование гидротехнических сооружений, обратив внимание на реализацию мероприятий по их сохранности и надежности в эксплуатации | До 18.03.2018 | ПАО «БМЗ» АО «Регионгаз-инвест» МУП АГО «ЖКХ поселка Буланаш» ТОМС п. Буланаш Участок шахтного водоотлива МБУ «ЖКС |
| 6 | Подготовить к работе насосное оборудование для аварийного водоотлива, создать запас топлива, ГСМ, материалов, оборудования. Провести проверку укомплектованности формирований ГО и ЧС штатным персоналом (боевых расчетов, оперативных групп) техническими средствами, при необходимости произвести их доукомплектование. | До 21.03.2018 | ПАО «БМЗ» АО «Регионгаз-инвест» ООО «БЖКХ» МУП АГО «ЖКХ поселка Буланаш» ООО «БК» ОП 59 ПСЧ 54 ОФПС ГУ МЧС РФ Участок шахтного водоотлива МБУ «ЖКС» ТОМС п. Буланаш |
| 7 | До начала паводка организовать работы по очистке дворов, мест остановки мусоровозов, дворовых проездов, дорожных уличных канав от мусора, льда, снега, очистке дренажных дорожных труб, водостоков и водоспусков талых вод | До 21.03.2017 | ООО «ЖЭУ» ООО «Темп» ООО «Губерния» ООО «Порядок» ООО «Универсал-сервис» ТОМС пос. Буланаш Участок шахтного водоотлива МБУ «ЖКС» |
| 8 | Организовать дежурство ответственных лиц, аварийно-спасательных бригад, с предоставлением графика дежурств в ТОМС пос. Буланаш | В течение паводкового периода | МУП АГО «ЖКХ поселка Буланаш» ООО «БЖКХ» ПАО «БМЗ» АО «Регионгаз-инвест» ООО «БК» Участок шахтного водоотлива МБУ «ЖКС» |
| 9 | Организовать плановый осмотр водопроводно-канализационных колодцев, перекачивающих станций теплофикационных колодцев, камер и предотвращение попадания талых вод в них | В течение паводкового периода | МУП АГО «ЖКХ поселка Буланаш» ООО «БЖКХ» АО «Регионгаз-инвест» ООО «БК» ПАО «БМЗ» |
| 10 | Своевременно производить откачку поверхностных вод при затоплении водопроводных колодцев с последующей их дезинфекцией | В течение паводкового периода | МУП АГО «ЖКХ поселка Буланаш» |
| 11 | Произвести очистку зоны санитарной охраны первого пояса подземных водоисточников, станций водоочистки от снега, восстановить поверхностные ливнестоки | До 21.03.2018 | МУП АГО «ЖКХ поселка Буланаш» |
| 12 | Поддерживать в проезжем состоянии подъездные пути к водозаборным скважинам, станциям водоочистки, очистным сооружениям и другим жизненно-важным объектам | В течение паводкового периода | МУП АГО «ЖКХ поселка Буланаш» ООО «БЖКХ» |
| 13 | Согласовать план совместных действий персонала Артемовского РКЭС и ООО «ВКС» по осуществлению аварийного сброса воды ч/з плотину Егоршинской ГРЭС | До 25.03.2018 | ТОМС п. Буланаш МУП АГО «ЖКХ поселка Буланаш» |
| 14 | Провести проверку оснащения ОП 59 ПСЧ 54 ОФПС ГУ МЧС РФ необходимым насосным оборудованием | До 25.03.2018 | Начальник ОП 59 ПСЧ 54 ОФПС ГУ МЧС РФ |
| 15 | Производить выделение насосного оборудования дорожно-строительной техники, других технических средств, материальных и людских ресурсов для проведения предупредительных и аварийных работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Немедленно по команде председателя комиссии во время паводкового периода | ПАО «БМЗ» АО «Регионгаз-инвест» ООО «БК» ОП 59 ПСЧ 54 ОФПС ГУ МЧС РФ МУП АГО «ЖКХ поселка Буланаш» ООО «БЖКХ» |
| 16 | Обеспечение основной и резервной связью всех формирований ГО и ЧС с предоставлением телефонных номеров председателю противопаводковой комиссии | До 25.03.2018 | Все участники противопаводковых мероприятий |

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ НА ПАВОДКОВЫЙ ПЕРИОД

| ТОМС пос. Буланаш | 55-053, 55-733, 55-054 (8-909-0058248 Вандышева Л.И., 8-922-1663571 Губанов А.А.) |
| --- | --- |
| Оперативный дежурный МУК АГО «Единая дежурно-диспетчерская служба» | 2-40-44 2-45-87 (факс) |
| Пожарная охрана ОП 59 ПСЧ 54 ОФПС ГУ МЧС РФ | 01, 54-401 |
| ГУП СО «Газовые сети» | 04, 2-94-90 диспетчер 2-94-96 |
| Аварийно-диспетчерская служба МУП АГО «ЖКХ поселка Буланаш», ООО «ЖЭУ», ООО «БК», ООО «БЖКХ». | 54-572, 55-319 |
| Аварийно-диспетчерская служба ООО «Темп» | 54-928 |
| Аварийно-диспетчерская служба ООО «Универсал-сервис» | 54-999 |
| АО «Облкоммунэнерго» | 23-821 |
| Начальник смены АО «Регионгаз-инвест» | 54-287, 8-343-311-94-21 |
| Отдел полиции № 25 | 02, 54-402 |
| Скорая помощь | 03, 54-403 |

СПИСОК ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ

И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ НА ПАВОДКОВЫЙ ПЕРИОД

| № п/п | Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон рабочий | Телефон домашний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Председатель ТОМС п. Буланаш, председатель противопаводковой комиссии | Вандышева Людмила Ивановна | 55-053, 55-733 | 9090058248 |
| 2 | Заместитель председателя ТОМС п. Буланаш, заместитель председателя противопаводковой комиссии | Губанов Алексей Анатольевич | 55-054, 55-733 | 9221663571 |
| 3 | Главный инженер ПАО «БМЗ», член противопаводковой комиссии | Кульпин Владимир Витальевич | 8-3433419209 | 55-255, 9068105288 |
| 4 | Руководитель Буланашского филиала АО «Регионгаз-инвест» член противопаводковой комиссии | Курылёв Анатолий Александрович | 8-3433119489 54-287 | 9126888817 |
| 5 | Директор ООО «БК», член противопаводковой комиссии | Узунов Олег Константинович | 54-453, 54-572, 55-319 | 9226017101 |
| 6 | Директор МУП «ЖКХ поселка Буланаш», член противопаводковой комиссии | Дудин Евгений Валерьевич | 55-757 | 9292182030 |
| 7 | Мастер участка канализации ООО «БЖКХ», член противопаводковой комиссии | Полатовский Алексей Петрович | 54-572, 55-319 | 9090166705 |
| 8 | Начальник участка шахтного водоотлива МБУ «ЖКС», член противопаводковой комиссии | Маглюк Николай Иванович |  | 9222212866 |
| 9 | Начальник ОП 59 ПСЧ 54 ОФПС ГУ МЧС, член противопаводковой комиссии | Пономарёв Андрей Викторович | 54-401 | 9090176201 |