

**Артемовский городской округ**

**Территориальный орган местного самоуправления поселка Красногвардейский**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

|  |
| --- |
|  |

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

***О подготовке жилищно- коммунального хозяйства к работе***

 ***в осенне-зимний период 2016-2017 годов***

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ( с изменениями),Уставом Артемовского городского округа, п.8.1.Положения о Территориальном органе местного самоуправления поселка Красногвардейский, в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов теплоснабжения поселка Красногвардейский, своевременной и качественной подготовки их к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, а также предупреждения чрезвычайных ситуаций,

 1.Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры п. Красногвардейский к эксплуатации в осенне-зимний период 2016/2017 годов ( Приложение 1);

 2.Создать при Территориальном органе местного самоуправления поселка Красногвардейский комиссию по подготовке жилищного фонда, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры п. Красногвардейский к эксплуатации в осенне-зимний период 2016/2017 годов (Приложение 2);

 3. Утвердить план-график проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии (жилой фонд на территории ТОМС поселка Красногвардейский к отопительному периоду 2016-2017 годов ( Приложение 3);

 4.Утвердить план-график проведения проверки готовности теплоснабжающей, теплосетевой организации (МУП АГО «Красногвардейское ЖКХ»)на территории ТОМС поселка Красногвардейский к отопительному периоду 2016-2017 годов (Приложение 4);

5. Утвердить план-график проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии(социально-культурные объекты) на территории ТОМС поселка Красногвардейский к отопительному периоду 2016-2017годов( Приложение 5).

6. Исполняющему обязанности директора муниципального унитарного предприятия Артемовского городского округа « Красногвардейское жилищно-коммунальное хозяйство» Поперник О.А обеспечить проведение работ по подготовке котельных и тепловых сетей поселка Красногвардейский к отопительному периоду 2016-2017 годов до 25.08.2016.

 7. Опубликовать постановление в газете « Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Территориального органа местного самоуправления поселка Красногвардейский в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет»

8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

Председателя Территориального

органа местного самоуправления

поселка Красногвардейский А.М. Емельянов

Приложение 2к распоряжению

Территориального органа

местного самоуправления

поселка Красногвардейский

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

Состав комиссии

по подготовке жилищного фонда, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры п. Красногвардейский к эксплуатации в осенне-зимний период 2016/2017 годов

Председатель комиссии:

Гиршфельд Сергей Измайлович - председатель Территориального органа местного самоуправления поселка Красногвардейский

Члены комиссии:

Емельянов Анатолий Михайлович - заместитель председателя

 Территориального органа местного

поселка Красногвардейский

Поперник Ольга Андреевна - и.о. директора МУП АГО

 «Красногвардейское ЖКХ»

Старцева Наталья Михайловна - техник-смотритель МУП АГО «Красногвардейское ЖКХ» ( по согласованию)

Фучкин Юрий Михайлович - мастер МУП АГО

 « Красногвардейское ЖКХ» ( по согласию)

Приложение 3 к распоряжению

Территориального органа

местного самоуправления

поселка Красногвардейский

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**ПЛАН-ГРАФИК**

**проведения проверки готовности**

**потребителей тепловой энергии
(жилой фонд)**

**на территории ТОМС поселка Красногвардейский**

**к отопительному периоду 2016-2017 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Субъекты, подлежащие проверке** | **Сроки проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
|  | улица Арболитовая | 27.07.2016 | в соответствии с п.13 Правил |
|  | улица Лермонтова | 28.07.2016 | в соответствии с п.13 Правил |
|  | улица Пархоменко | 29.07.2016 | в соответствии с п.13 Правил |
|  | улица Кирова | 30.07.2016  | в соответствии с п.13 Правил |
|  | улица Комсомольская | 31.07.2016 | в соответствии с п.13 Правил |
|  | улица Макаренко | 03.08.2016 | в соответствии с п.13 Правил |
|  | Улица Химиков | 04.08.2016 | в соответствии с п.13 Правил |
|  | улица Крупской | 05.08.2016 | в соответствии с п.13 Правил |
|  | улица Серова | 06.06-07.08.2016 | в соответствии с п.13 Правил |
|  | улица Заводская | 10.08.2016 | в соответствии с п.13 Правил |
|  | улица Нагорная | 11.08.2016 | в соответствии с п.13 Правил |
|  | улица Мичурина | 12.08.2016 | в соответствии с п.13 Правил |
|  | улица Металлистов | 13.08.2016 | в соответствии с п.13 Правил |
|  | Улица Школьная | 14.08.2016 | в соответствии с п.13 Правил |
|  | Улица Панова | 17.08.2016 | в соответствии с п.13 Правил |
|  | улица Ленина | 17.08.2016 | в соответствии с п.13 Правил |
|  | улица Некрасова | 18.08.2016 | в соответствии с п.13 Правил |
|  | улица Новая | 19.08.2016 | в соответствии с п.13 Правил |
|  | улица Пузанова | 21.08.2016 | в соответствии с п.13 Правил |
|  | улица Старченкова | 24.08.2016 | в соответствии с п.13 Правил |
|  | улица Усиевича | 24.08.2016 | в соответствии с п.13 Правил |
|  | улица Шмидта | 25.08.2016 | в соответствии с п.13 Правил |
|  | улица Станочников | 26.08-28.08.2016 | в соответствии с п.13 Правил |

Приложение 4 к распоряжению

 Территориального органа

местного самоуправления

 поселка Красногвардейский

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН-ГРАФИК**

**проведения проверки готовности**

**теплоснабжающей, теплосетевой организации**

**(МУП АГО «Красногвардейское ЖКХ»)**

**на территории ТОМС поселка Красногвардейский**

**к отопительному периоду 2016-2017 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Субъекты, подлежащие проверке** | **Сроки проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| 1 | Котельная Леспромхоза | 15.08.2016 г | в соответствии с п.13 Правил |
| 2 | Котельная Химлесхоза | 15.08.2016 г | в соответствии с п.13 Правил |
| 3 | Котельная ККЗ | 15.08.2016 г | в соответствии с п.13 Правил |
| 4 | Тепловые сети микрорайона Леспромхоз | 15.08.2016 г | в соответствии с п.13 Правил |
| 5 | Тепловые сети микрорайона Химлесхоз | 15.08.2016 г | в соответствии с п.13 Правил |
| 6 | Тепловые сети от котельной ККЗ | 15.08.2016 г | в соответствии с п.13 Правил |

Приложение 5 к распоряжению

 Территориального органа

местного самоуправления

поселка Красногвардейский

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН-ГРАФИК**

**проведения проверки готовности**

**потребителей тепловой энергии
(социально-культурные объекты)**

**на территории ТОМС поселка Красногвардейский**

**к отопительному периоду 2016-2017годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Субъекты, подлежащие проверке** | **Сроки проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| 1 | Административное здание ТОМС поселка Красногвардейский | 11.08.2016 г | в соответствии с п.13 Правил |
| 2 | Библиотека поселка Красногвардейский | 11.08.2016 г | в соответствии с п.13 Правил |
| 3 | Отделение Сбербанка № 1704 | 11.08.2016 г | в соответствии с п.13 Правил |
| 4 | ОАО «Красногвардейский крановый завод» | 12.08.2016 г | в соответствии с п.13 Правил |
| 5 | Спортивный клуб «Кварц» | 28.06..2016 г | в соответствии с п.13 Правил |
| 6 | Пожарная часть поселка | 13.08.2016 г | в соответствии с п.13 Правил |
| 7 | Полиция  | 13.08.2016 г | в соответствии с п.13 Правил |
| 8 | Клуб ККЗ | 13.08.2016 г | в соответствии с п.13 Правил |
| 9 | ИП Домрачева А.А. (столовая) | 13.08.2016 г | в соответствии с п.13 Правил |
| 10 | ООО «Родничок» | 14.08.2016 г | в соответствии с п.13 Правил |
| 11 | ООО «Промсвердмаш» | 14.08.2016 г | в соответствии с п.13 Правил |
| 12 | ООО «Уралжелдорстрой» | 14.08.2016 г | в соответствии с п.13 Правил |
| 13 | Отделение почты Алапаевского почтампа | 14.08.2016 г | в соответствии с п.13 Правил |
| 14 | Отделение ОАО «Ростелеком» | 14.08.2016 г | в соответствии с п.13 Правил |
| 15 | ИП Смирнова Л.А. (магазин) | 14.08.2016 г | в соответствии с п.13 Правил |
| 16 | ИП Волкова Т.В. (магазин) | 14.08.2016 г | в соответствии с п.13 Правил |
| 17 | ДОУ № 25 | 28.06.2016 г | в соответствии с п.13 Правил |
| 18 | ДОУ № 27 | 28.06.2016 г | в соответствии с п.13 Правил |
| 19 | ДОУ № 28 | 28.06.2016 г | в соответствии с п.13 Правил |
| 20  | ОУ № 14 | 28.06.2016 г | в соответствии с п.13 Правил |
| 21 | Красногвардейская участковая больница | 14.08.2016 г | в соответствии с п.13 Правил |