 **Артемовский городской округ**

**Территориальный орган местного самоуправления поселка Красногвардейский**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 28.02.2019 №1/1

***О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2019 году***

В соответствии с Федеральными законами от 21 июля 1997 года № 117-Ф3 «О безопасности гидротехнических сооружений», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Перечнем ежегодных мероприятий, рекомендованных организациям к реализации при подготовке и в ходе пропуска весеннего половодья, дождевых паводков, утвержденным протоколом от 15.06.2018 № 4 заседания комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 13 июня 2018 года, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, в целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья, дождевых паводков на территории Артемовского городского округа в 2019 году, во исполнение постановления главы Артемовского городского округа от 01.02.2019 № 90-ПА «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2019 году»:

1. Создать при Территориальном органе местного самоуправления поселка Красногвардейский Комиссию по организации безаварийного пропуска весеннего половодья, дождевых паводков на территории поселка Красногвардейский в 2019 году (далее по тексту - противопаводковая комиссия).

2. Утвердить:

2.1. Состав противопаводковой комиссии (Приложение 1);

2.2. План мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья, дождевых паводков в 2019 году (Приложение 2).

3. При пропуске паводковых вод руководствоваться «Инструкцией о порядке сбора и передачи информации в паводковый период на территории Артемовского городского округа на 2019 год», утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа от 01.02.2019 № 90-ПА «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2019 году»

4. Назначить ответственным лицом, обеспечивающим оперативное информирование об обстановке через оперативного дежурного Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее по тексту – МКУ АГО «ЕДДС») исполняющего обязанности председателя Территориального органа местного самоуправления поселка Красногвардейский Шмурыгина И.В.. Список ответственных лиц и телефоны представить в противопаводковую комиссию через оперативного дежурного МКУ АГО «ЕДДС» (телефон 2-45-87, 2-40-44). Срок - 01.03.2018;

5. Исполняющему обязанности председателя Территориального органа местного самоуправления поселка Красногвардейский Шмурыгину И.В.:

5.1. Разработать и представить в Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (далее по тексту – МБУ ЖКС), в отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке Администрации Артемовского городского округа план мероприятий безаварийного пропуска паводковых вод через ГТС, мосты, территории населенного пункта и объектов экономики. Срок – 05.03.2019;

5.2. Представить в противопаводковую комиссию акты предпаводкового обследования подведомственных территорий, гидроузлов, гидросооружений, шламонакопителей, мостов и планы подготовки их к пропуску паводковых вод. Срок – 01.04.2019;

5.3. Заблаговременно информировать владельцев нижележащих гидроузлов и МКУ АГО ЕДДС о производимых сбросах воды на Красногвардейской ГТС. Срок - паводковый период.

6. Распоряжение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Территориального органа местного самоуправления поселка Красногвардейский в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И.о. председателя И.В. Шмурыгин

 Приложение 1

к распоряжению Территориального органа

местного самоуправления поселка Красногвардейский

от 28.02.2019 № 1/1

**Состав Комиссии по организации безаварийного пропуска весеннего половодья, дождевых паводков на территории**

**поселка Красногвардейский в 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон рабочий | Телефон домашний |
| 1. | И.о. председателя ТОМС поселка Красногвардейский, председатель противопаводковой комиссии | Шмурыгин Игорь Владимирович | 44-240 | 9022566758 |
| 2. | И.о. директора МУП АГО «Покровское ЖКХ» | Шишкин Антон Николаевич | 2-30-20 | 89122966209 |
| 3. | Специалист ТОМС поселка Красногвардейский, секретарь противопаводковой комиссии | Варапаева Ирина Леонидовна | 44-245 | 9826903202 |
|  | Члены противопаводковой комиссии: |  |  |  |
| 4. | Инженер МУП АГО «Покровское ЖКХ» | Емельянов Анатолий Михайлович | 44286 | 9022593419 |

Приложение 2

к распоряжению Территориального органа

местного самоуправления поселка Красногвардейский

от 28.02.2018 №1/1

**План мероприятий по организации безаварийного пропуска**

 **весеннего половодья, дождевых паводков в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование мероприятий | Сроквыполнения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка и представление в МБУ ЖКС, отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке Администрации Артемовского городского округа (далее – отдел по делам ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной подготовке) перечня мероприятий безаварийного пропуска талых вод через гидротехнические сооружения, мосты | 01.03.2019 | И.о. председателя ТОМС поселка Красногвардейский |
| 2 | Разработка, корректировка инструкций дежурного персонала гидротехнических сооружений по действиям при внеплановых сбросах воды | 15.03.2019 | И.о. председателя ТОМС поселка Красногвардейский |
| 3 | Проведение ведомственных предпаводковых обследований гидросооружений, с представлением актов обследования в противопаводковую комиссию | 25.03.2019 | И.о. председателя ТОМС поселка Красногвардейский |
| 4 | Проведение до начала паводка работ по очистке дворов, дорожных, уличных канав от мусора, льда, очистке подмостовых пространств, дренажных дорожных труб, водостоков и водоспусков талых вод в реки и овраги | 01.04.2019 | И.о. председателя ТОМС поселка Красногвардейский |
| 5 | Очистка зоны санитарной охраны первого пояса подземных водоисточников от снега, восстановление поверхностных ливнестоков  | 01.04.2019 | владельцы водопроводно - канализационных сетей и сооружений (по согласованию), и.о. председателя ТОМС поселка Красногвардейский |
| 6 | Обеспечение наличия месячного запаса хлорсодержащих реагентов для обеззараживания питьевой воды (скважина 32) | 01.04.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 7 | Организация планового осмотра водопроводно-канализационных колодцев  | в течениепаводкового периода | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 10 | Своевременное произведение откачки поверхностных вод при затоплении водопроводных колодцев с последующей их дезинфекцией | в течениепаводкового периода | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 11 | Контроль качества питьевой воды в источниках питьевого водоснабжения распределительной сети | постоянно | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 12 | Контроль за сбросом сточных вод в реки и водохранилища | в течение паводковогопериода | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 13 | Организация дежурства ответственных лиц, аварийно-спасательных бригад, обеспечение оперативного информирования главы Артемовского городского округа, Администрации Артемовского городского округа через оперативного дежурного МКУ АГО «ЕДДС». Обеспечение запаса материалов для ликвидации угрозы прорыва плотин, дамб | в течениепаводкового периода | И.о. председателя ТОМС поселка КрасногвардейскийМУП АГО «Покровское ЖКХ», АО «ККЗ» |
| 14 | Информирование владельцев нижележащих гидроузлов и противопаводковой комиссии через оперативного дежурного МКУ АГО «ЕДДС» о сбросах воды на Красногвардейской ГТС | в течениепаводкового периода | И.о. председателя ТОМС поселка Красногвардейский |

**Инструкция о порядке сбора и передачи информации**

 **противопаводковой комиссии Территориального органа местного самоуправления поселка Красногвардейский в паводковый период**

1. Ответственные лица в организациях и территориальных органах местного самоуправления Артемовского городского округа (далее – ТОМС), дежурные диспетчерских служб два раза в сутки к 8.00 и к 16.00 часам информируют оперативного дежурного МКУ АГО «ЕДДС» (далее по тексту - ОД ЕДДС) о паводковой обстановке, уровне воды в водохранилищах и прудах, состоянии плотин, мостов и других сооружений на территории Артемовского городского округа, который обобщает полученную информацию за сутки до 9.00 дня, следующего за отчетным, и докладывает о ситуации председателю противопаводковой комиссии. При возникновении угрозы чрезвычайной ситуации доклад производится немедленно председателю противопаводковой комиссии и начальнику Артемовского местного гарнизона пожарной охраны.

2. При пропусках паводковых вод и аварийных сбросах с большими расходами воды, угрожающих целостности сооружений и хозяйственных объектов, расположенных ниже гидроузла, ответственные за пропуск паводковых вод через гидроузлы передают сообщение по телефону (с оформлением телефонограмм) ОД ЕДДС и ответственным лицам на предприятиях, расположенных ниже гидроузла.

3. Ответственные на паводковый период:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации | телефон |
| 1. | ТОМС п. Красногвардейский | 44240, 44245 |

Исполнитель: ТОМС поселка Красногвардейский