**Доклад**

**на расширенное аппаратное совещание 02.07.2018 «Об организации благоустройства территории ТОМС п. Сосновый Бор (освещение улиц, озеленение территории, установка указателей с наименованием улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм)**

1. Деятельность ТОМС п. Сосновый Бор ведется в соответствии с Федеральным Законом от 03.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", положением «О Территориальном органе местного самоуправления поселка Сосновый Бор с подведомственными территориями населенных пунктов: поселок Белый Яр, село Писанец.

2. Взаимодействие по решению данного вопроса организовано с Администрацией Артемовского городского округа (выделение финансовых средств), МКУ АГО «Жилкомстрой» (составление локально-сметных расчетов). Общий объем финансирования по благоустройству на 2017 год составляло 896 502,0 рублей (в т.ч. уличное освещение 254 938,0). В 2018 году –868 132,0 рублей (в т.ч. уличное освещение 253140,0 рублей).

1. На 01.07.2018 года выполнены мероприятия:

- проведен ремонт памятника (покраска, побелка), привезен на клумбу грунт.

- проведены высадка саженцев деревьев в сквере победы п. Сосновый Бор, саду победы с. Писанец.

- вывоз мусора с территории кладбища производится еженедельно, договор на 2018 год заключен с ИП Арсенова Т.В. - 40 000,0

- в ежедневном режиме производится уборка мест общего пользования;

- установлен светофорный объект типа Т7 на пешеходном переходе возле МБДОУ № 35 в п. Сосновый Бор, нанесена дорожная разметка, установлены светодиодные светильники;

- отремонтирован тротуар с перильным ограждением возле МБОУ ООШ № 11 с. Писанец;

- установлены дорожные знаки в количестве 11 шт.;

- проведены работы по исправлению профиля дорог с устройством щебеночного покрытия (ул. Лыжня База, ул. Набережная, ул. Береговая);

- выполняются работы по укосу обочин, договор заключен с МУП «Покровское ЖКХ».

Председатель

ТОМС п. Сосновый Бор Е.А.Королева