ОТЧЕТ

об исполнении сметы расходов ТОМС п. Сосновый Бор на решение вопросов местного значения в 2017 году

На осуществление полномочий по решению вопросов местного значения Территориальному органу местного самоуправления п. Сосновый Бор в 2017 году выделено 5476722,0 руб. Всего исполнение составило 5431816,71 руб. (99,18%), в том числе:

| Утверждено | Кассовое исполнение | % исполнения | Название | Проведенные работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2372673,0 | 2362681,69 | 99,6 |  | Текущие расходы местного самоуправления за 2017 г. Прошли обучение на сумму 13400,0 Специалист 2 категории-получил диплом о профессиональной переподготовке «Управление государственными и муниципальными закупками в объеме 260 час; Обучение по охране труда и проверка знаний по пожарно-технический минимум лиц, ответственных за пожарную безопасность в объеме 40 и 28 часов |  |
| 100000,0 | 100000,0 | 100 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта | Расчистка подъездных путей к пожарным водоемам-30000,0 Противопожарная опашка территории -60000,0 (опахивание территории проводится 2 раза в год в весенний и летний период) (по 5,5 Га) Изготовление и размещение наглядной агитации по пожарной безопасности (14,29 кв.м)-10000,0 | Устинов С.А. и ИП Гнилицкий А.В ИП Попов В.Н и ООО «Егоршинская строительная компания» ИП Корепанова Е.В |
| 1720936,0 | 1686150,02 | 98,0 | Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования | Расчистка дорог от снега-299991,0 руб. (протяженность улично-дорожной сети п. Сосновый Бор, с. Писанец 19880м.п), Работы по исправлению профиля автодороги по ул. Полевая-50583,0 руб., работ по устройству щебеночного покрытия дороги по ул. Полевая-95306,0 руб. Ремонт дорог картами въезда в поселок Сосновый Бор (0,1805/1000 кв. м)-99843,00 руб, Ямочный ремонт площади ул. Черемушки (0,914/100кв.м) -99892,0руб, ул Тимирязева (0,914/100кв.м) -99892,0 руб; Искусственная неровность-12261,0 руб.; Устройство ограждения тротуара ул. Черемушки-75200,0 руб; Нанесение дорожной разметки в желто-белом исполнении -50649,0 руб; Установка дорожных знаков (78 шт)-239633,02 руб. (ул. Тимирязева); Замена дорожных знаков на пересечении ул. Иванова-Тимирязева; ул.Черемушки-Тимирязева (17 шт)-57690,0; Окашивание обочин автомобильных дорог (9,45 га)-99920,0руб.; Ремонт дороги на ул Тимирязева, перекресток ул Победы (всего 0,71/1000 кв.м)-405290,0руб. | ИП Попов В.Н. и ИП Гнилицкий А.В ИП Попов В.Н. ИП Попов И.Н ООО «Перспектива» ООО «Перспектива» ООО «Перспектива» ООО «Перспектива» Вострецов Н.В. ИП Попов И.Н ООО «Континентъ» Аукцион: экономия составила 93190,7 руб. часть средств израсходована на ООО «СтройТоргМонтаж» ООО «Егоршинская строительная компания» ООО «Перспектива» |
| 82164,0 | 82164,0 | 100 | Обустройство пешеходных переходов и подходов к ним | По предписанию ГИБДД проведено ограждение тротуара в с. Писанец (возле школы № 11) | ИП Попов И.Н. |
| 111642,0 | 111642,0 | 100 | Ремонт муниципального жилья | Ремонт муниципального жилья в п. Сосновый Бор ул Тимирязева д 5 кв 4. | Проведен аукцион-экономии нет, т.к был один заявитель ИП Новопашин Е.В. |
| 614938,0 | 614810,0 | 100 | Энергосбережение на территории АГО | На организацию уличного освещения выделено-254938,0 руб. освоены в полном объеме, Произведен монтаж линии уличного освещения в п. Сосновый Бор-199872,0 руб (ул. Береговая, Мичурина, Молодежи); в с.Писанец-160000,0 руб (ул. Ленина, ул. Советская, установлено 11 светодиодных светильников) в результате чего увеличилась освещенность территории п. Сосновый Бор и с. Писанец | ИП Нефедов Н.В. |
| 30000,0 | 30000,0 | 100 | Озеленение территории | Проведены работы по обрезке и прореживанию одиночных кустарников лиственных пород на подведомственной территории ТОМС п. Сосновый Бор | Киселев М.Л. |
| 80000,0 | 80000,0 | 100 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Расчистку подъездных путей к кладбищу-15000,0 руб; Уборка и вывоз мусора с территории кладбища. Уборка проводится круглогодично -65000,0 руб | ИП Попов Е.Н ИП Арсенова Т.В |
| 192805,0 | 192805,0 | 100 | Организация благоустройства территории | Содержания общих мест пользования -Уборка мусора на территории поселка Сосновый Бор, с. Писанец-107805,6 руб. Уборка общих мест пользования проводится в ежедневном режиме. Работы по ликвидации несанкционированных свалок (4/100 кв.м)-50000,0 руб, устройство снежного городка-34999,4 руб. | ИП Арсенова Т.В ИП Гнилицкий А.В. |
| 171564,0 | 171564,0 | 100 |  | Выплаты пенсии за выслугу лет, лицам замещавшим муниципальные должности |  |

Проект протокольного поручения: Принять информацию к сведению.

Председатель

ТОМС п. Сосновый Бор                                  А.Р.Гареев