

**Артемовский городской округ**

**Территориальный орган местного самоуправления села**

**Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка**

**Распоряжение**

30.03.2017 № 11

с. Большое Трифоново

Об организации санитарной очистки

территорий населенных пунктов Территориального органа местного самоуправления село Большое Трифоново с подведомственной территорией

населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка

 В соответствии со статьями 21, 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с из­менениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральными законами), согласно «Правил благоустройства, обеспечения пожарной безопасности и санитарного содержания территорий, обращения с отходами производства и потребления в Артемовском городском округе», принятых решением Думы Артемовского городского округа от 12.04.2007 № 100

1.1. Утвердить мероприятия по весенней очистке территории населенных пунктов ТОМС с. Б. Трифоново на 2017 год (приложение 1).

1.2. Организовать и провести на территории ТОМС с.Б.Трифоново месячник по наведению чистоты и порядка с 20.04.2017 по 20.05.2017.

1.2.1. Утвердить мероприятия по проведению месячника по наведению чистоты и порядка на территории ТОМС с.Б.Трифоново (приложение 2)

2.Распоряжение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

 Председатель А.С. Иванов

 Приложение 1

 к распоряжению

 ТОМС с. Б. Трифоново

 от 30.03.2017 № 11

Мероприятия

по весенней очистке территории населенных пунктов села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка ТОМС на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный | Исполнитель | Примечание |
| 1. | Организация и проведение месячника по уборке придомовых территорий населением | 20.04.2017-20.05.2017 | Иванов А.С., лица, закрепленные за определенными участками | население |  |
| 2. | Проведение субботников по очистке прилегающих территорий учреждений, предприятий, сквера Победы | Апрель, май | Руководители учреждений, предприятий | Учреждения,предприятия, МОУ ООШ № 5 |  |
| 3. | Проведение рейда с участием участкового инспектора по соблюдению Правил благоустройства | Апрель, май | Иванов А.С. | Участковый инспектор |  |
| 4. | Организация сбора и вывоз бытового мусора от населения | Май | Иванов А.С. | Иванов А.С. |  |
| 5. | Организация работ по уборке территории мест общего пользования (придорожные канавы) | Апрель, май | Иванов А.С. | Исполнитель контракта |  |
| 6. | Организация работ по ликвидации несанкционированных свалок | Май | Иванов А.С. | По договору |  |
| 7. | Организация работы комиссии по чистоте территории | Апрель, май | Иванов А.С. | Члены комиссии |  |
| 8. | Организация и проведение работ по разбивке цветников и клумб, озеленению прилегающих территорий | Май | Иванов А.С. | Руководители учреждений, предприятий, население  |  |
| 9. | Подведение итогов конкурсов на лучший цветник, клумбу, придомовую и прилегающую территории | Июль | Иванов А.С. | Комиссия по чистоте |  |
| 10. | Организация и проведение работ по окашиванию территории | Июнь | Иванов А.С. | Население, по договору |  |
| 11. | Организация работ по сносу разрушенных строений | Март, апрель, май. июнь | Иванов А.С. | Участковый инспектор, население |  |

 Приложение 2

 к распоряжению

 ТОМС с. Б. Трифоново

 от 30.03.2017 № 11

.

**Мероприятия по проведению месячника по наведению чистоты и порядка**

**на территории села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов:**

**деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Срок |
| 1. | Довести до сведения населения, руководителей предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы собственности Правила благоустройства, обеспечения пожарной безопасности и санитарного содержания территорий. | Специалист ТОМС Ребикова Н.И. | До 01.05.2017 |
| 2. | Организация и проведение субботников по уборке закрепленных и прилегающих территорий | Руководители предприятий и учреждений | До 08.05.2017 |
| 3. | Организация и проведение работ по уборке прилегающих территорий домовладений. | Жители ТОМС  | До 08.05.2017 |
| 4. | Организовать и провести работы по очистке территории сквера Победы. | Директор МОУ ООШ № 5Ширшова З.Е. | До 07.05.2017 |
| 5. | Уборка несанкционированных свалок на территории ТОМС. | Председатель ТОМС Иванов А.С. | До 15.05.2017 |
| 6. | Организация вывоза мусора от частных домов на территории ТОМС. | Председатель ТОМС Иванов А.С. | До 08.05.2017 |
| 7. | Организация рейдов по соблюдению Правил благоустройства, обеспечения пожарной безопасности и санитарного содержания территорий.  | Председатель ТОМС Иванов А.С.,участковый инспектор Швецов А.Ю. | До 15.05.2017 |
| 8. | Выявление и организация работ по ликвидации несанкционированных свалок | Председатель ТОМС Иванов А.С.,участковый инспектор Швецов А.Ю. | До 01.05.2017 на окраинах до 20.05.2017 |
| 9. | Уборка кюветов и придорожных полос от мусора | Председатель ТОМС Иванов А.С. | Постоянно |
| 10. | Вырезка поросли, подрезка деревьев, кустарников вдоль дорог. | Председатель ТОМС Иванов А.С. | Постоянно |
| 11. | Побелка деревьев в сквере  | Председатель Совета ветеранов Ирха В.И. | До 01.05.2017 |
| 12. | Закрепить территорию населенных пунктов за ответственными лицами. | Председатель ТОМС Иванов А.С. | До 17.04. 2017  |