Артемовский городской округ

Территориальный орган местного самоуправления села

Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка

Распоряжение

19.06.2019                                                                                                         № 21

с. Большое Трифоново

О  подготовке жилищно-коммунального хозяйства Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново  к работе
в осенне-зимний период 2019/2020 годов

В целях эффективной реализации мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от   06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Администрации Артемовского городского округа от 31.05.2019 № 607-ПА «Об итогах отопительного сезона 2018/2019 годов и подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе
в осенне-зимний период 2019/2020 годов», статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, п.8.2 Положения Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново

1.Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново к отопительному периоду 2019/2020 годов (далее – комиссия) (Приложение 1).

2.Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново к отопительному периоду 2019/2020 годов (далее – Программа) (Приложение 2).

3. Утвердить план   мероприятий   по   подготовке  жилищного фонда,

объектов и сетей коммунальной инфраструктуры Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново к эксплуатации в осенне-зимний период 2019/2020 годов (Приложение 3).

4.Комиссии в сроки, утвержденные Программой, осуществить оценку готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново к отопительному периоду 2019/2020 годов в соответствии с п.13 раздела 3 и п.16 раздела 4 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила), результаты которой оформить актом проверки готовности согласно Приложению № 1 к  Правилам.

5.Теплоснабжающей организации  МУП «Прогресс» исполнить требования, изложенные в пунктах 13-15 Правил.

6.Руководителям  учреждений, старшим  по домам, владельцам  жилых помещений исполнить требования, изложенные в пунктах 16, 17 Правил.

7.Комиссии по каждому объекту проверки в течение 5 дней с даты подписания акта выдать Паспорт готовности к отопительному периоду согласно Приложению 2 к Правилам.

8. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном  сайте Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель                                                                                      В.Г.Игошев

Приложение 1

к  распоряжению

председателя

Территориального органа

местного самоуправления

с.Большое Трифоново

19.06.2019  года  №  21

Состав

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново  к отопительному периоду 2019/2020 годов

Председатель комиссии:

Игошев В.Г.	–  председатель Территориального органа местного

самоуправления села Большое Трифоново

Члены комиссии:

Шишкин А.Н.     –      директор МУП «Прогресс»;

Ребикова Н.И.    -       специалист второй категории Территориального органа

местного самоуправления села Большое Трифоново;

Ирха С.Е.   -             старший по дому № 11-а по ул. Советская в

с.  Большое Трифоново;

Корюков С.В.  -       старший по дому  № 13 по ул. Советская в

с.  Большое Трифоново.

Приложение 2

к  распоряжению

председателя

Территориального органа

местного самоуправления

с.Большое Трифоново

19.06.2019  года  №  21

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающей организации,

и потребителей тепловой энергии на территории ТОМС с. Б.Трифоново  к отопительному периоду 2019-2020 годов

| № п/п | Субъекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочная газовая котельная с.Большое Трифоново | 15.08.2019 – 30.08.2019 | В соответствии с п. 13 Правил |
| 2 | МБДОУ № 13 | 15.07.2019– 30.08.2019 | В соответствии с п. 13 Правил |
| 3 | МБОУ «ООШ № 5» | 15.07.2019 – 30.08.2019 | В соответствии с п. 13 Правил |
| 4 | Административное здание ТОМС с.Б.Трифоново, Сельский дом культуры | 15.07.2019– 30.08.2019 | В соответствии с п. 13 Правил |
| 5 | ФАП | 15.07.2019 – 30.08.2019 | В соответствии с п. 13 Правил |
| 6 | Благоустроенный жилой фонд | 15.07.2019 – 30.08.2019 | В соответствии с п. 13 Правил |

Приложение 3

к  распоряжению

председателя

Территориального органа

местного самоуправления

с.Большое Трифоново

19.06.2019  года  №  21

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда,

объектов и сетей коммунальной инфраструктуры Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново к эксплуатации в осенне-зимний период 2019/2020 годов

| № п/п | Наименование организации | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный, Ф.И.О., должность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МКУ «Жилкомстрой» | Участие в приемосдаточных испытаниях котельной и ввод котельной в эксплуатацию | Август-сентябрь | Шуклин А.Ю., и.о.директора |
| 2. | МУП «Прогресс» | 1.Ревизия и ремонт электрооборудования 2.Ревизия запорной арматуры 3.Промывка котлов 4.Промывка сетей теплоснабжения 5.Гидравлические испытания сетей теплоснабжения 6.Поверка измерительных приборов на котельной 7.Приемка систем теплоснабжения потребителей | 01.08.2019 01.08.2019 20.08.2019 01.08.2019 15.08.2019 30.08.2019 30.08.2019 | Шишкин А.Н., директор |
| 3. | МБОУ «ООШ № 5» | 1.Ревизия и ремонт электрооборудования 2.Ревизия запорной арматуры 3.Промывка котлов 4.Промывка сетей теплоснабжения 5.Гидравлические испытания сетей теплоснабжения 6.Поверка измерительных приборов на котельной 7.Приемка систем теплоснабжения потребителей 8. Утепление окон и деревянных дверных проемов | 01.08.2019 01.08.2019 20.08.2019 01.08.2019 15.08.2019 30.08.2019 30.08.2019 30.08.2019 | Ширшова З.Е., директор |
| 4. | МБДОУ «Детский сад № 13» | 1.Промывка сетей теплоснабжения от механических примесей 2. Гидравлические испытания сетей теплоснабжения 3.Проверка приборов учета 4.Приемка системы теплоснабжения 5. Утепление окон и дверных проемов | Июль-август | Хмелева И.Н., заведующая |
| 5. | ФАП | 1.Промывка сетей теплоснабжения от механических примесей 2. Гидравлические испытания сетей теплоснабжения 3.Проверка приборов учета 4.Приемка системы теплоснабжения 5. Утепление окон и дверных проемов | Июль - август | Михно А.И., заведующая |
| 6. | Сельский дом культуры | 1.Промывка сетей теплоснабжения от механических примесей 2. Гидравлические испытания сетей теплоснабжения 3.Проверка приборов учета 4.Приемка системы теплоснабжения 5. Утепление окон и дверных проемов | Июль - август | Василенко В.И., директор |
| 7. | Территориальный орган местного самоуправления села Большое Трифоново | 1.Промывка сетей теплоснабжения от механических примесей 2. Гидравлические испытания сетей теплоснабжения 3.Проверка приборов учета 4.Приемка системы теплоснабжения 5. Утепление окон и дверных проемов | Июль- август Июль- август Июль- август Июль- август Июль- август | Игошев В.Г., председатель |

ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ ПЛАНА

мероприятий по подготовке жилищного фонда,

объектов и сетей коммунальной инфраструктуры Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново к эксплуатации

в осенне-зимний период 2019/2020 годов, утвержденного  распоряжением

Территориального органа местного самоуправления

села Большое Трифоново  от 19.06.2019 № 21

| № п/п | Наименование организации | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный, Ф.И.О., должность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МКУ «Жилкомстрой» | Участие в приемосдаточных испытаниях котельной и ввод котельной в эксплуатацию | Август-сентябрь | Шуклин А.Ю., и.о.директора |
| 2. | МУП «Прогресс» | 1.Ревизия и ремонт электрооборудования 2.Ревизия запорной арматуры 3.Промывка котлов 4.Промывка сетей теплоснабжения 5.Гидравлические испытания сетей теплоснабжения 6.Поверка измерительных приборов на котельной 7.Приемка систем теплоснабжения потребителей | 01.08.2019 01.08.2019 20.08.2019 01.08.2019 15.08.2019 30.08.2019 30.08.2019 | Шишкин А.Н., директор |
| 3. | МБОУ «ООШ № 5» | 1.Ревизия и ремонт электрооборудования 2.Ревизия запорной арматуры 3.Промывка котлов 4.Промывка сетей теплоснабжения 5.Гидравлические испытания сетей теплоснабжения 6.Поверка измерительных приборов на котельной 7.Приемка систем теплоснабжения потребителей 8. Утепление окон и деревянных дверных проемов | 01.08.2019 01.08.2019 20.08.2019 01.08.2019 15.08.2019 30.08.2019 30.08.2019 30.08.2019 | Ширшова З.Е., директор |
| 4. | МБДОУ «Детский сад № 13» | 1.Промывка сетей теплоснабжения от механических примесей 2. Гидравлические испытания сетей теплоснабжения 3.Проверка приборов учета 4.Приемка системы теплоснабжения 5. Утепление окон и дверных проемов | Июль -август | Хмелева И.Н., заведующая |
| 5. | ФАП | 1.Промывка сетей теплоснабжения от механических примесей 2. Гидравлические испытания сетей теплоснабжения 3.Проверка приборов учета 4.Приемка системы теплоснабжения 5. Утепление окон и дверных проемов | Июль - август | Михно А.И., заведующая |
| 6. | Сельский дом культуры | 1.Промывка сетей теплоснабжения от механических примесей 2. Гидравлические испытания сетей теплоснабжения 3.Проверка приборов учета 4.Приемка системы теплоснабжения 5. Утепление окон и дверных проемов | Июль - август | Василенко В.И., директор |
| 7. | Территориальный орган местного самоуправления села Большое Трифоново | 1.Промывка сетей теплоснабжения от механических примесей 2. Гидравлические испытания сетей теплоснабжения 3.Проверка приборов учета 4.Приемка системы теплоснабжения 5. Утепление окон и дверных проемов | Июль - август | Игошев В.Г., председатель |

СОГЛАСОВАНО:

И.о.директора МКУ «Жилкомстрой» А.Ю.Шуклин

Директор МУП «Прогресс» А.Н.Шишкин

Директор МБУ «ООШ № 5» З.Е.Ширшова

Заведующая МКДОУ «Детский сад № 13» И.Н.Хмелева

Заведующая ФАП А.И.Михно

Директор Дома культуры В.И. Василенко