

**Артемовский городской округ**

**Территориальный орган местного самоуправления села**

**Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка**

**Распоряжение**

09.06.2020 № 21

с. Большое Трифоново

*О подготовке жилищно-коммунального хозяйства Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново к работе  
в осенне-зимний период 2020/2021 годов*

В целях эффективной реализации мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Артемовского городского округа от 29.05.2020 № 566-ПА «Об итогах отопительного сезона 2019/2020 года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года» руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, п.8.2 Положения Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново

1.Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново к отопительному периоду 2020/2021 годов (далее – комиссия) (Приложение 1).

2.Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново к отопительному периоду 2020/2021 годов (далее – Программа) (Приложение 2).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда,

объектов и сетей коммунальной инфраструктуры Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново к эксплуатации в осенне-зимний период 2020/2021 годов (Приложение 3).

4.Комиссии в сроки, утвержденные Программой, осуществить оценку готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново к отопительному периоду 2020/2021 годов в соответствии с п.13 раздела 3 и п.16 раздела 4 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила), результаты которой оформить актом проверки готовности согласно Приложению № 1 к Правилам.

5.Теплоснабжающей организации МУП «Прогресс» исполнить требования, изложенные в пунктах 13-15 Правил.

6.Руководителям учреждений, старшим по домам, владельцам жилых помещений исполнить требования, изложенные в пунктах 16, 17 Правил.

7.Комиссии по каждому объекту проверки в течение 5 дней с даты подписания акта выдать Паспорт готовности к отопительному периоду согласно Приложению 2 к Правилам.

8. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель В.Г.Игошев

Приложение 1

к распоряжению

председателя

Территориального органа

местного самоуправления

с.Большое Трифоново

09.06.2020 года№ 21

Состав

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново к отопительному периоду 2020/2021 годов

Председатель комиссии:

Игошев В.Г. – председатель Территориального органа местного

самоуправления села Большое Трифоново

Члены комиссии:

Шишкин А.Н. – директор МУП «Прогресс»;

Ребикова Н.И. - специалист второй категории Территориального органа

местного самоуправления села Большое Трифоново;

Василенко В.И. - директор Дома культуры села Большое Трифоново;

Ирха С.Е. - старший по дому № 11-а по ул. Советская в

с. Большое Трифоново.

Приложение 2

к распоряжению

председателя

Территориального органа

местного самоуправления

с.Большое Трифоново

09.06.2020 года№ 21

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающей организации,

и потребителей тепловой энергии на территории ТОМС с. Б.Трифоново к отопительному периоду 2020-2021 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Субъекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| 1 | Блочная газовая котельная  с.Большое Трифоново | 15.08.2020 –  30.08.2020 | В соответствии с п. 13 Правил |
| 2 | МБДОУ № 13 | 15.07.2020–  30.08.2020 | В соответствии с п. 13 Правил |
| 3 | МБОУ «ООШ № 5» | 15.07.2020 –  30.08.2020 | В соответствии с п. 13 Правил |
| 4 | Административное здание ТОМС с.Б.Трифоново,  сельский дом культуры,  библиотека,  цех связи ПАО «Ростелеком»  помещение УФПС СО | 15.07.2020–  30.08.2020 | В соответствии с п. 13 Правил |
| 5 | ФАП | 15.07.2020 –  30.08.2020 | В соответствии с п. 13 Правил |
| 6 | Благоустроенный жилой фонд | 15.07.2020 –  30.08.2020 | В соответствии с п. 13 Правил |

Приложение 3

к распоряжению

председателя

Территориального органа

местного самоуправления

с.Большое Трифоново

09.06.2020 года№ 21

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда,

объектов и сетей коммунальной инфраструктуры Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново к эксплуатации в осенне-зимний период 2020/2021 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный,  Ф.И.О., должность |
| 1. | МУП «Прогресс» | 1.Ревизия и ремонт электрооборудования  2.Ревизия запорной арматуры  3.Промывка котлов  4.Промывка сетей теплоснабжения  5.Гидравлические испытания сетей теплоснабжения  6.Поверка измерительных приборов на котельной  7.Приемка систем теплоснабжения потребителей | 01.08.2020  01.08. 2020  20.08. 2020  01.08. 2020  15.08. 2020  30.08. 2020  30.08. 2020 | Шишкин А.Н., директор |
| 2. | МБОУ «ООШ № 5» | 1.Ревизия и ремонт электрооборудования  2.Ревизия запорной арматуры  3.Промывка котлов  4.Промывка сетей теплоснабжения  5.Гидравлические испытания сетей теплоснабжения  6.Поверка измерительных приборов на котельной  7.Приемка систем теплоснабжения потребителей  8. Утепление окон и деревянных дверных проемов | 01.08. 2020  01.08. 2020  20.08. 2020  01.08. 2020  15.08. 2020  30.08. 2020  30.08. 2020  30.08. 2020 | Ширшова З.Е., директор |
| 3. | МБДОУ «Детский сад № 13» | 1.Промывка сетей теплоснабжения от механических примесей  2. Гидравлические испытания сетей теплоснабжения  3.Проверка приборов учета  4.Приемка системы теплоснабжения  5. Утепление окон и дверных проемов | Июль-август | Хмелева И.Н., заведующий |
| 4. | ФАП | 1.Промывка сетей теплоснабжения от механических примесей  2. Гидравлические испытания сетей теплоснабжения  3.Проверка приборов учета  4.Приемка системы теплоснабжения  5. Утепление окон и дверных проемов | Июль - август | Михно А.И., заведующий |
| 5. | Сельский дом культуры | 1.Промывка сетей теплоснабжения от механических примесей  2. Гидравлические испытания сетей теплоснабжения  3.Проверка приборов учета  4.Приемка системы теплоснабжения  5. Утепление окон и дверных проемов | Июль - август | Василенко В.И., директор |
| 6. | Библиотека | 1.Промывка сетей теплоснабжения от механических примесей  2. Гидравлические испытания сетей теплоснабжения  3.Проверка приборов учета  4.Приемка системы теплоснабжения  5. Утепление окон и дверных проемов | Июль - август | Редькина Н.А., заведующий |
| 7. | Цех связи ПАО «Ростелеком» | 1.Промывка сетей теплоснабжения от механических примесей  2. Гидравлические испытания сетей теплоснабжения  3.Проверка приборов учета  4.Приемка системы теплоснабжения  5. Утепление окон и дверных проемов | Июль - август | Швец Д.П.,  руководитель |
| 8. | Помещение УФПС СО | 1.Промывка сетей теплоснабжения от механических примесей  2. Гидравлические испытания сетей теплоснабжения  3.Проверка приборов учета  4.Приемка системы теплоснабжения  5. Утепление окон и дверных проемов | Июль - август | И.Д.Тарунина, начальник Алапаевского почтамта |
| 6. | Территориальный орган местного самоуправления села Большое Трифоново | 1.Промывка сетей теплоснабжения от механических примесей  2. Гидравлические испытания сетей теплоснабжения  3.Проверка приборов учета  4.Приемка системы теплоснабжения  5. Утепление окон и дверных проемов | Июль- август  Июль- август  Июль- август  Июль- август  Июль- август | Игошев В.Г., председатель |
| 7. | Благоустроенный жилой фонд | 1.Промывка сетей теплоснабжения от механических примесей  2. Гидравлические испытания сетей теплоснабжения  3.Проверка приборов учета  4.Приемка системы теплоснабжения  5. Утепление окон и дверных проемов | Июль- август | Ирха С.Е, старший по дому № 11-а по ул. Советская;  Корюков С.В., старший по дому № 13 по ул. Советская |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПЛАНА

мероприятий по подготовке жилищного фонда,

объектов и сетей коммунальной инфраструктуры Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново к эксплуатации

в осенне-зимний период 2020/2021 годов, утвержденного распоряжением

Территориального органа местного самоуправления

села Большое Трифоново от 09.06.2020 № 21

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный,  Ф.И.О., должность |
| 1. | МУП «Прогресс» | 1.Ревизия и ремонт электрооборудования  2.Ревизия запорной арматуры  3.Промывка котлов  4.Промывка сетей теплоснабжения  5.Гидравлические испытания сетей теплоснабжения  6.Поверка измерительных приборов на котельной  7.Приемка систем теплоснабжения потребителей | 01.08.2020  01.08. 2020  20.08. 2020  01.08. 2020  15.08.2020  30.08.2020  30.08.2020 | Шишкин А.Н., директор |
| 2. | МБОУ  «ООШ № 5» | 1.Ревизия и ремонт электрооборудования  2.Ревизия запорной арматуры  3.Промывка котлов  4.Промывка сетей теплоснабжения  5.Гидравлические испытания сетей теплоснабжения  6.Поверка измерительных приборов на котельной  7.Приемка систем теплоснабжения потребителей  8. Утепление окон и деревянных дверных проемов | 01.08.2020  01.08.2020  20.08.2020  01.08.2020  15.08.2020  30.08.2020  30.08.2020  30.08.2020 | Ширшова З.Е., директор |
| 3. | МБДОУ «Детский сад № 13» | 1.Промывка сетей теплоснабжения от механических примесей  2. Гидравлические испытания сетей теплоснабжения  3.Проверка приборов учета  4.Приемка системы теплоснабжения  5. Утепление окон и дверных проемов | Июль -август | Хмелева И.Н., заведующий |
| 4. | ФАП | 1.Промывка сетей теплоснабжения от механических примесей  2. Гидравлические испытания сетей теплоснабжения  3.Проверка приборов учета  4.Приемка системы теплоснабжения  5. Утепление окон и дверных проемов | Июль - август | Михно А.И., заведующий |
| 5. | Сельский дом культуры | 1.Промывка сетей теплоснабжения от механических примесей  2. Гидравлические испытания сетей теплоснабжения  3.Проверка приборов учета  4.Приемка системы теплоснабжения  5. Утепление окон и дверных проемов | Июль - август | Василенко В.И., директор |
| 6. | Библиотека | 1.Промывка сетей теплоснабжения от механических примесей  2. Гидравлические испытания сетей теплоснабжения  3.Проверка приборов учета  4.Приемка системы теплоснабжения  5. Утепление окон и дверных проемов | Июль - август | Редькина Н.А., заведующий |
| 7. | Цех связи ПАО «Ростелеком» | 1.Промывка сетей теплоснабжения от механических примесей  2. Гидравлические испытания сетей теплоснабжения  3.Проверка приборов учета  4.Приемка системы теплоснабжения  5. Утепление окон и дверных проемов | Июль - август | Швец Д.П.,  руководитель |
| 8. | Помещение УФПС СО | 1.Промывка сетей теплоснабжения от механических примесей  2. Гидравлические испытания сетей теплоснабжения  3.Проверка приборов учета  4.Приемка системы теплоснабжения  5. Утепление окон и дверных проемов | Июль - август | И.Д.Тарунина, начальник Алапаевского почтамта |
| 9. | Территориальный орган местного самоуправления села Большое Трифоново | 1.Промывка сетей теплоснабжения от механических примесей  2. Гидравлические испытания сетей теплоснабжения  3.Проверка приборов учета  4.Приемка системы теплоснабжения  5. Утепление окон и дверных проемов | Июль - август | Игошев В.Г., председатель |

СОГЛАСОВАНО:

|  |
| --- |
| Директор МУП «Прогресс» А.Н.Шишкин |
| Директор МБОУ «ООШ № 5» З.Е.Ширшова |
| Заведующий МБДОУ «Детский сад № 13» И.Н.Хмелева |
| Заведующий ФАП А.И.Михно |
| Директор Дома культуры В.И. Василенко |
| Цех связи ПАО «Ростелеком» Д.П. Швец |
| Начальник Алапаевского почтамта И.Д.Тарунина |
| Заведующий библиотеки Н.А.Редькина |

**МУП «Прогресс»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**МБОУ «ООШ № 5»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**МБДОУ «Детский сад № 13»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ФАП**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дом культуры**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Библиотека**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Цех связи ПАО «Ростелеком»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дом № 11а, ул. Советская**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дом № 13, ул. Советская**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Помещение УФПС СО «Почта Россия»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Подготовка жилищно-коммунального хозяйства

ТОМС Большое Трифоново

к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_