Территориальный орган местного самоуправления с. Мироново в 2016 году в своей работе руководствовался Положением о ТОМС села Мироново, планом работы на 2017 год.

В 2016 году деятельность ТОМС с. Мироново была направлена на осуществление следующих полномочий:

 **1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования.**

 На содержание автомобильных дорог на 2016 год было выделено 420000 рублей.Обустройство пешеходного перехода, выделено- 139028 руб.. Автомобильные дороги общего пользования местного значения на подведомственной территории IV категории. Договор по зимнему содержанию был заключен с КФК Упоров А.М.. Все работы проведены своевременно, жалоб по зимнему содержанию дорог от жителей и надзорных органов не поступало. По летнему содержанию дорог были выполнены следующие виды работ:

-проведен ямочный ремонт асфальтового покрытия по ул. Мира, ул. Молодежная и ул. Западная в с. Мироново);

-исправление профиля основания дорог – это проведено грейдирование ул. Свердлова в д. Бучино и ул.Полевая в д. Родники);

-проводился укос травы.

Проведено обустройство пешеходного перехода в близи образовательного учреждения, что в себя включает установку светофора типа Т-7 на пешеходном переходе - 99975 руб., проведено техприсоединение светофора к линии электро передач, проведено нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков -38488 руб.

 **2. Организация освещения улиц.**

 На оплату электроэнергии уличного освещения израсходовано – 239691 руб. На территории ТОМС с. Мироново в 2016 году была продолжена работа по установке приборов учета и установке энергосберегающих уличных светильников. На приобретение светильников, электропроводов и другого электрооборудования израсходовано – 76672 руб. На монтаж уличного освещения, сюда входит прокладка электропровода, установка светильников, монтаж электрооборудования на ТП, израсходовано – 145676 руб. В настоящее время в с. Мироново на 90% закончена замена светильников, всего в настоящее время установлено в с. Мироново - 69 светильников. Проведена частичная прокладка линии уличного освещения и установка светильников в с.Липино и д. Луговая. Монтаж уличного освещения в с. Липино выполнен на 60%, в д. Луговая на 25%, в д. Бучино на 60%, в д. Родники уличное освещение отсутствует. Все действующие линии уличного освещения оборудованы приборами учета, а также для удобства смонтированы в отдельные электро шкафы.

 В 2017 году работа по восстановлению линий уличного освещения, установке энергосберегающих светильников и приборов учета будет продолжена. В деревне Родники линия уличного освещения полностью отсутствует и в связи с этим планируется начать частичное восстановление линии уличного освещения.

 3**. Организация благоустройства и озеленения территории.**

В 2016 году на территории села Мироново были выполнены следующие работы по благоустройству села:

- в течении года были убраны несанкционированные свалки и вывоз мусора в с. Мироново на сумму 29878 руб.

- проведено буртование мусора на несанкционированной свалке в с. Мироново на сумму 74999 руб.

- проведены субботники на территории с. Мироново (апрель, май, сентябрь);

- на протяжении 2016 года проводилась уборка села от мусора;

 - проведены кадастровые работы по отводу земельного участка под парк имени «Панова Н.А.». – проведены работы по озеленению территории (была приобретена цветочная рассада, а также саженцы яблонь). Благоустройство проводилось на территории памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны, и в парке имени «Панову Н.А.». –проведено изготовление и установка горки на детской площадке в с. Мироново.

В 2017 году планируется продолжить работы по обустройство парка имени «Панову».

 **4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.**

Проведены работы в весенний период по противопожарной опашке вокруг населенных пунктов входящих в ТОМС с. Мироново, всего опахано 5 населенных пунктов. Проведено обустройство пожарных пирсов и прибрежных полос, всего на территории ТОМС оборудовано 5 пожарных пирсов. В зимний период осуществлялось расчистка пожарных пирсов и подъездных путей. В весенне-летний период изготовлены и установлены два банера на территории с. Мироново, два двухсторонних щита с банерами в районе купания граждан на берегу реки Реж, таблички «купание запрещено» и «выход на лед запрещен». Добровольными пожарными проинструктировано более 232 жителей села Мироново по первичным мерам противопожарной безопасности. Совместно с работниками отдельного поста ПЧ 16/2 с. Мироново проведены рейды по соблюдению мер пожарной безопасности.

 **5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровью.**

 За ТОМС с. Мироново закреплена 1 плотина. В 2015 году были выполнены следующие мероприятия: проведены работы по безаварийному пропуску талых вод в весенний период, проведено страхование плотины. Проведено укрепление тела плотины и восстановительные работы переезда через реку Арамашка.

 В весенний период устанавливались аншлаги с предупреждением об опасности выхода на лед, в летний период аншлаги купание запрещено.

 **6. Содержание мест захоронения.**

 На территории села Мироново расположено 2 кладбища, в с. Мироново и д. Родники. На выделенные денежные средства проведены работы по уборке мусора с прилегающей территории кладбищ. На кладбище д. Родники произведено частичное ограждение 70 метров.

В 2017 году планируется дальнейший ремонт забора.

 **7. Создание условий для массового отдыха жителей**

 Совместно с Мироновским СДК на территории ТОМС села Мироново проведены массовые праздники Масленица, Георгиевская ярмарка, 9 мая, День памяти и скорби, День села, День молодежи, День пожилого человека, открытие снежного городка.

Всего в 2016 году было выделено 2454,639 т.р. из них освоено 2454,148 т.р., исполнение сметы расходов по Территориальному органу местного самоуправления за 2016 год составило 99,98% .

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что все запланированные мероприятия на 2016 год в соответствии с планом работы выполнены.

**Основные мероприятия которые планируется выполнить в 2017 году.**

1. Обустройство остановочного пункта в с. Липино.
2. Ремонт моста через лог в с. Липино.
3. Приведение в соответствие с нормами уличное освещение во всех населенных пунктах подведомственных ТОМС с. Мироново.

 4. Ремонт автодорог ТОМС с. Мироново.

Председатель ТОМС

с. Мироново В.В. Серебренников