**Об исполнении сметы расходов ТОМС села Мироново на решение вопросов местного значения в 2016 году, (в том числе наличие предписаний надзорных органов)**.

В 2016 году ТОМС села Мироново, как получателю бюджетных средств, было утверждено бюджетных ассигнований на общую сумму 4010609,40 руб., фактическое исполнение составило 4005880,56 руб., т.е. в процентном исчислении 99,88% от сметных назначений на 2016 год. Не исполнены плановые назначения на сумму 4728,84 рублей, что связано с экономией по страховым взносам.

Коротко остановлюсь на том, что было сделано в 2016 году на подведомственной территории.

 1. **Содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа. Выделено - 420000 руб**. **Обустройство пешеходного перехода, выделено- 139028 руб.** **Исполнение 100** % . Из них. **-** Зимнее содержание дорог - 200050 руб. Летнее содержание дорог – 219950 руб., из них проведены работы по ямочному ремонту на сумму- 99943 руб.(проведен ямочный ремонт ул. Мира и ул. Молодежная в с. Мироново), исправление профиля основания дорог на сумму- 80114 руб.(проведено грейдирование ул. Свердлова в д. Бучино и ул.Полевая в д. Родники), укос травы вдоль дорог на сумму-39893 руб. Автомобильные дороги общего пользования местного значения на подведомственной территории IV категории. Договоры составлены с КФК Упоров А.М.. Все работы проведены своевременно, жалоб по зимнему содержанию дорог от жителей не поступало. Проведено обустройство пешеходного перехода в близи образовательного учреждения, что в себя включает установка светофора типа Т-7 на пешеходном переходе- 99975 руб., услуги по техприсоединению светофора -565 руб., нанесение дорожной разметки и установка знаков -38488 руб.

 **2. Организация уличного освещения. Выделено -462039 руб.** **Исполнение - 100 %** . Из них. - Оплата электроэнергии уличного освещения – 239691 руб. – Приобретение светильников, электропроводов и другого электрооборудования на сумму – 76672 руб. - Монтаж уличного освещения – 145676 руб. В настоящее время в с. Мироново на 90% закончена замена светильников, всего в настоящее время установлено в с. Мироново - 69 светильников. Проведена прокладка линии уличного освещения и установка светильников в с.Липино и д. Луговая. Монтаж уличного освещения в с. Липино выполнен на 60%, в д. Луговая на 25%, в д. Бучино на 60%, в д. Родники уличное освещение отсутствует. Все действующие линии уличного освещения оборудованы приборами учета, а также для удобства смонтированы в отдельные электро шкафы.

 **3. Организация благоустройства и озеленения территории. Выделено – 244818 руб. Исполнение 100 %.** Из них: - Буртование мусора на несанкционированной свалке в с. Мироново – 74999 руб. - Ликвидация несанкционированных свалок и вывоз мусора 29878 руб. – Кадастровые работы по отводу земельного участка под парк имени «Панова Н.А.» - 10000 руб. – изготовление и установка горки на детской площадке в с. Мироново – 31412 руб. - на работы по озеленению – 10584 руб. (была приобретена цветочная рассада, а также саженцы яблонь). Благоустройство проводилось на территории памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны, и в парке имени «Панову Н.А.».

-Закуплены материалы для проведения субботников.

 4.  **Обеспечение первичных правил пожарной безопасности в границах населенного пункта. Выделено - 350385 рублей**. **Исполнение - 100%.** Из них: - противопожарная опашка вокруг населенных пунктов входящих в ТОМС с. Мироново- 39991 руб. – устройство пожарных пирсов и прибрежных полос -235000 руб.(всего на территории ТОМС оборудовано 5 пожарных пирсов) -содержание пожарных водоемов (расчистка пожарных пирсов и подъездных путей в зимний период) – 40009 руб. –Изготовление аншлагов по пожарной тематике -35385 руб.(изготовлено и установлено два банера на территории с. Мироново, два двухсторонних щита с банерами в районе купания граждан на берегу реки Реж, таблички «купание запрещено» и «выход на лед запрещен».

 **5. Мероприятия в области использования, содержания и охраны водных объектов и гидротехнических сооружений**. Выделено – 145350 руб. **Исполнение - 100%.**

Из них:

- Страхование гражданской ответственности по плотине на реке Арамашка – 20400 руб.

- Проведение работ по безаварийному пропуску талых вод – 15000 руб.

- Укрепление тела плотины – 50774 руб.

- Восстановительные работы переезда через реку Арамашка – 59176 руб.

  **6. Мероприятия по содействию развитию туризма. Выделено – 98240руб., фактическое исполнение составляет 97801 руб.** **Исполнение - 99,5%.**

Из них:

- Кадастровые работы по отводу земельного участка под стоянку для туристических автобусов – 10550 руб.

- Обустройство стоянки для туристических автобусов – 87251 руб.

 7. **На транспортировку малоимущих жителей высокого риска заболевания туберкулезом к местам прохождения проф. осмотров. Выделено - 11180 рублей. Исполнение - 100%.** Совершенно 2 поездки перевезено 34 человека.

 8. **Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений. Выделено - 38512 руб.** **Исполнение 100%.** Проведено частичное ограждение кладбища в д. Родники. Были ликвидированы три свалки возле кладбища в с.Мироново и д. Родники. Работы проводились в июне, когда население максимально провело благоустройство могил. Территория кладбища находиться в собственности ТОМС.

За отчетный период было проведено 3 аукциона и 1 котировка на общую сумму 515573 рубля., экономия в ходе проведения аукционов составила 34921,93 руб.

**В 2016 году было выписано одно предписание с двумя мероприятиями. Предписание вынесено ОГИБДД МВД России по Артемовскому району( см. таблицу). Мероприятия предписаний выполнены полностью в установленные сроки.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата вынесения предписания. | Наименование мероприятия. | Выполнение мероприятий |
| 1 | 02.03.2016 | Произвести расчистку подходов к пешеходному переходу по пер. Школьному. |  Выполнено. Проведена расчистка. |
|  |  | Произвести подсыпку тротуара противогололедным материалом по пер. Школьному. |  Выполнено. Проведена подсыпка. |

Председатель ТОМС села Миронорво В.В. Серебренников